Załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA NR ........./2009

Na „Remont pomieszczeń przedszkola – kuchnia, szatnia, jadalnia, sale zabaw i toaleta dla personelu w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 9 w Świnoujściu”

zawarta w dniu ......... ....... .2009r. pomiędzy:

Przedszkolem Miejskim Nr 9,

ul. Sosnowa 16, 72-602 Świnoujście,

reprezentowanym przez:

Renatę Bujak  - Dyrektora

NIP:855-15-01-452

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a

........................................................................

reprezentowanym przez:

1........................................................................

2.…………………………...............................

zwanym dalej WYKONAWCĄ

Umowa zostaje zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 oraz 2008 r. nr 171 poz.1058).

§ 1

- Przedmiotem umowy jest remont pomieszczeń przedszkola – kuchnia, szatnia wraz z przedsionkiem, jadalnia, sale zabaw i toaleta dla personelu w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 9 w Świnoujściu.

- Zakres rzeczowy przedmiotu i obowiązki Wykonawcy określa oferta cenowa Wykonawcy oraz dokumentacja „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” (SIWZ). Dokumenty te stanowią odpowiednio: załącznik nr 1 i 2 do niniejszej umowy.

§ 2

Przedmiot umowy określony w §1 zostanie wykonany zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie, zgodnie z Polskimi Normami, z uwzględnieniem wymaganych atestów i aprobat technicznych, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, w zakresie zgodnym ze SIWZ i ofertą Wykonawcy.

§ 3

- W zakres przedmiotu umowy wchodzą:

- wykonanie prac przygotowawczych,

- wykonanie robót,

- wykonanie prac porządkowych,

- odbiory częściowe,

- odbiór końcowy zadania i przekazanie go do użytkowania,

2. Ustala się, że Wykonawca upewnił się i wziął pod uwagę w swojej ofercie wszystko, co jest potrzebne do prawidłowego wykonania robót w tym zwłaszcza:

- wszystkie warunki i okoliczności wpływające na cenę ofertową,

- możliwość wykonania prac określonych w umowie,

- ogólne warunki panujące na placu budowy.

§ 4

  - Strony przewidują możliwości zlecenia prac podwykonawcom.

  - Za prace wykonane przez podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.

  - Zakres prac powierzonych podwykonawcom nie może przekraczać zakresu prac powierzonych głównemu Wykonawcy.

  - Wynagrodzenie za prace powierzone podwykonawcom nie może przekraczać odpowiedniej części wynagrodzenia Wykonawcy Głównego. Płatności najwcześniej w tym samym terminie z zastrzeżeniem §10, ust. 7.

  - W przypadku przekroczenia ust. 3 i 4 automatycznie odwołana jest zgoda, o której mowa w ust. 1 w zakresie dokonanych przekroczeń.

§ 5

Przedmiot umowy zostanie wykonany nie później niż do 31.08.2009r.

§ 6

- Szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu umowy zostanie uzgodniony z Zamawiającym. Harmonogram musi być zgodny ze wszystkimi postanowieniami SIWZ.

- Kolory materiałów potrzebnych do realizacji przedmiotu umowy zostaną uzgodnione z Zamawiającym.

§ 7

Zamawiający zobowiązuje się:

- przekazać Wykonawcy protokolarnie - plac robót ze wskazaniem źródeł poboru energii elektrycznej i wody oraz ustaleniem sposobu rozliczeń za ich pobór w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy,

- do przeprowadzenia odbioru końcowego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót. Odbiór robót zostanie potwierdzony protokołem przez Inżyniera Nadzoru.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się:

- wykonać roboty tymczasowe, które zapewnią realizację robót podstawowych,

- zapewnić ochronę mienia, warunki bezpieczeństwa higieny pracy i p. poż. na placu robót.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie i utrzymanie na bieżąco w należytym porządku placu robót oraz zapewnienie bezpieczeństwa na placu robót do czasu podpisania końcowego protokołu odbioru robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania wszelkich odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z placem robót i otrzymał od Zamawiającego odpowiedzi na pytania mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy i nie będzie rościł w przyszłości żadnych pretensji z tego tytułu wobec Zamawiającego.

§ 9

W okresie od przekazania placu robót do dnia odbioru końcowego pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim i pracownikom Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy ponosi Wykonawca.

§ 10

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określa się na kwotę zł brutto …………………..............

(słownie brutto: ……………………………………………………………………………………………….).

- Wynagrodzenie określone w ustępie 1 obejmuje wszystkie materiały, surowce oraz czynności potrzebne do wykonania przedmiotu umowy.

- Rozliczenie robót nastąpi fakturami przejściowymi do wysokości 90% wartości robót na podstawie protokołu zaawansowania robót podpisanego przez strony.

- Faktura końcowa (10% wartości robót) wystawiona zostanie przez Wykonawcę po odbiorze całości robót przez Zamawiającego na podstawie protokołu ostatecznego obioru robót sporządzonego i podpisanego przez uprawnionych przedstawicieli obu stron i przekazania przedmiotu umowy do użytkowania.

- Faktury(a) zapłacone(a) zostaną(ie) przez Zamawiającego w terminie do 21 dni od daty ich(jej) otrzymania wraz z protokołem zaawansowania robót/ostatecznego odbioru robót.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Jeżeli roboty budowlane będą wykonywane przez Podwykonawców zapłata Wykonawcy za kolejną fakturę nastąpi po przedłożeniu informacji (kopia przelewu, potwierdzenie otrzymania itp.) o otrzymaniu należnego wynagrodzenia przez Podwykonawcę za roboty wykonane w poprzednim okresie rozliczeniowym.

- Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, nr telefonu, konta bankowego, numerów NIP, REGON.

§ 11

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

- Wykonawca udziela ............. miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnioną kartę gwarancyjną w dniu odbioru robót.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi równa się okresowi gwarancji.

- Postanowienia udzielonej gwarancji nie mogą być mniej korzystne dla Zamawiającego niż postanowienia wynikające z Kodeksu Cywilnego.

§ 12

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 14

- Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na zasadach określonych w ust. 2 i 3.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za opóźnienie w terminie realizacji poszczególnego etapu przedmiotu umowy wynikającego z harmonogramu wykonania prac w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §10 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji bądź rękojmi za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §10 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie tych wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §10 ust. 1.

- kary powyższe stają się wymagalne w następnym dniu po naliczeniu.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §10 ust. 1.

- Kary umowne są należne Zamawiającemu niezależnie od faktu wystąpienia szkody.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

- W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole odbioru robót lub w protokołach przeglądu w okresie gwarancji Zamawiającemu służy prawo usunięcia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku kara umowna naliczana jest do dnia zakończenia prac przez Zamawiającego.

§ 15

Wykonawca może przenieść wierzytelności wynikające z niniejszej umowy na osobę trzecią wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.

§ 16

- Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej.

- Zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego i może nastąpić tylko w drodze podpisania aneksu do umowy w następujących przypadkach

- gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenie lub okoliczności, które uniemożliwią zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie;

- w przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami lub groziłoby, co najmniej jednej ze stron rażącą stratą, a czego strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy.

- zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, w szczególności dotyczy obniżenia ceny (wynagrodzenia)

- gdy zmiany obowiązujących przepisów prawa będą nakładać na Zamawiającego lub Wykonawcę nowe obowiązki dostosowania realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wyznaczonymi normami lub standardami;

- gdy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zostaną wprowadzone nowe technologie pozwalające na wykonanie zamówienia w sposób lepszy i bardziej funkcjonalny od technologii przewidzianej w ofercie;

- gdy Zamawiający zrezygnuje z części prac objętych przedmiotu zamówienia dopuszcza odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy.

§ 17

Właściwym do rozstrzygnięcia sporów wynikłych w związku z realizacją niniejszej umowy będzie właściwy rzeczowo sąd w Szczecinie.

§ 18

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 19

W sprawach nie uregulowanych treścią umowy zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 20

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron

Wykonawca:								Zamawiający: