Załącznik Nr 2 do SIWZ.WEZ.ZP.271.1.10.2012

PROJEKT UMOWY

UMOWA Nr ……………………/2011

Zawarta w dniu ………………………..2012 r. w Świnoujściu pomiędzy Gminą Miasto Świnoujście, w imieniu której działa Prezydent Miasta Świnoujście – mgr inż. Janusz Żmurkiewicz, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/5

zwaną dalszej części umowy Zamawiającym a:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

w oparciu o najkorzystniejszą ofertę wybraną w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę, nasadzenia i pielęgnację kwiatów jednorocznych w ilości 43.668 sztuk – I rzut oraz 8.254 sztuk – II rzut na terenie Gminy Miasto Świnoujście w 2012 roku.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy obejmuje:

    - przywiezienie z miejsca magazynowania konstrukcji kwiatowych (kule i wieże) oraz donic wiszących,

    - montaż i ustawienie kul kwiatowych wraz z zakupem agrowłókniny do okrycia sadzonek, owinięcie i umieszczenie sadzonek w koszyczkach w kulach,

    - wypełnienie ziemią donic wiszących i wież kwiatowych wraz z zastosowaniem hydrożelu w proporcji 3g/litr ziemi,

    - przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe w gruncie, z uzupełnieniem gleby urodzajnej, żyznej lub kompostowej o grubości warstwy ok. 5 cm, wymodelowanie kwietnika z wyrównaniem grabiami,

    - posadzenie sadzonek kwiatów wg projektów lub wskazówek Zamawiającego,

    - zawieszenie obsadzonych donic wiszących na słupach świetlnych,

    - pielęgnacja wykonanych nasadzeń w donicach, kwietnikach, konstrukcjach kwiatowych oraz na skwerach (wg potrzeb):

- pielenie i spulchnianie gleby (min. 1 x/ tydzień),

- usuwanie przekwitłych kwiatów/kwiatostanów, obumarłych liści itp. (min. 1 x/ tydzień),

- nawożenie nawozami wieloskładnikowymi płynnymi (min. 2 x/ miesiąc),

- podlewanie (w przypadku kul kwiatowych automatyczne ustawienie nawodnienia zraszającego) w przypadku donic i wież kwiatowych podlewać należy co drugi dzień, w przypadku pozostałych kwietników i skwerów min. 1-2 x/ tydzień,

- ochrona przed szkodnikami i chorobami,

- wymiana uschniętych lub uszkodzonych roślin,

- likwidacja obsadzeń wraz z usunięciem roślin,

- demontaż konstrukcji kwiatowych i przewiezienie do miejsca magazynowania,

- uporządkowanie terenu.

- Szczegółowy wykaz ilościowy i gatunkowy kwiatów jednorocznych do obsadzenia rabat kwiatowych, donic i konstrukcji kwiatowych zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy, który jest integralną jej częścią.

- Plany nasadzeń i projekty stanowią załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 2

TERMINY

Strony ustalają następujące terminy realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy:

- Termin realizacji I rzutu od 21.05.2012 r. do 31.05.2012 r.

- Termin realizacji II rzutu od 23.07.2012 r. do 31.07.2012 r.

§ 3

WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe netto w wysokości...............................zł (słownie złotych:.......................................................) powiększone o należny podatek VAT..... % tj..................................zł, co łącznie stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe brutto...........................zł (słownie złotych:..................................................................................... …………), stanowiące równowartość kwoty ofertowej złożonej w postępowaniu WEZ.ZP.271.1.10.2012.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie w 4 równych ratach stanowiących 1/4 części kwoty wymienionej w ust.1, tj........................zł (słownie złotych:........................................) w następujących terminach: do 21.06.2012 r., do 21.07.2012 r., do 21.08.2012 r., do 19.10.2012 r.

- Wynagrodzenie częściowe będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na podstawie częściowego protokołu odbioru prac, podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy, potwierdzającego, że Wykonawca wykonał w sposób należyty wszystkie prace w danym okresie rozliczeniowym.

- Należność za wykonane prace płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury VAT Zamawiającemu.

§ 4

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Wykonawca ma 7 dni roboczych na zakończenie nasadzeń każdego z rzutów, o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2 niniejszej umowy.

- Materiał roślinny przeznaczony do nasadzeń, o których mowa w § 1 ust.1 umowy winien być zgodny z odmianami ustalonymi przez Zamawiającego, dobrej jakości, w początkowej fazie kwitnienia, w odpowiednich rozmiarów doniczkach, zasilony w celu uzyskania dobrej kondycji roślin. Szczegółowy wykaz ilościowy i gatunkowy kwiatów jednorocznych do obsadzenia rabat kwiatowych, donic i konstrukcji kwiatowych zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Przed nasadzeniem roślin I- go i II- go rzutu Wykonawca dostarczy dokument potwierdzający wymagane przez Zamawiającego odmiany kwiatów, wymienione w załączniku nr 1 do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie z planami i projektami nasadzeń według załącznika nr 2 do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzupełniania bez dodatkowej zapłaty zeschłych lub zniszczonych sadzonek powstałych w skutek niewłaściwego podlewania, odchwaszczania, nawożenia stwierdzonego w toku kontroli przez Zamawiającego przeprowadzonej z udziałem Wykonawcy.

- W przypadku kradzieży lub zniszczenia sadzonek Wykonawca uzupełni nasadzenia do 10 % roślin ozdobnych tzw. I-go i II-go rzutu w uzgodnieniu z Zamawiającym na własny koszt.

§ 5

WSPÓŁDZIAŁANIE

- Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są współdziałać w celu zapewnienia pełnej realizacji umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu terminów i jakości prac określonych w umowie.

- Przedstawicielem Zamawiającego jest: Podinspektor Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami Joanna Rymsza – tel. (91) 321 27 70.

- Przedstawicielem Wykonawcy jest:

……………………………………………………………………………………………….

§ 6

OBOWIĄZKI STRON

- Wykonawca zobowiązuje się do ciągłości świadczenia usług, o których mowa w § 1 ust.1 niniejszej umowy.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 3 dniowym wyprzedzeniem o terminie dostawy kwiatów, celem odbioru jakościowego materiału roślinnego, o którym mowa w § 1 ust.1 niniejszej umowy przed nasadzeniem, co zostanie protokolarnie stwierdzone. W przypadku jego złej jakości i niezgodności odmian Zamawiający nie przyjmie materiału roślinnego.

- Zamawiający w terminie 2 dni od daty otrzymania powiadomienia o zakończeniu prac, przystąpi do odbioru nasadzeń.

- Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób nie powodujący zajmowania jezdni, wprowadzania ograniczeń w ruchu i zapewni bezpieczeństwo komunikacji pieszej i kołowej przez zabezpieczenie i oznakowanie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ewentualne prowadzenie prac w pasie drogowym Wykonawca uzgodni z właściwym zarządcą drogi.

§ 7

KARY UMOWNE

- Za każdorazowe stwierdzenie nieprawidłowości wykonywania obowiązków wynikających z umowy (z wyłączeniem nieterminowości wykonywania prac) dotyczących nasadzeń i pielęgnacji tzw. I- go rzutu i II- go rzutu, będzie naliczona kara umowna w wysokości 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy.

- Każdorazowe stwierdzenie nieprawidłowości w pielęgnacji nasadzeń będzie zgłoszone Wykonawcy telefonicznie pod numer ………………………………………………. i winno być usunięte w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia. Jednocześnie wyznaczony zostanie termin odbioru prac korygujących. Wykonawca winien być dostępny pod wskazanym wyżej numerem telefonu, w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku. W przypadku nieobecności Wykonawcy pod wskazanym numerem telefonu Zamawiający sporządzi protokół usterek, który będzie podstawą do nałożenia stosownych kar.

- Za niedotrzymanie terminów realizacji umowy Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy.

- Wykonawca zapłaci za odstąpienie od umowy z przyczyn od niego zależnych karę w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1

- Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia przy prawidłowo wystawionej fakturze VAT Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty naliczonych kar umownych z wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1.

§ 8

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ………………….. zł (słownie złotych: ………………………. 00/100) stanowiącej 5 % ceny ofertowej brutto w następujący sposób:

  - równowartość kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Wykonawca zobowiązany jest wnieść w dacie podpisania umowy, przy czym kwota wadium stanowi zabezpieczenie oferty wniesiona w pieniądzu zostaje zaliczona, jako część zabezpieczenia należytego wykonania umowy za jego zgodą,

  - określoną wyżej kwotę zabezpieczenia Wykonawca wpłaci przelewem na Rachunek Zmawiającego, numer rachunku 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187 z dopiskiem ”Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na: ( )”.

  - Strony ustalają, że zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od zakończenia wykonania niniejszej umowy.

- Z kwoty określonej w ust.1 Zamawiający potrąci swoje roszczenia z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

§ 9

USTALENIA KOŃCOWE

- Ewentualna zmiana umowy wymaga formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem nieważności.

- Dopuszcza się następujące możliwości zmiany treści umowy:

- zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1,

- zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym,

- zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:

- działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie,

- zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie prac,

- realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodującej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,

3.  Zmiany umowy przewidziane w ust.1 dopuszczalne są na następujących warunkach:

- ad ust.2 lit. a) – stawka podatku VAT ulegnie zmianie na mocy powszechnie obowiązujących przepisów,

- ad ust. 2 lit. b) – zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu publicznego,

- ad ust. 2 lit. c) – zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia:

  - tiret pierwsze: o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,

  - tiret drugie: o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych,

  - tiret trzecie: o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy, w tym ustawy Kodeks cywilny oraz ustaw i przepisów wykonawczych do nich:

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy, Kodeksu cywilnego oraz ustaw Prawo zamówień publicznych i Prawo ochrony środowiska wraz z przepisami wykonawczymi.

- Wszelkie sprawy sporne powstałe w okresie obowiązywania niniejszej umowy strony zobowiązują się załatwić polubownie.

- Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Integralną częścią niniejszej umowy są:

- Szczegółowy wykaz ilościowy i gatunkowy kwiatów jednorocznych do obsadzania rabat kwiatowych, donic konstrukcji kwiatowych – załącznik nr 1;

- Plany nasadzeń i projekty – załącznik nr 2;

- Oferta Wykonawcy z dnia ……………………………………………………………

§ 13

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

Zamawiający								Wykonawca

Finansowanie zaplanowano w dziale 900 rozdział 90004 § 4300