Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego znak sprawy: WIZ.271.2.78.2019.JK

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

USŁUGA POLEGAJĄCA NA WYKONANIU **PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA WRAZ Z OPISEM DLA NIEURZĄDZANYCH fragmentów terenów zieleni pasów drogowych oraz skwerów i zieleńców miasta Świnoujście**, PRZY wskazanych KWARTAŁACH ulic:

**Kołłątaja, 11 LISTOPADA, LEGIONÓW, GrUNWALDZKA ORAZ W ICH SĄSIEDZTWIE w świnoujściu**

1. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu opracowania z zakresu ogrodnictwa/architektury krajobrazu zawierającego projekt koncepcji zagospodarowania fragmentów terenów zieleni w postaci profesjonalnych rysunków oraz tekstu opisowego zawierającego między innymi analizę techniczną i finansową możliwości posadzenia drzew i krzewów na wskazanych ulicach w Świnoujściu.

Zamówienie obejmuje:

1 - miejsca, fragmenty dróg, gdzie z różnych przyczyn brak jest drzew w alejach i krzewów w żywopłotach w pasach drogowych, na skwerach i zieleńcach,

2 - w granicach działek zarządzanych przez Gminę Miasto Świnoujście lub będących w posiadaniu innego podmiotu,

w obszarze zawartym w załączniku graficznym do niniejszego zapytania.

W szczególności usługa powinna dotyczyć takiej analizy terenu, która zawierać będzie zalecenia i uzasadnienie dla doboru gatunków drzew i krzewów w miejscach gdzie ich brakuje lub wymagają wymiany, które będą dobrane siedliskowo, krajobrazowo, estetycznie i winny odpowiadać istniejącej już zieleni, wkomponowując się w istniejący krajobraz, a także poprawiając ich wizerunek i pełnioną funkcję.

Analizie i koncepcji mogą podlegać także działki należące do Wspólnot mieszkaniowych bądź Spółdzielni mieszkaniowych, których to członkowie mogą zgłaszać do Urzędu Miasta w Świnoujściu potrzebę takiej estetyzacji. W takich wypadkach koncepcje te Wykonawca będzie także uzgadniał z Zarządem Wspólnot i Spółdzielni samodzielnie lub przy wsparciu zamawiającego.

W analizie należy wziąć pod uwagę względy ekonomiczne, szczególnie mając na uwadze zmieniające się warunki pogodowe ostatnich lat w regionie wyspy Uznam i Wolin oraz przyszłą pielęgnację i utrzymanie tych terenów.

W realizacji zamówienia dopuszcza się przedstawienie kilku wariantów rozwiązań wraz z kosztorysem rzeczywistych cen.

Dobory i kompozycje wskazanych gatunków, ich lokalizacje oraz inne zalecenia należy dostosować do istniejących przepisów i zasad budowlanych dla lokalizacji drzew i krzewów w pobliżu lub w istniejącej infrastrukturze technicznej, którą Wykonujący powinien rozpoznać w dokumentacji pozyskanej w zakresie własnym, a następnie uwzględnić w dokumentacji.

Dopuszcza się w kompozycjach w razie potrzeb, możliwość estetyzacji łąkami kwietnymi i kompozycjami bylin.

Dopuszcza się warianty z lokalizacją drzew w szerokim pasie chodnikowym po zmianach w nawierzchni chodnikowej, zachowując min. 1,5 m wolnej szerokości chodnika.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość systematycznego analizowania etapowo wykonanych założeń projektowych i wstępnych zestawień dla wybranych sektorów/ulic i czynny udział w kontroli postępów realizacji Zamówienia, tak by wypracować realną do wykonania koncepcję zagospodarowania fragmentów terenów zieleni wymagających tych uzupełnień w obecnej kompozycji.

**2. ZAKRES PRAC OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM, TERMINY**

Zakres prac obejmuje:

**1. Etap I** – analizę dokumentacji technicznej udostępnionej w Urzędzie Miasta Świnoujście dla Wykonawcy w wybranych sektorach/ulicach wskazującą na możliwość bezkolizyjnego posadzenia drzew i krzewów w wybranych sektorach/ulicach; **- wykonanie max. do czterech tygodni po podpisaniu umowy w 2019 r.**

**2. Etap II** - przedstawienie przez Wykonawcę propozycji doborów gatunków, propozycje ich rozmiarów wraz z warunkami sadzenia i pielęgnacji oraz ewentualną analizą potrzeb poprawy ich podłoża; konsultacje Wykonawcy z pracownikami Zamawiajacego odpowiedzialnymi za zarządzanie zielenią oraz właścicielami nieruchomości potencjalnie objętych koncepcją; wstępne zalecenia techniczne i warunki pielęgnacyjne dla doboru gatunków; **- wykonanie max. do 8 tygodni po podpisaniu umowy 2019 r.**

**3. Etap III** – przedłożenie Zamawiającemu wstępnych rysunków koncepcyjnych, zaproponowanych zestawień i uzupełnień zieleni na podstawie ustalonych danych z etapu I i II; konsultacje i ustalenie zaleceń siedliskowych z pracownikami odpowiedzialnymi za zarządzanie zielenią oraz właścicielami i zarządcami nieruchomości potencjalnie objętych zamówieniem; udział w spotkaniach zespołu ds. zarządzania zielenią w Urzędzie Miasta w Świnoujściu **- wykonanie do 31 października 2019 r.**

**4. Etap IV** – wykonanie wstępnej całościowej wersji Zamówienia (projektów, wizualizacji, opisów, zaleceń zestawień gatunków i kosztorysów i innych brakujących części tworzących całość dokumentacji), stanowiącej materiał konsultacyjny z Zamawiającym oraz właścicielami innych niż gminne nieruchomości; udział w spotkaniach zespołu ds. zarządzania zielenią w Urzędzie Miasta w Świnoujściu; przedstawienie przez Zamawiającego uwag i wniosków do opracowania; **- wykonanie do 30 listopada 2019 r.**

**5. Etap V** – odniesienie się Wykonawcy do uwag Zamawiającego; następnie po zaakceptowaniu opracowania i wyjaśnień złożenie Zamawiającemu pełnego i całego opracowania w 3 egzemplarzach w wersji papierowej wraz z załączonymi wersjami elektronicznymi edytowalnymi oraz w wersji pdf na nośnikach danych elektronicznych; udział w spotkaniach zespołu ds. zarządzania zielenią w Urzędzie Miasta w Świnoujściu – **wykonanie do końca lutego 2020 r.**

1. **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**
2. Wykonawca posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia i wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
3. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wystarczającym do należytego wykonania zamówienia,
4. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym (komputerami, programami itp.) oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
5. Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia należyte wykonanie zamówienia,
6. Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

**4. WARUNKI WYKLUCZENIA:**

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

**5. ODRZUCENIU PODLEGAJĄ OFERTY:**

1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2. złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym lub
3. złożone po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym lub
4. wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę,
5. oferta ma znamiona rażąco niskiej ceny.

**6. KRYTERIA OCENY OFERT:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Waga | Kryterium | Sposób oceny kryterium |
| 1 |  | cena | $$cena=\frac{najniższa cena oferowana (brutto)}{cena ocenianej oferty (brutto)}\*100\%$$ |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  | ………….. |  |
| 4 |  |  |  |
| Łącznie  | 100% |  |  |

**7. INFORMACJE DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:**

1. o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi poprzez umieszczenie

 informacji na stronie <http://bip.um.swinoujscie.pl>,

1. zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
2. po wyborze najkorzystniejszej oferty z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa.