UMOWA NR WIM/ /2019

zawarta w Świnoujściu w dniu października 2019 r. pomiędzy:

**Gminą Miasto Świnoujście**, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/5, NIP 855-157-13-75, REGON 811684290, reprezentowaną przez mgr inż. Barbarę Michalską – Zastępcę Prezydenta Miasta Świnoujście, działającą na podstawie upoważnienia WO-KP.0052.393.2018 z dnia 23 listopada 2018 r. udzielonego przez Prezydenta Miasta Świnoujście mgr. inż. Janusza Żmurkiewicza,

zwaną dalej **Zamawiającym,**

a

…………………………………………………………………………………………………………

zwanymi dalej **Wykonawcą,**

### Niniejsza umowa została zawarta z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 tej ustawy (tj. Dz.U.2018.1986 ) oraz zawierana jest na podstawie Zarządzenia nr 579/2016 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 09.11.2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

**§ 1**

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zamówienia, **którego przedmiotem jest usunięcie 78 drzew zgodnie z decyzją nr WOŚ.III.71200.22.5.2019.JT Znak:WOS.6131.11.MW.2019.DD w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa osiedlowego mini parku na Warszowie” – dz.102 w obrębie 0014.**
2. Zamówienie obejmuje:
3. usunięcie drzew wymagających pozwolenia na wycinkę – 59 szt.,
4. usunięcie drzew na które nie jest wymagane pozwolenie – 19 szt.,
5. uprzątniecie terenu po usunięciu drzew.
6. Przedmiot umowy wykonany zostanie przy użyciu narzędzi i materiałów Wykonawcy.

**§ 2**

1. Termin realizacji prac wymienionych w §1 ust. 2 – 10 dni od daty podpisania umowy.

**§ 3**

1. **Wynagrodzenie ryczałtowe** Wykonawcy za wykonanie całości robót opisanych w § 1 ust. 2 ustala się na kwotę netto ……………….zł (słownie złotych: …………………./100) powiększoną o należny podatek VAT 23% ………… zł, co łącznie stanowi **wynagrodzenie ryczałtowe brutto …………….. zł** (**słownie złotych: ………………………………../100**).
2. Wynagrodzenie zawiera VAT i inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wg stanu prawnego na dzień złożenia oferty.
3. Strony ustalają, że wymieniona kwota jest ostateczna i nie ulegnie zwiększeniu nawet w przypadku wystąpienia innych nieprzewidzianych prac.
4. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru prac potwierdzający, że zostały wykonane bez usterek, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Protokół sporządzany będzie po wykonaniu prac wymienionych w § 1 ust. 2. W przypadku, gdy protokół odbioru zawiera informacje o usterkach, podstawą do wystawienia faktury jest protokół potwierdzający usunięcie przez Wykonawcę usterek stwierdzonych podczas odbioru, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
5. Wynagrodzenie wymienione w ust.1 zostanie wypłacone jednorazowo po spełnieniu warunków określonych w ust. 4.
6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na wskazany w fakturze rachunek bankowy Wykonawcy , w terminie 14 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Wykonawca wystawia fakturę na: Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-157-1375.
9. Wykonawca jest zobowiązany do zakupu od Zamawiającego drewna pozyskanego z wycinki, którego cena zgodnie z szacunkiem brakarskim wynosi: brutto: 2.331,52 zł (słownie: dwa tysiące trzysta trzydzieści jeden 52/100).
10. Zamawiający wystawi Wykonawcy fakturę sprzedaży drewna na kwotę brutto określoną w ust. 9 w terminie do 14 dni od daty końcowego odbioru robót.
11. Zapłata faktury określonej w ust. 10 zostanie dokonana metodą kompensaty (Zamawiający zapłaci Wykonawcy różnicę między kwotą faktury Wykonawcy określoną w ust. 4, a ceną drewna określoną w ust. 9.

**§ 4**

1. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu
 i sposobu realizacji zamówienia jest pani Sylwia Jurzyk – Narlöw, w pozostałych sprawach związanych z realizacją umowy jest pan Marek Jankowski, Wydział Inwestycji Miejskich w Urzędzie Miasta Świnoujście.

**§ 5**

1. Strony postanawiają, iż Zamawiającemu przysługują kary umowne z następujących tytułów i w podanych niżej wysokościach :
2. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – 100,00 zł brutto (słownie złotych: pięćdziesiąt, 00/100) - za każdy dzień opóźnienia po terminie zakończenia prac określonym w § 2;
3. za odstąpienie od umowy w całości lub części przez Zamawiającego lub jej wypowiedzenie z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego § 3 umowy

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrącić może z wynagrodzenia Wykonawcy, także przed terminem jego wymagalności.

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach.

4. Zastrzeżone na wypadek opóźnienia kary umowne nie wykluczają prawa dochodzenia kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy.

5. Jeżeli Wykonawca nie wykona prac lub nie usunie usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo powierzenia realizacji tych prac, innemu podmiotowi zastępczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania zgody sądu.

**§ 6**

* + - 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

 2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający opóźni przekazanie miejsca wykonywania prac o więcej niż 7 dni w stosunku do terminu określonego w umowie. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni liczonych od 8-go dnia opóźnienia,

3 Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez

 wyznaczania terminu dodatkowego w następujących przypadkach:

1. jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opóźnia wykonanie przedmiotu umowy, a opóźnienie wynosi 14 dni mimo pisemnego wezwania do realizacji prac,
2. bez uzasadnionych przyczyn przerwał wykonywanie przedmiotu umowy i mimo pisemnego wezwania do jego wznowienia przerwa trwa dłużej niż 14 dni,
3. wykonuje przedmiot umowy z naruszeniem warunków Umowy i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym terminie, nie krótszym niż 7 dni, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego.

**§ 7**

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przedłożoną przez Zamawiającego i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

 **§ 8**

1. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
* oferta Wykonawcy z dnia….....z załącznikami (załącznik nr 1),
* karta gwarancyjna – wzór (załącznik nr 2),
* zakres rzeczowy (załącznik nr 3)
* klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 4)
* inwentaryzacja drzewostanu,
* specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
* decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dotycząca usunięcia drzew,
* szacunek brakarski drzew
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy *Kodeksu cywilnego*.
3. Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 Wykonawca Zamawiający

 ……………………. …………………….

Finansowanie: Dział rozdział § :

 .....................................................

Sporządził ............................. Biuro prawne: ............................. Dysponent środków finansowych