#### **Opis przedmiotu zamówienia**

w postępowaniu nr WIM.271.2.111.2020 dotyczącym wyboru wykonawcy usługi na realizację zamówienia publicznego pn.: „Wycinka drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni w związku z planowaną realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Gradowej w Świnoujściu”.

1. Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew i krzewów z usunięciem i utylizacją gałęzi, karczy i innych pozostałości po wycince. Ilość drzew różnego gatunku do usunięcia – 20 szt., powierzchnia krzewów to ok 100 m2.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
3. wykonanie i oddanie Zamawiającemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy, dokumentacją projektową wraz z załącznikami,
4. opracowanie, uzgodnienie i wdrożenie projektów organizacji ruchu drogowego  w związku z prowadzonymi robotami dla poszczególnych faz i etapów usług oraz prowadzenie usług w sposób dostosowany do organizacji ruchu (jeżeli zachodzi taka konieczność),
5. utrzymanie porządku na terenie prowadzonych robót,
6. zorganizowanie robót w sposób ograniczający uciążliwości z nimi związane do koniecznego minimum,
7. realizacja robót zgodnie ze wszystkimi projektami, inwentaryzacjami decyzjami.
8. karczowanie korzeni lub frezowanie (gdy karczowanie jest niemożliwe) do głębokości co najmniej 30 cm poniżej nawierzchni jezdni,
9. cięcie materiału drzewnego z wycinki o średnicy pow. 10 cm na odcinki o dł. max 50 cm, segregowanie (pnie, grubsze gałęzie) i wywóz w kilka miejsc uzgodnionych przez Zamawiającego na odległość do 5 km od miejsca wycinki,
10. zutylizowanie gałęzi, liści i karpin we własnym zakresie,
11. zgłaszanie Przedstawicielowi Zamawiającego do odbioru wykonanych prac całkowicie zakończonych,
12. uczestnictwo w odbiorze wykonanych robót,
13. uporządkowania terenu oraz naprawienia na własny koszt powierzchni sąsiadujących uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac,
14. odtworzenie uszkodzonych nawierzchni pasa drogowego (jezdnia, chodniki, krawężniki, obrzeża. itp.),
15. odtworzenie naruszonych lub zniszczonych punktów osnowy geodezyjnej, znaków granicznych etc.,
16. zabezpieczenie terenu wycinki pod względem bhp i ochrony p. pożarowej,
17. ubezpieczenie realizowanych usług z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w wyniku zdarzeń losowych, od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących robotników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi usługami.
18. Bez względu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody, które mogą być wyrządzone w związku z wykonywanymi usługami.
19. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na terenie wycinki do czasu odbioru końcowego przez Zamawiającego.
20. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach wykonania prac usług, nie nadające się do wykorzystania, np. z karczowania, będą stanowiły własność Wykonawcy.
21. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

**Uwaga! Wykonawca przed przystąpieniem do prac związanych z wycinką drzew winien ponumerować je zgodnie z przekazaną inwentaryzacją zieleni do wycinki i zgłosić ten fakt celem weryfikacji przez upoważnionego przedstawiciela/przedstawicieli Gminy Miasta Świnoujście. Pozytywny wynik weryfikacji jest podstawą do rozpoczęcia prac.**