ZARZĄDZENIE NR 731/2009

PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE

z dnia 16 listopada 2009 r.

w sprawie zmiany terminów realizacji inwestycji.

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póź. zm.), postanawiam:

§ 1. Uwzględniając częściowo wniosek DOM INWEST T. i E. Japtok spółka jawna z siedzibą w Świnoujściu, następcy prawnego Teresy i Eugeniusza małżonków Japtok jako wspólników spółki cywilnej DOM INWEST Teresa i Eugeniusz Japtok s.c. z siedzibą w Świnoujściu ul. Mazowiecka 30A i wskazywane w nim okoliczności, zmieniam termin zakończenia realizacji inwestycji określony pierwotnie w § 10 umowy sprzedaży zawartej w dniu 04.09.2006 r. pomiędzy Gminą Miastem Świnoujście a BALTIC SEA INWEST Sven Jakobsen i Eugeniusz Japtok s.c. z siedzibą w Świnoujściu, w formie aktu notarialnego Rep. A Nr 3350/2006 a następnie scedowany zgodnie z § 8 umowy przeniesienia zawartej w dniu 12.04.2007 r. w formie aktu notarialnego Rep. A Nr 1635/2007 na Eugeniusza i Teresę małżonków Japtok wspólników spółki cywilnej „Dom Inwest” s.c. z siedzibą w Świnoujściu z 60 miesięcy liczonych od dnia nabycia nieruchomości na 96 miesięcy liczonych od dnia nabycia nieruchomości tj. do dnia 04.09.2014 r.

§ 2. Zmiana terminu określona w § 1 nastąpi w formie aktu notarialnego na podstawie zawartego pomiędzy stronami protokołu uzgodnień.

§ 3. Wszystkie koszty związane z zawarciem zmiany o której mowa w § 1 i § 2 poniesie DOM INWEST T. i E. Japtok spółka jawna z siedzibą w Świnoujściu, ul. Mazowiecka 30A.

§ 4. Wykonanie zarządzenia w tym przygotowanie protokołu uzgodnień i następnie zawarcie aktu notarialnego powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

mgr inż. Janusz Żmurkiewicz