ZARZĄDZENIE NR 732/2009

PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE

z dnia 16 listopada 2009 r.

w sprawie zmiany terminów realizacji inwestycji.

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z póź. zm.), postanawiam:

§ 1. Uwzględniając wniosek Pani Alicji Rydzickiej oraz okoliczności wskazywane we wniosku Bronisława Mariana Szewczuka tj. trudności napotkane w okresie przygotowawczym do rozpoczęcia budowy budynku oraz zawansowany proces budowy zmieniam termin zakończenia realizacji inwestycji określony pierwotnie w § 7 umowy sprzedaży zawartej w dniu 23.09.2004 r. pomiędzy Gminą Miastem Świnoujście a Panem Bronisławem Marianem Szewczukiem zam. (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) w formie aktu notarialnego Rep A Nr 4416/2004 a następnie scedowany zgodnie z § 7 umowy darowizny zawartej w dniu 01.10.2009 r. w formie aktu notarialnego Rep. A Nr 3254/2009 na Alicję Rydzicką zam. (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) z 60 miesięcy liczonych od dnia nabycia nieruchomości na 72 miesiące liczonych od dnia nabycia nieruchomości tj. do dnia 23.09.2010 r.

§ 2. Zmiana terminu określona w § 1 nastąpi w formie aktu notarialnego na podstawie zawartego pomiędzy stronami protokołu uzgodnień.

§ 3. Wszystkie koszty związane z zawarciem zmiany o której mowa w § 1 i § 2 poniesie Alicja Rydzicka zam. (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).

§ 4. Wykonanie zarządzenia w tym przygotowanie protokołu uzgodnień i następnie zawarcie zmiany umowy sprzedaży powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

mgr inż. Janusz Żmurkiewicz