Egz. nr 2

| INT/MV-BB-P/3B22005067 |  |
| --- | --- |
| PROTOKÓŁ KONTROLI NR 28FS.INT/07 |  |
| Jednostka kontrolowana Nazwa Adres | Gmina-Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 72 - 600 Świnoujście |
| Nazwa organu sprawującego nadzór | Prezydent Miasta |
| Termin przeprowadzenia kontroli | 07.05.2007r. |
| Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko | Grzegorz Niemczyk - starszy Inspektor Stanisław Makocki - starszy inspektor |
| Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli | 28FS.INT/07 |
| Przedmiot kontroli | Realizacja projektu nr INT/MY-BB-PL/3.B2.2005.067 „Budowa sieci ścieżek rowerowych na transgranicznym obszarze wysp Uznam - Wolin - etap H" |
| Rodzaj kontroli | Finansowa - kompleksowa |
| Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki - stanowisko służbowe | Janusz Zmurkiewicz - Prezydent Miasta Świnoujścia |
| Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali | Ewa Banak - Naczelnik Wydziału Księgowości |

Egz. nr 2

Zakres kontroli

Kontrolą objęte  zostały  zagadnienia dotyczące  trybu realizacji płatności i prowadzenia obsługi finansowo - księgowej w zakresie:

1. zgodności wdrażanego projektu z zawartą umową o dofinansowanie;

2. poprawności  prowadzenia  ewidencji księgowej   dotyczącej   realizowanego projektu;

3. prawidłowości dokonywania płatności na rzecz wykonawców;

4. prawidłowości sporządzenia końcowego wniosku płatniczego.

Sposób przestrzegania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r., nr 164, póz. 163) stanowi zakres kontroli przeprowadzonej przez Wydział Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Przeprowadzenie kontroli formalnej, merytorycznej oraz wizji lokalnej w celu potwierdzenia faktycznego wykonania zafakturowanych prac leży w gestii Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Cel kontroli

Celem kontroli jest ustalenie prawidłowości działań Beneficjenta zgodnie z zakresem kontroli, zmierzających do uruchomienia płatności, zgodnie ze złożonym wnioskami o płatność.

Ustalenia szczegółowe kontroli.

l.       Zabezpieczenie środków w budżecie.

W toku kontroli ustalono, że Beneficjent zabezpieczył środki niezbędne do sfinansowania badanego projektu. Projekt został zrealizowany częściowo przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

2.       Podstawa działania.

Egz. nr 2

W dniu 16 sierpnia 2006r. Gmina - Miasto Świnoujście (zwana dalej Beneficjentem) reprezentowana przez Pana Janusza Żmurkiewicza, Prezydenta Miasta Świnoujście, zawarła umowę nr IG-2004/PL-MV/2.32/B-2/U-88/06 z Wojewodą Zachodniopomorskim (zwanym dalej Instytucją Pośredniczącą) na dofinansowanie realizowanego projektu w ramach Programu INTERREG III a Polsko - Niemieckiego Pogranicza na obszarze Krajów Związkowych Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia - Polska (Województwo Zachodniopomorskie).

W dniu 30 marca 2007r. podpisano Aneks nr l/U-62/07 do umowy zmieniający wartość dofinansowania i całkowitą wartość projektu.

3.       Wielkość dofinansowania.

Wartość projektu określono na kwotę 2.248.999,95 zł. Wartość wydatków kwalifikowalnych określono w tej samej wysokości, z czego dofinansowanie z programu stanowi kwotę nie większą niż 1.385.383,91 zł, co stanowi 61,60% wydatków kwalifikowanych w ramach realizowanego projektu. Współfinansowania ze środków budżetu państwa nie przewidziano. Środki własne Beneficjenta określono na kwotę 863.615,94 zł. W umowie ustalono termin zakończenia realizacji projektu na dzień 31 października 2006r.

4.

Sprawdzenie   posiadanych  przez  Beneficjenta  dokumentów  stanowiących podstawę do wnioskowania o refundacje.

Beneficjent zwrócił się do Instytucji Pośredniczącej z 2 wnioskami o płatność na łączną kwotę 2.307.226,51 zł, z czego refundacji podlega 1.421.220,44 zł. Kwota wynikająca ze złożonych wniosków wynika z podpisanej umowy i jest wyższa od kwot ustalonych w aneksie do umowy. KwaMkowalność poniesionych kosztów została zweryfikowana przez Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi.

Pierwszy wniosek o płatność pośrednią został złożony w dniu 9 listopada 2006r. (skorygowany w dniu 19 stycznia 2007r.), w którym wydatki kwalifikowanie wynosiły 1.058.615,48 zł, a kwota przeznaczona do refundacji - 652.107,14 zł. Kontrolujący sprawdzili oryginał wniosku o płatność oraz dołączone do niego dokumenty (faktury, protokoły odbioru i wyciągi bankowe) o refundację części poniesionych wydatków za okres od 10 września 2004r. do 13 września 2006r. Kwota wniosku o płatność pośrednią wynika z kosztów biurowych, opracowania ocen i uzgodnień, prac projektowych oraz robót budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i potwierdzonych 11 dowodami księgowym wymienionym w tabeli nr 20 „zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem", która stanowi integralną część wniosku o płatność.

Drugi wniosek o płatność końcową został złożony w dniu 9 listopada 2006r., w którym wydatki kwalifikowanie wynosiły 1.190.384,36 zł, a kwota przeznaczona do

Egz. nr 2

refundacji - 733.276,77 zł. Kontrolujący sprawdzili oryginał wniosku o płatność oraz dołączone do niego dokumenty (faktury, protokoły odbioru i wyciągi bankowe) o refundację części poniesionych wydatków za okres od 14 września do 31 października 2006r. Kwota wniosku o płatność pośrednią wynika z robót drogowych wykonanych zgodnie z projektem i potwierdzonych 2 dowodami księgowymi wymienionymi w tabeli nr 20 „zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem", która stanowi integralną część wniosku o płatność.

Beneficjent przedstawił kontrolującym oryginały dowodów księgowych. Wszystkie dowody zostały sprawdzone pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym oraz zostały zatwierdzone do zapłaty. Kontrolujący dokonali analizy porównawczej zweryfikowanych wniosków o płatność, pod kątem zgodności dokumentów księgowych dołączonych do wniosków z oryginałami znajdującymi się u Beneficjenta. Kontroli poddano również opisy dokumentów. Kontrolujący stwierdzają, że dokumenty i opisy są identyczne.

5.       Sprawdzenie prawidłowości dokonywanych płatności związanych z realizacją projektu.

W toku czynności kontrolnych ustalono, iż płatności za koszty kwalifikowalne poniesione w ramach projektu przed podpisaniem zostały zapłacone z konta bieżącego wydatków Gminy Świnoujście. Płatności za koszty kwalifikowalne zostały zapłacone z konta wymienionego w umowie tylko w jednym przypadku.

Beneficjent nie dokonywał żadnych odliczeń związanych z podatkiem VAT, stanowi on więc koszt inwestycji. W załączeniu świadczenie beneficjenta.

6.

Sprawdzenie poprawności wypłaconego przez Instytucie Pośrednicząca na rzecz Beneficienta dofinansowania.

Beneficjent, do dnia kontroli, nie otrzymał, na rachunek wymieniony w umowie refundacji wcześniej poniesionych wydatków.

7.

Sprawdzenie poprawności prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizowanego projektu.

Beneficjent prowadzi odrębne księgi rachunkowe dla organu (Gmina) i jednostki (Urząd Miasta). Operacje gospodarcze dotyczące projektu zarejestrował następująco:

1)       Środki na realizację poprzez Unię Europejską

Organ - 228(Wn) Rozliczenie wydatków z Funduszy strukturalnych, 133(Ma)

Egz. nr 2 Rachunek Budżetu

Jednostka - 130(Wn) Rachunek bankowy bieżący, 228(Ma) Rozliczenie środków z funduszy pomocowych

2)      Środki na realizację własne

Organ - 223(Wn) Rozliczenie wydatków budżetowych, 133(Ma) Rachunek Budżetu

Jednostka - 130(Wn) Rachunek bankowy bieżący, 223 (Ma) Rozliczenie wydatków budżetowych

3)      Przyjęcie faktury - 80(Wn) Środki trwałe w budowie, 201(Ma) Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami,

4)      Zapłata za fakturę

Jednostka - 130(Ma) Rachunek bieżący, 201(Wn) Rozrachunki z odbiorcami

i dostawcami; 8102(Wn) Środki na inwestycje, 800102(Ma) Inwestycje.

Beneficjent nie rozliczył podatku VAT dotyczącego kosztów projektu.

Beneficjent po podpisaniu umowy o dofinansowanie spełnia obowiązek wynikający z §13 dotyczący prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dotyczącej badanego projektu. Wyodrębnioną ewidencję księgową w księgach rachunkowych budżetu.

Beneficjent zarejestruje  operacje dotyczące badanego projektu w swoim systemie księgowym,  po  otrzymaniu dotacji, zgodnie  z dekretem,  na kontach analitycznych w następujący sposób: 1)      Wpływ refundacji od Wojewody Zachodniopomorskiego - 137(Wn) Rachunek

bankowy funduszy pomocowych, 228(Ma) Rozliczenie wydatków z Funduszy

strukturalnych,

Po rozliczeniu dotacji saldo konta 133 zostanie przeksięgowane na konto 967 -Fundusze pomocowe.

Istniejące różnice pomiędzy kwotami we wnioskach o płatność a ewidencją księgową (załącznik do protokołu) spowodowane zostały nieujęciem na kontach wydatków poniesionych w 2004r. i 2005r. O fakcie tym oraz sposobie zaksięgowania tych wydatków Urząd Miasta powiadomił Najwyższą Izbę Kontroli, pismo z dnia 13 kwietnia 2007r. znak: WAK0911/6L/2007 (załącznik nr 2), na które, do chwili trwania kontroli nie otrzymał odpowiedzi.

Podatek VAT stanowi koszt zrealizowanego projektu, dlatego jako koszt projektu zaksięgowano kwoty brutto wynikające z dowodów księgowych dołączonych do wniosku o płatność (zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i oświadczenie Beneficjenta stawni załącznik nr 3).

Wnioski i zalecenia z kontroli;

W trakcie badania Projektu w zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości, które mogłyby być przyczyną wstrzymania płatności kwot wynikających ze złożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność.

Załączniki (tyko w egzemplarzu nr 2);

Egz. nr 2

1. Wydruki przedstawiające operacje na kontach dotyczących badanego projektu.

2.       Pismo Prezydenta Miasta do Najwyższej Izby Kontroli

3.       Zaświadczenie i oświadczenie beneficjenta o podatku VAT.

Na tym protokół zakończono. Pouczenie dla Beneficjenta:

Przedstawicielowi kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią protokołu przysługują następujące uprawnienia:

1. Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo zgłosić uzasadnione zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. W przypadku braku zastrzeżeń co do protokołu w terminie 7 dni od jego otrzymania nabiera on rangi ostatecznego protokołu z kontroli;

2. Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania protokołu składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których: S egzemplarz nr l zostanie przekazany Jednostce Kontrolowanej; S egzemplarz nr 2 zostanie przekazany do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi; S egzemplarz nr 3 przechowywany będzie w Wydziale Finansów i Budżetu.

Niniejszy protokół stanowi jeden z elementów protokołu kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez Zespół Kontrolujący.

Kontrolę zarejestrowano w rejestrze kontroli Urzędu Miasta Świnoujście. Świnoujście, dnia 7 maja 2007 roku.

Jednostka kontrolowana (podpisy)

Kontrolujący (podpisy)

OR

udżetu

ztemFinansów i Budżetu jr StantetciLU Mafcocfci

URZĄD MIASTA

ŚWINOUJŚCIA

ul. Wojsko Polskiego 1/5 72-006 ŚWINOUJŚCIE. t*|. 527 86 000381900