Projekt umowy

UMOWA NR  WIM/........./2006

z dnia ............................ 2006r

zawarta w Świnoujściu pomiędzy:

Gminą Miastem Świnoujście, w imieniu której działa Prezydent Miasta

z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/5,

...............................................................................................................................................

zwaną dalej Zamawiającym

a ...........................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

.............................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą,

w oparciu o najkorzystniejszą ofertę wybraną w postępowaniu nr WIM/ZP/340/29/2006 przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA w ramach projektu nr INT/MV-BB-PL/3.B2.2005.127 „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej jako transgranicznej drogi turystycznej do przejścia granicznego Świnoujście – Garz – etap I”.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Wykonywanie nadzoru inwestorskiego na budowie p.n.: Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej jako transgranicznej drogi turystycznej do przejścia granicznego Świnoujście – Garz – etap I”.

- Zakres rzeczowo - finansowy czynności stanowiących przedmiot umowy określa § 7 ust. 2 niniejszej umowy oraz  załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

TERMINY

1.	Strony ustalają następujące terminy realizacji  przedmiotu umowy:

- termin rozpoczęcia:		w dniu podpisania umowy

b)	termin zakończenia:		12 miesięcy od dnia podpisania umowy

§ 3

WYNAGRODZENIE

- Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie czynności zgodnie z umową stanowi cena ryczałtowa równa: ..................................... zł plus 22% podatku VAT w wysokości: ...................... zł, co stanowi łącznie cenę ryczałtową brutto określoną w ofercie, równą: .................................. zł (słownie złotych: ...................................................................).

- Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera VAT wg stanu prawnego na dzień złożenia oferty.

3.	Strony przewidują dokonywanie płatności częściowych przez Zamawiającego w równych jedenastu miesięcznych ratach w wysokości 1/12 ceny ryczałtowej, na podstawie faktur częściowych, wystawianych przez Wykonawcę na koniec miesiąca kalendarzowego.

4.	Płatność końcowa w wysokości 1/12 ceny ryczałtowej dokonana zostanie przez Zamawiającego na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę – po odbiorze końcowym całości robót stanowiących przedmiot umowy na roboty budowlane p.n.: „Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej jako transgranicznej drogi turystycznej do przejścia granicznego Świnoujście-Garz – etap I”.

5.	Zapłata wynagrodzenia określonego w fakturze nastąpi w formie przelewu na wskazany w fakturze rachunek bankowy, w terminie 14 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

§ 4

ZAMÓWIENIA DODATKOWE I UZUPEŁNIAJĄCE

1.	W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych, zamawiający może udzielić Wykonawcy odpowiednio zamówień dodatkowych i zamówień uzupełniających, do wartości nie przekraczającej 20% realizowanego zamówienia.

2.	Ewentualne zamówienia dodatkowe i zamówienia uzupełniające, o których mowa w ust. 1 zostaną udzielone w trybie z wolnej ręki z uwzględnieniem postanowień art. 67, ust 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych bądź zamówień uzupełniających wymagane są następujące dokumenty stanowiące podstawę przygotowania zmiany umowy (zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego):

- protokół konieczności podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę lub ich upoważnionych przedstawicieli,

- protokół z rokowań w sprawie ceny, upoważnionych przedstawicieli stron,

§ 5

WSPÓŁDZIAŁANIE

- Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej realizacji umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu i terminów określonych w umowie.

- Wykonawca jest obowiązany współdziałać z Zamawiającym w sprawach związanych z wykonaniem czynności wymaganych przez prawo budowlane, niezbędnych do oddania do użytku obiektu budowlanego stanowiącego wynik realizacji robót, których nadzór stanowi przedmiot umowy.

- Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach określonych w umowie jest: .............................................................................................................................................. .

- Wykonawca do realizacji czynności objętych przedmiotem umowy wyznacza następujący personel:

a)	Inspektor koordynator:

.............................................................................................................................................;

b) Inspektor nadzoru w branży drogowej : ............................................................................................................................................. ;

- Inspektor nadzoru w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych: .......................................................................................................................;

- Inspektor nadzoru w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych: ........................................................................................................ .

§ 6

PODWYKONAWCY

- Wykonawca może zlecić podwykonawcom wykonanie części zamówienia stanowiącego przedmiot umowy określony w §1, w części dotyczącej nadzoru w branżach: instalacji sanitarnych oraz elektroenergetycznych.

- Umowy z podwykonawcami Wykonawca zawiera za pisemną zgodą Zamawiającego uwzględniając wykaz podwykonawców i części zamówienia stanowiący załącznik do oferty.

- W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców a zachodzi taka konieczność z przyczyn, których wcześniej nie można było przewidzieć, oraz w przypadku wystąpienia konieczności zmiany w stosunku do wykazu podwykonawców zawartego w ofercie z przyczyn jw., Wykonawca obowiązany jest wybrać i wskazać podwykonawcę oraz powierzany mu zakres zamówienia na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienie oraz uzyskać akceptację zmiany przez Zamawiającego.

- Płatności za czynności wykonane przez Podwykonawców dokonywane będą przez Zamawiającego bezpośrednio na ich rachunki na podstawie faktur przez nich wystawionych na rzecz Zamawiającego.

- Podstawą do wystawienia faktury przez Podwykonawcę jest protokół odbioru spisany pomiędzy nim i Wykonawcą oraz potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

§ 7

OBOWIĄZKI  STRON

1.	Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy uprawomocnionej decyzji o pozwoleniu na budowę,

- przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej wymienionej w załączniku nr 2 do niniejszej umowy oraz kopie umów z instytucjami finansującymi inwestycję, niezwłocznie po ich podpisaniu,

- zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemów zgłoszonych podczas realizacji umowy w formie odpowiadającej co najmniej formie ich zgłoszenia bez zbędnej zwłoki, przy czym na każde zapytanie lub problem zgłoszony przez Wykonawcę w formie pisemnej zamawiający udzieli odpowiedzi również w formie pisemnej:

- w sprawach wymagających zaangażowania lub stanowiska projektanta – w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na piśmie,

- w sprawach pozostałych – do 7 dni,

d) powołanie Komisji i dokonanie odbioru końcowego nadzorowanych robót budowlanych – w terminie 14 dni roboczych, licząc od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia zakończenia realizacji robót od wykonawcy prac budowlanych, potwierdzonego przez inspektora koordynatora.

2.	Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonywanie w pełnym zakresie obowiązków związanych z nadzorem inwestorskim wynikających z ustawy Prawo budowlane, w branżach: drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych,

- nadzór nad realizacją robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem a w razie odstępstw żądanie od wykonawcy robót budowlanych modyfikacji harmonogramu koniecznej do ukończenia robót we właściwym terminie,

- obecność i uczestniczenie w procesie budowy przy czym inspektor koordynator musi być dostępny minimum 4 dni w tygodniu w godzinach od 900 do 1400, a inspektorzy branżowi w zależności od harmonogramu budowy i potrzeb inspektora koordynatora oraz wykonawcy robót budowlanych. W przypadku wykonywania przez wykonawcę robót budowlanych mających istotny wpływ na jakość i funkcjonowanie obiektu (takich jak np. wykonywanie nawierzchni bitumicznej) obowiązkowa jest obecność branżowego inspektora nadzoru przez cały okres wykonywania tych robót,

- wydawanie poleceń wykonawcy we wszystkich sprawach dotyczących prawidłowości wykonania robót budowlanych niezależnie od tego, czy były one wymienione w umowie, czy nie,

- dokonywanie inspekcji i badanie w czasie wytwarzania, montażu przygotowania wszelkich materiałów i urządzeń jakie mogą być dostarczone zgodnie z umową,

- żądanie poddawania wyrywkowym badaniom materiałów stosowanych na placu budowy,

- podejmowanie wszelkich racjonalnych działań w czasie powstania nieprzewidzianych przeszkód lub warunków fizycznych,

- wydawanie zgody na wydłużenie czasu na wykończenie robót lub ich odcinka albo jego części z przyczyn uzasadnionych, za akceptacją Zamawiającego,

- wydawanie w wypadku nieuzasadnionych opóźnień, poleceń wykonawcy robót budowlanych w celu dotrzymania kontraktowego terminu zakończenia robót,

- dokonywanie takich zmian w kształcie, jakości lub ilości całości robót lub ich części, jakie mogą być jego zdaniem potrzebne za zgodą Zamawiającego,

- przejmowanie w imieniu Zamawiającego wszelkich robót zakończonych,

- opisywanie i potwierdzanie protokołów odbioru do faktur przejściowych ustalających procentowe zaawansowanie oraz kwoty, które zdaniem inspektora nadzoru powinien otrzymać wykonawca za wykonane roboty budowlane,

ł)	podejmowanie decyzji o wykonaniu pilnych prac zabezpieczających,

m) dokonywanie czynności odbioru końcowego inwestycji lub jej odpowiedniej części i odbioru ostatecznego. W ramach tych czynności Wykonawca zobowiązuje się do:

- stwierdzenia gotowości do odbioru (przez inspektora koordynatora) ,

- dokonania odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego od wykonawcy robót budowlanych oraz przekazanie przedmiotu odbioru Zamawiającemu, lub wyznaczonemu przez niego użytkownikowi,

- zatwierdzenia dokumentów odbiorowych oraz dokumentacji powykonawczej robót budowlanych w szczególności ilości wykonanych robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia,

- oświadczenia o usunięciu przez wykonawcę robót budowlanych wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze robót,

- dokonania odbioru ostatecznego po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie z wykonawcą.

n) dostarczenie wszelkich dokumentów i innych informacji Zamawiającemu związanych z realizowaną inwestycją (w tym przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań wymaganych przez instytucje finansujące inwestycję),

o)  rozliczenie inwestycji wraz ze sporządzeniem projektów dowodów OT (przyjęcia środków trwałych),

p) 	zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemów zgłoszonych podczas realizacji prac budowlanych przez wykonawcę tych robót w formie odpowiadającej co najmniej formie ich zgłoszenia bez zbędnej zwłoki, przy czym na każde zapytanie lub problem zgłoszony w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi również w formie pisemnej:

- w sprawach wymagających zaangażowania lub stanowiska Zamawiającego lub projektanta – w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na piśmie od wykonawcy robót budowlanych,

- w sprawach pozostałych – do 7 dni.

§ 8

ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

1.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, tj.: jakichkolwiek uchybień Wykonawcy w realizacji umowy lub złamania zobowiązań z niej wynikających, w tym stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji.

2.	Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

- w formie ............................................................................................. na kwotę ..................... zł (słownie: .......................................................................................),

- w formie ............................................................................................. na kwotę ..................... zł (słownie: .......................................................................................),

- w formie ............................................................................................. na kwotę ..................... zł (słownie: .......................................................................................),

- w formie ............................................................................................. na kwotę ..................... zł (słownie: .......................................................................................),

- w formie ............................................................................................. na kwotę ..................... zł (słownie: .......................................................................................),

stanowiącej / stanowiących łącznie 5 % ceny ofertowej brutto, tj .................................... zł

(słownie złotych: .................................................................................................................... ).

3.	Zamawiający wymaga, aby niepieniężne formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy miały charakter bezwarunkowy – równoważny pieniądzu, w przypadku gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych - były zgodne z wzorem gwarancji należytego wykonania umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

4.	Strony ustalają następujące wymagania dotyczące terminu dostarczenia bezwarunkowej gwarancji Zamawiającemu, okresu jej ważności oraz następujące warunki:

4.1 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wymaganych gwarancji bezwarunkowych 
w dniu podpisania umowy.

  - Do czasu przyjęcia przez Zamawiającego wymaganych gwarancji wadium zabezpieczające ofertę Wykonawcy nie zostanie zwrócone.

  - Strony ustalają, iż okres ważności wymaganej gwarancji nie będzie krótszy niż okres przewidziany na realizację przedmiotu umowy powiększony o 30 dni.

  - Kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowej zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty zakończenia umowy określonej w § 2 ust. 1 lit. b).

- Jeżeli Wykonawca nie spełni któregokolwiek z wymagań dotyczących gwarancji bezwarunkowej określonych w ust. 3. i ust. 4, lub jeżeli gwarancja będzie odbiegała od wymaganego wzoru tego dokumentu (załącznik nr 3 do SIWZ), a w szczególności zawierała jakiekolwiek ograniczenia, wyłączenia bądź zastrzeżenia zmieniające jej bezwarunkowy charakter, wówczas:

- Zamawiający nie przyjmie przedłożonej gwarancji,

- ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia należytego wykonania umowy - na zabezpieczenie w pieniądzu zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6, 7 i 8.

6. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu w kwocie równej ...................... zł (słownie złotych: ..................................................................................) stanowiącej 5 % ceny ofertowej brutto w następujący sposób:

- równowartość kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść w dacie podpisania umowy, przy czym kwota wadium stanowiącego zabezpieczenie oferty wniesiona w pieniądzu zostaje zaliczona jako część zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- określoną wyżej kwotę zabezpieczenia Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek Zamawiającego w PEKAO S.A. Oddział w Świnoujściu, numer rachunku 27 1240 3914 1111 0010  0965 1187 z dopiskiem: „Gwarancja – Nadzór inwestorski przebudowy ulicy Grunwaldzkiej w Świnoujściu –  etap I”.

7. Strony ustalają następujące warunki zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy - 100 % kwoty stanowiącej zabezpieczenie zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od daty zakończenia umowy.

8. Z kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający potrąci swoje roszczenia z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

§ 9

KARY I ODSZKODOWANIA

Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne z następujących tytułów i w podanych niżej wysokościach:

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za niedotrzymanie terminów wymienionych w § 7 ust. 2 pkt o) – 500,00 złotych brutto (słownie złotych: pięćset 00/100) za każdy dzień zwłoki.

2. Kary umowne o których mowa w ust. 1 Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za niedotrzymanie terminów wymienionych w § 7 ust. 1 pkt c) – 500,00 złotych brutto (słownie złotych: pięćset 00/100) za każdy dzień zwłoki.

4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach.

§ 10

ROZWIĄZANIE UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je w sposób niezgodny z przepisami prawa lub niezgodny z umową. W tym przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odstępne w wysokości 20% wynagrodzenia ofertowego brutto.

2.	Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający opóźni przekazanie dokumentów wyszczególnionych w § 7 ust. 1 pkt. a) i b) niniejszej umowy o więcej niż 7 dni w stosunku do terminu określonego w umowie.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w następujących przypadkach:

- jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał wykonywanie obowiązków wynikających z umowy i mimo pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dłużej niż 7 dni,

- w przypadku ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub likwidacji jego firmy (przedsiębiorstwa),

- w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, a w szczególności zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania umowy.

§ 11

OBOWIĄZKI  STRON W PRZYPADKU ROZWIĄZANIA UMOWY

Odstępujący od umowy, z wyjątkiem przypadku określonego w § 10 ust.1 pkt. a, jest obowiązany naprawić drugiej stronie szkodę spowodowaną odstąpieniem, chyba, że odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada druga strona.

§ 12

USTALENIA KOŃCOWE

1.	Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności, taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2.	Ewentualna zmiana umowy, z zastrzeżeniem ust. 1 wymaga formy pisemnej i zgody obydwu Stron pod rygorem nieważności.

3.	W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy, w tym ustawy:

a) Kodeks cywilny,

b) Prawo zamówień publicznych,

### c) Prawo budowlane,

4.	Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

- Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

a) zakres rzeczowo – finansowy (załącznik nr 1),

b) wykaz dokumentacji projektowej (załącznik nr2),

- Integralną częścią umowy są również:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr SIWZ/WIM/ZP/340/29/2006 z załącznikami,

- oferta Wykonawcy z dnia ........... 2006r  z załącznikami.

3.	Rozstrzygającą ewentualne rozbieżności w treści ww. dokumentów jest treść umowy a w następnej kolejności treść grup dokumentów wymienionych w ustępie 2 pkt a, b w kolejności w jakiej zostały wymienione.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA: