- ZAMAWIAJĄCY

Nazwa zamawiającego:

Miasto Świnoujście reprezentowane przez Prezydenta Miasta

Adres:		ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

Lokal:		102

Telefon:		(091) 321 27 80

Faks:		(091) 321 59 95

E-mail:		 wim@um.swinoujscie.pl

Internet:		http://www.um.swinoujscie.pl

Regon:		000591900

2.	TRYB ZAMÓWIENIA

  - Postępowanie nr WIM/ZP/340/1/2007  prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego określonego w art. 39 i następnych rozdziału 3, Oddział I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163).

  - Tryb postępowania został zatwierdzony zarządzeniem nr    /2007 Prezydenta Miasta Świnoujścia z dnia      stycznia  2007 roku.

3.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych stanowiących zadanie pn.: „Budowa zaplecza socjalnego mariny na terenie Basenu Północnego  w Świnoujściu”.

  - Przedmiot zamówienia określa dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja projektowa zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ, która jest integralną częścią SIWZ.

  - Opis przedmiotu zamówienia.

Zamówienie obejmuje dokończenie realizacji budowy budynku parterowego mieszczącego  funkcję zaplecza socjalnego mariny. Budowę przerwano na etapie  stanu surowego zamkniętego. Wykonane są  fundamenty (100%), ściany zewnętrzne z porothermu (100%), murowane ścianki działowe (ok.80 %), dach z obróbkami blacharskimi , rynnami i rurami spustowymi oraz kominami (100%), poziomy  pod posadzkowe kanalizacji ściekowej (100 %), podkłady pod posadzki (100%), zamontowana jest stolarka okienna, wszystkie pozostałe roboty budowlane do wykonania (natryski, kabiny sanitarne, zmywalnia naczyń, pralnia, kotłownia pomieszczenie dla bosmana mariny).

Dane liczbowe zamówienia:

- powierzchnia użytkowa		209,02 m2

- powierzchnia zabudowy	260,80 m2

- kubatura				627,06 m3

- wysokość obiektu 		    5,20 m

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa.

  - Podział wg wykazu elementów rozliczeniowych zamówienia na istotne obiekty i elementy robót określa załącznik 1.1 do SIWZ.

  - Przedmiot zamówienia odpowiada następującemu kodowi CPV: 45.21.13.50-7

- CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej, o której mowa w art. 83, ust. 2 i 3 ustawy Pzp, z uwagi na skalę i specyfikę przedmiotu zamówienia.

5.	ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

  - Zamawiający  przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia na warunkach określonych w projekcie umowy (załącznik 1 do SIWZ) robót dodatkowych nie objętych przedmiotem zamówienia podstawowego nie przekraczających łącznie 20% wartości realizowanego zamówienia w przypadku, gdy zachodzą okoliczności określone w art. 67, ust. 1 pkt. 5, ppkt. a lub b. ustawy Pzp.

- OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 83, ust. 1 ustawy Pzp, gdyż cena jest jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej w tym postępowaniu.

7.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

# Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w następujących terminach:

Termin zakończenia: 30.07.2007roku.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OCENA ICH SPEŁNIENIA

8.1	W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 -ustawy Pzp spełniający ponadto następujące warunki:

a)	wykonali z należytą starannością (jako generalny wykonawca) w okresie pięciu ostatnich lat co najmniej trzy zadania – roboty budowlane o zakresie i rodzaju odpowiadającym robotom stanowiącymi przedmiot zamówienia, których wartość brutto była nie mniejsza niż 500.000,00 zł dla każdego zadania,

b)	złożą ofertę zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ.

8.2	Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona w oparciu o dokumenty stanowiące ofertę.

9.	OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Poprawnie przygotowana i złożona oferta (zamawiający wymaga złożenia oferty na formularzu oferty stanowiącym załącznik  3 do SIWZ) zawiera następujące załączniki, w tym oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

1.	Wykaz elementów rozliczeniowych - .(wzór dokumentu – załącznik 1.1 do SIWZ).

2.	Projekt umowy  (zaakceptowany przez oferenta projekt umowy z załącznikami – załącznik 1 do SIWZ).

3.      Gwarancja należytego wykonania umowy (wzór dokumentu  - załącznik nr 2

do SIWZ).

4.	Oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.

5.	Dokument lub dokumenty identyfikujące wykonawcę w obrocie prawnym, tj.:

a)	aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

b)	w przypadku podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu – pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie.

6      Wykaz zadań wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych o

zakresie odpowiadającym robotom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem: nazwy zamawiającego, przedmiotu zamówienia, daty odbioru, wartości robót - w tym co najmniej trzech zadań o wartości umownej nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto-, daty odbioru, realizacja których zostaje potwierdzona załączonymi do wykazu referencjami od zamawiającego (powyższe dokumentuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu zawartego w pkt. 8.1.a SIWZ).

7.	Informację o:

- aktualnej liczbie zatrudnionych pracowników,

- posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą wykonywać zamówienie (w tym kopie dokumentów stwierdzających te uprawnienia).

8.    Wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (wykaz

podwykonawców z określeniem części zamówienia, które wykonawca zamierza im

powierzyć).

9.    Aktualne zaświadczenia:

a) naczelnika właściwego urzędu skarbowego oraz

b) właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

10.    Sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego

rewidenta    zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za ostatnie 2 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.

11.    Informacja banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy,

potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie

właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

13.     Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24

ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert.

14.     Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

15.   Kopię dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie oferty akceptowaną formą

wadium.

16.    Upoważnienie osoby podpisującej ofertę (gdy nie wynika to z treści dokumentów,

o których mowa w pkt. 4).

Zamawiający dopuszcza wyżej przywołane dokumenty w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

10.	POROZUMIEWANIE SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

10.1	Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

10.2	Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

10.3	Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekaże dokumenty lub informacje faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Zamawiający upoważnia do kontaktów z wykonawcami następujące osoby:

- Leszek Kozłowski

Telefon:	(091) 321 57 17

Faks:		(091) 327 06 29

Osobiście:	w lokalu 307 w siedzibie zamawiającego w godz. od  08.00 do 15.00

lub, w czasie nieobecności ww.:

- Maciej Szenejko

Telefon:	(091) 327 85 87

Faks:		(091) 327 06 29

Osobiście:	w lokalu 314 w siedzibie zamawiającego w godz. od  08.00 do 15.00

- WADIUM

  - Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości  10.000 zł

(słownie:  dziesięć tysięcy) przed upływem terminu składania ofert na warunkach określonych w art. 45 i 46 oraz art. 85, ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

  - Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca:

      - przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Świnoujścia w PKO S.A. Oddz. w Świnoujściu, nr rachunku: 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187,

      - gotówką na ww. nr konta Zamawiającego w agencji PKO S.A. na terenie Urzędu Miasta Świnoujścia (w siedzibie Zamawiającego), lokalu nr 20, w godzinach od 08.00 do 15.00.

  - Datą wniesienia wadium w pieniądzu przelewem na rachunek jw. jest data uznania wskazanego rachunku.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - W uzasadnionych przypadkach termin związania ofertą może zostać zmieniony na warunkach określonych w art. 85, ust. 2, 3 i 4.

- PRYGOTOWANIE OFERT

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę., która powinna obejmować całość zamówienia.

  - Wskazane jest, aby wykonawca dokonał oględzin terenu realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, dokonał analizy dokumentacji projektowej – w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz  zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

  - Zamawiający wymaga złożenia oferty na formularzu oferty stanowiącym załącznik 3 do SIWZ.

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, tj. na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

  - Wszystkie strony oferty (w tym załączniki) powinny być podpisane przez osobę podpisującą ofertę. Zaleca się ponumerowanie i zszycie wszystkich kart oferty.

  - Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

  - W przypadku, gdy wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię dokumentu, kopia winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy.

  - Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia oferenta winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.

  - Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

14.10	Ofertę należy umieścić w kopercie wewnętrznej opisanej (zaadresowanej) w sposób umożliwiający odesłanie oferty pocztą do wykonawcy:

- nazwa i adres zamawiającego,

- nazwa i adres wykonawcy.

Tak opisaną kopertę wewnętrzną należy umieścić w kopercie zewnętrznej opisanej w następujący sposób:

- „Oferta na: „nazwa przedmiotu zamówienia” dla Miasta Świnoujścia - (jak określono w pkt. 3.1 SIWZ),

- „Nie otwierać przed terminem komisyjnego, publicznego otwarcia ofert w dniu: data otwarcia: dd.mm .rrrr. – (jak określono w pkt. 15.2 SIWZ).

Zarówno koperta zewnętrzna i wewnętrzna winne być zamknięte w sposób umożliwiający przypadkowe ich otworzenie.

14a.	CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I PODWYKONAWCY – ZAMIERZENIA WYKONAWCY I OGRANICZENIA ZAMAWIAJĄCEGO

14a.1	Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (wykaz podwykonawców z określeniem części zamówienia, które wykonawca zamierza im powierzyć). Planowane do realizacji przez podwykonawców części zamówienia należy określić pod względem rzeczowym i finansowym w sposób odpowiadający treści załącznika nr 1 do oferty (zakres rzeczowo - finansowy). Łączna suma zleconych podwykonawcą robót nie może przekroczyć 50 % wartości ceny umownej całego zamówienia.

14a.2	Zamawiający nie wskazuje, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT

  - Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 102 (Urząd Miasta Świnoujścia, ul. Wojska Polskiego 1/5, Świnoujście, sekretariat Prezydenta Miasta nie później niż do dnia 02 marca 2007 roku do godziny 12.00.

  - Miejsce i termin otwarcia ofert:

Publiczne, komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w sali nr 1 (Urząd Miasta Świnoujścia, ul. Wojska Polskiego 1/5, Świnoujście) w dniu

02 marca 2007 roku o godzinie 12.15.

  - Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

  - Zmiana lub wycofanie oferty może nastąpić pod warunkiem równoczesnego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tej decyzji przez Wykonawcę. Kopertę zewnętrzną i wewnętrzną zawierająca zmianę oferty należy dodatkowo oznaczyć napisem „ZMIANA”. Napisem „WYCOFANIE” oznaczone zostaną koperty oferty wycofanej.

16.	OBLICZENIE CENY OFERTY

  - Zamawiający wymaga określenia w ofercie wynagrodzenia ryczałtowego za realizację przedmiotu zamówienia w złotych polskich, z dokładnością do pełnych groszy.

  - Pod pojęciem „wynagrodzenie ryczałtowe” należy rozumieć wynagrodzenie na warunkach określonych w art. 632 ustawy Kodeks cywilny.

  - W każdym przypadku użycia zamiennie określenia „cena ryczałtowa” należy przez to rozumieć wynagrodzenie ryczałtowe.

  - Pojęcia netto i brutto odnoszące się do wynagrodzenia ryczałtowego lub ceny ryczałtowej oznaczają odpowiednio: wynagrodzenie ryczałtowe bez uwzględnienia VAT (netto) lub wynagrodzenie ryczałtowe zawierające obowiązujący VAT (brutto).

  - Cenę ryczałtową należy obliczyć metodą kalkulacji szczegółowej przy zachowaniu następujących założeń:

      - zakres robót, który jest podstawą do określenia tej ceny musi być zgodny z zakresami określonymi w dokumentacji projektowej,

      - cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji projektowej robót, jak również następujące koszty:

        - wszelkie roboty przygotowawcze oraz porządkowe,

        - projekt organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją,

        - wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy,

        - uzgodnienie z zarządcą obiektu oraz wykonanie oznakowań i zabezpieczeń zapewniających bezpieczeństwo, ich zmiany i utrzymanie w całym okresie budowy (prowadzenie robót na czynnym obiekcie),

        - transport z placu budowy na miejskie składowisko odpadów przy ul. Pomorskiej na wyspie Wolin w Świnoujściu ziemi, gruzu i odpadów budowlanych, prace towarzyszące (bez opłat taryfowych za przyjęcie i składowanie),

        - obsługę geodezyjną,

        - koszty związane z odbiorami wykonanych robót, niezbędne próby i badania, w tym badania laboratoryjne ,

        - koszt wykonania dokumentacji powykonawczej,

        - koszty dodatkowe związane z wykonywaniem robót w dniach ustawowo wolnych od pracy (jeżeli przewidziano w harmonogramie),

        - inne wyżej nie wymienione koszty, jeżeli dobra praktyka, należyta staranność, oględziny obiektów i terenu przyszłego placu budowy oraz analiza przekazanej dokumentacji projektowej, pozwalają je przewidzieć, a są one niezbędne do wykonania i oddania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami umowy, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

      - składniki cenotwórcze wymienione w załączniku nr 1 do oferty (zakres rzeczowo – finansowy) powinny być zgodne ze składnikami cenotwórczymi zastosowanymi do obliczenia ceny ryczałtowej.

  - Wszystkie obliczenia, oraz wpisywanie ich wyników do dokumentów stanowiących ofertę należy wykonać ze szczególną starannością i poddać sprawdzeniu w celu uniknięcia omyłek rachunkowych i pisarskich.

  - Zamawiający poprawia zauważone przez komisję przetargową omyłki w obliczeniu ceny w sposób określony w art. 88 ustawy z uwzględnieniem postanowień art. 87, ust. 2 ustawy Pzp.

  - Oferta zawierająca rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 z uwzględnieniem postanowień zawartych w art. 90 ustawy Pzp.

  - WALUTY OBCE W ROZLICZENIACH MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM

A  WYKONAWCĄ

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich.

18.	KRYTERIA WYBORU OFERTY, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

18.1	Komisja przetargowa proponuje Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych (na podstawie art. 89 ustawy Pzp), po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie warunków udziału w postępowaniu i kryteriów ich spełnienia określonych w pkt. 8 i 9 SIWZ w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 ustawy Pzp.

18.2	O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez ofertę, obliczona przez komisję przetargową wg poniższego schematu.

Punktacja:	punkty za cenę obliczane są według wzoru:

Pc = (Cmin / Cp) x 100 pkt.

gdzie:			Cmin	- cena ryczałtowa brutto najniższa,

Cp	- cena ryczałtowa brutto rozpatrywana.

18.3	Wobec zastosowania jednego kryterium opisanego wyżej podanym wzorem, komisja przetargowa sporządzi zbiorcze zestawienie oceny ofert z pisemnym uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej oferty zawierającym wyliczenie punktów za cenę dla każdej nieodrzuconej oferty.

18.4	Dokumenty dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty  lub unieważnienia postępowania (na podstawie art. 93 ustawy Pzp) będzie zawierała dokumentacja postępowania określona w rozdziale 5 ustawy Pzp.

19.	FORMALNOŚCI DOPEŁNIANE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

19.1	Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi pisemnie o tym fakcie wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu, podając nazwę wybranego Wykonawcy, adres jego siedziby oraz cenę oferty.

19.2	Wynik postępowania zostanie  zamieszczony w miejscu publicznie dostępnym – na tablicy ogłoszeń, na terenie Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta

19.3	Zawiadomienie o wyborze oferty, określające termin zawarcia umowy, Zawiadamiający prześle niezwłocznie wybranemu wykonawcy.

19.4	Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą w terminie 10 dni od daty wysłania zawiadomienia o wyborze oferty, o ile nie zostanie wniesiony protest.

20.	ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

20.1	Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w art. 147 – 151 ustawy Pzp.

20.2	Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ryczałtowej brutto podanej w ofercie.

20.3	Zamawiający wymaga, aby wnoszone zabezpieczenie, w tym gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe, miało bezwarunkowy charakter. Wzór wymaganej gwarancji należytego wykonania umowy (bezwarunkowej) zawiera załącznik 2 do SIWZ.

20.4	Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148, ust. 2, pkt. 1, 2 i 3.

21.	UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

21.1	Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta na zasadach określonych w dziale IV ustawy Pzp.

21.1	Zamawiający określa wzór wymaganej umowy stanowiący załącznik 1 do SIWZ.

# 22.	OCHRONA PRAWNA WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA -POUCZENIE

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego, Nr 19, poz. 177) zasad udzielania zamówień, przysługują środki odwoławcze przewidziane w dziale VI ustawy, o której mowa powyżej.