Miasto Świnoujście

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

nr

SIWZ/WIM/ZP/340/24/2007

(Nazwa pliku SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego: ZP-24-07 SIWZ BAZA RYBACKA_zm1)

„Zagospodarowanie terenu Basenu Bosmańskiego – budowa bazy rybackiej w Świnoujściu.”

| Projekt SIWZ | Data | Wyszczególnienie |
| --- | --- | --- |
| Przygotowanie: | marzec 2007 rok | Komisja przetargowa powołana zarządzeniem nr 188/2007 Prezydenta Miasta Świnoujścia z dnia 7 marca 2007 roku. |
| Zatwierdził: | 12 marzec 2007 rok | Prezydent Miasta Świnoujścia zarządzeniem nr 198/2007 z dnia 12 marca 2007 roku. |

| numer postępowania: | WIM/ZP/340/24/2007 |
| --- | --- |
|  | Świnoujście, marzec 2007 rok, modyfikacja nr 4 – kwiecień 2007 rok |

S P I S  T R E Ś C I  S I W Z

1.	ZAMAWIAJĄCY	3

2.	TRYB ZAMÓWIENIA	3

3.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	3

4.	CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, OFERTY CZĘŚCIOWE	4

5.	ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE	4

6.	OFERTY WARIANTOWE	4

7.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA	5

8.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OCENA ICH SPEŁNIENIA	5

9.	OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU	6

10.	POROZUMIEWANIE SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI	9

11.	OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI	9

12.	WADIUM	9

13.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ	10

14.	PRZYGOTOWANIE OFERT	10

14a.	CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I PODWYKONAWCY – ZAMIERZENIA WYKONAWCY I OGRANICZENIA ZAMAWIAJĄCEGO	11

15.	MIEJSCE ORAZ TERMIN ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT	11

16.	OBLICZENIE CENY OFERTY	11

17.	WALUTY OBCE W ROZLICZENIACH MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ	13

18.	KRYTERIA WYBORU OFERTY, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT	13

19.	FORMALNOŚCI DOPEŁNIANE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY	14

20.	ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY	14

21.	UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO	14

22.	OCHRONA PRAWNA WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU - POUCZENIE	15

WYKAZ ZAŁACZNIKÓW

| Lp. | Wyszczególnienie | Nazwa pliku na stronie internetowej zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Oferta – formularz (OFW) | ZP-24-07 zał 1-0 do SIWZ OFW_zm1 |
| 2. |  | Projekt umowy z załącznikami: | ZP-24-07 zał 2-0 do SIWZ UMO |
|  | 2.1 | Istotne postanowienia umowy (IPU) | ZP-24-07 zał 2-1 do SIWZ IPU |
|  | 2.2 | Szczególne warunki umowy (SWU) | ZP-24-07 zał 2-2 do SIWZ SWU |
|  | 2.3 | Ogólne warunki umowy (OWU) | ZP-24-07 zał 2-3 do SIWZ OWU |
|  | 2.4 | Wykaz wycenionych elementów rozliczeniowych (WWER_zm1) | ZP-24-07 zał 2-4 do SIWZ WWER_zm1 |
|  | 2.5 | Harmonogram realizacji i finansowania (HRF_zm1) | ZP-24-07 zał 2-5 do SIWZ HRF_zm1 |
|  | 2.6 | Karta gwarancyjna – wzór (KG) | ZP-24-07 zał 2-6 do SIWZ KG |
|  | 2.7 | Umowa przejęcia długu – wzór (UPD) | ZP-24-07 zał 2-7 do SIWZ UPD |
|  | 2.8 | Gwarancja zabezpieczenia należytego wykonania umowy – wzór (GWU) | ZP-24-07 zał 2-8 do SIWZ GWU |
|  | 2.9 | Wykaz dokumentacji projektowej (DP) | ZP-24-07 zał 2-9 do SIWZ DP_zm1 |
|  | 2.10 | Wykaz specyfikacji technicznych (ST) | ZP-24-07 zał 2-10 do SIWZ ST_zm1 |
| 3. |  | Oświadczenie o wypełnianiu warunków art. 22 ustawy Pzp. | ZP-24-07 zał 3 do SIWZ Osw art 22 |
| 4. |  | Wykaz osób, którym zostaną powierzone kluczowe stanowiska | ZP-24-07 zał 4 do SIWZ Wykaz osób_zm1 |
| 5. |  | Wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia | ZP-24-07 zał 5 do SIWZ Wykaz podm |
| 6. |  | Wykaz wykonanych robót budowlanych | ZP-24-07 zał 6 do SIWZ Wykaz robót |
| 7. |  | Dokumentacja projektowa wg wykazu w załączniku 2.9 | Folder ZP-24-07 zał 7 i 8 do SIWZ DPiST |
| 8. |  | Specyfikacje techniczne wg wykazu w załączniku 2.10 |  |
| 9. |  | SIWZ/WIM/ZP/340/24/2007 z załącznikami na CD | w aktach postępowania u Zamawiającego |

# 1.	ZAMAWIAJĄCY

Nazwa zamawiającego:

Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta

Adres:		ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

Lokal:		102

Telefon:		(091) 321 27 80

Faks:		(091) 321 59 95

E-mail:		wim@um.swinoujscie.pl

Internet:		www.swinoujscie.pl

Regon:		000591900

# 2.	TRYB ZAMÓWIENIA

2.1	Postępowanie nr WIM/ZP/340/24/2007 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego określonego w art. 39 i następnych rozdziału 3, Oddział I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 164, poz. 1163 z 2006 roku z późniejszymi zmianami).

2.2	Tryb postępowania został zatwierdzony zarządzeniem nr 198/2007 Prezydenta Miasta Świnoujścia z dnia 12 marca 2007 roku.

# 3.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  - Opis przedmiotu zamówienia.

Wykonanie robót budowlanych wg dokumentacji projektowej zadania pn. „Zagospodarowanie terenu Basenu Bosmańskiego – budowa bazy rybackiej w Świnoujściu” określonej w wykazie stanowiącym załącznik nr 2.9/zm1 do SIWZ oraz specyfikacji technicznych określonych w załączniku nr 2.10/zm1 do SIWZ, w tym:

1.	nabrzeża o długości łącznej 353 m, w tym:

-	nabrzeża dla kutrów,

-	nabrzeża dla łodzi,

-	nabrzeże wyładunkowe,

-	nabrzeże asenizacyjne;

2.	budynki (wskaźniki łączne: Pzab=2 010 m2, Puż=2 389 m2, V=7 715 m3), w tym:

- budynek chłodni,

- budynek socjalno-magazynowy,

- budynek sanitariatów,

- wiaty łodziowe 15 szt.,

-	wiaty małe - zadaszenia 15 szt.,

- stacja transformatorowa prefabrykowana;

3.	infrastruktura techniczna, w tym:

-	sieci i przyłącza wodociągowe,

-	sieci i przyłącza kanalizacji ściekowej,

-	przepompownia ścieków,

-	sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej,

-	przepompownia wód opadowych,

-	sieci i przyłącza elektroenergetyczne SN i NN,

-	stacja transformatorowa,

-	oświetlenie terenu,

-	drogi wewnętrzne (2 835 m2),

-	place z nawierzchnią z kostki betonowej (2 015 m2),

-	plac manewrowy (1 062 m2),

-	dojścia piesze – chodniki (34 m2),

-	parking (15 miejsc, 208 m2),

-	zieleń ozdobna i izolacyjna (1308 m2),

-	ogrodzenie terenu, w tym bramy (466 m).

4.	Wyposażenie ruchome bazy rybackiej.

Określone wyżej wielkości charakteryzujące poszczególne obiekty lub grupy obiektów, elementy lub roboty mają wartości przybliżone – orientacyjne. Obowiązują wartości określone w dokumentacji projektowej lub na jej podstawie.

3.2	Przedmiot zamówienia odpowiada następującym kodom CPV:

45000000-7	-	Prace budowlane

45200000-9	-	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty

w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,

45241000-8	-	Prace budowlane dotyczące budowy portów,

45241100-9	-	Nabrzeża,

45111100-9	-	Rozbiórka,

45111220-6	-	Usuwanie odpadów.

# 4.	CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej, o której mowa w art. 83, ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na skalę i specyfikę przedmiotu zamówienia.

# 5.	ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

  - Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia na warunkach określonych w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) robót dodatkowych nie objętych przedmiotem zamówienia podstawowego nie przekraczających łącznie 20% wartości realizowanego zamówienia w przypadku, gdy zachodzą okoliczności określone w art. 67, ust. 1 pkt. 5, ppkt. a lub b ustawy Prawo zamówień publicznych.

# 6.	OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 83 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż cena jest jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej w tym postępowaniu.

# 7.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wyszczególniono następujące etapy i zadania wraz z terminami ich realizacji:

ETAP I:

budowa nabrzeży wg projektu zamawiającego (całość robót rozbiórkowych hydrotechnicznych i czerpalnych, w tym usunięcie urobku zanieczyszczonego z robót czerpalnych) – w terminie do 31 grudnia 2007 roku;

ETAP II:

budowa, wyposażenie i oddanie zamawiającemu pozostałych obiektów i elementów zgodnie z projektem zamawiającego – w terminie do 31 maja 2008 roku.

# 8.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OCENA ICH SPEŁNIENIA

8.1.	W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych spełniający ponadto następujące warunki:

- Wykażą, że wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zadania – roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Przez zadanie odpowiadające wymaganemu rodzajowi i wartości Zamawiający rozumie budowę nabrzeży przeładunkowych lub postojowych o długości nie mniejszej niż 150 m i głębokości technicznej nie mniejszej niż 2,5 m. Przez zadanie jak wyżej Zamawiający rozumie także rozbudowę, przebudowę lub remont nabrzeży przeładunkowych lub postojowych, zawierające w zakresie robót wykonanie nowej ścianki szczelnej na długości łącznej równej 150 m nabrzeża o głębokości technicznej nie mniejszej niż 2,5 m.

Wykaz powyższych zadań, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, Wykonawca obowiązany jest zamieścić w załączonym do oferty (załącznik 4.9) „Wykazie wykonanych robót budowlanych”, wzór - zał. 6 do SIWZ. Należy ponadto załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje od zamawiających). W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, by wszyscy łącznie spełnili wymogi określone pkt 8.1, ppkt 1).

- Zapewnią w realizacji udział osób posiadających kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj.:

- kierownika budowy  który oprócz  wymaganych uprawnień  budowlanych posiada  doświadczenie ogólne – co najmniej 5 lat pracy w zawodzie, w tym nie mniej niż 3 lata pełnienia funkcji kierownika budowy,

- kierowników robót, którzy oprócz wymaganych uprawnień budowlanych posiadają doświadczenie ogólne –  co najmniej 5 lat pracy w zawodzie, w tym nie mniej niż 3 lata pełnienia funkcji kierownika robót,

Wykonawca obowiązany jest zamieścić wyżej wymagane informacje w załączonym do oferty (załącznik 4.6 b) „Wykazie osób, którym zostaną powierzone kluczowe stanowiska”, wzór – zał. 4 do SIWZ.

3)	Wykażą, że w ostatnich trzech latach obrotowych, lub jeżeli działalność jest prowadzona przez okres krótszy niż trzy lata - w okresie prowadzenia działalności, mają średni roczny przychód w wysokości co najmniej 30 000 000,00 zł (słownie: trzydziestu milionów złotych). Przez przychód Zamawiający rozumie (jako równoważne):

- „przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” (poz. A Rachunku zysków i strat – wariant kalkulacyjny),

- „przychody netto ze sprzedaży i zrównoważone z nimi” (poz. A Rachunku zysków i strat. – wariant porównawczy),

- „obroty” (poz. o tej nazwie w innym dokumencie, o którym mowa w pkt. 9.11 SIWZ, stanowiącym załącznik 4.11 do oferty).

Przez średni roczny przychód Zamawiający rozumie średnią arytmetyczną rocznego przychodu obliczoną dla rozpatrywanego okresu. Potwierdzenie spełnienia powyższego warunku – na podstawie dokumentów stanowiących załącznik 4.11 do oferty. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymaganie powyższe musi spełniać przynajmniej jeden z nich.

4)	Wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową wystarczające do realizacji robót. Na potwierdzenie powyższego wymagana jest informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek (załącznik 4.12 do oferty), potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową na łączną kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych). W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymaganie powyższe musi spełniać przynajmniej jeden z nich.

- Złożą ofertę zgodnie wymaganiami Zamawiającego określonymi w treści SIWZ/WIM/ZP/340/24/2007.

  - Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona w oparciu o dokumenty stanowiące ofertę.

# 9.	OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Poprawnie przygotowana i złożona oferta (zamawiający wymaga złożenia oferty na formularzu oferty stanowiącym załącznik 1 do SIWZ) zawiera wypełniony i podpisany formularz oferty oraz następujące załączniki, w tym oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (określone w rozdz. 9, pkt od  9.1 do 9.17 SIWZ oraz – w ten sam sposób – w pkt 4, ppkt od 4.1 do 4.17 formularza oferty - załącznik 1 do SIWZ):

  - Wypełniony formularz Wykazu wycenionych elementów rozliczeniowych (załącznik 2.4/zm1 do SIWZ).

  - Wypełniony formularz Harmonogramu realizacji i finansowania (załącznik 2.5/zm1 do SIWZ).

  - Zaakceptowany przez oferenta projekt umowy z załącznikami (załączniki 2.1, 2.2, 2.3, 2.4/zm1, 2.5/zm1, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9/zm1, 2.10/zm1 do SIWZ, które należy zaakceptować przez podpisanie każdej strony formułą „AKCEPTUJĘ + podpis osoby upoważnionej do składania w imieniu wykonawcy oświadczeń woli”).

  - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, uwzględniające postanowienia art. 22 tej ustawy (złożone na formularzu stanowiącym załącznik 3 do SIWZ).

(W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane oświadczenie składa każdy z tych wykonawców.)

  - Dokument lub dokumenty identyfikujące wykonawcę w obrocie prawnym, tj.:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo

- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

(W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane dokumenty składa każdy z tych wykonawców a ponadto składają dokument, w którym ustanawiają pełnomocnika (jednego z wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie – „wykonawcę wiodącego”, „lidera”) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia.)

  - Informację o:

  - przeciętnej liczbie zatrudnionych pracowników w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie),

  - posiadaniu wymaganych uprawnień budowlanych oraz prawa wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez osoby, które będą nadzorować wykonanie zamówienia – kierować robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy w tym kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych określonych w dokumentacji projektowej (w tym kopie* dokumentów stwierdzających uprawnienia budowlane i przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego). Zamawiający wymaga zamieszczenia informacji o wyżej wymienionych osobach na formularzu stanowiącym załącznik 4/zm1 do SIWZ.

(W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokumenty wymagane w pkt. a składa każdy z wykonawców, dokumenty wymagane w pkt b składają wykonawcy wspólnie.)

  - Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca.

(W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany wykaz składa każdy z wykonawców w swoim zakresie.)

  - Wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. Zamawiający wymaga zamieszczenia informacji o podmiotach uczestniczących w realizacji zamówienia na formularzu stanowiącym załącznik 5 do SIWZ.

(W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykaz ten składany jest wspólnie, lecz obejmuje wszystkie podmioty uczestniczące w wykonaniu zamówienia, tj. także każdego z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz podwykonawców (z uwzględnieniem postanowień rozdziału 14.a.2 SIWZ).)

  - Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie pięciu ostatnich lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia - jak określono w punkcie 8.1. ppkt 1) SIWZ. Zamawiający wymaga zamieszczenia informacji na formularzu stanowiącym załącznik 6 do SIWZ. Należy ponadto załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje zamawiających).

(W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykaz ten składa każdy w swoim zakresie. Zamawiający wymaga, by wszyscy łącznie spełnili wymogi jak określono w pkt 8.1, ppkt 1).)

  - Aktualne zaświadczenia:

  - naczelnika właściwego urzędu skarbowego oraz

  - właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

(W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane dokumenty składa każdy z tych wykonawców.)

  - Sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.

(W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane dokumenty składa każdy z tych wykonawców.)

  - Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada podstawowy rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy jak określono w pkt 8.1, ppkt 4) SIWZ, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

(W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane dokumenty składa każdy z tych wykonawców. W takim przypadku wymaganie określone w pkt 8.1, ppkt 4) musi spełniać przynajmniej jeden z nich.)

  - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

(W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane dokumenty składają wszyscy, których dotyczy przepis u każdego z tych wykonawców.)

  - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

(W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagany dokument składa każdy z tych wykonawców.)

  - Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

(W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagany dokument składa każdy z tych wykonawców.)

  - Kopię* dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie oferty akceptowaną formą wadium w stosunku do form zabezpieczenia określonych w art. 45 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub oryginał dokumentu w stosunku do form zabezpieczenia określonych w art. 45 ust. 6 pkt 2 do 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

(W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wnoszone jest jedno wadium. Zabezpieczenie w formie innej niż forma pieniężna powinno w treści zawierać stwierdzenie, iż stanowi zabezpieczenie oferty wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia i wymieniać tych wykonawców – także w przypadku, gdy jako zobowiązanego wymienia jednego z nich (zazwyczaj „lidera”).)

  - Oryginał upoważnienia osoby podpisującej ofertę (gdy nie wynika ono z treści dokumentów, o których mowa w pkt. 9.5).

(W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia upoważnienia osoby podpisującej ofertę wspólną dokonują wykonawcy w sposób zapewniający związanie ofertą każdego z wykonawców.)

Zamawiający dopuszcza dokumenty wymienione w pkt. 9.4 – ozn. *, 9.5, 9.6, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15 oraz 9.16 – ozn.*, w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

(W odniesieniu do obcokrajowców oraz wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają zastosowanie postanowienia zawarte w paragrafie 2 rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 87, poz. 605).)

# 10.	POROZUMIEWANIE SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

10.1	Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

10.2	Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

  - Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekaże dokumenty lub informacje faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Adres poczty elektronicznej i strony internetowej zamawiającego: wim@um.swinoujscie.pl;	www.swinoujscie.pl

  - Zamawiający wymaga by podane przez Wykonawcę dane teleadresowe umożliwiały przesłanie korespondencji w czasie całej doby.

# 11.	OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Zamawiający upoważnia do kontaktów z wykonawcami następujące osoby:

1.	Kazimierz Karlik

Telefon:		(091) 321-57-17

Faks:		(091) 327-06-29

Osobiście: w lokalu 324A w siedzibie zamawiającego w godz. od  08.00 do 15.00

lub, w czasie nieobecności ww.:

2.	Leszek Kozłowski

Telefon:		(091) 321-57-17

Faks:		(091) 327-06-29

Osobiście: w lokalu 324A w siedzibie zamawiającego w godz. od  08.00 do 15.00

# 12.	WADIUM

  - Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 150.000,00 zł

(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert na warunkach określonych w art. 45 i 46 oraz art. 85, ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Świnoujścia w Banku PEKAO SA Oddz. w Świnoujściu, nr rachunku: 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187 z podaniem tytułu: „wadium w postępowaniu WIM/ZP/340/24/2007”.

  - Datą wniesienia wadium  w pieniądzu przelewem na rachunek jw. jest data uznania wskazanego rachunku.

  - Kopię dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie oferty akceptowaną formą wadium w stosunku do formy zabezpieczenia określonej w art. 45 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub oryginał dokumentu w stosunku do form zabezpieczenia określonych w art. 45 ust. 6 pkt 2 do 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty jak określono w punkcie 9.16 SIWZ.

# 13.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - W uzasadnionych przypadkach termin związania ofertą może zostać zmieniony na warunkach określonych w art. 85 ust. 2, ust. 3, ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# 14.	PRZYGOTOWANIE OFERT

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która powinna obejmować całość zamówienia.

  - Wymagane jest, aby wykonawca dokonał oględzin obiektu przewidzianego  opracowaniem dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia, dokonał bezwzględnie analizy programu funkcjonalno-użytkowego, oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

  - Zamawiający wymaga złożenia oferty na formularzu oferty stanowiącym załącznik 1 do SIWZ.

  - Oferta musi być sporządzona(wypełniona) w języku polskim w formie pisemnej, tj. na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie nieścieralnym długopisem (atramentem) oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

  - Wszystkie strony oferty (w tym załączniki) powinny być podpisane przez osobę podpisującą ofertę oraz opatrzone ciągłą numeracją. Zaleca się zszycie i wymaga opatrzenie kolejną numeracją wszystkich kart oferty.

  - Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

  - W przypadku, gdy wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię dokumentu, kopia winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.

  - Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia oferenta winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.

  - Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty w oryginale, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

  - Ofertę należy umieścić w kopercie wewnętrznej opisanej (zaadresowanej) w sposób umożliwiający odesłanie oferty pocztą do wykonawcy:

- nazwa i adres zamawiającego,

- nazwa i adres wykonawcy.

Tak opisaną kopertę wewnętrzną należy umieścić w kopercie

zewnętrznej opisanej w następujący sposób:

Oferta na „Zagospodarowanie terenu Basenu Bosmańskiego – budowę bazy rybackiej w Świnoujściu” w postępowaniu WIM/ZP/340/24/2007.

- (jak określono w pkt. 3.1 SIWZ),

„Nie otwierać przed terminem komisyjnego, publicznego otwarcia ofert w dniu: 20 kwietnia 2007 r.” - (jak określono w pkt. 15.2 SIWZ).

# 14a.	CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I PODWYKONAWCY – ZAMIERZENIA WYKONAWCY I OGRANICZENIA ZAMAWIAJĄCEGO

14a.1	Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę (na druku stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ) podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (wykaz podwykonawców z określeniem części zamówienia, które wykonawca zamierza im powierzyć). Planowane do realizacji przez podwykonawców części zamówienia należy określić pod względem rzeczowym i finansowym w sposób odpowiadający treści załącznika nr 1 do oferty (wyceniony wykaz elementów rzeczowych). W przypadku realizacji całego zamówienia siłami własnymi Wykonawcy w załączniku nr 5 do SIWZ należy umieścić takie oświadczenie.

14a.2	Wykonawca ma prawo powierzyć do wykonania podwykonawcom roboty stanowiące przedmiot umowy do 50 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto z wyłączeniem robót hydrotechnicznych, które wykonawca obowiązany jest wykonać siłami własnymi co najmniej w 75 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto za te roboty.

# 15.	MIEJSCE ORAZ TERMIN ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT

  - Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 102 (Urząd Miasta Świnoujścia, ul. Wojska Polskiego 1/5, Świnoujście, sekretariat Prezydenta Miasta nie później niż do dnia 20 kwietnia 2007 roku do godziny 13:00.

  - Miejsce i termin otwarcia ofert:

Publiczne, komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w sali nr 1 (Urząd Miasta Świnoujścia, ul. Wojska Polskiego 1/5, Świnoujście) w dniu 20 kwietnia 2007 roku  o godzinie 13:30.

  - Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

  - Zmiana lub wycofanie oferty może nastąpić pod warunkiem równoczesnego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tej decyzji przez Wykonawcę. Kopertę zewnętrzną i wewnętrzną zawierająca zmianę oferty należy dodatkowo oznaczyć napisem „ZMIANA”. Napisem „WYCOFANIE” oznaczone zostaną koperty oferty wycofanej.

# 16.	OBLICZENIE CENY OFERTY

  - Zamawiający wymaga określenia w ofercie wynagrodzenia ryczałtowego za realizację przedmiotu zamówienia w złotych polskich z dokładnością do pełnych groszy.

  - Pod pojęciem "wynagrodzenie ryczałtowe" należy rozumieć wynagrodzenie na warunkach określonych w art. 632 ustawy Kodeks cywilny.

  - W każdym przypadku użycia zamiennie określenia "cena ryczałtowa" należy przez to rozumieć wynagrodzenie ryczałtowe.

  - Pojęcia netto i brutto odnoszące się do wynagrodzenia ryczałtowego lub ceny ryczałtowej oznaczają odpowiednio: wynagrodzenie ryczałtowe bez uwzględnienia VAT (netto) lub wynagrodzenie ryczałtowe zawierające VAT w obowiązującej wysokości (brutto).

  - Cenę ryczałtową należy określić przy zachowaniu następujących założeń:

    - roboty, które są podstawą do określenia tej ceny wynikają z wymagań umowy określonych w załączniku 2 do SIWZ, w tym z Dokumentacji projektowej (DP) wymienionej w załączniku 2.9/zm1 do SIWZ oraz Specyfikacji technicznych (ST) wymienionych w załączniku 2.10/zm1 do SIWZ,

16.5.1.1	integralną część Dokumentacji projektowej (DP) oraz Specyfikacji technicznych (ST) stanowią modyfikacje a także wyjaśnienia odnoszące się do DP i ST, dokonane przez Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych,

    - w przypadku rozbieżności w treści dokumentacji projektowej, rozstrzygająca jest treść projektu wykonawczego,

    - cena ryczałtowa wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami zawarta jest w pozycjach wycenionego wykazu elementów rozliczeniowych (WWER), obejmuje roboty o których mowa w pkt. 16.5.1 ponadto zawiera również następujące koszty:

- robót przygotowawczych i porządkowych,

- stworzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, w tym biura dla przedstawiciela inwestora w ramach tego zaplecza (pomieszczenie o powierzchni użytkowej nie mniejszej jak 16 m2, wyposażone w jedno biurko, telefon, dwa fotele obrotowe, zamykaną szafę na akta, regał na akta, stół konferencyjny oraz sześć krzeseł),

- prac geodezyjnych, w tym wytyczenie przebiegu projektowanych przyłączy oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej – zgodnie z wymogami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i przepisów wykonawczych,

- opracowania i uzgodnienia z właściwymi służbami, w tym z zarządcą dróg, projektu organizacji ruchu, koszty wykonania oznakowań i zabezpieczeń zapewniających właściwą organizację i bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz ich zmiany i utrzymanie w okresie prowadzenia robót, oraz przywrócenia stanu pierwotnego po zakończeniu robót,

- odpowiedniego oznakowania oraz jego zmian i utrzymania w całym okresie prowadzenia robót na obszarze morskich wód wewnętrznych w odniesieniu do akwenu oraz jednostek pływających zaangażowanych w realizację robót i dostaw,

- transportu z placu budowy na miejskie składowisko odpadów przy ul. Pomorskiej na wyspie Wolin w Świnoujściu, gruzu i odpadów budowlanych oraz prac towarzyszących (z uwzględnieniem opłat taryfowych za przyjęcie i składowanie),

- transportu z placu budowy na składowisko urobku z robót czerpalnych zawierającego zanieczyszczenia przekraczające normy dopuszczalne oraz prac towarzyszących (z uwzględnieniem opłat taryfowych za przyjęcie, przetworzenie i składowanie),

- koszty związane z kontrolą jakości i odbiorami wykonanych robót: niezbędnych prób i badań, w tym badań laboratoryjnych, badań podwodnych, sondaży, trałowań dna,

- koszty dodatkowe związane z wykonywaniem robót w dniach ustawowo wolnych od pracy,

- inne wyżej nie wymienione koszty, jeżeli dobra praktyka, należyta staranność, oględziny istniejących obiektów i terenu przyszłego placu budowy, analiza dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, pozwala je przewidzieć, a są one niezbędne do wykonania i oddania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami umowy, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

  - W przypadku elementów robót, w odniesieniu do których w WWER nie wyodrębniono żadnej pozycji, jak też w przypadku, gdy przy wyodrębnionej pozycji nie umieszczono ceny uznaje się, że koszt został zawarty w innych pozycjach (dotyczących danego obiektu, robót, pozycjach pokrewnych).

  - Wszystkie wartości należy podawać w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Ceny poszczególnych pozycji, oraz wyodrębnionych w WWER grup pozycji powinny być podsumowane w miejscu do tego przeznaczonym – zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w kolumnie B WWER.

  - Krótkie opisy pozycji zawarte w kol. B WWER maja na celu jedynie identyfikację i w żadnym przypadku nie modyfikują szczegółowego opisu przedmiotu umowy zawartego w dokumentacji projektowej (DP) oraz w specyfikacjach technicznych (ST).

  - Wszystkie obliczenia oraz wpisywanie ich wyników do dokumentów stanowiących ofertę należy wykonać ze szczególną starannością i poddać sprawdzeniu w celu uniknięcia omyłek rachunkowych i pisarskich.

  - Zamawiający poprawia zauważone przez komisję przetargową omyłki w obliczeniu ceny w sposób określony w art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem postanowień art. 87, ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Oferta zawierająca rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 z uwzględnieniem postanowień zawartych w art. 90 ustawy roku Prawo zamówień publicznych.

# 17.	WALUTY OBCE W ROZLICZENIACH MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich.

# 18.	KRYTERIA WYBORU OFERTY, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

18.1	Komisja przetargowa proponuje Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych (na podstawie art. 89 ustawy Prawo Zamówień publicznych), po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie warunków udziału w postępowaniu i kryteriów ich spełnienia określonych w rozdz. 8 i 9 SIWZ w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych.

18.2	O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez ofertę, obliczona przez komisję przetargową wg poniższego schematu.

Punktacja:	punkty za cenę Pc obliczane są według wzoru:

Pc = (Cmin / Cp) x 100 pkt.

gdzie:			Cmin	- cena ryczałtowa brutto najniższa,

Cp	- cena ryczałtowa brutto rozpatrywana.

18.3	Wobec zastosowania jednego kryterium ceny, opisanego wyżej podanym wzorem, komisja przetargowa sporządzi zbiorcze zestawienie oceny ofert z pisemnym uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej oferty zawierającym wyliczenie punktów za cenę dla każdej nieodrzuconej oferty.

18.4	Dokumenty dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania (na podstawie art. 93 ustawy Prawo Zamówień publicznych) będzie zawierała dokumentacja postępowania określona w rozdziale 5 ustawy Prawo Zamówień publicznych.

# 19.	FORMALNOŚCI DOPEŁNIANE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

19.1	Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi pisemnie o tym fakcie wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu, podając nazwę wybranego Wykonawcy, adres jego siedziby oraz cenę oferty.

19.2	Wynik postępowania zostanie  zamieszczony w miejscu publicznie dostępnym – na tablicy ogłoszeń, na terenie Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta.

19.3	Zawiadomienie o wyborze oferty, określające termin zawarcia umowy, Zawiadamiający prześle niezwłocznie wybranemu wykonawcy.

  - Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą w terminie 10 dni od daty wysłania zawiadomienia o wyborze oferty, o ile nie zostanie wniesiony protest.

# 20.	ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

20.1	Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w art. 147 – 151 ustawy Prawo zamówień publicznych.

20.2	Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie.

20.3	Zamawiający wymaga, aby wnoszone zabezpieczenie, w tym gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe, miało bezwarunkowy charakter. Wzór zalecanej gwarancji należytego wykonania umowy (bezwarunkowej) zawiera załącznik nr 2.8. do SIWZ.

20.4	Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148, ust. 2, pkt 1, 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# 21.	UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

21.1	Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta na zasadach określonych w dziale IV ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Zamawiający określa wzór wymaganej umowy stanowiący załącznik 2 do SIWZ.

  - W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (Wykonawców występujących wspólnie) zawierana umowa, będzie umową Zamawiającego ze wszystkimi partnerami, którzy wspólnie złożyli wybraną ofertę.

  - W przypadku jak wyżej Zamawiający żąda dostarczenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców oraz wymaga, by umowę w sprawie zamówienia publicznego podpisali upoważnieni przedstawiciele każdego z Wykonawców występujących w postępowaniu wspólnie.

  - W przypadku Wykonawców występujących wspólnie wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami, w tym za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# 22.	OCHRONA PRAWNA WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU - POUCZENIE

# Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 164, poz. 1163 z 2006 roku z późniejszymi zmianami) zasad udzielania zamówień, przysługują środki odwoławcze przewidziane w dziale VI ustawy, o której mowa powyżej.