Załącznik nr 2 do SWIZ/WIM/ZP/340/58/2007

projekt umowy

UMOWA NR  WIM/........./2007

z dnia ……………………………. 2007r

zawarta w Świnoujściu pomiędzy:

Gminą Miastem Świnoujście, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/5,

w imieniu której działa Prezydent Miasta

mgr inż. Janusz Żmurkiewicz.

zwaną dalej Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą,

w oparciu o najkorzystniejszą  ofertę wybraną w postępowaniu nr WIM/ZP/340/58/2007) przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

# 1.	Zamawiający  zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania całość prac projektowo – kosztorysowych  wraz  z niezbędnymi  uzgodnieniami , polegających  na opracowaniu  koncepcji, wniosku  o wydanie decyzji na lokalizacje drogi oraz projektu budowlano-wykonawczego na:

# a)  przebudowę  ulicy Ludzi Morza na odcinku od ul. Wolińskiej ( drogi krajowej nr 3) do ulicy Mostowej,

# b)  budowę bezkolizyjnego przejścia dla pieszych i rowerzystów na skrzyżowaniu ul. Wolińskiej i ul. Ludzi Morza,

# c)  budowę drogi łączącej ul. Wolińską ( drogę krajowa nr 3) z ul. Ludzi Morza,

# d) budowę ul. Ludzi Morza w kierunku stałej przeprawy i drogi krajowej nr 93.

# 2.  Szczegółowy  zakres rzeczowo--finansowy przedmiotu zamówienia określa  załącznik  nr  1 do     niniejszej  umowy,  który jest  integralną  jej  częścią.

# 3. Realizacja zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy ma na celu:

- przygotowanie do realizacji zadania p.n. „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu” ,w tym uzyskania pozwolenia na budowę ,

- zapewnienie dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej (zgodnie z Prawem      zamówień publicznych) w postępowaniu wyboru wykonawcy robót budowlanych objętych

zadaniem

§2

TERMINY

1.	Strony ustalają następujące terminy realizacji  prac stanowiących przedmiot umowy:

- termin rozpoczęcia:		w dniu podpisania umowy,

b)	  termin zakończenia prac  związanych z wykonaniem koncepcji:  4 miesiące od dnia

podpisania umowy

c)          termin przekazania zamawiającemu  wniosku o wydanie decyzji lokalizacji drogi wraz

z   załącznikami ( wg opisu w zakresie  „Rzeczowo-finansowym” – zał. nr 1 do umowy:

- 5 miesięcy  od daty  podpisania umowy

d)          termin zakończenia pozostałych praz objętych umową:   16 sierpnia 2008r.

2. 	W terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu założenia do dokumentacji projektowej w celu dokonania wspólnych uzgodnień.

§ 3

WYNAGRODZENIE

1.   Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie całości prac  zgodnie z umową      stanowi cena ryczałtowa równa: …………. zł plus 22% podatku VAT w wysokości: ……………….zł, co stanowi łącznie cenę ryczałtową brutto określoną w ofercie, równą: ………….  zł (słownie złotych: ……………………………………….).

2.   Wynagrodzenie  wynika   ze  szczegółowego  zestawienia  cen  poszczególnych  dokumentacji      zawartych  w   załączniku  nr  1  do  niniejszej  umowy,  pn. „Zakres  rzeczowo-      finansowy”.

# 3.  Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana na rachunek  Wykonawcy  określony w fakturze, w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury wystawionej przez  Wykonawcę, na podstawie protokołu odbioru,  o którym mowa w §10  ust.3, podpisanego przez Zamawiającego, przy czym:

- po odbiorze całości dokumentacji wykonawca otrzyma 80% kwoty umownej określonej w ust. 1,

- pozostałe 20% wartości umowy przekazane zostanie po otrzymaniu przez       zamawiającego pozwolenia na budowę. Wniosek o pozwolenie na budowę       Zamawiający złoży niezwłocznie  po otrzymaniu i odbiorze dokumentacji a jego       kopię prześle do wiadomości  wykonawcy.

# 4.   Strony  dopuszczają  fakturowanie  przejściowe -  za  etapy prac   wykazane  w  załączniku  nr  1 do umowy, przy czym suma faktur przejściowych nie może przekroczyć 80% wartości zamówienia ( zgodnie z zapisem w ust. 3 pkt. a) niniejszego paragrafu).

# 5. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT kwota brutto wynagrodzenia określonego w ust. 1 zostanie odpowiednio zmieniona aneksem do niniejszej umowy.

§ 4

OBOWIĄZKI  STRON

- Wykonawca zapewni wykonanie opracowań   wymienionych  w  §1 z należytą starannością i w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, któremu one służą, z uwzględnieniem aktualnych przepisów, obowiązujących norm i zasad wiedzy technicznej.

- Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest wykonać opracowania i analizy oraz związane z nimi uzgodnienia nie wymienione w §1 a wynikające z wymagań urzędów lub właściwych jednostek. Wykonawca  jest  również  zobowiązany  do  koordynacji   swoich   prac  z  Zamawiającym   i  jednostkami  wydającymi  warunki  techniczne  przyłączeń – jeśli  takie  wystąpią.

- Wykonawca będzie informować na bieżąco Zamawiającego o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji przedmiotu umowy oraz sygnalizować pojawiające się zagrożenia, przy usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego.

- Wykonawca może zawrzeć umowę o wykonanie części pracy projektowej z innym  projektantem  pod  warunkiem otrzymania zgody na powyższe od  Zamawiającego.

- W dniu podpisania umowy Wykonawca  otrzyma  od  Zamawiającego:

-   wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego miasta dla j.o. IV i V oraz wszelkie zapisy o przewidywanych zmianach..

§5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Wykonawca  jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie  albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, a w szczególności odpowiada za rozwiązania:

- niezgodne z parametrami ustalonymi w założeniach, o których mowa w §2 ust. 2,

- niezgodne z normami i przepisami  techniczno – budowlanymi oraz sztuka budowlaną,

-  nieuzasadnione ekonomicznie.

§6

WSPÓŁDZIAŁANIE

- Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej            realizacji umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów            określonych w umowie.

- Wykonawca jest obowiązany współdziałać z Zamawiającym w sprawach związanych            z wykonaniem czynności wymaganych przez prawo budowlane, niezbędnych do oddania przedmiotu umowy  stanowiącego wynik realizacji robót określonych w umowie.

- W razie powstania przeszkód w wykonaniu robót stanowiących przedmiot umowy każda ze stron, w ramach swoich obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych przeszkód pod           rygorem pokrycia szkód, doznanych z tego powodu przez drugą stronę.

§7

PERSONEL

- Kierowanie pracami projektowymi i innymi zadaniami objętymi przedmiotem umowy   Wykonawca powierza ...................................e, tel. służbowy  ........tel.  kom.  ...............

- Koordynację realizacji zobowiązań Zamawiającego, przyjęcie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz odbiór przedmiotu umowy Zamawiający powierza…………..

tel…………          fax służbowy:…………………………………..

- Wykonawca skieruje do realizacji przedmiotu umowy personel wskazany w ofercie. Zmiana personelu wymaga zgody Zamawiającego i będzie dopuszczona wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Personel zaproponowany do zmiany musi posiadać co najmniej równoważne kwalifikacje i doświadczenie.

- Wykonawca wyraża zgodę na przejęcie przez Zamawiającego autorskich praw          majątkowych do opracowań stanowiących przedmiot niniejszej umowy zgodnie z           obowiązującą ustawą z  dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§8

ZAMÓWIENIA DODATKOWE I UZUPEŁNIAJĄCE

1.	W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych  zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień dodatkowych  do wartości nie przekraczającej 50% realizowanego zamówienia,, gdyż Zamawiający uwzględnił taką możliwość w specyfikacji, na warunkach cenowych podlegających negocjacjom.,

2.	Ewentualne zamówienia dodatkowe, o których mowa w ust. 1 zostaną udzielone w trybie z wolnej ręki z uwzględnieniem postanowień art. 67, ust 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych  wymagane są następujące dokumenty stanowiące podstawę przygotowania zmiany umowy (zamówienia dodatkowego):

- protokół konieczności podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę lub ich upoważnionych przedstawicieli,

- wycena prac objętych protokołem konieczności - sporządzona przez Wykonawcę i sprawdzona przez przedstawiciela Zamawiającego.

§9

ODBIÓR  ROBÓT

- Przedmiotem odbioru prac jest dokumentacja określona w §1 niniejszej umowy.

Przekazywane Zamawiającemu opracowania i dokumenty będą m.in.:

- zgodne z:

- wymaganiami ochrony środowiska,

- aktualnymi przepisami, w tym techniczno – budowlanym,

- kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć,

- zawierać spisy treści  rysunków oraz dokumentów i opracowań tworzących komplet,

- posiadać oświadczenia podpisane przez projektantów  i sprawdzających odpowiedzialnych za spełnienie wszelkich  wymagań..

- Miejscem przekazania przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego.

- Dowodem przekazania dokumentacji projektowej jest protokół przyjęcia podpisany przez Zamawiającego.

- Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji projektowo- kosztorysowej przystąpi do          czynności  odbioru przekazanej dokumentacji, które zakończy w terminie 21 dni            kalendarzowych od daty   otrzymania dokumentacji następująco:

- a)    podpisaniem protokołu odbioru, lub

- b) zwrotem dokumentacji, z podaniem w piśmie przyczyn odmowy odbioru i określeniem terminu usunięcia nieprawidłowości.

§10

KARY, ODSZKODOWANIA

- Niedotrzymanie terminu przekazania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej Zamawiającemu, a także terminu usunięcia wad oraz niezgodności dokumentacji projektowo - kosztorysowej z udokumentowanymi oczekiwaniami Zamawiającego i przepisami prawa budowlanego, spowoduje naliczenie kar umownych w wysokości  0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3ust. 1 za  każdy dzień zwłoki Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad dokumentacji projektowo – kosztorysowej w następujących terminach:

- wad ujawnionych w okresie budowy – w terminie nie dłuższym niż 3 dni kalendarzowe,

- pozostałych – w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego lub osoby upoważnione, o ile strony nie ustalą w                  danym przypadku innego terminu.

- Zamawiający może potrącić kary umowne obliczone zgodnie z postanowieniami zawartymi w ust. 1  z wynagrodzenia ryczałtowego określonego w §3 ust. 1 z dowolnej płatności należnej Wykonawcy.

- Zamawiający może nadto dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody w szczególności w związku z niepełnym, nieterminowym lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

§ 11

ROZWIĄZANIE UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający opóźni     przekazanie materiałów wyszczególnionych w § 4 ust. 5 o więcej niż 14 dni  w stosunku do     terminu określonego w umowie.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w następujących przypadkach:

- w przypadku ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub likwidacji jego firmy             (przedsiębiorstwa),

- w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, a w szczególności zajęcia  wierzytelności z tytułu wykonania umowy.

§ 12

ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, tj.: jakichkolwiek uchybień Wykonawcy w realizacji umowy lub złamania zobowiązań z niej wynikających.

  - Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

- w formie ............................................................................................. na kwotę ..................... zł (słownie: .......................................................................................),

- w formie ............................................................................................. na kwotę ..................... zł (słownie: .......................................................................................),

- w formie ............................................................................................. na kwotę ..................... zł (słownie: .......................................................................................),

- w formie ............................................................................................. na kwotę ..................... zł (słownie: .......................................................................................),

- w formie ............................................................................................. na kwotę ..................... zł (słownie: .......................................................................................),

stanowiącej / stanowiących łącznie 5 % ceny ofertowej brutto, tj. j.................................... zł

(słownie złotych: .................................................................................................................... ).

  - Zamawiający wymaga, aby niepieniężne formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy miały charakter bezwarunkowy – równoważny pieniądzu, w przypadku gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych - były zgodne z wzorem gwarancji należytego wykonania umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

  - Strony ustalają następujące wymagania dotyczące terminu dostarczenia bezwarunkowej gwarancji Zamawiającemu, okresu jej ważności oraz następujące  warunki:

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wymaganych gwarancji bezwarunkowych 
w dniu podpisania umowy.

- Do czasu przyjęcia przez Zamawiającego wymaganych gwarancji wadium zabezpieczające ofertę Wykonawcy nie zostanie zwrócone.

- Strony ustalają, iż okres ważności wymaganej gwarancji nie będzie krótszy niż okres przewidziany na realizację przedmiotu umowy powiększony o okres 4 miesięcy tj. o okres usuwania ewentualnych wad dokumentacji przed wystąpieniem Zamawiającego o pozwolenie na budowę a także o okres  trwania  postępowania administracyjnego związanego z  wydaniem pozwolenia na budowę.

- Wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu, w którym decyzja o pozwolenia na budowę przedmiotu umowy stała się ostateczną.

  - Jeżeli Wykonawca nie spełni któregokolwiek z wymagań dotyczących gwarancji bezwarunkowej określonych w ust. 3. i ust. 4, lub jeżeli gwarancja będzie odbiegała od wymaganego wzoru tego dokumentu (załącznik nr 3 do SIWZ), a w szczególności zawierała jakiekolwiek ograniczenia, wyłączenia bądź zastrzeżenia zmieniające jej bezwarunkowy charakter, wówczas:

- Zamawiający nie przyjmie przedłożonej gwarancji,

- ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia należytego wykonania umowy - na zabezpieczenie w pieniądzu zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6, 7 i 8.

  - Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu w kwocie równej ...................... zł (słownie złotych: ..................................................................................) stanowiącej 5 % ceny ofertowej brutto w następujący sposób:

- równowartość kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść w dacie podpisania umowy, przy czym kwota wadium stanowiącego zabezpieczenie oferty wniesiona w pieniądzu zostaje zaliczona jako część zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- określoną wyżej kwotę zabezpieczenia Wykonawcę wpłaci przelewem na rachunek Zamawiającego w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A., numer rachunku 45 1020  4870 0000 5502 0003 6814 z dopiskiem: „Gwarancja – Remonty nawierzchni chodników na terenie miasta Świnoujścia”.

  - Strony ustalają następujące warunki zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

- 70% kwoty stanowiącej zabezpieczenie zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy lub po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego,

- pozostała kwota zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 dni od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego po upływie okresu gwarancji, lub po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia usterek określonych w protokole odbioru ostatecznego, sporządzonego po upływie okresu gwarancji.

  - Z kwot określonych w ust. 2 pkt.  Zamawiający potrąci swoje roszczenia z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

§ 13

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnej – pod rygorem nieważności.

§14

Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze polubownej, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia (w okresie 30 dni od powstania sporu) - mogą zostać skierowane na drogę postępowania sądowego w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§15

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie w szczególności przepisy ustaw:

- kodeks cywilny,

- prawo budowlane,

- prawo  zamówień  publicznych,

- o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

- prawo ochrony środowiska,

oraz rozporządzenia wykonawcze do ww. ustaw.

§16

Integralną  częścią  niniejszej  umowy  są  załączniki :

- Nr 1 -  Zakres  rzeczowo-finansowy

- Nr 2 – wykaz osób

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- SIWZ/WIM/ZP/340/58/2007

§17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

# ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA: