# Załącznik  nr  2  do  SIWZ/WIM/ZP/340/42/2007

Projekt umowy

UMOWA NR  WIM/........./2007

z dnia ............................ 2007r

zawarta w Świnoujściu pomiędzy:

Gminą Miastem Świnoujście, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/5, w imieniu której działa Prezydent Miasta

...............................................................................................................................................

zwaną dalej Zamawiającym

a ...........................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

.............................................................................................................................................

zwanym dalej Projektantem,

w oparciu o najkorzystniejszą  ofertę wybraną w postępowaniu nr WIM/ZP/340/42/2007 przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

# 1.	Zamawiający zleca a Projektant przyjmuje do wykonania usługę p.n.: „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla realizacji zadania: budowa ciągu pieszo rowerowego przy ulicy 1-go Maja w Karsiborzu”.

# 2.  Szczegółowy zakres rzeczowo--finansowy przedmiotu zamówienia określa  załącznik  nr 1 do niniejszej umowy,  który jest integralną jej częścią.

# 3.  Realizacja zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy ma na celu:

- przygotowanie zadania do realizacji z udziałem finansowania  ze środków unijnych,

- zapewnienie dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz do wyboru wykonawcy robót budowlanych w postępowaniu (zgodnie z Prawem  zamówień publicznych).

§2

TERMINY

Strony ustalają następujące terminy realizacji prac stanowiących przedmiot umowy:

- termin rozpoczęcia:		w dniu podpisania umowy,

b)	termin zakończenia:	6 miesięcy od daty podpisania umowy.

§ 3

WYNAGRODZENIE

1. 	Wynagrodzenie ryczałtowe Projektanta za wykonanie całości prac zgodnie z umową stanowi cena ryczałtowa równa: ..................................... zł plus 22% podatku VAT w wysokości:    ...................... zł, co stanowi łącznie cenę ryczałtową brutto określoną w ofercie, równą: .................................. zł (słownie złotych: .........................................).

2.  Wynagrodzenie wynika ze szczegółowego zestawienia cen poszczególnych dokumentacji zawartych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, zwanym „Zakres rzeczowo-finansowy”,  który stanowi integralną część niniejszej umowy.

# Strony  przewidują fakturowanie w dwóch ratach:

# I rata w wysokości 75 % wynagrodzenia określonego w ust. 1 – po przekazaniu dokumentacji Zamawiającemu. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół przyjęcia o którym mowa w §9 ust.2.

# II rata w wysokości 25 % wynagrodzenia określonego w ust. 1 – po weryfikacji dokumentacji i podpisaniu protokołu odbioru przez Zamawiającego, o którym mowa w §9 ust.3, lit. a).

# 4.  Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana na rachunek Projektanta określony w fakturze, w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury wystawionej przez Projektanta.

OBOWIĄZKI  STRON

§ 4

- Projektant zapewni wykonanie opracowań wymienionych w §1 z należytą starannością i w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, któremu one służą, z uwzględnieniem aktualnych przepisów, obowiązujących norm i zasad wiedzy technicznej.

- Projektant w trakcie wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest wykonać opracowania i analizy oraz związane z nimi uzgodnienia nie wymienione w §1  oraz  załączniku nr 1 do umowy, a wynikające z wymagań urzędów lub właściwych jednostek. Projektant  jest  również  zobowiązany do koordynacji swoich prac z Zamawiającym i  jednostkami wydającymi warunki techniczne przyłączeń – jeśli takie wystąpią.

- Projektant będzie informować na bieżąco Zamawiającego o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji przedmiotu umowy oraz sygnalizować pojawiające się zagrożenia, przy usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego.

- Projektant przedstawi Zamawiającemu w celu uzgodnienia koncepcję ciągu pieszo rowerowego wraz z oświetleniem ulicy, a następnie jeśli to będzie konieczne wystąpi z upoważnienia Zamawiającego z wnioskiem o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego do właściwego organu.

- Zatwierdzona protokołem odbioru – podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Projektanta – koncepcja, stanowić będzie dane wyjściowe do realizacji prac projektowych przez Projektanta, a ich spełnienie – istotny warunek odbioru prac projektowych przez Zamawiającego.

- Projektant może zawrzeć umowę o wykonanie części pracy projektowej z innym  projektantem po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

- Zamawiający przekaże Projektantowi mapę do celów projektowych - wtórnik w wersji elektronicznej w ciągu 2 tygodni od daty podpisania umowy,

§5

1.  Projektant  jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowa      ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w założeniach, normach i przepisach techniczno – budowlanych.

# 2.  Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Projektanta i podwykonawców prac projektowych wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót wykonanych na podstawie tego projektu.

WSPÓŁDZIAŁANIE

§6

- Zamawiający i Projektant są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej realizacji umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów określonych w umowie.

- Projektant jest obowiązany współdziałać z Zamawiającym w sprawach związanych z wykonaniem czynności wymaganych przez prawo budowlane, niezbędnych do oddania przedmiotu umowy stanowiącego wynik realizacji robót określonych w umowie.

- W razie powstania przeszkód w wykonaniu robót stanowiących przedmiot umowy każda ze stron, w ramach swoich obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych przeszkód pod rygorem pokrycia szkód, doznanych z tego powodu przez drugą stronę.

§7

- Kierowanie pracami projektowymi i innymi zadaniami objętymi przedmiotem umowy z ramienia Projektanta będzie wykonywał ..............................., tel. służbowy  ......................, tel. kom.  .......................... .

- Koordynację realizacji zobowiązań Zamawiającego, przyjęcie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz odbiór przedmiotu umowy Zamawiający powierza ................................... -  pracownikowi Wydziału Inżyniera Miasta, tel., fax służbowy: ............................................ .

3.   Projektant wyraża zgodę na przejęcie przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych do opracowań stanowiących przedmiot niniejszej umowy zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

ODBIÓR  ROBÓT

§8

1.	Przedmiotem odbioru prac jest dokumentacja określona w §1 niniejszej umowy oraz w załączniku nr 1 do umowy pn.: „Zakres rzeczowo-finansowy”.

2.	Przekazywane Zamawiającemu opracowania i dokumenty będą:

- zgodne z:

- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

- wymaganiami ochrony środowiska,

- aktualnymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi;

- kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć,

- zawierać spisy treści  rysunków oraz dokumentów i opracowań tworzących komplet,

- posiadać oświadczenia podpisane przez projektantów i sprawdzających odpowiedzialnych za spełnienie wszelkich  wymagań..

§9

- Miejscem przekazania przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego.

- Dowodem przekazania dokumentacji projektowej jest protokół przyjęcia podpisany przez Zamawiającego.

3.	Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji projektowo- kosztorysowej przystąpi do czynności odbioru przekazanej dokumentacji, które zakończy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty  otrzymania dokumentacji następująco:

a)    podpisaniem protokołu odbioru, lub

b)    zwrotem dokumentacji, z podaniem w piśmie przyczyn odmowy odbioru..

§10

- Niedotrzymanie terminu przekazania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej Zamawiającemu, a także terminu usunięcia braków lub wad oraz niezgodności dokumentacji projektowo - kosztorysowej z udokumentowanymi oczekiwaniami Zamawiającego i przepisami prawa budowlanego spowoduje naliczenie kar w wysokości: 300,00 złotych (słownie: trzysta złotych 00/100)  za każdy dzień zwłoki Projektanta.

- Projektant zobowiązuje się do usunięcia wad dokumentacji projektowo – kosztorysowej w następujących terminach:

- wad ujawnionych w okresie budowy – w terminie nie dłuższym niż 3 dni    kalendarzowe,

- pozostałych – w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego lub osoby upoważnione, o ile strony nie ustalą w danym przypadku innego terminu.

- Zamawiający może potrącić kary umowne obliczone zgodnie z postanowieniami zawartymi w ust. 1 i 2 z wynagrodzenia ryczałtowego określonego w §3 ust. 1.

- Zamawiający może nadto dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody w szczególności w związku z niepełnym, nieterminowym lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

§ 11

ROZWIĄZANIE UMOWY

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2.	Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w następujących przypadkach:

- w przypadku ogłoszenia upadłości Projektanta lub likwidacji jego firmy   (przedsiębiorstwa),

- w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Projektanta, a w szczególności zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania umowy.

§ 12

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnej – pod rygorem nieważności.

§13

Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze polubownej, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia (w okresie 30 dni od powstania sporu) - mogą zostać skierowane na drogę postępowania sądowego w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§14

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie w szczególności przepisy ustaw:

- kodeks cywilny,

- prawo budowlane,

- prawo  zamówień  publicznych

- o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

- prawo ochrony środowiska,

oraz rozporządzenia wykonawcze do ww. ustaw.

§15

Integralną  częścią  niniejszej  umowy  są  załączniki :

- Nr 1 -  Zakres  rzeczowo-finansowy

- SIWZ/WIM/ZP/340/42/2007.

§16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

# ZAMAWIAJĄCY:								PROJEKTANT: