UMOWA NR   WIM/………../2008

zawarta w dniu  ...........................2008 roku

w Świnoujściu, pomiędzy:

Gminą  Miastem Świnoujście, w imieniu której działa

Prezydent Miasta Świnoujścia, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/5,

...................................................................................................................................................... zwany dalej Zamawiającym

a ......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... zwanym dalej Wykonawcą

w oparciu o wynik postępowania: WIM/ZP/340/83/2007 pn. ”Projekt schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Karsiborskiej 19 w Świnoujściu” przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

§ 1

- Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie projektowe pn. „Projekt schroniska dla  bezdomnych przy ul. Karsiborskiej 19 w Świnoujściu” stanowiące przedmiot umowy, które obejmuje:

- projekt budowlany z wymaganymi uzgodnieniami oraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę,

- projekt wykonawczy, w tym przedmiar robót,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- kosztorysy inwestorskie.

- Zadanie projektowe Wykonawca zrealizuje na podstawie koncepcji dostarczonej przez Zamawiającego z wykorzystaniem inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej, ekspertyz budowlanych oraz innych dokumentów wymienionych w załączniku nr 4 do niniejszej umowy.

- Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Realizacja zamówienia stanowiącego przedmiot  umowy ma na celu:

- przygotowanie inwestycji do realizacji, w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę (co stanowi warunek skutecznego ubiegania się o dofinansowanie tej inwestycji z Budżetu Państwa),

- zapewnienie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych niezbędnych w:

-	postępowaniu wyboru wykonawcy robót budowlanych (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych),

-	realizacji oraz użytkowaniu schroniska jw.

§ 2

- Wykonawca zapewni wykonanie opracowań wymienionych w § 1 z należytą starannością i w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, któremu one służą, z uwzględnieniem aktualnych przepisów, obowiązujących norm i zasad wiedzy technicznej. Przekazywane Zamawiającemu opracowania i dokumenty będą posiadać oświadczenie Wykonawcy podpisane przez projektantów odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań.

- Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest wykonać opracowania i analizy oraz związane z nimi uzgodnienia nie wymienione w § 1 oraz załącznikach do umowy, a wynikające z wymagań urzędów lub właściwych jednostek.

- Wykonawca będzie informować na bieżąco Zamawiającego o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji przedmiotu umowy oraz sygnalizować pojawiające się zagrożenia, przy usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego.

- Wykonawca uzgodni z Zamawiającym w terminie 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy założenia (wytyczne) do projektowania - w szczególności w części nie wynikającej z koncepcji  zawierające:

- ogólną charakterystykę techniczną i organizacyjną  przedsięwzięcia,

- charakterystykę robót budowlanych i technologię ich wykonania we wszystkich branżach,

- charakterystykę wyposażenia pomieszczeń, w tym kuchni i kotłowni.

- Zatwierdzone protokołem uzgodnień podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcę – założenia (wytyczne) do projektowania stanowią dane wyjściowe do realizacji prac projektowych przez Projektanta, a ich spełnienie – oprócz zgodności z koncepcją - istotny warunek odbioru prac projektowych przez Zamawiającego.

- Wykonawca może zawrzeć umowę o wykonanie części pracy projektowej z innym projektantem (Podwykonawcą) pod warunkiem poinformowania o powyższym Zamawiającego w formie pisemnej i uzyskania jego zgody.

§ 3

- Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę w terminie 90 dni kalendarzowych od daty podpisania niniejszej umowy, przy czym wykonanie projektu budowlanego, niezbędne uzgodnienia oraz wystąpienie z wnioskiem o decyzję o pozwoleniu na budowę – w terminie 50 dni od daty podpisania umowy. Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych elementów przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do umowy.

- Miejscem przekazania przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego.

- Dowodem przekazania dokumentacji projektowej i innych opracowań wymienionych w załączniku nr 2 jest protokół przyjęcia podpisany przez Zamawiającego i Projektanta.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad dokumentacji projektowo – kosztorysowej w następujących terminach:

a)	wad ujawnionych w okresie budowy – w terminie nie dłuższym niż 3 dni kalendarzowe,

b)	pozostałych – w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego lub osoby upoważnione, o ile strony nie ustalą w danym przypadku innego terminu.

- Wszelkie modyfikacje (zmiany i uzupełnienia) dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych stanowiących przedmiot umowy Wykonawca przygotuje i wprowadzi w sposób zapewniający pełną ich identyfikację poprzez (co najmniej):

- unikatowy numer oraz miejsce i datę modyfikacji,

- nazwę wyodrębnionego opracowania, w tym elementu - których dotyczą,

- imiona, nazwiska i podpisy autora modyfikacji oraz – gdy jest to wymagane - sprawdzającego,

- wskazanie podstawy lub przyczyny modyfikacji,

- jednoznaczny, pełny, czytelny oraz odpowiedni (do wdrożenia) pod względem formy opis modyfikacji,

- informację o skutkach – modyfikacjach związanych (poprzez przywołanie informacji o tych modyfikacjach w zakresie, o którym mowa w lit. a i b).

- Wykonawca obowiązany jest prowadzić rejestr modyfikacji (zmian i uzupełnień) umożliwiający ich identyfikację pod względem:

- okresu wprowadzenia:

- przed wszczęciem postępowania dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy robót budowlanych,

- w czasie postępowania jw. – w trybie wymaganym dla modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawartych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych,

- w okresie późniejszym (realizacji przedsięwzięcia),

b)	skutków w zakresie wartości przedsięwzięcia (wg kosztorysu inwestorskiego).

§ 4

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w formie ryczałtu na kwotę ................................................... zł brutto (słownie złotych: .............................................................................................................................................) w tym kwota netto w wysokości ....................................... zł (słownie złotych: .............................................................................................................................................) oraz należny VAT .......... %, równy ..................................................... zł (słownie złotych: .............................................................................................................................................).

Wynagrodzenie wynika ze szczegółowego zestawienia cen określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, zwanym „Zakres  rzeczowo-finansowy”.

- Strony dopuszczają fakturowanie przejściowe za opracowania wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej umowy na zasadach:

- fakturowanie częściowe określa ust. 3,

- wystawienie przez Wykonawcę faktury częściowej następuje na podstawie protokołu odbioru częściowego, wystawionego przez Zamawiającego, na zasadach określonych w § 5 ust. 2 i 3.

- Fakturowanie wynagrodzenia może nastąpić w określonych niżej częściach:

- 75% wynagrodzenia ryczałtowego  za element zakresu rzeczowego określony w lp. 1 w załączniku nr 1 do umowy – po przekazaniu przez Wykonawcę i protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego projektu budowlanego z wymaganymi uzgodnieniami  w tym udokumentowanym złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę,

- 25% wynagrodzenia ryczałtowego za ww. element zakresu – po otrzymaniu przez Zamawiającego decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę z dwoma zatwierdzonymi egz. projektu budowlanego, na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiającego. ,

- pozostała część wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 – po przekazaniu przez Wykonawcę i protokolarnym bezusterkowym odbiorze przez Zamawiającego pozostałej części przedmiotu umowy.

- Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana na rachunek Wykonawcy określony w fakturze, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę, na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiającego, o którym mowa w § 5 ust. 2 lit. a) i § 5 ust. 3.

§ 5

- Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy opracowania i dokumenty wymienione w poz. od 1 do 6 w załączniku nr 4 do umowy. Dokumenty wymienione w poz. 7 i 8 załącznika nr 4 Zamawiający przekaże Wykonawcy niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż do 15 lutego 2008 roku.

2.	Zamawiający, po otrzymaniu dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy przystąpi do czynności odbioru przekazanej dokumentacji, które zakończy w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania następująco:

a)	podpisaniem protokołu odbioru, lub

b)	zwrotem dokumentacji, z podaniem na piśmie przyczyn odmowy odbioru.

3.	Nie wniesienie przez Zamawiającego uwag w terminie określonym w ust. 2 uznaje się za równoważne czynności określonej w ust. 2 lit. a).

4.	Termin wykonania określony w § 3 ust. 1 niniejszej umowy może ulec zmianie o taką liczbę dni kalendarzowych, o jaką Zamawiający opóźni przekazanie dokumentu lub dokumentów określonych w § 5 ust. 1 w stosunku do daty w nim określonej.

§ 6

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w założeniach, normach i przepisach techniczno – budowlanych.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy i podwykonawców prac projektowych wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi i gwarancji za wady obiektu lub robót wykonanych na podstawie tego projektu.

§ 7

- Kierowanie pracami projektowymi i innymi zadaniami objętymi przedmiotem umowy Wykonawca powierza Panu ..................................................... / będzie wykonywał osobiście, tel. służbowy: ..................., tel. kom. ...................................., e-mail: ................................... .

- Koordynację realizacji zobowiązań Zamawiającego, w tym przyjęcie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, Zamawiający powierza Panu Kazimierzowi Karlikowi - inspektorowi Wydziału Inżyniera Miasta Urzędu Miasta Świnoujścia, tel. służbowy: (091) 321 57 17, tel. kom.: ................................. , e-mail: ................................. .

- Odbiór przedmiotu umowy Zamawiający powierzy powołanej w tym celu komisji odbiorczej.

§ 8

- Niedotrzymanie terminów określonych w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w tym terminów dotyczących przekazania zamawiającemu opracowań stanowiących elementy przedmiotu umowy, określonych w załączniku 1 do umowy, a także terminów usunięcia braków lub wad oraz niezgodności tych opracowań z udokumentowanymi oczekiwaniami Zamawiającego i przepisami Prawa budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych spowoduje naliczenie kar umownych w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 4 ust 1, za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy.

- Zamawiający może nadto dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody w szczególności w związku z niepełnym, nieterminowym lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

- Zamawiający może potrącić kary umowne obliczone zgodnie z postanowieniami zawartymi w ust. 1 z wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 4, ust. 1.

§ 9

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, w następujących przypadkach:

- jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opóźnia wykonanie przedmiotu umowy lub jego części a opóźnienie wynosi 14 dni mimo pisemnego wezwania do realizacji prac,

- w przypadku ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub likwidacji Wykonawcy,

- w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, a w szczególności zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania umowy.

§ 10

1.	Wykonawca wniesie w dacie podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy o wartości 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §4 ust. 1 na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

2.	Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna będzie miało bezwarunkowy charakter (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ) i będzie ważne w okresie 3 lat od daty podpisania umowy.

3.	Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na wypadek błędów w projekcie budowlanym i dokumentacji wykonawczej, powodujących dla Zamawiającego skutki finansowe: umowa / polisa: .....................………………………..

………………………………………………………………………………………………

na kwotę: ……………………………………………………….………………………… (powyższe ustalono na podstawie oryginału dokumentu (dokumentów) jw. przedłożonego (przedłożonych) przez Wykonawcę w dniu ….................................. 2008 roku.

§ 11

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności.

§ 12

Projektant wyraża zgodę na przejęcie przez Zamawiającego praw do opracowań stanowiących przedmiot niniejszej umowy zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności do dokonywania przez Zamawiającego zmian w rozwiązaniach architektonicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych.

§ 13

Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze polubownej, z priorytetem dobra inwestycji, której dotyczy przedmiot umowy, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia (w okresie 30 dni od powstania sporu) - mogą zostać skierowane na drogę postępowania sądowego w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustaw:

- Prawo budowlane,

- Prawo zamówień publicznych,

- O prawie autorskim i prawach pokrewnych,

- Prawo ochrony środowiska,

§ 15

Integralną częścią niniejszej umowy są:

a)	załącznik nr 1 – Harmonogram rzeczowo-finansowy;

b)	załącznik nr 2 – Szczegółowy zakres prac projektowych;

c)	załącznik nr 3 – Wykaz osób, którym zostaną powierzone kluczowe stanowiska w wykonywaniu zamówienia;

d)	załącznik nr 4 – Wykaz opracowań i dokumentów przekazywanych Wykonawcy przez Zamawiającego.

§ 16

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po dwa egzemplarze dla każdej ze stron umowy.

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA: