## Załącznik 1

do umowy WIM/......../2008

## Harmonogram rzeczowo – finansowy

| Lp. | Elementy zakresu rzeczowego oraz terminy realizacji, w tym przekazania zamawiającemu | Cena netto w złotych | VAT w złotych | Cena brutto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Projekt budowlany, wymagane uzgodnienia w tym: a) przygotowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę – do 21.03.2008r. (50 dni od daty podpisania umowy), b) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę - do 21.04.2008 r. |  |  |  |
| 2. | Projekt wykonawczy z wymaganymi uzgodnieniami – do 30.04. 2008r. (90 dni od daty podpisania umowy) |  |  |  |
| 3. | Przedmiar robót (z podziałem na obiekty, elementy, rodzaje robót) – do 21.04.2008r. |  |  |  |
| 4. | Kosztorys inwestorski (z podziałem na etapy, obiekty, elementy, rodzaje robót) – do 21.04.2008 r. |  |  |  |
| 5. | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – do 21.04.2008r. |  |  |  |
| 6. | RAZEM (poz. od 1 do 5): |  |  |  |

Cena ryczałtowa brutto: ……………………………………… zł.

(słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………….……………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… …./100)

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA: