UMOWA NR WIM/       /2008

zawarta w dniu  .................................  pomiędzy:

Gminą  Miastem Świnoujście, w imieniu której działa

Prezydent Miasta Świnoujścia, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/5,

mgr  inż.  Janusz  Żmurkiewicz

zwany dalej Zamawiającym

a .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

w oparciu o najkorzystniejszą ofertę wybraną w postępowaniu WIM/ZP/340/5/2008 w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania całość prac projektowo – kosztorysowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami polegających na:

- opracowaniu koncepcji architektonicznej  niedokończonej budowy nabrzeża nr 2 oraz nabrzeża nr 1 i nr 10 w ramach programu Zagospodarowania Basenu Północnego – budowa infrastruktury i wspólnej marki Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego  wraz z analizą ekonomiczną,

- opracowaniu projektu budowlano-wykonawczego wraz z przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dokończenia budowy  nabrzeża nr 2 oraz nabrzeży nr 1 i nr 10 na terenie Basenu Północnego w Świnoujściu.

- Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do niniejszej umowy, który jest integralną jej częścią.

- Realizacja zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy ma na celu:

- przygotowanie zadania do realizacji,

- zapewnienie dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej (zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych) w postępowaniu wyboru wykonawcy robót budowlanych objętych zadaniem.

§ 2

- Wykonawca zapewni wykonanie opracowań wymienionych w §1 z należytą starannością i w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, któremu one służą, z uwzględnieniem aktualnych przepisów, obowiązujących norm i zasad wiedzy technicznej. Przekazywane Zamawiającemu opracowania i dokumenty będą posiadać oświadczenie Wykonawcy podpisane przez projektantów odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań.

- Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest wykonać opracowania i analizy oraz związane z nimi uzgodnienia nie wymienione w §1 oraz załącznikach do umowy, a wynikające z wymagań urzędów lub właściwych jednostek. Projektant jest również  zobowiązany do koordynacji swoich prac z Zamawiającym i jednostkami wydającymi warunki techniczne przyłączeń – jeśli takie wystąpią.

- Wykonawca będzie informować na bieżąco Zamawiającego o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji przedmiotu umowy oraz sygnalizować pojawiające się zagrożenia, przy usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego.

- Wykonawca uzgodni z Zamawiającym w początkowej fazie projektowania założenia (wytyczne) do projektowania, zawierające:

- ogólną charakterystykę techniczną i organizacyjną przedsięwzięcia,

- charakterystykę robót budowlanych i technologię ich wykonania.

- Zatwierdzone protokołem uzgodnień podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcę – założenia (wytyczne) do projektowania stanowią dane wyjściowe do realizacji prac projektowych przez Projektanta, a ich spełnienie istotny warunek odbioru prac Projektowych przez Zamawiającego.

- Wykonawca może zawrzeć umowę o wykonanie części pracy projektowej z innym projektantem pod warunkiem uzyskania zgody na powyższe od Zamawiającego.

§ 3

- Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę w terminie:

Etap I	21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy,

Etap II	120 dni kalendarzowych od daty przekazania Wykonawcy informacji o zatwierdzeniu opracowanej koncepcji.

(Zarówno terminy pośrednie jak i w/w zostały zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej umowy, który jest integralną jej częścią).

- Miejscem przekazania przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego.

- Dowodem przekazania dokumentacji projektowej jest protokół przyjęcia podpisany przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad dokumentacji projektowo – kosztorysowej w następujących terminach:

- a)   wad ujawnionych w okresie budowy – w terminie nie dłuższym niż 3 dni

kalendarzowe,

b)  pozostałych – w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty ich

zgłoszenia przez Zamawiającego lub osoby upoważnione, o ile strony nie ustalą w

danym przypadku innego terminu.

§4

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w formie ryczałtu na kwotę ............................................. zł brutto (słownie złotych: .................................................................) w tym kwota netto w wysokości ............................................ zł (słownie złotych: ............................................................) powiększona o należny podatek VAT.......... %.

Wynagrodzenie wynika ze szczegółowego zestawienia cen poszczególnych dokumentacji - zawartych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, zwanym „Zakres  rzeczowo-finansowy”, który stanowi integralną część niniejszej umowy.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w określonych niżej częściach:

- 100% wynagrodzenia ryczałtowego za etap I po przekazaniu Wykonawcy informacji o zatwierdzeniu koncepcji,

- 80% wynagrodzenia ryczałtowego za etap II po przekazaniu przez Wykonawcę i protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego kompletnej i zgodnej z postanowieniami umowy dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

- 20% wynagrodzenia ryczałtowego za etap II po uzyskaniu przez Zamawiającego decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę.

- Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana na rachunek Wykonawcy określony w fakturze, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę, na podstawie protokołu odbioru poszczególnych etapów prac projektowych  podpisanego przez Zamawiającego, o którym mowa w §5 ust.2 lit. a).

§5

- Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy mapę do celów projektowych w skali 1:500 – wtórnik.

2. 	Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji projektowo- kosztorysowej przystąpi do czynności odbioru przekazanej dokumentacji, które zakończy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania następująco:

a)	podpisaniem protokołu odbioru, lub

b)	zwrotem dokumentacji, z podaniem na piśmie przyczyn odmowy odbioru.

§6

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w założeniach, normach i przepisach techniczno – budowlanych.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy i podwykonawców prac projektowych wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót wykonanych na podstawie tego projektu.

§7

- Kierowanie pracami projektowymi i innymi zadaniami objętymi przedmiotem umowy   Wykonawca będzie wykonywał osobiście, tel. służbowy  ...................tel.  kom.  ...............

- Koordynację realizacji zobowiązań Zamawiającego, przyjęcie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz odbiór przedmiotu umowy Zamawiający Panu Leszkowi Kozłowskiemu -  inspektorowi  Wydziału Inżyniera Miasta, tel. służbowy: 321-5717.

§8

- Niedotrzymanie terminu przekazania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej Zamawiającemu, a także terminu usunięcia braków lub wad oraz niezgodności dokumentacji projektowo - kosztorysowej z udokumentowanymi oczekiwaniami Zamawiającego i przepisami prawa budowlanego spowoduje naliczenie kar w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy.

- Zamawiający może nadto dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody w szczególności w związku z niepełnym, nieterminowym lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

- Zamawiający może potrącić kary umowne obliczone zgodnie z postanowieniami zawartymi w ust. 1 z wynagrodzenia ryczałtowego określonego w §4, ust. 1.

§ 9

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności.

§ 10

Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze polubownej, z priorytetem dobra inwestycji, której dotyczy przedmiot umowy, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia (w okresie 30 dni od powstania sporu) - mogą zostać skierowane na drogę postępowania sądowego w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie w szczególności przepisy ustaw:

- kodeks cywilny,

- prawo budowlane,

- prawo zamówień publicznych,

- o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

- prawo ochrony środowiska,

oraz rozporządzenia wykonawcze do ww. ustaw.

§ 13

Integralną częścią niniejszej umowy są załączniki:

- Nr 1 -  Zakres rzeczowo-finansowy

- Nr 2 -  Szczegółowy zakres prac projektowych.

- Nr 3 -  Harmonogram rzeczowy robót.

- Nr 4 -  SIWZ/WIM/ZP/340/5/2008.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA: