### HARMONOGRAM RZECZOWY ROBÓT

| Część zamówienia | TERMINY WYKONANIA |
| --- | --- |
| I. ETAP - Koncepcja dwuwariantowa | 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. |
| Zatwierdzenie koncepcji przez Zamawiającego – 14 dni od daty jej przekazania. |
| II. ETAP – Dokumentacja projektowa Projekt budowlano-wykonawczy. Kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robót. Specyfikacja wykonania i odbioru robót wszystkich branż. | 120 dni kalendarzowych od daty przekazania Wykonawcy informacji o zatwierdzeniu przez Zamawiającego koncepcji arch. - budowlanej do dalszego projektowania. |

ZAMAWIAJĄCY                                                                                 WYKONAWCA