# Załącznik  nr  2  do  SIWZ/WIM/ZP/340/31/2010

Projekt umowy

UMOWA NR  WIM/........./2010

z dnia ............................ 2010r

zawarta w Świnoujściu pomiędzy:

Gminą Miasto Świnoujście, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/5, w imieniu której działa Prezydent Miasta

...............................................................................................................................................

zwaną dalej Zamawiającym

a ...........................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

.............................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą,

w oparciu o najkorzystniejszą  ofertę wybraną w postępowaniu nr WIM/ZP/340/31/2009 przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1.         Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania  dokumentację 
            projektowo-kosztorysową wraz z opracowaniami  towarzyszącymi  dla  przebudowy

ulicy Kołłątaja w Świnoujściu.

# 2.         Realizacja zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy ma na celu:

- przygotowanie zadania do realizacji;

- zapewnienie dokumentacji projektowo - kosztorysowej umożliwiającej uzyskanie niezbędnych decyzji realizacyjnych oraz wybór wykonawcy robót budowlanych w postępowaniu zgodnym z Prawem  zamówień publicznych.

3.         Zakres robót stanowiących przedmiot umowy określa:

a)   załącznik nr 1 do umowy pn.: „Zestawienie finansowe elementów przedmiotu umowy”.

b)   załącznik nr 2 do umowy pn.: „Szczegółowy zakres prac projektowych”

§ 2

TERMINY

Strony ustalają następujące terminy realizacji robót stanowiących przedmiot umowy:

- termin rozpoczęcia:	w dniu  podpisania umowy,

- terminy zakończenia:

-  koncepcji       -  2 miesiące  od daty podpisania umowy;

-  projektu bud.-wykonawczego  oraz  pozostałych elementów umowy ( wg zał. nr 2)

-  10 miesięcy od daty podpisania umowy;

§ 3

WYNAGRODZENIE

1. 	Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie całości prac zgodnie z umową stanowi kwota: ..................................... zł plus 22% podatku VAT w wysokości:

.................... zł, co stanowi łącznie wynagrodzenie ryczałtowe brutto określone w ofercie, równe: .................................. zł (słownie złotych: .........................................).

2. Wynagrodzenie wynika ze szczegółowego zestawienia cen poszczególnych elementów dokumentacji zawartych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, zwanym „Zestawienie finansowe elementów przedmiotu umowy”, który stanowi integralną część niniejszej umowy.

3.	Strony określają następujące warunki płatności za realizację prac projektowych:

a) dopuszczają płatności przejściowe za wykonane i przekazane Zamawiającemu opracowania wyszczególnione w załączniku nr 1 do umowy, przy czym łączna suma płatności nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,

b/ ustalają płatność końcową - po przekazaniu Zamawiającemu całości opracowań projektowo-kosztorysowych, ich weryfikacji i podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego prac,

4.    Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana na rachunek Wykonawcy określony w fakturze, w 
        terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury wystawionej przez 
        Wykonawcę.

# 5.  Adresatem faktury za niniejsze prace jest:  Gmina-Miasto Świnoujście, ul. Wojska 
        Polskiego  1/5, 72-600 Świnoujście; NIP:  8551571375

§ 4

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE I DODATKOWE

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w Prawie zamówień publicznych, Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień uzupełniających do wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego na warunkach cenowych określonych w ofercie Wykonawcy, w odniesieniu do rodzajów robót występujących w przedmiocie umowy

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych, zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień dodatkowych do wartości nie przekraczającej 50% wartości realizowanego zamówienia na warunkach cenowych określonych w § 4 ust. 4 umowy w odniesieniu do robót nie objętych przedmiotem umowy.

- Ewentualne zamówienia dodatkowe, o których mowa w ust. 2 zostaną udzielone w trybie z wolnej ręki z uwzględnieniem postanowień art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub uzupełniających wymagane są następujące dokumenty stanowiące podstawę przygotowania umowy (zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego):

- protokół konieczności podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę lub ich upoważnionych przedstawicieli,

b)        oferta cenowa Wykonawcy na zakres prac objętych protokołem konieczności,       
            c)        protokół z rokowań upoważnionych przedstawicieli stron (w przypadkach, 
                       w których jest to konieczne).

§ 5

OBOWIĄZKI  STRON

- Wykonawca zapewni wykonanie opracowań wymienionych w §1 z należytą starannością i w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, któremu one służą, z uwzględnieniem aktualnych przepisów, obowiązujących norm i zasad wiedzy technicznej.

- Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest wykonać opracowania i analizy oraz związane z nimi uzgodnienia nie wymienione w §1 oraz  załącznikach nr 1 i 2 do umowy, a wynikające z wymagań urzędów lub właściwych jednostek. Wykonawca  jest  również  zobowiązany do koordynacji swoich prac z Zamawiającym i  jednostkami wydającymi warunki techniczne przyłączeń – jeśli takie wystąpią.

- Wykonawca będzie informować na bieżąco Zamawiającego o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji przedmiotu umowy oraz sygnalizować pojawiające się zagrożenia, przy usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany  w terminie  złożenia  koncepcji dokonać  jej prezentacji, w której wezmą udział  przedstawiciele Zamawiającego oraz ewentualnie inne zaproszone Osoby. Zamawiający zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty prezentacji zająć pisemne stanowisko odnośnie  poszczególnych elementów koncepcji.

- Wykonawca zobowiązany jest do konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie opracowywania dokumentacji, w przypadku pojawienia się czynników mających istotny wpływ na koszt przyszłej inwestycji tj. rozwiązań funkcjonalnych, architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych itp.

- Wykonawca zobowiązany jest do opisywania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów

lub urządzeń, a w przypadku niemożliwości do dopisania przy nazwie tekstu: „lub 
      równoważny”.

§6

1.	Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w założeniach, normach i przepisach techniczno – budowlanych.

# 2.  Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy i podwykonawców prac projektowych wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót wykonanych na podstawie tego projektu.

WSPÓŁDZIAŁANIE

§7

- Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej realizacji umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów określonych w umowie.

- Wykonawca jest obowiązany współdziałać z Zamawiającym w sprawach związanych z wykonaniem czynności wymaganych przez prawo budowlane, niezbędnych do oddania przedmiotu umowy stanowiącego wynik realizacji robót określonych w umowie.

- W razie powstania przeszkód w wykonaniu robót stanowiących przedmiot umowy każda ze Stron, w ramach swoich obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych przeszkód pod rygorem pokrycia szkód, doznanych z tego powodu przez drugą stronę.

§8

- Kierowanie pracami projektowymi i innymi zadaniami objętymi przedmiotem umowy z ramienia Wykonawcy będzie wykonywał ..............................., tel. służbowy  ......................, tel. kom.  .......................... .

- Koordynację realizacji zobowiązań Zamawiającego, przyjęcie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz odbiór przedmiotu umowy Zamawiający powierza ................................... -  pracownikowi Wydziału Inżyniera Miasta, tel., fax służbowy: ............................................ .

ODBIÓR  ROBÓT

§9

- Przedmiotem odbioru prac jest dokumentacja określona w §1 niniejszej umowy oraz w załącznikach nr 1 i nr 2 do umowy.

- Przekazywane Zamawiającemu opracowania i dokumenty będą:

- zgodne z:

- wymaganiami ochrony środowiska,

- aktualnymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi;

- kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć,

- zawierać spisy treści  rysunków oraz dokumentów i opracowań tworzących komplet,

- posiadać oświadczenia podpisane przez projektantów i sprawdzających odpowiedzialnych za spełnienie wszelkich  wymagań.

§10

- Miejscem przekazania przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego.

- Dowodem przekazania dokumentacji projektowej jest protokół przyjęcia podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

3. Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej przystąpi do 
       czynności odbioru przekazanej dokumentacji, które zakończy w terminie 14 dni

kalendarzowych od daty otrzymania dokumentacji następująco:

a)    podpisaniem protokołu końcowego odbioru dokumentacji, lub

b)    zwrotem dokumentacji, z podaniem w piśmie przyczyn odmowy odbioru.

§11

- Niedotrzymanie terminu przekazania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej Zamawiającemu, a także terminu usunięcia braków lub wad oraz niezgodności dokumentacji projektowo - kosztorysowej z udokumentowanymi oczekiwaniami Zamawiającego i przepisami prawa budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych spowoduje naliczenie kar umownych w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust 1, za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad dokumentacji projektowo – kosztorysowej w następujących terminach:

- wad ujawnionych w okresie budowy – w terminie nie dłuższym niż 3 dni    kalendarzowe,

- wad ujawnionych  przez organ wydający pozwolenie na budowę  – w terminie określonym w postanowieniu  wydanym przez ten organ,

- pozostałych – w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego lub osoby upoważnione, o ile strony nie ustalą w danym przypadku innego terminu.

- Zamawiający może potrącić kary umowne obliczone zgodnie z postanowieniami zawartymi w ust. 1 i 2 z wynagrodzenia ryczałtowego określonego w §3 ust. 1.

- Zamawiający może nadto dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody w szczególności w związku z niepełnym, nieterminowym lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

§ 12

ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej    
     zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
     czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym

# przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych    
     okolicznościach,

2.  Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 14 dniowego

okresu wypowiedzenia, w następujących przypadkach:

- jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opóźnia wykonanie przedmiotu umowy lub jego części a opóźnienie wynosi 14 dni mimo pisemnego wezwania do realizacji prac,

- w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec  Wykonawcy,

- w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, a w szczególności zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania umowy.

§ 13

GWARANCJA

1.	Wykonawca wniesie w dacie podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy o wartości 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy, na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, tj.:      
jakichkolwiek uchybień Wykonawcy w realizacji umowy lub złamania zobowiązań z niej  
wynikających.

2.  Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna będzie miało bezwarunkowy 
     charakter (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ) i będzie ważne 
     najpóźniej do następnego dnia po spisaniu protokołu bezusterkowego, końcowego 
     odbioru  robót budowlanych zrealizowanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji 
     projektowo- kosztorysowej.

3.  Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na wypadek błędów

w projekcie budowlanym i dokumentacji wykonawczej, powodujących dla Zamawiającego

skutki finansowe: umowa / polisa: .....................………………………..

………………………………………………………………………………………………

na kwotę: ……………………………………………………….………………………… (powyższe ustalono na podstawie oryginału dokumentu (dokumentów) jw. przedłożonego (przedłożonych) przez Wykonawcę w dniu ….................................. 2010 roku.

§14

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnej – pod rygorem nieważności.

§15

Wykonawca wyraża zgodę na przejęcie przez Zamawiającego praw do opracowań stanowiących przedmiot niniejszej umowy zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności do dokonywania przez Zamawiającego zmian w rozwiązaniach architektonicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych.

§16

Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze polubownej, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia (w okresie 30 dni od powstania sporu) - mogą zostać skierowane na drogę postępowania sądowego w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§17

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie w szczególności przepisy ustaw:

- kodeks cywilny,

- prawo budowlane,

- prawo  zamówień  publicznych

- o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

- o ochronie przyrody,

oraz rozporządzenia wykonawcze do ww. ustaw.

§18

Integralną  częścią  niniejszej  umowy  są  załączniki :

- Nr 1 -  Zestawienie finansowe elementów przedmiotu umowy,

- Nr 2 – Szczegółowy zakres prac projektowych,

- SIWZ/WIM/ZP/340/31 /2010.

§19

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

# ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA:

Finansowanie przewidziano:

WIM:

Biuro Prawne: