# Załącznik  nr  2  do  SIWZ/WIM/ZP/340/46/2010

Projekt umowy

UMOWA NR  WIM/........./2010

z dnia ............................ 2010r

zawarta w Świnoujściu pomiędzy:

Gminą Miasto Świnoujście, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/5, w imieniu której działa Prezydent Miasta

...............................................................................................................................................

zwaną dalej Zamawiającym

a ...........................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

.............................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą,

w oparciu o najkorzystniejszą  ofertę wybraną w postępowaniu nr WIM/ZP/340/46/2010 przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający  powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania p.n.: „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Świnoujściu realizowana w ramach projektu p.n.: Transgraniczne połączenie pomiędzy Świnoujściem a Gminą Heringsdorf”.

- Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2, a założenia wyjściowe do projektowania załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

- Realizacja zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy ma na celu:

- przygotowanie zadania do realizacji,

- zapewnienie dokumentacji projektowo - kosztorysowej umożliwiającej uzyskanie wymaganych obowiązującymi przepisami decyzji realizacyjnych oraz wybór wykonawcy robót budowlanych w postępowaniu (zgodnie z Prawem  zamówień publicznych).

§2

TERMINY

Strony ustalają następujące terminy realizacji prac stanowiących przedmiot umowy:

- termin rozpoczęcia: w dniu podpisania umowy,

- dostarczenie kompletnej dokumentacji projektów budowlanych dla I etapu (odcinek od granicy polsko – niemieckiej do skrzyżowania z ul. Bałtycką) wraz z pozostałymi opracowaniami niezbędnymi do uzyskania wymaganych obowiązującymi przepisami decyzji realizacyjnych (m.in. projekt zieleni) oraz dostarczenie kosztorysu inwestorskiego dla I etapu, a także wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla całej inwestycji - 6 miesięcy od daty podpisania umowy

- dostarczenie pozostałych opracowań dla I etapu (m.in. projektów wykonawczych, projektu stałej organizacji ruchu, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż) - 8 miesięcy od daty podpisania umowy.

- dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla II etapu (odcinek od skrzyżowania z ul. Bałtycką do skrzyżowania z ul. 11-go Listopada) - 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

§ 3

WYNAGRODZENIE

- Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie całości prac zgodnie z umową stanowi kwota: ..................................... zł plus 22% podatku VAT w wysokości .................... zł, co stanowi łącznie wynagrodzenie ryczałtowe brutto określone w ofercie, równe: .................................. zł (słownie złotych: .........................................).

- Wynagrodzenie wynika ze szczegółowego zestawienia cen poszczególnych elementów dokumentacji zawartych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, zwanym „Zestawienie finansowe elementów przedmiotu umowy”, który stanowi integralną część niniejszej umowy.

- Strony określają następujący harmonogram płatności za realizację prac projektowych:

- dopuszczają płatności przejściowe za wykonane i przekazane Zamawiającemu opracowania wyszczególnione w załączniku nr 1 do umowy, przy czym łączna suma płatności nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,

- ustala się płatność końcową - po przekazaniu Zamawiającemu całości opracowań projektowo-kosztorysowych stanowiących przedmiot umowy, ich weryfikacji i podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego prac.

- Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana na rachunek Wykonawcy określony w fakturze, w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru robót podpisanego przez Zamawiającego.

- Wykonawca wystawia fakturę na : Gmina - Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP: 8551571375.

§ 4

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

# W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w prawie zamówień publicznych Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień uzupełniających do wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego na warunkach cenowych określonych w ofercie Wykonawcy, w odniesieniu do rodzajów robót występujących w przedmiocie umowy

§ 5

OBOWIĄZKI STRON

- Wykonawca zapewni wykonanie opracowań wymienionych w §1 z należytą starannością i w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, któremu one służą, z uwzględnieniem aktualnych przepisów, obowiązujących norm i zasad wiedzy technicznej.

- Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest wykonać opracowania i analizy oraz związane z nimi uzgodnienia nie wymienione w §1 oraz  załączniku nr 2 do umowy, a wynikające z wymagań urzędów lub właściwych jednostek. Wykonawca jest również zobowiązany do koordynacji swoich prac z Zamawiającym i  jednostkami wydającymi warunki techniczne przyłączeń – jeśli takie wystąpią.

- Wykonawca będzie informować na bieżąco Zamawiającego o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji przedmiotu umowy oraz sygnalizować pojawiające się zagrożenia, przy usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu z odpowiednim wyprzedzeniem w celu uzgodnienia wszystkie opracowania mające wpływ na kolejne kroki w projektowaniu przebudowy ulicy (m.in. analizę organizacji ruchu, koncepcję z analizą wariantów). Zamawiający zobowiązuje się, że w ciągu 2 tygodni od daty złożenia przedstawi swoje stanowisko odnośnie w/w opracowań.

- Zatwierdzone protokołem opracowania, na podstawie których wykonana zostanie dokumentacja projektowa, stanowić będą istotny warunek odbioru prac projektowych przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie opracowywania dokumentacji, w przypadku pojawienia się czynników mających istotny wpływ na koszt przyszłej inwestycji tj. rozwiązań funkcjonalnych, architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych itp.

- Wykonawca zobowiązany jest do opisywania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Projektant zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń, a w przypadku niemożliwości o dopisanie przy nazwie tekstu: „lub równoważny”.

- Wykonawca może zawrzeć umowę o wykonanie części pracy projektowej z innym  projektantem (podwykonawcą) po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w założeniach, normach i przepisach techniczno – budowlanych.

- W dacie podpisania umowy Zamawiający przekaże dla Wykonawcy:

-	Koncepcję „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Świnoujściu”, opracowaną w październiku 2008r przez ZBDiO DROGBUD.

-	Rysunek koncepcyjny połączenia granicznego (ulica Wojska Polskiego Swinemunder Chausee), opracowany przez PTV AG.

-	Analizę możliwości poprawy warunków ruchu na ulicach Grunwaldzkiej i 11 Listopada na odcinku od ulicy Nowokarsiborskiej do ul. Wojska Polskiego w Świnoujściu, opracowaną przez EUTRA Krzysztof Rosiek.

-	Pomiar natężenia ruchu drogowego na ulicy Bałtyckiej (pomiędzy granicą a ul. Bałtycką), wykonany w dniach 01/02.08.2008r (24h).

-	Pomiary natężenia ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego z ulicami 11 Listopada i Moniuszki, wykonane w dniach: 18.04.2008 (12h), 19.04.2008r (12h), 25.07.2008r (12h) i 26.07.2008r (12h).

-	Dokumentację geotechniczna dla przebudowy ulicy Wojska Polskiego, opracowaną w listopadzie 2008r przez ZBDiO DROGBUD.

-	Inwentaryzację zieleni i projekt wycinki drzew dla przebudowy ulicy Wojska Polskiego, opracowane w styczniu 2009r przez ZBDiO DROGBUD.

-	Warunki Techniczne Przyłączenia Do Sieci Kanalizacji Deszczowej nr WTP.D.18/08 z dnia 21.10.2008r.

-	Warunki Techniczne Przyłączenia Do Sieci Kanalizacji Deszczowej nr WTP.D.18/08 - uzupełnienie z dnia 30.10.2008r.

-	Warunki Techniczne Przyłączenia i Przebudowy Sieci Oświetlenia Ulicznego Miasta Świnoujście nr WTP.OU.02/10 z dnia 22.03.2010r.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót wykonanych na podstawie tego projektu.

WSPÓŁDZIAŁANIE

§6

- Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej realizacji umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów określonych w umowie.

- Wykonawca jest obowiązany współdziałać z Zamawiającym w sprawach związanych z wykonaniem czynności wymaganych przez prawo budowlane, niezbędnych do oddania przedmiotu umowy stanowiącego wynik realizacji robót określonych w umowie.

- W razie powstania przeszkód w wykonaniu robót stanowiących przedmiot umowy każda ze Stron, w ramach swoich obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych przeszkód pod rygorem pokrycia szkód, doznanych z tego powodu przez drugą stronę.

§7

- Kierowanie pracami projektowymi i innymi zadaniami objętymi przedmiotem umowy z ramienia Wykonawcy będzie wykonywał ..............................., tel. służbowy  ......................, tel. kom.  .......................... .

- Koordynację realizacji zobowiązań Zamawiającego, przyjęcie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz odbiór przedmiotu umowy Zamawiający powierza ................................... -  pracownikowi Wydziału Inżyniera Miasta, tel., fax służbowy: ............................................ .

ODBIÓR  ROBÓT

§8

- Przedmiotem odbioru prac jest dokumentacja określona w §1 niniejszej umowy oraz w załączniku nr 2 do umowy pn.: „Szczegółowy zakres prac projektowych”.

- Przekazywane Zamawiającemu opracowania i dokumenty będą:

- zgodne z:

- wymaganiami ochrony środowiska,

- aktualnymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi;

- kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć,

- zawierać spisy treści  rysunków oraz dokumentów i opracowań tworzących komplet,

- posiadać oświadczenia podpisane przez projektantów i sprawdzających odpowiedzialnych za spełnienie wszelkich wymagań.

§9

- Miejscem przekazania przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego.

- Dowodem przekazania dokumentacji projektowej jest protokół przyjęcia podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej przystąpi do czynności odbioru przekazanej dokumentacji, które zakończy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania dokumentacji następująco:

- podpisaniem protokołu odbioru dokumentacji, lub

- zwrotem dokumentacji, z podaniem w piśmie przyczyn odmowy odbioru.

§10

- Niedotrzymanie terminu przekazania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej Zamawiającemu zgodnie z terminami określonymi w § 2 lit. b, c i d, a także terminu usunięcia braków lub wad oraz niezgodności dokumentacji projektowo - kosztorysowej z udokumentowanymi oczekiwaniami Zamawiającego i przepisami prawa budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych spowoduje naliczenie kar umownych w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust 1, za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad dokumentacji projektowo – kosztorysowej w następujących terminach:

- wad ujawnionych w okresie budowy – w terminie nie dłuższym niż 3 dni kalendarzowe,

- wad ujawnionych  przez organ wydający decyzję o zatwierdzeniu projektów budowlanych i zgody na realizację inwestycji drogowej – w terminie określonym w postanowieniu  wydanym przez ten organ,

- pozostałych – w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego lub osoby upoważnione, o ile strony nie ustalą w danym przypadku innego terminu.

- Zamawiający może potrącić kary umowne obliczone zgodnie z postanowieniami zawartymi w ust. 1 i 2 z wynagrodzenia ryczałtowego określonego w §3 ust. 1.

- Zamawiający może nadto dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody w szczególności w związku z niepełnym, nieterminowym lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

§ 11

ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, w następujących przypadkach:

- jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opóźnia wykonanie przedmiotu umowy lub jego części a opóźnienie wynosi 14 dni mimo pisemnego wezwania do realizacji prac,

- w przypadku wszczęcia wobec Wykonawcy postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego,

- w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, a w szczególności zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania umowy.

§ 12

1.	Wykonawca wniesie w dacie podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy o wartości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy, na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, tj.: jakichkolwiek uchybień Wykonawcy w realizacji umowy lub złamania zobowiązań z niej wynikających.

2. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna będzie miało bezwarunkowy charakter (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ) i będzie ważne najpóźniej do następnego dnia po spisaniu protokołu odbioru końcowego bezusterkowego robót budowlanych zrealizowanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

3.	Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na wypadek błędów w projekcie budowlanym i dokumentacji wykonawczej, powodujących dla Zamawiającego skutki finansowe: umowa / polisa: .....................………………………..

………………………………………………………………………………………………

na kwotę: ……………………………………………………….………………………… (powyższe ustalono na podstawie oryginału dokumentu (dokumentów) jw. przedłożonego (przedłożonych) przez Wykonawcę w dniu ….................................. 2010 roku.

§13

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnej – pod rygorem nieważności.

§14

Wykonawca wyraża zgodę na przejęcie przez Zamawiającego praw do opracowań stanowiących przedmiot niniejszej umowy zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności do dokonywania przez Zamawiającego zmian w rozwiązaniach architektonicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych.

§15

Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze polubownej, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia (w okresie 30 dni od powstania sporu) - mogą zostać skierowane na drogę postępowania sądowego w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§16

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie w szczególności przepisy ustaw:

- kodeks cywilny,

- prawo budowlane,

- prawo  zamówień  publicznych

- o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

- o ochronie przyrody,

oraz rozporządzenia wykonawcze do ww. ustaw.

§17

Integralną  częścią  niniejszej  umowy  są  załączniki :

- Nr 1 -  Zestawienie finansowe elementów przedmiotu umowy,

- Nr 2 – Szczegółowy zakres prac projektowych,

- Nr 3 – Założenia wyjściowe do projektowania,

- SIWZ/WIM/ZP/340/46/2010.

§18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

# ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA: