UMOWA NR WIM/………../2011

zawarta w dniu  ...........................2011roku

w Świnoujściu, pomiędzy:

Gminą - Miasto Świnoujście, w imieniu, której działa

Prezydent Miasta Świnoujście, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/5,

...................................................................................................................................................... zwaną dalej Zamawiającym

a ......................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

w oparciu o wynik postępowania nr WIM/ZP/340/82/2010 pn. „Przebudowa Placu Wolności” w ramach przebudowy centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu, w którym I nagrodą było wykonanie w trybie zamówienia z wolnej ręki szczegółowego opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wybranej pracy konkursowej (I miejsce - zgodnie z ogłoszeniem o wynikach konkursu jw. z dnia ...............2011 roku),  przeprowadzonym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji szczegółowe opracowanie wybranej pracy konkursowej polegające na wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn. „Przebudowa Placu Wolności w ramach przebudowy centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu” wraz z uzgodnieniami, opiniami i materiałami niezbędnymi do złożenia wniosku o zmianę zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (w branżach wynikających z wybranej pracy konkursowej), złożonej z:

- projektu budowlano-wykonawczego,

- przedmiarów robót,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- kosztorysów inwestorskich.

- Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do niniejszej umowy, który jest integralną jej częścią.

- Realizacja zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy ma na celu:

- przygotowanie zadania do realizacji, w tym uzyskanie zmiany do decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

- zapewnienie dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych) w postępowaniu wyboru wykonawcy robót budowlanych objętych zadaniem.

§ 2

OBOWIĄZKI STRON

- Wykonawca zapewni wykonanie opracowań wymienionych w § 1 z należytą starannością i w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, któremu one służą, z uwzględnieniem aktualnych przepisów, obowiązujących norm i zasad wiedzy technicznej. Przekazywane Zamawiającemu opracowania i dokumenty będą posiadać oświadczenie Wykonawcy podpisane przez projektantów odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań.

- Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest wykonać opracowania i analizy oraz związane z nimi uzgodnienia nie wymienione w §1 oraz załącznikach do umowy, a wynikające z wymagań urzędów lub właściwych jednostek.

- Wykonawca będzie informować na bieżąco Zamawiającego o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji przedmiotu umowy oraz sygnalizować pojawiające się zagrożenia, przy usunięciu, których może być pomocne działanie Zamawiającego.

- Wykonawca uzgodni z Zamawiającym w terminie 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy założenia (wytyczne) do projektowania - w szczególności w części nie wynikającej z koncepcji wybranej przez Zamawiającego oraz w części związanej z zaleceniami Sądu Konkursowego - zawierające:

- ogólną charakterystykę techniczną i organizacyjną w tym etapowanie przedsięwzięcia,

- charakterystykę robót budowlanych i technologię ich wykonania we wszystkich branżach,

- charakterystykę usług i dostaw, w tym w zakresie zieleni i małej architektury,

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania rozwiązań optymalnych z punktu widzenia minimalizacji kosztów realizacji inwestycji przez Zamawiającego, przy zachowaniu odpowiedniej jakości i trwałości obiektów lub budowli.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego na każdym etapie opracowania dokumentacji, w przypadku pojawienia się czynników mających istotny wpływ na koszt przyszłej inwestycji tj. rozwiązań funkcjonalnych, architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych itp.

- Proponowane rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w formie prezentacji. W terminie 7 dni od daty przekazania dokumentacji do weryfikacji Wykonawca przedstawi multimedialną prezentację całości dokumentacji.

- Zatwierdzone protokołem uzgodnień podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcę – założenia (wytyczne) do projektowania stanowią dane wyjściowe do realizacji prac projektowych przez Projektanta, a ich spełnienie – oprócz zgodności z wybraną koncepcją - istotny warunek odbioru prac Projektowych przez Zamawiającego.

- Wykonawca może zawrzeć umowę o wykonanie części pracy projektowej z innym projektantem (Podwykonawcą) pod warunkiem poinformowania o powyższym Zamawiającego w formie pisemnej i uzyskania jego zgody.

- Miejscem przekazania przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego.

- Dowodem przekazania dokumentacji projektowej i innych opracowań wymienionych w załączniku nr 2 jest protokół przyjęcia podpisany przez Zamawiającego i Projektanta.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad dokumentacji projektowo – kosztorysowej w następujących terminach:

a)	wad ujawnionych w okresie budowy – w terminie nie dłuższym niż 3 dni kalendarzowe,

b)	pozostałych – w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego lub osoby upoważnione, o ile strony nie ustalą w danym przypadku innego terminu.

- Wszelkie modyfikacje (zmiany i uzupełnienia) dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych stanowiących przedmiot umowy Wykonawca przygotuje i wprowadzi w sposób zapewniający pełną ich identyfikację poprzez (co najmniej):

- unikatowy numer oraz miejsce i datę modyfikacji,

- nazwę wyodrębnionego opracowania, w tym elementu - których dotyczą,

- imiona, nazwiska i podpisy autora modyfikacji oraz – gdy jest to wymagane - sprawdzającego,

- wskazanie podstawy lub przyczyny modyfikacji,

- jednoznaczny, pełny, czytelny oraz odpowiedni (do wdrożenia) pod względem formy opis modyfikacji,

- informację o skutkach – modyfikacjach związanych (poprzez przywołanie informacji o tych modyfikacjach w zakresie, o którym mowa w lit. a i b).

- Wykonawca obowiązany jest prowadzić rejestr modyfikacji (zmian i uzupełnień) umożliwiający ich identyfikację pod względem:

- okresu wprowadzenia:

- przed wszczęciem postępowania dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy robót budowlanych,

- w czasie postępowania jw. – w trybie wymaganym dla modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawartych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych,

- w okresie późniejszym (realizacji przedsięwzięcia),

b)	skutków w zakresie wartości przedsięwzięcia (wg kosztorysu inwestorskiego).

§ 3

TERMINY

Strony ustalają następujące terminy realizacji prac stanowiących przedmiot umowy:

- termin rozpoczęcia: w dniu podpisania umowy,

- termin zakończenia prac projektowych: 30.09.2011r. - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym - załącznik nr 1

§ 4

WYNAGRODZENIE

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w formie ryczałtu na kwotę...................................................zł brutto (słownie złotych: ...............................) w tym kwota netto w wysokości....................................... zł (słownie złotych: ..............................................................................................................................................) oraz należny VAT .......... %, równy ..................................................... zł (słownie złotych: ..............................................................................................................................).

Wynagrodzenie wynika ze szczegółowego zestawienia cen poszczególnych dokumentacji zawartych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, zwanym „Zakres rzeczowo-finansowy”, który stanowi integralną część niniejszej umowy.

- Strony ustalają następujący harmonogram płatności dokonywanych przez Zamawiającego:

- po opracowaniu kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej określonej w załączniku nr 1 do umowy i po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego określonego w §7 ust. 5 lit. a) – Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę będącą równowartością 80% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej, określonej w załączniku nr 1 do umowy,

- po otrzymaniu przez Zamawiającego uprawomocnionej decyzji o zatwierdzeniu projektów budowlano-wykonawczych, uzyskaniu zmiany do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru ostatecznego określonego w §7 ust. 9 - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę będącą równowartością pozostałych 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej, określonej w załączniku nr 1 do umowy.

- Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana na rachunek Wykonawcy określony w fakturze, w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę, na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiającego.

- Wykonawca wystawia fakturę na: Gmina - Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375.

§ 5

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w założeniach, normach i przepisach techniczno – budowlanych.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy i podwykonawców prac projektowych wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi i gwarancji za wady obiektu lub robót wykonanych na podstawie tego projektu.

§ 6

WSPÓŁDZIAŁANIE

- Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy:

- mapę do celów projektowych w skali 1:500 – wtórnik,

- zalecenia Sądu Konkursowego odnoszące się do wybranej koncepcji.

- Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej realizacji umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów określonych w umowie.

- Wykonawca jest obowiązany współdziałać z Zamawiającym w sprawach związanych z wykonaniem czynności wymaganych przez prawo budowlane, niezbędnych do oddania przedmiotu umowy stanowiącego wynik realizacji robót określonych w umowie.

- W razie powstania przeszkód w wykonaniu robót stanowiących przedmiot umowy każda ze Stron, w ramach swoich obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych przeszkód pod rygorem pokrycia szkód, doznanych z tego powodu przez drugą stronę.

- Kierowanie pracami projektowymi i innymi zadaniami objętymi przedmiotem umowy Wykonawca powierza Panu ............................................ / będzie wykonywał osobiście, tel. służbowy: ..................., tel. kom. ...................................., e-mail: ..................................

- Koordynację realizacji zobowiązań Zamawiającego, w tym przyjęcie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, Zamawiający powierza Pani Elizie Pater - inspektorowi Wydziału Inżyniera Miasta Urzędu Miasta Świnoujścia, tel. służbowy: (091) 327 87 56 lub 0-691-441-243, e-mail: epater@um.swinoujscie.pl, a w razie nieobecności Panu Rafałowi Łysiakowi – Naczelnikowi Wydziału Inżyniera Miasta Urzędu Miasta Świnoujścia, tel. służbowy: (091) 327  86 99 lub 0-691-441-192, e-mail: wim@um.swinoujscie.pl

§ 7

ODBIÓR ROBÓT

1.	Przedmiotem odbioru prac jest dokumentacja określona w §1 niniejszej umowy oraz w załączniku nr 2 do umowy pn.: „Szczegółowy zakres prac projektowych”.

2.	Przekazywane Zamawiającemu opracowania i dokumenty będą:

- zgodne z:

- wymaganiami ochrony środowiska,

- aktualnymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi;

- kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć,

- zawierać spisy treści rysunków oraz dokumentów i opracowań tworzących komplet,

- posiadać oświadczenia podpisane przez projektantów i sprawdzających odpowiedzialnych za spełnienie wszelkich wymagań..

- Miejscem przekazania przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego.

- Dowodem przekazania dokumentacji projektowej jest protokół przyjęcia podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Zamawiający, po otrzymaniu dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy przystąpi do czynności odbioru przekazanej dokumentacji, które zakończy w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania następująco:

  - podpisaniem końcowego protokołu odbioru dokumentacji, lub

  - zwrotem dokumentacji, z podaniem na piśmie przyczyn odmowy odbioru.

- Odbiór przedmiotu umowy Zamawiający powierzy powołanej w tym celu komisji odbiorowej.

- Nie wniesienie przez Zamawiającego uwag w terminie określonym w ust. 5 uznaje się za równoważne czynności określonej w ust. 5 lit. a).

- Termin wykonania określony w § 3 niniejszej umowy może ulec zmianie o taką liczbę dni kalendarzowych, o jaką Zamawiający opóźni przekazanie dokumentu lub dokumentów określonych w § 6 ust. 1 w stosunku do daty w nim określonej.

- Protokół odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust.7, stanowiący podstawę do wystawienia faktury końcowej /zgodnie z § 4 ust. 2 lit. b, Zamawiający podpisze w ciągu 14 dni od daty uprawomocnienia się decyzji wyrażającej zgodę na realizację inwestycji drogowej.

§8

KARY UMOWNE

      - Niedotrzymanie terminu przekazania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej Zamawiającemu, a także terminu usunięcia braków lub wad oraz niezgodności dokumentacji projektowo - kosztorysowej z udokumentowanymi oczekiwaniami Zamawiającego i przepisami prawa budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych spowoduje naliczenie kar umownych w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 4 ust 1, za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy.

      - Zamawiający może potrącić kary umowne obliczone zgodnie z postanowieniami zawartymi w ust. 1 z wynagrodzenia ryczałtowego określonego w §4 ust. 1.

      - Zamawiający może nadto dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości  faktycznie poniesionej szkody w szczególności w związku z niepełnym, nieterminowym lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

      - Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, spowoduje naliczenie Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 4, ust. 1.

§ 9

ROZWIĄZANIE UMOWY

      - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

      - Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, w następujących przypadkach:

- jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opóźnia wykonanie przedmiotu umowy lub jego części a opóźnienie wynosi 14 dni mimo pisemnego wezwania do realizacji prac,

- w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,

- w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, a w szczególności zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania umowy.

§ 10

- Wykonawca wniesie w dacie podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy o wartości 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §4 ust. 1 na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna będzie miało bezwarunkowy charakter i będzie ważne, co najmniej do daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, określonej w §7 ust. 9.

- Strony ustalają następujące warunki zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

- 70 % kwoty stanowiącej zabezpieczenie zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po bezusterkowym odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy lub po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego,

b)	pozostała kwota zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

- Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na wypadek błędów w projekcie budowlanym i dokumentacji wykonawczej, powodujących dla Zamawiającego skutki finansowe: umowa / polisa……………………………………….. ....................……………………………… na kwotę:……………………………………… (powyższe ustalono na podstawie oryginału dokumentu (dokumentów) jw. przedłożonego (przedłożonych) przez Wykonawcę w dniu ….................................. 2011 roku.

§ 11

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnej – pod rygorem nieważności.

§ 12

1. Wykonawca wyraża zgodę na przejęcie przez Zamawiającego autorskich praw  majątkowych  do opracowań stanowiących przedmiot niniejszej umowy zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności do dokonywania przez Zamawiającego lub podmioty działające  na  jego rzecz, dowolnych zmian w rozwiązaniach architektonicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych oraz  do korzystania z  opracowań na następujących polach eksploatacji:

a)	w zakresie utrwalania i zwielokrotniania opracowania - wytwarzanie  techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b)	w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowanie utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c)	w zakresie rozpowszechniania opracowania w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie opracowania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2. Przeniesienie uprawnień określonych w ust. 1 następuje  bez  dodatkowego wynagrodzenia  dla Wykonawcy i obejmuje prawo zastosowania opracowań do dowolnej liczny budów oraz  inwestycji   realizowanych  przez Zamawiającego.

§ 13

Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze polubownej, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia (w okresie 30 dni od powstania sporu) - mogą zostać skierowane na drogę postępowania sądowego w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustaw:

- Prawo budowlane,

- Prawo zamówień publicznych,

- O prawie autorskim i prawach pokrewnych,

- Prawo ochrony środowiska,

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,

oraz rozporządzenia wykonawcze do ww. ustaw.

§ 15

Integralną częścią niniejszej umowy są:

a)	załącznik nr 1 – Harmonogram rzeczowo-finansowy;

b)	załącznik nr 2 – Szczegółowy zakres prac projektowych;

c)	załącznik nr 3 – Wykaz osób, którym zostaną powierzone kluczowe stanowiska w wykonywaniu zamówienia;

e)	Koncepcja przebudowy Placu Wolności w Świnoujściu - opracowanie konkursowe wybrane przez Zamawiającego w postępowaniu WIM/ZP/340/82/2010;

f)	Zalecenia Sądu Konkursowego odnoszące się do wybranej koncepcji.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron umowy.

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA: