# Projekt umowy

# UMOWA NR WIM/………/2011

z dnia ………………………………..

zawarta w Świnoujściu pomiędzy:

Gminą- Miasto Świnoujście, w imieniu której działa Prezydent Miasta

.......................................................................................................................................................

z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Wojska Polskiego 1/5,

zwaną dalej Zamawiającym

a .....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

.........................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

w oparciu o najkorzystniejszą ofertę wybraną w postępowaniu WIM.ZP.271.1.3.2011 przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zorganizowanie Strefy Płatnego Parkowania (SPP) na terenie Miasta Świnoujścia oraz zarządzanie SPP w okresie trwania niniejszej umowy.

- Zorganizowanie i zarządzanie SPP będzie realizowane zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/341/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dn. 28 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Świnoujścia, uchwałą nr XI/105/2007 z dnia 28 marca 2007r., uchwałą Nr XXXIV/295/2008 z dnia 27 marca 2008r.,  uchwałą Nr LI/408/2009 z dnia 26 lutego 2009r. oraz postanowieniami niniejszej umowy.

- Przedmiot umowy obejmuje:

3.1  zorganizowanie Strefy Płatnego Parkowania, w tym:

- opracowanie projektu zagospodarowania i zagospodarowanie miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania w zakresie:

-	oznakowania pionowego i poziomego SPP,

-	wyposażenia SPP w automaty do sprzedaży biletów – parkometry,

b)	zapewnienie, montaż urządzeń oraz oznakowanie SPP zgodnie z zatwierdzonym 	projektem organizacji ruchu,	utrzymanie urządzeń i oznakowania w należytym stanie 	technicznym w każdym kolejnym okresie funkcjonowania SPP, demontaż urządzeń i 	oznakowania SPP oraz przywrócenie pierwotnego oznakowania po zakończeniu 	każdego kolejnego okresu funkcjonowania SPP,

c)	zorganizowanie biura Strefy Płatnego Parkowania i zapewnienie funkcjonowania tego 	biura w godzinach od 800  do 2000 w   wymaganych okresach, w tym:

- opracowanie, uzgodnienie oraz wdrożenie systemu gromadzenia i przetwarzania danych oraz wzorów dokumentów i ich obiegu,

- zatrudnienie niezbędnego personelu,

- zapewnienie i oznakowanie lokalu biura SPP;

  - zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania, tj. planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola czynności kontrolerów parkingowych i personelu biura SPP oraz wykonywanie tych czynności w sposób zapewniający poprawne funkcjonowanie SPP. Powyższe obejmuje w szczególności:

- czynności techniczno – eksploatacyjne zapewniające należyte utrzymanie i funkcjonowanie urządzeń i oznakowania SPP,

- czynności techniczne i organizacyjne zapewniające należyte funkcjonowanie SPP i jej biura, w tym:

-	czynności zapewniające działanie systemu informatycznego SPP,

- czynności tworzenia i obiegu dokumentów,

- czynności pobierania i rozliczania opłat za parkowanie pojazdów w SPP,

- kontrolę przestrzegania regulaminu SPP przez jej użytkowników, a w przypadkach koniecznych podejmowanie regulaminowych działań korygujących.

4.	Szczegółowy zakres zadań i czynności zarządzającego określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

### TERMINY REALIZACJI

- Termin realizacji umowy:

- rozpoczęcie	-	w dacie podpisania umowy,

- zakończenie	-	31 października 2013 roku.

- Okres funkcjonowania SPP w każdym kolejnym roku kalendarzowym realizacji umowy określa § 3 uchwały Nr XXXIX/341/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 28 kwietnia 2005r. przywołanej w § 1 ust. 2 i dotyczy sezonów letnich obejmujących miesiące od                  01 maja do 30 września, przy czym uruchomienie SPP i jej biura nastąpi nie później niż                 1 maja każdego roku

3

WYNAGRODZENIE

1.	Wynagrodzenie całkowite szacunkowe brutto Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu 	umowy w całym okresie jej realizacji określone jest jako iloczyn następujących 	czynników:

-	współczynnika prowizji Wykonawcy w procentach określonego przez Wykonawcę w ofercie oraz

-	przychodów szacunkowych całkowitych brutto Zamawiającego z tytułu opłat za parkowanie w SPP w okresie trwania umowy (określonych przez Zamawiającego w protokole komisji przetargowej w sprawie oszacowania wartości zamówienia i kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia – w aktach postępowania)

określone następującym wzorem:

###### W = Kp/100 x P [zł]

gdzie:

W	- wynagrodzenie całkowite szacunkowe brutto Wykonawcy [zł],

Kp	- współczynnik prowizji Wykonawcy [% ] (od P),

P	- przychody całkowite szacunkowe brutto Zamawiającego z  tytułu opłat    za parkowanie w SPP w okresie trwania umowy [zł]

równe ........................................................................................................................ złotych

(słownie złotych :..................................................................................................................)

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie miesięczne obliczane za każdy kolejny miesiąc kalendarzowy funkcjonowania SPP po rozliczeniu przychodów Zamawiającego z tytułu opłat za parkowanie pojazdów w SPP w rozpatrywanym miesiącu.

Wynagrodzenie miesięczne brutto należne Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy w rozpatrywanym miesiącu, wyrażone w postaci liczby dziesiętnej z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, mianowanej w złotych, określone jest jako iloczyn następujących czynników:

-	współczynnika prowizji Wykonawcy (określonego zgodnie z postanowieniami  zawartymi w ust. 1 oraz

-	przychodów brutto Zamawiającego uzyskanych w okresie rozpatrywanego miesiąca z tytułu opłat za parkowanie w SPP, określonych na podstawie miesięcznego rozliczenia przychodów Zamawiającego, przedłożonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego.

- Obliczone w powyższy sposób wynagrodzenie miesięczne brutto należne Wykonawcy uwzględnia (zawiera) VAT wg obowiązujących przepisów.

- Zgodnie z postanowieniami zawartymi w ust. 2 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za miesiące funkcjonowania SPP, w których Zamawiający uzyskał przychód.

- Wyklucza się dokonywanie zwrotów z kasy Zamawiającego dla Wykonawcy. Błędy natury księgowej należy uwzględniać w rozliczeniach przychodów Zamawiającego z następnych miesięcy.

6.	Do przychodów miesięcznych Zamawiającego, o których mowa w ust. 2 nie zalicza się opłat dodatkowych, o których mowa art. 13f ustawy o drogach publicznych ( t.j. z 2007r. Dz. U. nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami) pobranych na skutek czynności podejmowanych przez Zamawiającego - nie stanowią one podstawy do obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

§4

WARUNKI ROZLICZENIA PRZYCHODÓW I PŁATNOŚCI WYNAGRODZENIA

- Okresem rozrachunkowym jest miesiąc kalendarzowy.

- Wykonawca dokonuje nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu wpłat zaliczkowych kwot przychodów z tytułu opłat za parkowanie w SPP, uzyskanych w okresie poprzedzającym wpłatę, na rachunek bankowy Gminy Miasto Świnoujście Bank Pekao S.A. O/Świnoujście  nr rachunku: …………………………………………..

- Wykonawca zobowiązany jest do 10–go dnia roboczego następnego miesiąca przedłożyć Zamawiającemu rozliczenie przychodów brutto Zamawiającego z tytułu opłat za parkowanie pojazdów w SPP wniesionych przez użytkowników SPP w rozliczanym miesiącu, sporządzone na podstawie dokumentów będących podstawą do określenia tych przychodów - zgodnie z instrukcją tworzenia i obiegu dokumentów dotyczących SPP określoną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest wpłacić w terminie przewidzianym na złożenie rozliczenia o którym mowa w ust. 3 na rachunek bankowy określony w ust. 2 kwotę wynikającą z rozliczenia, stanowiącą różnicę między kwotą przychodów brutto Zamawiającego uzyskanych w okresie rozpatrywanego miesiąca z tytułu opłat za parkowanie w SPP, a sumą dokonanych wpłat zaliczkowych z bieżących przychodów jw. uzyskanych w okresie i z tytułu jak wyżej, skorygowaną o uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego kwoty wynikające z ewentualnych błędów księgowych z poprzednich okresów rozliczeniowych.

- Zamawiający sprawdza i akceptuje przedłożone przez Wykonawcę rozliczenie przychodów w okresie pięciu dni roboczych od daty wpływu tego rozliczenia lub wzywa Wykonawcę w formie pisemnej do dokonania niezbędnych uzupełnień, korekt oraz wyjaśnień, wyznaczając czas na ich złożenie nie dłuższy niż pięć dni roboczych.

- Wykonawca będzie fakturował wynagrodzenie miesięczne należne Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy w rozpatrywanym miesiącu, obliczone w sposób określony w § 3 ust. 2, na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego rozliczenia miesięcznego z rozpatrywanego miesiąca.

- Zamawiający będzie regulował poprawnie zafakturowane należności za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie otrzymanych faktur, wystawionych przez Wykonawcę w oparciu o wyżej określone dokumenty rozliczeniowe.

- Termin płatności wynagrodzenia za dany miesiąc - do 7 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Zapłata będzie wykonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z prowizjami bankowymi.

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada numer NIP 855-15-71-375

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada numer NIP ................................

§5

ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

1.	Wykonawca wniesie Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej lub kilku formach określonych w art. 148, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na okres trwania umowy na kwotę…………………………………………zł stanowiącą 5% wynagrodzenia szacunkowego brutto.

2.	Zamawiający wymaga, aby niepieniężne formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy miały charakter bezwarunkowy – równoważny pieniądzu, w przypadku gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych - były zgodne z projektem gwarancji należytego wykonania umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

3.   Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż w dniu 	podpisania umowy.

4.    Zamawiający zwróci zabezpieczenie jw. w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia      
       i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

§ 6

WSPÓŁDZIALANIE

- Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej realizacji umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów określonych w umowie.

- Wykonawca jest obowiązany informować Zamawiającego o przeszkodach występujących w realizacji przedmiotu umowy, działaniach podjętych w celu ich usunięcia lub działaniach niezbędnych w tym celu ze strony Zamawiającego.

- W razie powstania przeszkód w wykonaniu przedmiotu umowy każda ze stron, w ramach swoich obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych przeszkód pod rygorem pokrycia szkód, doznanych z tego powodu przez drugą stronę.

- Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach określonych w umowie jest: .........................................................................................................................................

- Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach określonych w umowie jest: ..........................................................................................................................................

- Zamawiający upoważni Wykonawcę do wystawiania w swoim imieniu dowodów KP z tytułu pobierania opłat za parkowanie w SPP. Wykonawca będzie prowadził rejestr wydanych dowodów KP.

- Osobami upoważnionymi do wystawiania i podpisywania dowodów KP są:

    - ................................................................................................................................ ,

b)	............................................................................................................................... .

§ 7

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

1.  Strony ustalają następujące tytuły i wysokości kar umownych:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w uruchomieniu SPP w wysokości 1 000 zł za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu w którym zorganizowanie uruchomienia SPP stało się wymagalne (określonego w § 2, ust 2),

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 80 000 zł.

3)	w wysokości 5.- zł za każdy 	postój pojazdu bez ważnego biletu lub wezwania do 	zapłaty za nieopłacone parkowanie w przypadku stwierdzenia, że więcej niż 10% 	pojazdów w stosunku do ogółu parkujących na danej ulicy w SPP nie posiada ważnych 	biletów parkingowych lub wezwań do zapłaty za nieopłacone parkowanie.

- W przypadku zaniedbań w wywiązywaniu się z warunków umowy Zamawiający może odmówić zapłaty całości lub części faktury proporcjonalnie do skali stwierdzonych i udokumentowanych zaniedbań.

- Strony ustalą, że Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość kary nie pokryje poniesionych strat.

§ 8

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

W okresie trwania umowy obie strony mogą odstąpić od niej tylko z ważnych przyczyn, tj. w  następujących przypadkach:

- jeżeli pomimo dwukrotnego wezwania pisemnego Wykonawca nie podjął lub nie wykonuje całkowicie lub częściowo swoich zobowiązań umownych.

- jeżeli wynikająca z umowy działalność Wykonawcy wstrzymana została całkowicie lub częściowo na okres dłuższy niż dwa tygodnie na podstawie środków prawnych lub postanowienia sądowego;

- jeżeli Wykonawca znalazł się w stanie likwidacji.

- jeżeli zachodzą istotne okoliczności określone w art. 145 ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 9

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA

- Wykonawca i osoby, którym powierzył on wykonanie zobowiązania odpowiadają zgodnie z przepisami ustawowymi za szkody powstałe w trakcie realizacji niniejszej umowy.

- Wykonawca zwalnia Zamawiającego w pełnym zakresie od wszelkich roszczeń o odszkodowanie, które zostaną wniesione w związku z niniejszą umową przeciwko Zamawiającemu

- Szkody w zakresie znaków i urządzeń drogowych w obszarze SPP spowodowane przez osoby trzecie Wykonawca usunie na własny koszt. Dochodzenie roszczeń o odszkodowanie od sprawcy przysługuje Wykonawcy. Jeżeli uszkodzone przedmioty stanowią własność Zamawiającego, a szkoda została usunięta na koszt Wykonawcy, Zamawiający przeleje swoje roszczenia w stosunku do sprawcy szkody na Wykonawcę.

- W przypadku zmiany regulaminu SPP dokonanej na podstawie uchwały Rady Miasta  Świnoujścia wykonanie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę odbywa się stosownie do wprowadzonych zmian.

- Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe w przypadku stałego lub czasowego ograniczenia terenu (obszaru) SPP lub zmiany uchwały                              Nr XXXIX/341/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 28 kwietnia 2005r.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:

-	szczegółowy zakres zadań i czynności zarządzającego Strefą Płatnego Parkowania – zał. nr 1,

-	oferta Wykonawcy  z dnia …………….,

-	SIWZ  WIM.ZP.271.1.3.2011

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie po rygorem nieważności.

- Spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy ustawy Kodeks cywilny i ustawy Prawo zamówień publicznych.

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA: