UCHWAŁA NR LXII/474/2006

RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIA

z dnia 25 maja 2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.

Na podstawie art. 191 ust. 2 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany terminu realizacji wydatków, które nie wygasają                      z upływem roku budżetowego 2005 – zgodnie z załącznikiem nr 1  do uchwały.

2. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta do przedłożenia Radzie Miasta na ostatniej Sesji IV kadencji, informacji o stanie realizacji wydatków ujętych w niniejszej uchwale.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Stanisław Bartkowiak

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr LXII/474/2006

Rady Miasta Świnoujścia

z dnia 25 maja 2006 r.

/w zł/

| Lp. | Wyszczególnienie | Pierwotny termin realizacji wydatków nie wygasających | Termin realizacji po zmianie wydatków nie wygasających | Wartość wydatków nie wygasających |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Adaptacja hotelu przy ul. Modrzejewskiej na lokale socjalne – I etap | 30.05.2006 r. | 30.10.2006 r. | 986.000 |
| 2. | Rozbudowa Szpitala Miejskiego ul. Mieszka I | 30.05.2006 r. | 30.10.2006 r. | 3.190.000 |
| 3. | Budowa Centrum Kultury i Sportu ul. Matejki | 30.05.2006 r. | 30.10.2006 r. | 780.000 |
| Łącznie wydatki nie wygasające | 4.956.000 |

Uzasadnienie

Konieczność zmiany terminów realizacji wydatków budżetowych, które „nie wygasły” z końcem roku budżetowego 2005,  jest spowodowana następującymi przyczynami:

Ad. poz. 1  Adaptacja hotelu przy ul. Modrzejewskiej na lokale socjalne – I etap.

Uzyskanie z Ministerstwa Infrastruktury finansowego wsparcia w kwocie 1.437.083 zł, tj. do 35 % przewidywanych kosztów przedsięwzięcia, zgodnie z ustawą z dnia 29.04.2004 r.                           o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004 – 2006 lokali socjalnych, noclegowni                    i domów dla bezdomnych (Dz. U. nr 145, poz. 1533), zachodzi konieczność aktualizacji zakresu rzeczowo-finansowego tego przedsięwzięcia oraz zmiany kolejności wykonywania niektórych robót, co powoduje potrzebę wydłużenia terminu wykorzystania ww. środków. Powyższe zmiana umożliwi udokumentowanie wniesienia wymaganego od Miasta Świnoujścia  - wkładu procentowego w realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

Ad. poz. 2 Rozbudowa Szpitala Miejskiego ul. Mieszka I

Z uwagi na specyfikę przedsięwzięcia zawarta została umowa z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą na wykonanie projektu oraz realizację robót. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji koniecznym stało się przesunięcie terminów realizacji poszczególnych etapów robót, a tym samym terminu wykorzystania ww. środków.

Ad. poz. 3  Budowa Centrum Kultury i Sportu ul. Matejki

Z uwagi na to iż, ww. środki stanowią zobowiązanie finansowe Zamawiającego, powstałe w momencie ogłaszania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a obecnie nadal trwa  procedura przetargowa, mająca na celu wyłonienie wykonawcy wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z zadaszeniem oraz zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą (poprzedni przetarg został unieważniony), a planowany termin otwarcia ofert ustalono na dzień 14.06.2006 r., zachodzi pilna konieczność przesunięcia terminu wykorzystania ww. środków.