Świnoujście, dnia 2012-07-17

WIM.ZP.271.1.25.         .2012.RŁ

- Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SIWZ.WIM.ZP.271.1.25.2012

- Wykonawcy-uczestnicy postępowania.

Dotyczy postępowania WIM.ZP.271.1.25.2012  „Przebudowa Placu Wolności w ramach przebudowy centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu”

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz.U. Dz 2010 r Nr 113 poz.759 z późn. zm.), uwzględniając wystąpienie Wykonawcy z dnia 16.07.2012 r. zawierające pytania dotyczące treści SIWZ udzielam wyjaśnień przekazując treść pytań Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 1:

„Dotyczy warunków umowy o roboty budowlane -  § 2.

Zgodnie z jego brzmieniem:

Strony ustalają następujące terminy realizacji robót stanowiących przedmiot umowy:

- termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia: w dniu podpisania umowy.

- termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia: 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Prosimy Zamawiającego o wskazanie brzmienia powyższej jednostki redakcyjnej poprzez ustalenie terminu rozpoczęcia robót nie od daty podpisania umowy lecz od daty przekazania Wykonawcy placu budowy. Zgodnie bowiem z brzmieniem § 8 punktu 1  lit. b przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. Rozpoczęcie wykonywania robót jest bowiem możliwe dopiero od momentu przekazania terenu bodowy przez Zamawiającego – termin ten natomiast nie jest zbieżny z terminem podpisania umowy gdyż na dokonania powyższej czynności Zamawiający ma 7 dni. Powyższe określenie wyklucza zatem możliwości wykonania przez Wykonawcę nałożonych na niego obowiązków z przyczyn od niego niezależnych uzależnionych natomiast od działania Zamawiającego. Zmiana brzmienia ww. § umowy zapewni zatem jednolitość i przejrzystość umowy i wykluczy sprzeczność mogącą powstać w ramach stosowania umowy w przypadku późniejszego  niż 
w dacie podpisania umowy przekazania placu budowy. W konsekwencji uprzejmie prosimy o zmianę brzmienia lit. b ww. jednostki redakcyjnej poprzez ustalenie początku biegu terminu od  4 miesięcy od daty przekazania placu budowy.”

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany zapisów umowy § 2 dotyczących terminu rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy. Termin 7 dni jest terminem granicznym. Jeżeli Wykonawca będzie przygotowany (patrz zapisy m.in. § 8 ust. 2 lit. b załącznika nr 2 do SIWZ pn projekt umowy) to Zamawiający może przekazać plac budowy w dniu podpisania umowy.

Pytanie 2:

„Dotyczy warunków umowy o roboty budowlane -  § 8 pkt. 2 lit aa

Zgodnie z jego brzmieniem:

Do obowiązków Wykonawcy należy:

(...)

aa) usunięcie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgłoszeniu przez użytkownika:

-awarii – w terminie natychmiastowym (do 24 godzin),

-pozostałych – w terminie 7 dni”

Prosimy Zamawiającego o zmianę brzmienie ww. jednostki redakcyjnej poprzez przyjecie terminu dla usunięcia usterek  awarii 48 godzin lub innym terminie uzgodnionym przez strony zaś dla podstałych usterek: w terminie  7 dniu lub innym terminie uzgodnionym przez strony. Zasadność zmiany powyższej jednostki redakcyjnej wynika z obiektywnych względów wpływających na możliwość usunięcia usterki niezależnych ani 
od wykonawcy ani też od Zamawiającego. Na przeszkodzie bowiem w usunięciu ww. usterek stanąć mogą przesłanki związane z niesprzyjającymi warunkami środowiskowymi czy też zapewnieniem należytego okresu związanego z procesem naprawczym i obowiązującą w tym zakresie technologią. Niezależnie od powyższego brzmienie powyższego przepisu pozostaje w sprzeczności z postanowieniami Karty Gwarancyjnej w treści której Zamawiający uwzględnił ww. postulaty i określił termin usunięcia usterek w sposób otwarty.”

Odpowiedź 2:

Zamawiający pozostawia treść § 8 pkt. 2 lit aa bez zmian. Ewentualne przeszkody będą oceniane na etapie odbioru robót.

Pytanie 3:

„Dotyczy warunków o roboty budowlane -  § 10 pkt. 1

Zgodnie z jego brzmieniem:

1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią – z zastrzeżeniem ust. 3 - kary umowne z następujących tytułów i w podanych niżej wysokościach, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100) za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia po terminie zakończenia określonym w § 2 lit. b niniejszej umowy,

b) za opóźnienie w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego – 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100) za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia po terminach określonych w protokołach odbioru końcowego ,

c) za opóźnienie w usuwaniu wad i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie rękojmi i gwarancji -  1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia w stosunku do wyznaczonych terminów.

2. Kary umowne o których mowa w ust. 1 lit. a) ÷ e) Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach.

Prosimy Zamawiającego o odpowiednią zmianę wyżej wskazanej jednostki redakcyjnej poprzez przyjecie jako podstawy do naliczenia po stronie Zamawiającego okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca tj. zwłoki Wykonawcy w miejsce opóźnienia. Pomimo bowiem  dołożenia należytej staranności nie wykonanie określonych obowiązków w terminie może być uzasadniona warunkami zewnętrznymi np. działaniem samego Zamawiającego.”

Odpowiedź 3:

Zamawiający pozostawia treść § 10 pkt. 1 bez zmian. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy profesjonalizmu.

Pytanie 4:

„Dotyczy warunków umowy o roboty budowlane -  § 14 pkt. 1

Zgodnie z jego brzmieniem:

Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakości na okres 4 lat (słownie: czterech lat).

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie brzmienia ww. jednostki redakcyjnej poprzez wskazanie czy okres rękojmi za wady pozostał ustawowy czy też został rozszerzony do lat czterech, niezależnie od przewidzianego w przedmiotowym przepisie okresu gwarancji.”

Odpowiedź 4:

Okres rękojmi jest ustawowy natomiast okres gwarancji wynosi 4 lata (słownie cztery lata).

Pytanie 5:

„Dotyczy warunków umowy o roboty budowlane -  § 7 punkt 5 i 7.

Zgodnie z jego brzmieniem:

5. Strony zgodnie postanawiają, iż płatności za prace wykonane przez podwykonawców dokonywane będą przez Zamawiającego bezpośrednio na ich rachunki, po przedstawieniu Zamawiającemu oryginału faktury Wykonawcy wraz z dyspozycją przekazania płatności na rzecz podwykonawców oraz kopii faktur podwykonawców wystawionych dla Wykonawcy, obejmujących wyżej wymienione prace

7. Wykonawca oświadcza, iż zaplata przez Zamawiającego wynagrodzenia bezpośrednio na rachunki podwykonawców, zgodnie z ust. 5, skutkuje wygaśnięciem wszelkich zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia umownego, za część robót wykonaną przez podwykonawców, do wysokości kwoty zapłaconej bezpośrednio na rachunki podwykonawców.

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie powyższych jednostek redakcyjnych. Brzmienie powyższego przepisów jest bowiem całkowicie nie do pogodzenia z zasadami równości stron jak również wymogami obrotu gospodarczego. Zapisy te ponadto w sposób nieuprawniony wpływają na treść potencjalnego stosunku prawnego zawieranego pomiędzy Wykonawcą oraz Podwykonawcą i w sposób istotny pozbawiają strony swobody w ułożeniu stosunku według własnego uznania. Jego brzmienie w naszej ocenie nie znajduje natomiast żadnego poparcia zarówno w przepisach prawa zamówień publicznych jak również w postanowieniach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny regulującymi dopuszczalność oraz warunki wykonywania robót budowlanych przy pomocy podwykonawców. Niezależnie od powyższego wskazujemy, iż takie ukształtowanie sposobu rozliczenia inwestycji w której przy rozliczeniach tych pomija się całkowicie Wykonawcę jest nie do pogodzenia z ogólnie powszechnymi zasadami i warunkami realizacji inwestycji realizowanej przy udziale podwykonawców. Wskazać w związku z tym należy, iż sformułowanie powyższych przepisów jest szczególnie niekorzystne przez pryzmat interesów Wykonawcy a w konsekwencji również interesów Zamawiającego. W szczególności dla przykładu wskazujemy, iż dla zapewnienia należytego wykonania umowy Zamawiający przewidział instytucje „Zabezpieczenia”. Zabezpieczenie te służy należytego wykonania umowy oraz stanowi gwarancje usunięcia wad 
i usterek w okresie rękojmi i gwarancji.  Wykonawca może powyższe zabezpieczenie wnieść zarówno w formie pieniężnej jak i w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Typowym rozwiązaniem przy wykonywaniu prac z udziałem podwykonawców jest nałożenie powyższego  obowiązku udzielenia zabezpieczenia na Podwykonawców z tą jednak różnicą, że ustalona kwota zabezpieczenia nie jest z oczywistych względów wnoszona wprost przez Podwykonawcę przez rozpoczęciem robót, lecz zatrzymywana Zamawiającego jest przez Wykonawcę z kwoty wypłaconej przez Zamawiającego i przekazywanej Podwykonawcy. Powyższe rozwiązanie jest powszechnie stosowane i wpływa chociażby na ograniczenie kosztów realizowanej inwestycji. Z rozwiązania tego zabezpieczającego należyte wykonania umowy przez Podwykonawców na skutek bezpośredniego przekazywania wynagrodzenia przez Zamawiającego Wykonawca został pozbawiony.

Niezależnie od powyższego wprowadzone przez Zamawiającego rozwiązanie pozbawia Wykonawcę środka odpowiedniej mobilizacji Podwykonawców nie tylko w należytym i terminowy wykonaniu umowy, ale również w usunięciu ewentualnych wad. W § 10 pkt. 2 Zamawiający przewidział możliwość dokonania potrącenia z wynagrodzenie Wykonawcy chociażby w przypadku nieterminowanego usunięcia wad i usterek. Analogiczny rozwiązanie niestety z uwagi na przekazywanie wynagrodzenia Podwykonawcy przez Zamawiającego  zostało wykluczone po stronie Wykonawcy.

Przez wzgląd na powyższe wskazujemy, iż powyższe zapisy obciążaj i ograniczają Wykonawcę ponad dopuszczalną miarę. Możliwe jest jednak pełne zabezpieczenie interesów Zamawiającego w inny sposób zgodnie z celem ww. jednostki redakcyjnej. W szczególności poprzez wprowadzenie obowiązujących w obrocie prawnym zapisów zgodnie z którymi w przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę Podwykonawców, załącznikiem do faktur przejściowych i faktury końcowej, czyni się oświadczenia Podwykonawców o braku wymagalnych zobowiązań wynikających z umów, zawieranych z Podwykonawcami. Same zaś umowy winny być wówczas uprzednio przedstawione Zamawiającemu do akceptacji i zawierać dane określające m.in. zakres robót powierzony Podwykonawcy, kwotę wynagrodzenia za roboty, zakresu robót wykonywanych przez Danego Podwykonawcę oraz termin wykonania powierzonego mu zakresu robót.

W przypadku braku zmiany powyższej jednostki redakcyjnej uprzejmie prosimy o wprowadzenie do Umowy zapisu dopuszczającego przekazanie części wynagrodzenia Podwykonawcy zgodnie z zawarta nim umową na rzecz Wykonawcy w ramach kaucji na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy.”

Odpowiedź 5:

Zamawiający nie widzi zasadności proponowanych zmian. Wykonawca może od podwykonawców żądać zabezpieczenia należytego wykonania na zasadach analogicznych jak Zamawiający od Wykonawcy (nie ma w umowie potrąceń ani kaucji). Zamawiający ma prawo określać zasady na jakich akceptuje odpowiedzialność z art. 6471 Kodeksu cywilnego).

Pytanie 6:

„Dotyczy wzoru gwarancji należytego wykonania umowy

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę i uzupełnienie formularza  gwarancji należytego wykonania umowy poprzez  wpisanie terminów obowiązywania poszczególnych elementów zabezpieczenia należytego wykonania i usunięcia wad:

- [od dnia …… do dnia ……] – dla pełnej kwoty gwarancji tj. ……………………… [10 % wynagrodzenia umownego brutto PLN],

- [od dnia ……………do dnia …………] dla kwoty ………….…………....... [ 3 % wynagrodzenia umownego brutto PLN.”

Odpowiedź 6:

Zamawiający dopuszcza uzupełnienie formularza gwarancji należytego wykonania i usunięcia wad o w/w terminy i kwoty.

Pytanie 7:

„Dotyczy poz. 54 i 55 zał. Nr 2.1 Zakres rzeczowo-finansowy

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego przedmiaru:

- poz. 54: „Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe, zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3 cm” -  ilość 238,38 m2;

- poz. 55: „W Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm (Krotność= 2)” -  ilość 238,38 m2.”

Odpowiedź 7:

Zamawiający potwierdza w/w ilości w pozycjach 54 i 55 zakresu rzeczowo – finansowego.

Pytanie 8:

„Dotyczy poz. 72 zał. Nr 2.1 Zakres rzeczowo-finansowy

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż spoiny w nawierzchni z kostki betonowej brukowej H-8 cm należy wykonać z żywicy chemoutwardzalnej przepuszczalnej. Z uwagi na zmianę nawierzchni z płyt kamiennych na nawierzchnię z kostki betonowej pozycja ta powinna zostać usunięta.”

Odpowiedź 8:

Zamawiający potwierdza, że spoiny w nawierzchni z kostki betonowej brukowej H-8 cm należy wykonać z żywicy chemoutwardzalnej przepuszczalnej (poz. 72 zakresu rzeczowo – finansowego w ilości 935,31 m2).”

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wzywam do potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma jak określono w punkcie 10.3 SIWZ.WIM.ZP.271.1.25.2012