#### Opis przedmiotu zamówienia

„Przebudowa Palcu Wolności w ramach przebudowy centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu”.

- Roboty wykonać wg dokumentacji projektowej zawartej w załączniku nr 3 do SIWZ, której wykaz zawiera załącznik nr 2.3 do umowy, lecz z n/w uwagami:

# z zakresu przedmiotu niniejszego zamówienia wyłączone jest wykonanie lodowiska syntetycznego, dekoracji świątecznych oraz stoisk kiermaszowych,

# z zakresu przedmiotu niniejszego zamówienia wyłączone jest wykonanie donic wraz z zaprojektowanymi w nich nasadzeniami drzew,

# paski zieleńców z trawą zlokalizowane na styku nawierzchni żwirowej z nawierzchnią fontanny nr 03 oraz paski z lawendą zlokalizowane w przestrzeni publicznej placu po południowo-zachodniej stronie placu należy utwardzić z materiałów analogicznych jak nawierzchnie przyległe do niniejszych pasków zieleni.

- W dokumentacji projektowej wskazano szereg produktów gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i producenta, przeznaczonych do zastosowania. Produkty te stanowią przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

· gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych)  z tolerancją ± 5%

· parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, hydrauliczne, charakterystyki liniowe) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej.

· parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

- Zamawiający podzielił zakres prac na dwa etapy robót (szkic sytuacyjny w załączniku nr 2.2.1):

- Etap pierwszy ma zostać zakończony do dnia 30.11.2012. W jego zakres wchodzi wykonanie kompletu prac (łącznie z instalacjami, oświetleniem,  nawierzchniami) niezbędnych do uruchomienia ruchu pieszego w sposób bezpieczny, do czasu zakończenia całości inwestycji. Wiąże się to również z wymogiem zastosowania wygrodzenia pozostałej części robót z paneli pełnych.

- Etap drugi, w którego zakres wchodzą obszary prac bardziej skomplikowane i czasochłonne (np. fontanna, elementy prefabrykowane, drewniane, zieleń) ma zostać zakończony do dnia 30.04.2013.

Termin 30.04.2013 jest ostateczny dla zakończenia wszystkich prac wchodzących w zakres niniejszej inwestycji.

- Wykonawca jest zobowiązany w trakcie trwania budowy do zabezpieczenia dojścia do lokali handlowych i budynków mieszkalnych w sposób bezpieczny, zgodny z zasadami bhp.

# ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA:

.................................							.................................