PROJEKT

UMOWA NR WEZ/     /2013

zawarta w dniu .................... 2013r. w Świnoujściu pomiędzy:

Gminą Miasto Świnoujście, w imieniu której działa  Prezydenta Miasta z siedziba w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/5, mgr inż. Janusz Żmurkiewicz zwaną dalej Zamawiającym

a:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”

w oparciu o najkorzystniejszą ofertę wybraną w postępowaniu o zamówienie publiczne WEZ.ZP.271.1.4.2013 w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,poz.759 z późn. zm.).

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na  wykonywaniu zadania pn.: „ Bieżące utrzymanie zieleni i małej architektury w Parku Zdrojowym (sektor 1, 4, 5, 6) w Świnoujściu w latach 2013-2014."

- Przedmiot umowy obejmuje:

  - podcinkę pielęgnacyjną drzew i krzewów,

  - usuwanie drzew i krzewów,

  - usuwanie wiatrołomów oraz posuszu gałęziowego,

  - koszenie trawy i jej wywożenie na składowisko tymczasowe (do 7 km),

  - usuwanie samosiewów w pasach przydrożnych i alejach parkowych (do 15 metrów po obu stronach),

  - zbieranie nieczystości,

  - zgrabianie liści z trawników i powierzchni objętych sprzątaniem,

  - dbanie o dobry stan ławek i śmietniczek (naprawy, malowanie),

  - dbanie o place zabaw (sprzątanie, malowanie i drobne naprawy),

  - utrzymanie zimowe,

  - wywóz odpadów zielonych.

- Szczegółowy przedmiot i zakres umowy określają:

- szczegółowy wykaz prac w poszczególnych miesiącach - stanowiący załącznik nr 2.1 do umowy,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac - stanowiącą załącznik nr 2.2 do umowy.

§ 2

TERMINY

- Umowa zostaje zawarta na okres: od dnia ....... maja 2013r. do dnia ....... kwietnia 2014r.

§ 3

WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe netto w wysokości.................................zł (słownie złotych: .................................................. 00/100) powiększone o należny podatek VAT tj. .....................zł, co łącznie stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe brutto .............................zł (słownie złotych: .................................. 00/100), stanowiące równowartość kwoty ofertowej złożonej w postępowaniu WEZ.ZP.271.1.4.2013.

- Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 płatne będzie w następujący sposób:

  - za maj 2013r. ......................../zł netto + należny podatek VAT,

  - za czerwiec 2013r. ............................/ zł netto + należny podatek VAT,

  - za lipiec 2013r..................................../ zł netto + należny podatek VAT,

  - za sierpień 2013r. .................................../ zł netto + należny podatek VAT,

  - za wrzesień 2013r. ....................................../ zł netto + należny podatek VAT,

  - za październik 2013r. ....................................../ zł netto + należny podatek VAT,

  - za listopad 2013r. ......................................./ zł netto + należny podatek VAT,

  - za grudzień 2013r. ......................................../ zł netto + należny podatek VAT,

  - za styczeń 2014r. ........................................../ zł netto + należny podatek VAT,

  - za luty 2014r. ............................................../ zł netto + należny podatek VAT,

  - za marzec 2014r. ............................................/ zł netto + należny podatek VAT,

  - za kwiecień 2014r. .........................................../ zł netto + należny podatek VAT.

- Wynagrodzenie miesięczne wskazane w ust. 2 będzie płatne na podstawie częściowej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na koniec danego miesiąca, na podstawie miesięcznego protokołu odbioru prac, podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy potwierdzającego, że Wykonawca wykonał w sposób należyty wszystkie prace przewidziane w danym miesiącu w szczegółowym wykazie prac, stanowiącym załącznik nr 2.1 do umowy.

- Odbiór oraz ocena jakości i ilości wykonywanych prac dokonana będzie w obecności przedstawicieli stron umowy w formie miesięcznego protokołu odbioru zawierającego  oświadczenie Zamawiającego, że wszystkie prace, przewidziane do wykonania w szczegółowym wykazie prac dla danego miesiąca rozliczeniowego, zostały zrealizowane przez Wykonawcę zgodnie z umową.

- Wynagrodzenie za wykonane prace płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury VAT Zamawiającemu.

§ 4

WSPÓŁDZIAŁANIE

- Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej realizacji umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów określonych w umowie.

- W razie powstawania przeszkód w wykonaniu prac stanowiących przedmiot umowy, każda ze stron, w ramach swoich obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych przeszkód pod rygorem pokrycia szkód, doznanych z tego powodu przez drugą stronę.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania przedstawicielowi Zamawiającego na piśmie, miesięcznego harmonogramu rzeczowego wykonanych prac z podziałem na każdy tydzień.

- Przedstawicielami Zamawiającego są: Pan Sylwester Sowała - Naczelnik Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami, a także Pan Roman Giziński - Inspektor Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami, sprawujący bezpośredni nadzór nad pracami objętymi umową, których Zamawiający upoważnia do:

  - odbioru miesięcznego prac i podpisywania protokołu odbioru,

  - zmiany terminów wykonania planowanych w szczegółowym wykazie prac w zależności od warunków atmosferycznych.

- Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym do przyjmowania zleceń, zgłaszania wykonywanych prac oraz podpisywania protokołu odbioru prac jest:

............................................................. tel. kontaktowy .....................................................

§ 5

OBOWIĄZKI STRON

1.	Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Zapewnienie nadzoru i odbioru wykonywanych prac.

- Określenie wymagań technicznych wykonania i odbioru prac.

- Dokonanie odbioru wykonanych prac/podpisania protokołu w terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych, licząc od daty otrzymania na piśmie zgłoszenia gotowości do odbioru.

- Zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemów zgłoszonych podczas realizacji umowy w formie odpowiadającej co najmniej formie ich zgłoszenia bez zbędnej zwłoki, przy czym na każde zapytanie lub problem zgłoszony przez Wykonawcę w formie pisemnej zamawiający udzieli odpowiedzi również w formie pisemnej w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania na piśmie.

2.	Do obowiązków Wykonawcy należy:

a) 	Zorganizowanie i wyposażenie w terminie 1 m-ca od daty podpisania umowy stałej bazy/zaplecza firmy Wykonawcyna terenie lewobrzeża miasta Świnoujście, wyposażonej w pomieszczenia magazynowe, techniczne i socjalne, niezbędne do zapewnia właściwej realizacji umowy oraz niezbędnych warunków pracy dla zatrudnionych pracowników.

b) 	Zapewnienie kierownika/-ów robót z odpowiednimi uprawnieniami w zakresie kształtowania i pielęgnacji zieleni zgodnie z § 23 ust.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165 poz. 987 ), przez czas trwania umowy.

c) 	Zatrudnienie minimum 10 pracowników przeszkolonych i przygotowanych do realizacji zamówienia w zakresie pielęgnacji i konserwacji zieleni, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie pracami określonymi umową. Informację o liczbie i kwalifikacjach zatrudnionych pracowników, ich doświadczeniu i wykształceniu oraz o zakresie wykonywanych uprzednio czynności, Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu najpóźniej 2 tygodnie po podpisaniu umowy.

d) 	Zapewnienie całotygodniowego (od poniedziałku do niedzieli włącznie) kontaktu telefonicznego oraz za pośrednictwem fax lub e-mail w godz. od 700 do 1700 oraz podanie do wiadomości Zamawiającego najpóźniej do dnia podpisania umowy numeru telefonu oraz fax lub e-mail.

e) 	Zapewnienie pogotowia eksploatacyjnego (w dni powszednie) w godz. od 700 do 1900 do fizycznego reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia w miejscu zdarzenia/awarii w okresie do 3 godz. od momentu otrzymania zgłoszenia o zaistniałym zdarzeniu. W okresie od 1 maja do 30 września zapewnienie pogotowia eksploatacyjnego dotyczy również sobót.

f) 	Zapewnienie ciągłości świadczenia usług, o których mowa w § 1 oraz w wykazie prac stanowiącym zał. nr 2.1 do umowy, przez codzienne wykonywanie prac (w dni powszednie) z zachowaniem sztuki ogrodniczej oraz z należytą starannością. W okresie sezonu (maj - wrzesień) Wykonawca zapewnia bieżące usuwanie zanieczyszczeń z terenu objętego umową, wskazanych przez Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.

g) 	Organizowanie prac bieżącego utrzymania w sposób ograniczający uciążliwości z nimi związane do koniecznego minimum.

h) 	Zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemów zgłoszonych podczas realizacji umowy w formie odpowiadającej co najmniej formie ich zgłoszenia bez zbędnej zwłoki – przy czym na każde zapytanie lub problem zgłoszony przez Zamawiającego w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi również w formie pisemnej – w terminie do 3 dni roboczych.

i) 	Zabezpieczenie pod względem bhp terenu na którym prowadzone są prace bieżącego utrzymania zieleni i małej architektury.

j) 	Ubezpieczenie realizowanych prac z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w wyniku zdarzeń losowych, od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących robotników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi pracami w ramach realizacji umowy.

k)	Zapewnienie pracownikom podczas wykonywania prac określonych umową, jednakowych, schludnych ubrań roboczych umożliwiających ich identyfikacje (np. kamizelka, kombinezon z logo firmy Wykonawcy).

- Bez względu na zawarte umowy ubezpieczeniowe, Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody, które mogą być wyrządzone w związku z wykonywanymi pracami.

§ 6

WYKONAWSTWO ZASTĘPCZE

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, zostanie sporządzony przez przedstawiciela Zamawiającego protokół, który zostanie przedstawiony Wykonawcy, z zaleceniem usunięcia wykazanych nieprawidłowości w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Nie podpisanie protokołu przez przedstawiciela Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania zaleconych prac.

- Jeżeli Wykonawca nie wykona zaleconych prac lub nie usunie usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia realizacji tych prac na koszt Wykonawcy innemu podmiotowi zastępczemu.

- Wykonawca zastępczy będzie realizował przedmiotową umową na koszt Wykonawcy, przy czym koszt wykonania zastępczego Zamawiający może potrącić z najbliższego wynagrodzenia Wykonawcy lub z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z § 9 ust 1 i 2.

§ 7

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE I DODATKOWE

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w Prawie zamówień publicznych, Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień uzupełniających do wartości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego na warunkach cenowych określonych w ofercie Wykonawcy, w odniesieniu do rodzajów prac występujących w   przedmiocie  umowy.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień dodatkowych do wartości nieprzekraczającej 50% wartości realizowanego zamówienia na warunkach cenowych określonych w § 7 ust.4 umowy w odniesieniu do robót nieobjętych przedmiotem umowy.

- Ewentualne zamówienia dodatkowe, o których mowa w ust.2 zostaną udzielone w trybie z wolnej ręki z uwzględnieniem postanowień art.67 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Ewentualne zamówienia uzupełniające, o których mowa w ust.2 zostaną udzielone w trybie z wolnej ręki z uwzględnieniem postanowień art.67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Do określenia wynagrodzenia za prace uzupełniające zostaną zastosowane średnie:

  - stawki robocizny i narzuty dla prac inwestycyjnych związanych z konserwacją i utrzymaniem zieleni wysokiej i niskiej;

  - ceny materiałów i sprzętu (tylko w przypadku zakupu materiałów ze środków własnych) po przedstawieniu faktury zakupu, wg SEKOCENBUDU lub innych baz cenowych z kwartału poprzedzającego wykonanie prac. Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest obowiązany udokumentować koszty niewymienione w zastosowanej bazie cenowej.

- W przypadku wystąpienia prac uzupełniających wymagane są następujące dokumenty stanowiące podstawę przygotowania umowy:

- protokół konieczności podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę lub ich upoważnionych przedstawicieli,

- kosztorys robót objętych protokołem konieczności - sporządzony przez Wykonawcę z zastosowaniem parametrów określonych w § 6 oraz w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych (w przypadku braku odpowiednich tablic w oparciu o wyceny indywidualne) sprawdzony przez powołanego przez Zamawiającego inspektora nadzoru inwestorskiego,

- protokół z negocjacji upoważnionych przedstawicieli stron (w przypadkach, w których jest to konieczne),

§ 8

PODWYKONAWCY

- Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia stanowiącego przedmiot umowy określony w § 1.

- Umowy z podwykonawcami Wykonawca zawiera za pisemną zgodą Zamawiającego uwzględniając wykaz części zamówienia określony w ofercie.

- W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców a zachodzi taka konieczność z przyczyn, których wcześniej nie można było przewidzieć, Wykonawca obowiązany jest wybrać i wskazać podwykonawcę oraz powierzany mu zakres zamówienia na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienie oraz uzyskać akceptację zmiany przez Zamawiającego.

- Wykonawca obowiązany jest przedstawić na żądanie Zamawiającego wszelkie dokumenty dotyczące umowy Wykonawcy z podwykonawcami i realizacji pracobjętych umowami.

- Strony zgodnie postanawiają, iż płatności za prace wykonane przez podwykonawców dokonywane będą przez Zamawiającego bezpośrednio na ich rachunki, po przedstawieniu Zamawiającemu oryginału faktury Wykonawcy wraz z dyspozycją przekazania płatności na rzecz podwykonawców oraz kopii faktur podwykonawców wystawionych dla Wykonawcy, obejmujących wyżej wymienione prace.

- Podstawą do wystawienia faktur przez podwykonawców jest protokół odbioru spisany pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, iż zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia bezpośrednio na rachunki podwykonawców, zgodnie z ust. 5, skutkuje wygaśnięciem wszelkich zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia umownego, za część robót wykonaną przez podwykonawców, do wysokości kwoty zapłaconej bezpośrednio na rachunki podwykonawców.

§ 9

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, tj. jakichkolwiek uchybień Wykonawcy w realizacji umowy.

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej z form określonych w art.148 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w formie bezwarunkowej gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej gwarancji należytego wykonania umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.3 do niniejszej umowy).

- Jeżeli Wykonawca nie przedłoży zabezpieczenia zgodnie z ust.2 obowiązują zapisy ust. 4.

- W przypadku ustalonym w ust. 3, Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5%  ceny ofertowej brutto w następujący sposób:

  - równowartość kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Wykonawca zobowiązany jest wnieść w dacie podpisania umowy, przy czym kwota wadium stanowi zabezpieczenie oferty wniesiona w pieniądzu zostaje zaliczona, jako część zabezpieczenia należytego wykonania umowy za jego zgodą,

  - określoną wyżej kwotę zabezpieczenia Wykonawca wpłaci przelewem na Rachunek Zamawiającego, numer rachunku 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187 z dopiskiem ”Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na: „Bieżące utrzymanie zieleni i małej architektury w Parku Zdrojowym (sektor 1, 4, 5, 6) w Świnoujściu w latach 2013-2014."

    - Strony ustalają, że zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od zakończenia wykonania niniejszej umowy.

    - Z kwoty określonej w ust.1 Zamawiający potrąci swoje roszczenie z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

§ 10

KARY I ODSZKODOWANIA

- Strony uzgadniają odpowiedzialność za niewykonane lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy na niżej opisanych zasadach:

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę:

  - w wysokości 200 zł dziennie za każdy dzień opóźnienia w stosunku do ustalonego terminu zorganizowania i wyposażeniu stałej bazy/zaplecza na lewobrzeżu miasta Świnoujścia,

  - w wysokości 50 zł za każdą godzinę opóźnienia i skutecznej reakcji pogotowia eksploatacyjnego w zakresie usunięcia zagrożenia w bezpieczeństwie osób i mienia na terenie obsługiwanej części Parku Zdrojowego w Świnoujściu,

  - w wysokości 200 zł dziennie za każdy dzień opóźnienia w usuwaniu wad i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie rękojmi i gwarancji.

# b)	Kary umowne, o których mowa w ust. 1 lit. a ppkt. 1 i 2 Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach.

§ 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

§ 12

ROZWIĄZANIE UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach:

  - jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał wykonywanie prac i mimo pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dłużej niż:

-  7 dni w okresie od 01 maja do 30 września,

- 	 14 dni w okresie 01 października do 30 kwietnia,

  - jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opóźnia wykonanie przedmiotu umowy lub jego części a opóźnienie mimo pisemnego wezwania do realizacji prac wynosi:

-  7 dni w okresie od 01 maja do 30 września,

- 	 14 dni w okresie 01 października do 30 kwietnia,

  - w przypadku wykonywania prac z naruszeniem warunków umowy, w tym niezgodnie ze specyfikacją wykonania i odbioru prac, mimo pisemnego wezwania do działań korygujących nieprawidłowości,

  - w przypadku wszczęcia wobec Wykonawcy postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego,

  - w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, a w szczególności zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania umowy.

- Wykonawca może rozwiązać umowę, jeżeli Zamawiający zalega mu 45 dni z zapłatą miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.2

§ 13

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi pracami oraz w zakresie strat i szkód wynikających z wykonania prac objętych umową – minimum na kwotę 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy).

- Ubezpieczenie winno  być  zawarte  na  okres  obejmujący czas wykonania umowy a w zakresie prac ujętych umową i materiałów przeznaczonych do wykonania prac, winno obejmować również okres rękojmi za wady.

§ 14

USTALENIA KOŃCOWE

- Ewentualna zmiana umowy wymaga formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem nieważności.

- Dopuszcza się następujące możliwości zmiany treści umowy:

- zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego  w § 3 ust.1,

- zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym,

- zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:

- działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie,

- zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie prac,

- realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodującej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,

3. 	    Zmiany umowy przewidziane w ust.2 dopuszczalne są na następujących warunkach:

- ad ust.2 lit. a) – stawka podatku VAT ulegnie zmianie na mocy powszechnie obowiązujących przepisów,

- ad ust. 2 lit. b) – zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu publicznego,

- ad ust. 2 lit. c) – zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia:

  - tiret pierwsze: o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,

  - tiret drugie: o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych,

  - tiret trzecie: o okres niezbędny do wykonania prac  powiązanych z przedmiotem   niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy.

- W  sprawach   nieuregulowanych   niniejszą   umową   mają   zastosowanie obowiązujące przepisy,   Kodeksu  cywilnego   oraz   ustaw   Prawo   zamówień   publicznych  i  Prawo ochrony  środowiska wraz z przepisami wykonawczymi.

- Wszelkie sprawy sporne powstałe w okresie obowiązywania niniejszej umowy strony zobowiązują się załatwić polubownie.

- Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

1.	Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

  - szczegółowy wykaz prac w poszczególnych miesiącach (załącznik nr 2.1),

  - dane inwentaryzacyjne Parku Zdrojowego sektor 1, 4, 5 i 6 (załącznik 2.1a),

  - specyfikacja techniczna należytego wykonania i odbioru prac (załącznik nr 2.2),

  - gwarancja zabezpieczenia należytego wykonania (załącznik nr 2.3),

2.	Integralną częścią umowy są również:

  - specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr SIWZ/WEZ.ZP.271.1.4.2012,

  - oferta Wykonawcy z dnia ............................. z załącznikami.

§ 16

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający 	Wykonawca

……………………….	…………………………..