UCHWAŁA NR XVIII/176/2007

RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIA

z dnia 28 czerwca 2007 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.

Na podstawie art. 191 ust. 2 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 zm. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 oraz Nr 249, poz. 1832) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany terminu realizacji wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2006 – wykaz zmian zawiera załącznik do uchwały.

2. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta do przedłożenia Radzie Miasta sprawozdania z realizacji wydatków ujętych w niniejszej uchwale.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Pomieczyński

Załącznik

do Uchwały Nr XVIII/176/2007

Rady Miasta Świnoujścia

z dnia 28 czerwca 2007 r.

/w zł/

| Lp. | Wyszczególnienie | Pierwotny termin realizacji wydatków nie wygasających | Termin realizacji po zmianie wydatków nie wygasających | Wartość wydatków nie wygasających |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja wraz z budową ścieżki rowerowej oraz przebudową oświetlenia ulicznego | 30.06.2007 r. | 30.10.2007 r. | 363.000 |
| 2. | Działania profilaktyczne w ramach „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” | 30.06.2007 r. | 30.10.2007 r. | 101.000 |
| 3. | Przebudowa budynku pralni szpitalnej na potrzeby ośrodka uzależnień przy ul. Mieszka I | 30.06.2007 r. | 30.10.2007 r. | 200.000 |
| Łącznie wydatki nie wygasające | 664.000 |

Uzasadnienie

Konieczność zmiany terminów realizacji wydatków budżetowych, które „nie wygasły” z końcem roku budżetowego 2006, jest spowodowana następującymi przyczynami:

Ad. poz. 1

Zgodnie z zawartymi umowami nr WIM/102/2005 i nr WIM/85/2006 oraz protokołem odbioru końcowego zadania z dnia 26.07.2006 r. rozliczenie końcowe zadania zostanie dokonane po usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze.

Ad. poz. 2

W ramach działań profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii podjęto inicjatywę utworzenia specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego, w której będą prowadzone zajęcia socjoterapeutyczne w obrębie osiedla Warszowa, przy ul. Modrzejewskiej 20 dla około 40 dzieci i młodzieży do lat 18. W związku z niewłaściwym dokonaniem prac adaptacyjnych w pomieszczeniach placówki niektórzy wykonawcy zobowiązani zostali do usunięcia usterek. Ostateczny termin odbioru prac ma nastąpić do 30 października br.

Ad. poz. 3

Środki przeznaczone na opłacenie prac związanych z uzyskaniem warunków do projektowania i opracowaniem dokumentacji projektowanej przebudowy obiektu. Projektanci wybrani w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, tj. firma NAWET Robert Paluch ze Szczecina wraz z Tomaszem Chudkiem prowadzącym Zespół Usług Projektowych i Inwestycyjnych MOTIW z Kamienia Pomorskiego opracowują dokumentację projektowo-kosztorysową. Termin umowny wykonania dokumentacji projektowej ustalono na koniec czerwca br., natomiast roboty budowlane planuje się rozpocząć w sierpniu br.