Projekt umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ

UMOWA NR WO.DG.272.        .2013

Zawarta w dniu  ……..2013 r. w Świnoujściu pomiędzy Gminą Miasto Świnoujście, w imieniu której działa

Prezydent Miasta Świnoujścia	-	mgr inż. Janusz Żmurkiewicz

zwaną w dalszej treści „Zamawiającym”

a

zwanym „Wykonawcą”,

w oparciu o najkorzystniejsza ofertę wybraną w postępowaniu dotyczącym zamówienia publicznego WO.DG.271.1.2013 w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907)

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace specjalistyczne obejmujące wykonanie izolacji poziomej ścian wewnętrznych budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. W. Polskiego 1/5 w Świnoujściu, określone szczegółowo w załączniku nr 1 do umowy pn. „Zakres rzeczowy zamówienia”, obejmujące w szczególności:

- wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji dwurzędowej ścian wewnętrznych

pomieszczeń piwnicznych położonych w  północnym skrzydle budynku,

b) 	przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych,

c)	odgrzybianie podłoży przy renowacji starych tynków,

d)	wykonanie renowacyjnych tynków dwuwarstwowych,

e)	dwukrotne wykonanie izolacji poziomej posadzki farbą odporną na ścieranie,

f)	malowanie powierzchni ścian i sufitów farbami przeznaczonymi do pomieszczeń wilgotnych.

§ 2

1. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy zgodnie z niniejszą umową i   obowiązującymi przepisami, z Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

2.  Zastosowane przez Wykonawcę materiały będą dopuszczone do obrotu i stosowania w

budownictwie.

§ 3

Strony ustalają następujące terminy realizacji umowy:

a)	rozpoczęcie robót:     w dniu przekazania placu budowy.

b)   zakończenie robót:    w ciągu 40 dni kalendarzowych od daty przekazania placu

budowy.

§ 4

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie całości robót zgodnie z umową Strony zgodnie ustalają na kwotę netto plus należny podatek VAT w wysokości 23 % co daje kwotę brutto złotych (słownie:), na podstawie oferty Wykonawcy.

2. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 4, ust. 1 niniejszej umowy jest ostateczna i nie ulegnie podwyższeniu, chociażby w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć ostatecznych rozmiarów i kosztów prac.

§ 5

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień uzupełniających do wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego na warunkach cenowych określonych w ofercie Wykonawcy, w odniesieniu do rodzajów robót występujących w przedmiocie umowy.

- Ewentualne zamówienia uzupełniające, o których mowa w ust. 1 zostaną udzielone w trybie z wolnej ręki z uwzględnieniem postanowień art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych, zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień dodatkowych do wartości nie przekraczającej 50% wartości realizowanego zamówienia na warunkach cenowych określonych w § 5 ust. 5 umowy w odniesieniu do robót nie objętych przedmiotem umowy.

- Ewentualne zamówienia dodatkowe, o których mowa w ust. 3 zostaną udzielone w trybie z wolnej ręki z uwzględnieniem postanowień art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Do określenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe zostaną zastosowane średnie:

a) stawka robocizny dla danej branży i narzuty dla robót budowlanych ogólno-

inwestycyjnych (średnia dla województwa zachodniopomorskiego),

b) ceny materiałów i sprzętu; wg SEKOCENBUD z kwartału poprzedzającego

wykonanie robót. Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest obowiązany

udokumentować koszty nie wymienione w wydawnictwie  SEKOCENBUD.

6.	W przypadku wystąpienia robót dodatkowych wymagane są następujące
dokumenty stanowiące podstawę przygotowania umowy:

- protokół konieczności podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę lub ich upoważnionych przedstawicieli,

b) kosztorys robót objętych protokołem konieczności - sporządzony przez Wykonawcę z zastosowaniem parametrów określonych w § 5 ust. 5 oraz w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych (w przypadku braku odpowiednich tablic w oparciu o wyceny indywidualne) sprawdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego,

c) protokół z negocjacji upoważnionych przedstawicieli stron (w przypadkach, w których jest to konieczne).

§ 6

- Strony postanawiają, że Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy przez swojego upoważnionego przedstawiciela w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego robót     potwierdzający, że zostały wykonane bez usterek, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku, gdy protokół odbioru końcowego zawiera informacje o usterkach robót stwierdzonych podczas odbioru, podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół potwierdzający usunięcie tych usterek.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 umowy do:

- wykonania i oddania Zamawiającemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy, dokumentami dostarczonymi przez Zamawiającego, obowiązującymi przepisami, aktualnymi Polskimi Normami i normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie ze sztuką budowlaną,

- sporządzenia dokumentacji powykonawczej,

- zorganizowania robót w sposób ograniczający uciążliwości z nimi związanych do koniecznego minimum,

- przedłożenia Zamawiającemu dokumentów odbiorowych nie później niż w dniu zgłoszenia zakończenia robót,

- zabezpieczenia placu budowy pod względem bhp i ochrony p. pożarowej,

- ubezpieczenia realizowanych robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć wyniku zdarzeń losowych, od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących robotników i osób trzecich, a powstałych w związku realizacją przedmiotu umowy.

2. Bez względu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelką

odpowiedzialność za ewentualne szkody mające związek z  realizacją przedmiotu umowy.

- Wykonawca odpowiada za działania osób, którymi się posłużył jak za działania własne.

§ 8

- Strony postanawiają, że wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy zostanie zapłacone przez Zamawiającego po podpisaniu protokołu, o którym mowa w § 6 ust. 2, na podstawie końcowej faktury VAT, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, przelewem bankowym na konto Wykonawcy.

- Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania prac i zakupu materiałów.

§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

a) 0,5 % umownego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia terminu określonego

w § 3 lit. b.

b) 0,5 % umownego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia terminu określonego

w § 11 ust. 3 niniejszej umowy na  usunięcie wad przedmiotu umowy.

2. Zamawiający potrąci ewentualne kary wynikające z ust.1 lit. a z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 10

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, tj.: jakichkolwiek uchybień Wykonawcy w realizacji umowy lub złamania zobowiązań z niej wynikających, w tym stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi.

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

- w formie ............................................................................................. na kwotę .............zł (słownie: ..................................................................................),

- w formie ............................................................................................. na kwotę ................ zł (słownie: .................................................................................),

- w formie ............................................................................................. na kwotę ................ zł (słownie: .................................................................................),

stanowiącej/stanowiących łącznie 10 % ceny ofertowej brutto, tj. ..............................zł (słownie złotych: ................................................................ ).

3.	Zamawiający wymaga, aby niepieniężne formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy miały charakter bezwarunkowy – równoważny pieniądzu, w przypadku gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych - były zgodne z projektem gwarancji należytego wykonania umowy stanowiącym załącznik nr 2.3 do SIWZ.

4.	Strony ustalają następujące wymagania dotyczące dostarczenia niepieniężnej formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiającemu, okresu jej ważności oraz następujące warunki:

  - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wymaganych gwarancji bezwarunkowych w dniu podpisania umowy.

  - Do czasu przyjęcia przez Zamawiającego wymaganych gwarancji, wadium zabezpieczające ofertę Wykonawcy nie zostanie zwrócone.

  - Strony ustalają, iż okres ważności wymaganej gwarancji nie będzie krótszy niż okres przewidziany na realizację przedmiotu umowy powiększony o okres rękojmi powiększony ponadto o okres usuwania wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego.

  - Wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie rękojmi lub w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu usunięcia usterek określonych w protokole odbioru ostatecznego.

  - Kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowej zostanie zredukowana do 30% kwoty określonej w § 10 ust. 2 po dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, lub po dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego.

  - Jeżeli Wykonawca nie spełni któregokolwiek z wymagań dotyczących niepieniężnej formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonych w ust .3 i ust. 4, lub jeżeli gwarancja będzie odbiegała od wymaganego wzoru tego dokumentu (załącznik nr 2.3. do SIWZ), a w szczególności zawierała jakiekolwiek ograniczenia, wyłączenia bądź zastrzeżenia zmieniające jej bezwarunkowy charakter, wówczas:

- Zamawiający nie przyjmie przedłożonej gwarancji,

- ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia należytego wykonania umowy - na zabezpieczenie w pieniądzu zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5 i 6.

5. W przypadku ustalonym w ust. 4 litera f Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu w kwocie równej ...................... zł (słownie: .....................................................................................) stanowiącej 10  % ceny ofertowej brutto w następujący sposób:

- równowartość kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść w dacie podpisania umowy, przy czym kwota wadium stanowiącego zabezpieczenie oferty wniesiona w pieniądzu zostaje zaliczona jako część zabezpieczenia należytego wykonania umowy za jego zgodą,

- określoną wyżej kwotę zabezpieczenia Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek Zamawiającego, numer rachunku 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187 z dopiskiem: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zadanie pn. „Wykonanie izolacji poziomej ścian wewnętrznych budynku Urzędu Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu”.”

6.	Strony ustalają następujące warunki zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

- 70 % kwoty stanowiącej zabezpieczenie zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy lub po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego,

b)	pozostała kwota zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

7.	Z kwot określonych w ust. 6 lit. a i b Zamawiający potrąci swoje roszczenia z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

§11

- W dniu odbioru prac Wykonawca udzieli 36-miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot umowy, obejmującej wszelkie wady wykonanych prac.

- Okres gwarancji liczony będzie od dnia dokonanego przez Zamawiającego pisemnego odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy i wystawienia przez Wykonawcę dokumentu gwarancji. Wzór karty gwarancyjnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- W razie stwierdzenia w okresie gwarancyjnym wystąpienia wady wykonanych prac, Wykonawca usunie wadę w terminie 14 dni, od daty jej zgłoszenia przez Zamawiającego.

§12

1. Ewentualna zmiana umowy wymaga formy pisemnej i zgody obydwu Stron pod rygorem nieważności.

2.  Dopuszcza się następujące możliwości zmiany treści umowy:

- zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 4

ust.1,

- zmniejszenie zakresu przedmiotu Zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym

zakresie nie leży w interesie publicznym,

- zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:

  - działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie,

  - zaistnienia udokumentowanych, niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych.

- realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodującego konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,

- konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego,

3.	Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach:

- ad ust. 2 lit. a) - stawka podatku VAT ulegnie zmianie na mocy powszechnie obowiązujących przepisów,

- ad ust. 2 lit. b) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu publicznego,

- ad ust. 2 lit. c) - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia:

  - tiret pierwsze: o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,

  - tiret drugie: o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych,

  - tiret trzecie: o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy,

-      tiret czwarte - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu.

§13

- Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej realizacji umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów określonych w umowie.

- W razie powstania przeszkód w wykonaniu robót stanowiących przedmiot umowy każda ze stron, w ramach swoich obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych przeszkód pod rygorem pokrycia szkód, doznanych z tego powodu przez drugą stronę.

- Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach określonych w umowie jest:

Piotr Walter - Główny Specjalista Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami.

- Osobą upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w zakresie realizacji niniejszej umowy jest:

§14

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

  - jeżeli Wykonawca nie przyjął placu budowy lub nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn zgodnie z umową, a opóźnienie przekracza 21 dni mimo wcześniejszego wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie, Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 7 dni liczonym od 22 dnia opóźnienia.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający opóźni  przekazanie placu budowy o więcej niż 21 dni w stosunku do terminu określonego w umowie.

§15

Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 7- dniowego okresu wypowiedzenia, w następujących przypadkach:

- jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał wykonanie robót i mimo pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dłużej niż 21 dni,

- w przypadku wykonywania robót z naruszeniem warunków umowy, w tym w szczególności niezgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania robót mimo pisemnego wezwania do działań korygujących nieprawidłowości,

- w przypadku wszczęcia postepowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,

- w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, a w szczególności zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania umowy.

§16

- Odstępujący od umowy, z wyjątkiem przypadku określonego w § 14 ust. 1 lit. a, jest obowiązany naprawić drugiej stronie szkodę spowodowaną odstąpieniem, chyba że odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada druga strona.

- W razie odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:

- sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia lub wypowiedzenia,

- zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony, która odpowiada za odstąpienie od umowy,

- sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, których pozostawienie na placu budowy jest niezbędne,

- wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru wykonywanych robót w toku i robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający jest obowiązany do:

- dokonania odbioru robót w toku i robót zabezpieczających oraz zapłaty wynagrodzenia,

- przejęcia placu budowy.

- Do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednie postanowienia umowy o odbiorze robót.

- W przypadku gdy brak współdziałania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego wezwania) do przekazania placu budowy, inwentaryzacji robót, w sytuacjach o których mowa wyżej, Zamawiający ma prawo do przejęcia placu budowy i komisyjnej inwentaryzacji robót, materiałów i konstrukcji bez udziału Wykonawcy.

§17

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§18

W sprawach spornych mogących wyniknąć w związku z niniejszą umową strony poddają się pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

Integralną część umowy stanowią:

Załącznik nr 1 	– Zakres rzeczowy zamówienia

Załącznik nr 2		– Karta gwarancyjna

SIWZ WO.DG.272.1.2013 z załącznikami

Oferta Wykonawcy

§ 20

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:					               	Wykonawca:

Finansowanie zadania zaplanowano w dział 750 rozdział 75023 paragraf 4270 Zakup usług remontowych Budżetu Miasta Świnoujście.

Umowę sporządził: