UCHWAŁA NR XXVI/224/2007

RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIA

z dnia 25 października 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.

Na podstawie art. 191 ust. 2 ustawy z  30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 zm. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 oraz Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140,                   poz. 984) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W wykazie wydatków, które nie wygasały z upływem roku budżetowego 2006 – będącym załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr XI/84/2007 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego, wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się termin realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja wraz          z budową ścieżki rowerowej oraz przebudową oświetlenia ulicznego”, na – 30 grudnia 2007 r.

2) zmienia się termin realizacji inwestycji pn. „Przebudowa budynku pralni szpitalnej na potrzeby ośrodka uzależnień przy ul. Mieszka I”, na – 30 grudnia 2007 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Pomieczyński

Uzasadnienie

Konieczność zmiany terminów realizacji wydatków budżetowych, które „nie wygasły” z końcem roku budżetowego 2006, jest spowodowana następującymi przyczynami:

Ad. poz. 1

Zgodnie z zawartymi umowami nr WIM/102/2005 i nr WIM/85/2006 oraz protokołem odbioru końcowego zadania z dnia 26.07.2006 r. rozliczenie końcowe zadania w kwocie j.w.

zostanie dokonane po usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze. Uzgodniony termin wykonania - koniec listopada br.

Ad. poz. 2

Środki funduszu przeciwalkoholowego – przeznaczone na opłacenie prac związanych             z uzyskaniem warunków do projektowania i opracowania dokumentacji projektowanej przebudowy. Roboty budowlane planuje się rozpocząć w październiku br.