PROJEKT UMOWY

UMOWA NR

zawarta w dniu …………………. w Świnoujściu pomiędzy:

Gminą - Miasto Świnoujście, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Świnoujście -

Janusza Żmurkiewicza, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/5:

a:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”

w oparciu o najkorzystniejszą ofertę wybraną w postępowaniu o zamówienie publiczne WEZ.271.1.3.2014 w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  2013 poz. 907 . z póź. zm.).

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace związane z wykonywaniem usługi pn  „Eksploatacja i konserwacja melioracji szczegółowej w  Świnoujściu w dzielnicy Warszów  w latach 2014 - 2017”

Opis przedmiotu zamówienia:

1.1.Codzienne kontrole obiektów i urządzeń melioracji szczegółowej;

1.2.Codzienne dozorowanie krat na studzienkach wlotowych oraz zbiorniku pompowni;

1.3.Czyszczenie i udrażnianie przepustów;

1.4.Oczyszczanie i odmulanie rowów melioracyjnych;

1.5.Wykaszanie trawy i porostów na skarpach rowów i w pasie technicznym;

1.6. Prace eksploatacyjne i konserwacyjne na pompowni;

1.7. Odczyty pomiarów piezometrów oraz dokonywania wpisów do dziennika pomiarów.

2.    Szczegółowy wykaz prac objętych zadaniem stanowi załącznik 2.1, 2.2 , 2.3 do umowy.

§ 2

TERMINY

Umowa zostaje zawarta na okres  od………..2014 do dnia 31.01.2017 r.

§ 3

WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe netto w  wysokości ……………………. zł   (słownie: złotych), powiększone o należny podatek VAT tj: ……………….. zł , co łącznie stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe brutto  ………………………… zł (słownie:   )  stanowiąca równowartość kwoty ofertowej złożonej w postepowaniu WEZ.271.1.3.2014.

2. Ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne brutto stanowić będzie  1/36 część kwoty wymienionej w ust. 1 tj.: …………………………… zł brutto (słownie: …………….złotych)

3. Wynagrodzenie miesięczne będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na koniec danego miesiąca, na podstawie miesięcznego protokołu odbioru prac, podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Fakturę należy wystawić na : Gmina  Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-157-13-75

4. Należność za wykonane prace płatne będą przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury VAT do Zamawiającego.

§ 4

WSPÓŁDZIAŁANIE

- Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej realizacji umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów określonych w umowie.

- W razie powstawania przeszkód w wykonaniu prac stanowiących przedmiot umowy, każda ze stron, w ramach swoich obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych przeszkód pod rygorem pokrycia szkód, doznanych z tego powodu przez drugą stronę.

- Przedstawicielami Zamawiającego są: Naczelnik Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami, a także pracownik Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami, sprawującego bezpośredni nadzór nad pracami objętymi umową , których Zamawiający upoważnia do:

  - odbioru  prac i podpisywania protokołu odbioru,

  - korygowania planowanych  prac w zależności od warunków atmosferycznych.

§ 5

OBOWIĄZKI STRON

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Zapewnienie nadzoru i odbioru wykonywanych prac zgodnie z umową.

  - Określenie wymagań technicznych wykonania i odbioru prac.

  - Dokonanie odbioru wykonanych prac i podpisania protokołu w terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych, licząc od daty otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru.

  - Zajmowanie   stanowiska  w  odniesieniu  do  problemów  zgłoszonych  podczas realizacji umowy w formie odpowiadającej co najmniej  formie  ich  zgłoszenia  bez  zbędnej zwłoki, przy czym na każde zapytanie lub problem zgłoszony przez Wykonawcę w formie pisemnej zamawiający udzieli odpowiedzi również w formie pisemnej w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania na piśmie.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - Zapewnienie  ciągłości świadczenia  usług,  o  których mowa  w  §  1  oraz  w   załączniku  nr 2.1 do umowy.

  - Zabezpieczenie pod względem bhp terenu, na którym prowadzone są prace przy czyszczeniach rowów melioracyjnych i  koszeniu.

  - Ubezpieczenie  realizowanych  prac  z  tytułu  szkód, które  mogą zaistnieć w wyniku zdarzeń losowych, od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących robotników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi pracami w ramach realizacji umowy.

  - Zapewnienie pracownikom podczas wykonywania prac określonych umową,  jednakowych, schludnych ubrań roboczych umożliwiających ich identyfikacje (np. kamizelka, kombinezon z logo firmy Wykonawcy).

- Bez   względu  na zawarte umowy ubezpieczeniowe, Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody, które mogą być wyrządzone w związku z wykonywanymi pracami.

§ 6

KARY I ODSZKODOWANIA

1.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania umowy zostanie sporządzony protokół podpisany przez przedstawicieli stron, z zaleceniem ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

2. Jeżeli Wykonawca nie wykona prac w wyznaczonym terminie lub nie usunie usterek, Zamawiający  zastrzega sobie prawo do obciążenia Wykonawcy  karą umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego miesięcznego za każdy dzień  opóźnienia.

3. Jeżeli Wykonawca nie wykona prac w wyznaczonym terminie lub nie usunie usterek Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia tych prac  wykonawcy zastępczemu na koszt Wykonawcy.

4.Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia  odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa szkody.

§ 7

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE I DODATKOWE

1.W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w prawie zamówień publicznych Zamawiający może  udzielić Wykonawcy zamówień uzupełniających do wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego na warunkach cenowych określonych w ofercie Wykonawcy, w odniesieniu do rodzaju prac występujących w przedmiocie umowy.

2.W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień dodatkowych do wartości nie przekraczającej 50% wartości realizowanego zamówienia na warunkach cenowych określonych w § 3 umowy w odniesieniu do prac nie objętych przedmiotem umowy.

3.Ewentualne zamówienia  dodatkowe, o których mowa w ust . 2 zostaną udzielone w trybie z wolne ręki z uwzględnieniem postanowień art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Do określenia wynagrodzenia za prace dodatkowe zostaną zastosowane średnie:

a) stawka robocizny dla danej branży i narzuty dla prac związanych z konserwacją i

utrzymaniem zleceni wysokiej i niskiej, sprzątania,

b)  ceny materiałów i sprzętu;

po przedstawieniu faktury zakupu,  SEKOCENBUD lub innych baz cenowych z   kwartału poprzedzającego  wykonanie prac.

Wykonawca na żądanie zamawiającego jest obowiązany udokumentować koszty niewymienione w zastosowanej bazie cenowej.

5.W przypadku wystąpienia prac dodatkowych  wymagane są następujące dokumenty stanowiące podstawę   przygotowania umowy (zmówienia dodatkowego):

a) protokół konieczności podpisania przez zamawiającego i Wykonawcę lub ich  upoważnionych przedstawicieli,

b) kosztorys prac objętych protokołem konieczności – sporządzony przez Wykonawcę z  zastosowaniem parametrów określonych w  § 7 ust. 4 oraz w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych ( w przypadku braku odpowiednich tablic w oparciu o wyceny indywidulane) sprawdzony przez Zamawiającego,

c)  protokół z negocjacji upoważnionych przedstawicieli stron ( w przypadkach, w których jest to konieczne).

§ 8

PODWYKONAWCY

1.Wykonawca może zlecić podwykonawcy wykonanie części prac  stanowiących przedmiot umowy określony w § 1   uwzględniając wykaz części zamówienia określony w ofercie jakie zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

2.W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji prac  z udziałem podwykonawców, a zachodzi taka konieczność z przyczyn, których wcześniej nie można było przewidzieć, oraz w przypadku wystąpienia konieczności zmiany w stosunku do wykazu podwykonawców zawartego w ofercie z przyczyn jw., Wykonawca obowiązany jest wybrać i wskazać podwykonawcę oraz powierzany mu zakres zamówienia na zasadach określonych poniżej, a w szczególności uzyskać akceptację wyboru lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez Zamawiającego.

3.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace  objęte niniejszą umową, jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany, do przedłożenia zamawiającemu projektu zmiany umowy o podwykonawstwo  oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian.

5.Wykonawca obowiązany jest przedstawić na żądanie Zamawiającego wszelkie dokumenty dotyczące umowy Wykonawcy z podwykonawcami i realizacji prac  objętych umowami.

6.Zamawiający w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentów określonych w ust. 3, ust 4 lub ust. 5, może zgłosić na piśmie  zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo  i do jej zmian, jeżeli nie spełniają one wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo  w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptacje projektu umowy przez zamawiającego.

8.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace objęte niniejszą umową, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9.Zamawiający, w terminie określonym w ust. 6, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w ust. 6.

10.Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo  w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. Zamawiający może określić niższą wartość, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo.

12.W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni , zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

13.Przepisy ust. 3–12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14.Jednocześnie strony umowy zgodnie postanawiają, iż płatności za prace wykonane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców dokonywane będą przez Zamawiającego bezpośrednio na ich rachunki, po przedstawieniu Zamawiającemu oryginału faktury Wykonawcy wraz z dyspozycją przekazania płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz kopii faktur podwykonawców lub dalszych podwykonawców wystawionych dla Wykonawcy lub podwykonawcy, obejmujących wyżej wymienione prace.

15.Podstawą do wystawienia faktur przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców jest protokół odbioru spisany pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego – inspektora nadzoru inwestorskiego.

16.Wykonawca oświadcza, iż zaplata przez Zamawiającego wynagrodzenia bezpośrednio na rachunki podwykonawców, zgodnie z ust. 14, skutkuje wygaśnięciem wszelkich zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia umownego, za część prac wykonaną przez podwykonawców, do wysokości kwoty zapłaconej bezpośrednio na rachunki podwykonawców.

17.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w podanych niżej wysokościach:

a)	z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 0,10% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1,

b)	z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany – 0,10% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1,

c)	z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu  poświadczonej za zgodność z oryginałem  kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 0,10% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1,

d)	z tytułu  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 0,10% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1.

18.W przypadkach, o których mowa w ust. 3, 4, 8 i 11, przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

§ 9

ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, tj.: jakichkolwiek uchybień Wykonawcy w realizacji umowy.

2.  Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy w  formie określonej w art.  148 ust. 1 pkt 1  ustawy Prawo zamówień publicznych i  zgodnie z  warunkami  określonymi w SIWZ  tj. w pieniądzu w  kwocie …………………….. zł (słownie:) stanowiącej  2% ceny oferowanej brutto w następujący sposób:

a) równowartość kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść w dacie podpisania umowy, przy  czym kwota wadium stanowiącego zabezpieczenie oferty wniesiona w pieniądzu zostaje zaliczona jako  zabezpieczenia należytego wykonania umowy za jego zgodą,

b) określoną wyżej kwotę zabezpieczenia Wykonawca  wpłaci przelewem na  rachunek

Zamawiającego, numer rachunku: 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187 z dopiskiem: "Zabezpieczenie należytego wykonania  umowy na : („ Konserwacje i eksploatacje melioracji szczegółowej w Świnoujściu w dzielnicy Warszów  w latach 2014-2017 ").

3.  Strony  ustalają, że   zwrot  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  kwoty stanowiącej zabezpieczenie nastąpi  w ciągu 30 dni po zakończeniu  umowy.

4. Z   kwoty    określonej  w  ust. 3  Zamawiający   potrąci  swoje  roszczenia  z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

§ 10

USTALENIA KOŃCOWE

1.Ewentualna zmiana umowy,  wymaga zachowania formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem nieważności.

- Dopuszcza się następujące możliwości zmiany treści umowy:

a) zmiana stawki i kwoty VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust 1,

b) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym.

- Zmiany umowy przewidziane w ust 1 dopuszcza się na następujących warunkach:

a) gdy stawka podatku VAT ulegnie zmianie na mocy powszechnie  obowiązujących przepisów - ad ust. 2 lit a),

b) gdy zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu publicznego -  ad ust. 2 lit. b).

- W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne wraz z przepisami wykonawczymi.

- Wszelkie spory powstałe w okresie obowiązywania niniejszej umowy strony zobowiązują się załatwić polubownie.

- Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

      - Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

a)   opis obiektu i wykaz prac (załącznik nr 2.1)

  - zakres rzeczowo-finansowy (załącznik nr 2.2),

  - specyfikacja techniczna (załącznik nr 2.3),

2.	Integralną częścią umowy są również:

  - specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr SIWZ.WEZ.271.1.3.2014,

  - oferta Wykonawcy z dnia ……………………..  z załącznikami.

§ 12

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający 	Wykonawca

……………………….	…………………………..