**WYKAZ PRAC**

**„Bieżące utrzymanie terenów zieleni Gminy Miasto Świnoujście Rejon I – lewobrzeże w latach 2014-2015”**

1. Podział na standardy utrzymania:
	1. I standard utrzymania dotyczy: centrum miasta, skwery, zieleńce, tereny reprezentacyjne ujęte w załączniku nr 4;
	2. II standard utrzymania dotyczy: tereny ujęte w załączniku nr 4;
	3. III standard utrzymania dotyczy: inne tereny zielone Gminy Miasta Świnoujście oraz Skarbu Państwa.
2. Zakres prac w I i w II standardzie utrzymania opisany został w dalszej części WP.
3. Zakres prac w III standardzie utrzymania polega na interwencyjnym, na zlecenie Zamawiającego:
4. Utrzymaniu czystości na terenach zieleni wraz z wywozem nieczystości na składowisko odpadów komunalnych;
5. Utrzymaniu estetycznego wyglądu terenu Miasta zgodnie z zasadami przepisów porządkowych i sanitarnych;
6. Cięciu formującym, odmładzającym krzewy;
7. Odmładzanie, formowanie żywopłotów;
8. Formowaniu koron drzew, ściąganiu posuszu;
9. Koszeniu trawnika;
10. Oczyszczaniu terenu z samosiejek.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia innych robót związanych z utrzymaniem zieleni, niezależnie od zakresu prac opisanych w szczegółowym wykazie prac.

**STYCZEŃ*,* LUTY**

**I standard utrzymania**

1. **powierzchnie utwardzone:**
2. zamiatanie chodników, zbieranie wszelkich nieczystości (w tym także gum do żucia),\*\*
3. posypywanie piaskiem (na koszt Wykonawcy) oblodzonych chodników, odśnieżanie ciągów komunikacyjnych należy wykonywać z częstotliwością niezbędną dla bezpiecznego i bezkolizyjnego poruszania się osób po chodnikach i alejkach.\*/\*\*
4. **trawniki, kwietniki, rabaty**
	1. w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego;
	2. codziennie zbieranie wszelkich nieczystości,
	3. sprawdzanie stanu osłon zimowych i ich naprawa (w razie potrzeby).
5. **żywopłoty i krzewy ozdobne**
	1. sprawdzanie stanu osłon zimowych i ich naprawa (w razie potrzeby).
6. **drzewa**
	1. sprawdzanie stanu osłon zimowych i ich naprawa (w razie potrzeby).
7. **siedziska, śmietniczki, donice, inne elementy małej architektury**
	1. bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie na miejsce;
	2. drobne naprawy (materiał Wykonawcy);
	3. utrzymywanie w czystości (mycie);
	4. usuwanie śniegu z ławek.
8. **place zabaw**
	1. bieżące usuwanie aktów wandalizmu, drobne naprawy;
	2. sprzątanie i konserwacja placów zabaw;
	3. codzienne zbieranie nieczystości z terenu placów zabaw;
	4. kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa.

**II standard utrzymania**

1. usunięcie leżących gałęzi i konarów, zbieranie wszelkich nieczystości,
2. całoroczne utrzymanie czystości na terenach zieleni wraz z wywozem nieczystości na składowisko odpadów komunalnych;
3. tereny leśne, parkowe - dokładne usunięcie leżących gałęzi i konarów, zbieranie wszelkich nieczystości, przycinanie drzew i krzewów przy chodniku aby nie utrudniały ruchu pieszo – jezdnego.
4. utrzymanie estetycznego wyglądu terenu Miasta zgodnie z zasadami przepisów porządkowych i sanitarnych;
5. wycinka drzew w ramach decyzji Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami.
6. bieżące utrzymanie aktów wandalizmu, utrzymanie w czystości, konserwacja, drobne naprawy elementów małej architektury;
7. posypywanie piaskiem (na koszt Wykonawcy) oblodzonych chodników, odśnieżanie ciągów komunikacyjnych należy wykonywać z częstotliwością niezbędną dla bezpiecznego i bezkolizyjnego poruszania się osób po chodnikach i alejkach.\* /\*\*

**utrzymanie, zamiatanie chodników, schodów i alejek, zbieranie nieczystości,:**

**do godz. 10.00**

**prace interwencyjne**

1. Usuwanie wiatrołomów, niebezpiecznego posuszu gałęziowego, interwencyjne usuwanie drzew i krzewów.

2. Usuwanie aktów wandalizmu w obrębie elementów małej architektury.

3. Wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału Eks-ploatacji i Zarządzania Nieruchomościami;

4. Po uprzątnięciu terenu natychmiastowy wywóz zanieczyszczeń.

**W przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych prace pielę-gnacyjne w zieleni należy wykonać w najbliższym dogodnym terminie.**

\**Przy dłuższym okresie bez opadów śniegu prace zostają zamienione na oczyszczanie i konserwację alejek, zgrabianie liści, usuwanie chwastów oraz samosiewów. Prace ustalone z przedstawicielem Zamawiającego.*

*\*\*Zakres prac poza wyszczególnionymi miejscami obejmuje wszystkie tereny zieleni*

*z wyjątkiem promenady nadmorskiej (ul. Uzdrowiskowa i ul. Żeromskiego), Placu Wolności.*

**MARZEC**

**I standard utrzymania**

* 1. **powierzchnie utwardzone:**
		+ - 1. posypywanie piaskiem (na koszt Wykonawcy) oblodzonych chodników, odśnieżanie ciągów komunikacyjnych należy wykonywać z częstotliwością niezbędną dla bezpiecznego i bezkolizyjnego poruszania się osób po chodnikach i alejkach. \*/\*\*
				2. zamiatanie chodników, zbieranie wszelkich nieczystości (w tym także gum do żucia);\*\*
				3. wymiatanie piasku zamulającego krawężniki, odcinanie darni przy krawężnikach wraz z natychmiastowym wywozem masy na wysypisko odpadów.
1. **trawniki**
	* + - 1. renowacja trawników zgodnie z dobrą praktyką ogrodniczą po sezonie zimowym – dokładne zgrabienie trawnika, wertykulacja, aeracja, rozsianie nawozu azotowo-fosforowego, uzupełnienia warstwy podłoża i dosianiu trawy;
				2. codziennie zbieranie wszelkich nieczystości z trawników;
				3. wygrabienie liści oraz ich wywóz na wysypisko odpadów;
				4. w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego.
2. **żywopłoty i krzewy**
3. odmładzanie starych żywopłotów i krzewów;
4. odchwaszczanie, nawożenie i uzupełnienie warstwy kory na min. głębokość 5 cm;
5. usuwanie posuszu;
6. usuwanie samosiejek do 10 lat
7. formowanie i prześwietlanie roślin dopóki nie zacznie się wegetacja roślin;
8. natychmiastowe posprzątanie po cięciu i wywóz;
9. wybieranie liści z krzewów;
10. regularne sprawdzanie stanu osłon zimowych i ich ewentualna poprawa,
11. ściągnięcie osłon
12. **drzewa**
	1. przeprowadzanie cięć pielęgnacyjnych, sanitarnych i technicznych (w razie potrzeby) zgodnie ze sztuką ogrodniczą – w uzgodnieniu z Zamawiającym.
	2. usuwanie samosiejek do 10 lat;
13. **kwietniki, rabaty, nasadzenia**
	1. odchwaszczanie kwietników, regulacja kształtu kwietników.
14. **siedziska, śmietniczki, donice, inne elementy małej architektury**
	* 1. bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie na miejsce;
		2. drobne naprawy (materiał Wykonawcy);
		3. utrzymywanie w czystości (mycie).
15. **place zabaw**
	* 1. bieżące usuwanie aktów wandalizmu, drobne naprawy;
		2. sprzątanie i konserwacja placów zabaw;
		3. kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa.

**II standard utrzymania**

1. całoroczne utrzymanie czystości na terenach zieleni wraz z wywozem nieczystości na składowisko odpadów komunalnych;
2. posypywanie piaskiem (na koszt Wykonawcy) oblodzonych chodników, odśnieżanie ciągów komunikacyjnych należy wykonywać z częstotliwością niezbędną dla bezpiecznego i bezkolizyjnego poruszania się osób po chodnikach i alejkach.\* /\*\*
3. utrzymanie estetycznego wyglądu terenu Miasta zgodnie z zasadami przepisów porządkowych i sanitarnych;
4. tereny leśne, parkowe - dokładne usunięcie leżących gałęzi i konarów, zbieranie wszelkich nieczystości, przycinanie drzew i krzewów przy chodniku aby nie utrudniały ruchu pieszo – jezdnego.
5. cięcia formujące, odmładzające krzewy;
6. odmładzanie, formowanie żywopłotów;
7. formowanie koron drzew, ściąganie posuszu;
8. wycinka drzew w ramach decyzji Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami.
9. usuwanie samosiejek do 10 lat

**utrzymanie, zamiatanie chodników, schodów i alejek, zbieranie nieczystości,:**

**do godz. 9.00**

**W przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych prace pielę-gnacyjne w zieleni należy wykonać w najbliższym dogodnym terminie.**

**prace interwencyjne**

1. Usuwanie wiatrołomów, niebezpiecznego posuszu gałęziowego, interwencyjne usuwanie drzew i krzewów.
2. Usuwanie aktów wandalizmu w obrębie elementów małej architektury.
3. Wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału Eks-ploatacji i Zarządzania Nieruchomościami;
4. Po uprzątnięciu terenu natychmiastowy wywóz zanieczyszczeń.

\**Przy dłuższym okresie bez opadów śniegu prace zostają zamienione na oczyszczanie i konserwację alejek, zgrabianie liści, usuwanie chwastów oraz samosiewów. Prace ustalone z przedstawicielem Zamawiającego.*

*\*\*Zakres prac poza wyszczególnionymi miejscami obejmuje wszystkie tereny zieleni*

*z wyjątkiem promenady nadmorskiej (ul. Uzdrowiskowa i ul. Żeromskiego), Placu Wolności.*

**KWIECIEŃ**

**I standard utrzymania**

* 1. **powierzchnie utwardzone:**
		+ - 1. zamiatanie chodników, zbieranie wszelkich nieczystości (w tym także gum do żucia),\*\*
				2. wymiatanie piasku zamulającego krawężniki;
				3. odcinanie darni przy krawężnikach wraz z natychmiastowym wywozem masy na wysypisko odpadów,
				4. zimowe utrzymanie chodnika, alejek gruntowych i utwardzonych (odgarnianie śniegu i posypanie piaskiem – piasek Wykonawcy),\*/\*\*
1. **trawniki**
	* + - 1. koszenie trawników 2x w miesiącu, w rozumieniu skrócenia długości trawy do 3-4 cm, wraz z zebraniem i utylizacją skoszonej masy;
				2. uzupełnianie pustych miejsc przesianą ziemią wraz z obsianiem trawą (ziemia i trawa

Wykonawcy), po pojawieniu się mchu także przeprowadzić piaskowanie;

* + - * 1. renowacja trawników zgodnie z dobrą praktyką ogrodniczą po sezonie zimowym – dokładne zgrabienie trawnika, wertykulacja, aeracja, rozsianie nawozu azotowo-fosforowego, uzupełnienia warstwy podłoża i dosianiu trawy;
				2. w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego;
				3. codziennie zbieranie wszelkich nieczystości z trawników;
				4. wygrabienie liści oraz ich wywóz na wysypisko odpadów.
1. **żywopłoty i krzewy**
2. odchwaszczanie, nawożenie i uzupełnienie warstwy kory na min. głębokość 5 cm;
3. odmładzanie starych żywopłotów i krzewów;
4. usuwanie samosiejek do 10 lat;
5. usuwanie posuszu;
6. formowanie i prześwietlanie roślin dopóki nie zacznie się wegetacja roślin;
7. wybieranie liści z krzewów;
8. natychmiastowe posprzątanie po cięciu i wywóz.
9. **drzewa**
10. przeprowadzanie cięć pielęgnacyjnych, sanitarnych i technicznych (w razie potrzeby) zgodnie ze sztuką ogrodniczą – w uzgodnieniu z Zamawiającym;
11. usuwanie samosiejek do 10 lat;
12. **kwietniki, rabaty, nasadzenia**
	1. odchwaszczanie kwietników, regulacja kształtu kwietników.
	2. nasadzenia kwiatów wiosennych wg planu nasadzeń, pielęgnacja nasadzeń.
13. **siedziska, śmietniczki, donice, inne elementy małej architektury**
	* 1. bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie na miejsce;
		2. drobne naprawy (materiał Wykonawcy);
		3. utrzymywanie w czystości (mycie).
		4. konserwacja ławek - naprawa zniszczonych elementów i malowanie ławek na kolor uzgodniony z Zamawiającym (materiał Wykonawcy),
		5. malowanie śmietniczek – kolor po uzgodnieniu z Zamawiającym, materiał Wykonawcy.
14. **place zabaw**
	* + - 1. bieżące usuwanie aktów wandalizmu, drobne naprawy(materiał Wykonawcy);
				2. wymiana piasku w piaskownicach(materiał Wykonawcy);
				3. malowanie urządzeń zabawowych – części drewnianych i metalowych na kolor uzgodniony z Zamawiającym (materiał Wykonawcy).
				4. sprzątanie i konserwacja placów zabaw; codzienne zbieranie nieczystości z terenu placów zabaw;
				5. kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa.
15. **system nawadniania**
	1. Przegląd i uruchomienie systemu nawadniania (promenada, Muszla Koncertowa, skwer Chopina/Piłsudskiego oraz przy ul. Malczewskiego) konserwacja i wymiana elementów uszkodzonych, przygotowanie do sezonu.

**II standard utrzymania**

1. całoroczne utrzymanie czystości na terenach zieleni wraz z wywozem nieczystości na składowisko odpadów komunalnych;
2. tereny leśne - dokładne usunięcie leżących gałęzi i konarów, zbieranie wszelkich nieczystości, przycinanie drzew i krzewów przy chodniku aby nie utrudniały ruchu pieszo – jezdnego.
3. utrzymanie estetycznego wyglądu terenu Miasta zgodnie z zasadami przepisów porządkowych i sanitarnych;
4. cięcia formujące, odmładzające krzewy;
5. odmładzanie, formowanie żywopłotów;
6. formowanie koron drzew, ściąganie posuszu;
7. wycinka drzew w ramach decyzji Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami;
8. usuwanie samosiejek do 10 lat
9. koszenie trawników raz w miesiącu, w rozumieniu skrócenia długości trawy do 3-4 cm, wraz z zebraniem i utylizacją skoszonej masy;
10. bieżące utrzymanie aktów wandalizmu, utrzymanie w czystości, konserwacja, drobne naprawy elementów małej architektury.
11. zamiatanie chodników, zbieranie nieczystości, wymiatanie piasku zamulającego krawężniki, odcinanie darni przy krawężnikach wraz z natychmiastowym wywozem masy na wysypisko odpadów;
12. zimowe utrzymanie chodnika, alejek gruntowych i utwardzonych (odgarnianie śniegu i posypanie piaskiem – piasek Wykonawcy),\*

**utrzymanie, zamiatanie chodników, schodów i alejek, zbieranie nieczystości,:**

**do godz. 8.00**

**prace interwencyjne**

1. Usuwanie wiatrołomów, niebezpiecznego posuszu gałęziowego, interwencyjne usuwanie drzew i krzewów.
2. Usuwanie aktów wandalizmu w obrębie elementów małej architektury.
3. Wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału Eks-ploatacji i Zarządzania Nieruchomościami;
4. Po uprzątnięciu terenu natychmiastowy wywóz zanieczyszczeń.

**W przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych prace pielę-gnacyjne w zieleni należy wykonać w najbliższym dogodnym terminie.**

\**Przy dłuższym okresie bez opadów śniegu prace zostają zamienione na oczyszczanie i konserwację alejek, zgrabianie liści, usuwanie chwastów oraz samosiewów. Prace ustalone z przedstawicielem Zamawiającego.*

*\*\*Zakres prac poza wyszczególnionymi miejscami obejmuje wszystkie tereny zieleni*

*z wyjątkiem promenady nadmorskiej (ul. Uzdrowiskowa i ul. Żeromskiego), Placu Wolności.*

**MAJ**

**I standard utrzymania**

1. **powierzchnie utwardzone:**
	* + - 1. zamiatanie chodników, zbieranie wszelkich nieczystości (w tym także gum do żucia),\*\*
				2. wymiatanie piasku zamulającego krawężniki,
				3. odcinanie darni przy krawężnikach wraz z natychmiastowym wywozem masy na wysypisko odpadów,
2. **trawniki**
	* + - 1. koszenie trawników 3x w miesiącu, w rozumieniu skrócenia długości trawy do 3-4 cm, wraz z zebraniem i utylizacją skoszonej masy;
				2. uzupełnianie pustych miejsc przesianą ziemią wraz z obsianiem trawą (ziemia i trawa

Wykonawcy), po pojawieniu się mchu także przeprowadzić piaskowanie;

* + - * 1. w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego;
				2. codziennie zbieranie wszelkich nieczystości z trawników, rabat kwiatowych, wygrabienie liści oraz ich wywóz na wysypisko odpadów;
				3. zgrabianie liści z trawnika.
1. **żywopłoty i krzewy ozdobne**
	1. odchwaszczanie, nawożenie i uzupełnienie warstwy kory na min. głębokość 5 cm;
	2. usuwanie posuszu;
	3. wybieranie liści z krzewów;
	4. usuwanie samosiejek do 10 lat
	5. nawożenie i uzupełnienie warstwy kory, która powinna mieć 5-6 cm grubości.
2. **drzewa**
	1. przeprowadzanie cięć pielęgnacyjnych, sanitarnych i technicznych (w razie potrzeby) zgodnie ze sztuką ogrodniczą – w uzgodnieniu z Zamawiającym;
	2. usuwanie samosiejek do 10 lat.
3. **kwietniki, rabaty, nasadzenia**
	1. usunięcie kwiatów wiosennych.
	2. odchwaszczanie kwietników, regulacja kształtu kwietników;
	3. zakładanie kwietników;
	4. nasadzenia kwiatów jednorocznych wg projektów;
	5. pielęgnacja nasadzeń w rozumieniu podlewania, nawożenia, usuwania przekwitłych i uschniętych kwiatostanów;
	6. uzupełnianie brakujących nasadzeń,
	7. usuwanie aktów wandalizmu i śladów żerowania dzików.
4. **siedziska, śmietniczki, donice, inne elementy małej architektury**
	* 1. bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie na miejsce;
		2. drobne naprawy (materiał Wykonawcy);
		3. utrzymywanie w czystości (mycie);
5. **place zabaw**
	* 1. bieżące usuwanie aktów wandalizmu, drobne naprawy;
		2. sprzątanie i konserwacja placów zabaw; codzienne zbieranie nieczystości z terenu placów zabaw;
		3. kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa.
6. **System nawadniania**
	1. Sterowanie systemem nawadniania wraz z bieżącą konserwacją.

**II standard utrzymania**

1. Całoroczne utrzymanie czystości na terenach zieleni wraz z wywozem nieczystości na składowisko odpadów komunalnych;
2. usunięcie leżących gałęzi i konarów, zbieranie wszelkich nieczystości;
3. przycinanie drzew i krzewów przy chodniku, aby nie utrudniały ruchu pieszo – jezdnego;
4. Utrzymanie estetycznego wyglądu terenu Miasta zgodnie z zasadami przepisów porządkowych i sanitarnych;
5. Formowanie koron drzew, ściąganie posuszu;
6. Wycinka drzew w ramach decyzji Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami; usuwanie samosiejek do 10 lat;
7. Koszenie trawników 2 razy w miesiącu, w rozumieniu skrócenia długości trawy do 3-4 cm, wraz z zebraniem i utylizacją skoszonej masy;
8. Bieżące utrzymanie aktów wandalizmu, utrzymanie w czystości, konserwacja, drobne naprawy elementów małej architektury;
9. zamiatanie chodników, zbieranie nieczystości, wymiatanie piasku zamulającego krawężniki, odcinanie darni przy krawężnikach wraz z natychmiastowym wywozem masy na wysypisko odpadów\*

**utrzymanie, zamiatanie chodników, schodów i alejek, zbieranie nieczystości,:**

**do godz. 8.00**

**prace interwencyjne**

1. Usuwanie wiatrołomów, niebezpiecznego posuszu gałęziowego, interwencyjne usuwanie drzew i krzewów.
2. Usuwanie aktów wandalizmu w obrębie elementów małej architektury.
3. Wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału Eks-ploatacji i Zarządzania Nieruchomościami;
4. Po uprzątnięciu terenu natychmiastowy wywóz zanieczyszczeń.

**W przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych prace pielę-gnacyjne w zieleni należy wykonać w najbliższym dogodnym terminie.**

*\*\*Zakres prac poza wyszczególnionymi miejscami obejmuje wszystkie tereny zieleni z wyjątkiem promenady nadmorskiej (ul. Uzdrowiskowa i ul. Żeromskiego), Placu Wolności.*

**CZERWIEC**

**I standard utrzymania**

1. **powierzchnie utwardzone:**
2. zamiatanie chodników, zbieranie wszelkich nieczystości (w tym także gum do żucia),\*\*
3. wymiatanie piasku zamulającego krawężniki,
4. odcinanie darni przy krawężnikach wraz z natychmiastowym wywozem masy na wysypisko odpadów.
	* **trawniki**
		+ - 1. Koszenie trawników 4x w miesiącu, w rozumieniu skrócenia długości trawy do 3-4 cm, wraz z zebraniem i utylizacją skoszonej masy;
				2. uzupełnianie pustych miejsc przesianą ziemią wraz z obsianiem trawą (ziemia i trawa

Wykonawcy), po pojawieniu się mchu także przeprowadzić piaskowanie;

* + - * 1. w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego;
				2. codziennie zbieranie wszelkich nieczystości z trawników, wygrabienie liści oraz ich wywóz na wysypisko odpadów;
1. **żywopłoty i krzewy ozdobne**
	1. odchwaszczanie, nawożenie i uzupełnienie warstwy kory na min. głębokość 5 cm;
	2. usuwanie posuszu, przycinanie;
	3. usuwanie samosiejek do 10 lat;
	4. nawożenie i uzupełnienie warstwy kory, która powinna mieć 5-6 cm grubości;
	5. podlewanie w razie potrzeb.
2. **drzewa**
	1. przeprowadzanie cięć pielęgnacyjnych, sanitarnych i technicznych (w razie potrzeby) zgodnie ze sztuką ogrodniczą – w uzgodnieniu z Zamawiającym.
	2. usuwanie samosiejek do 10 lat;
	3. podlewanie w razie potrzeb.
3. **kwietniki, rabaty, nasadzenia**
	1. odchwaszczanie kwietników, regulacja kształtu kwietników;
	2. pielęgnacja nasadzeń w rozumieniu podlewania, nawożenia, usuwania przekwitłych i uschniętych kwiatostanów.
	3. uzupełnianie brakujących nasadzeń,
	4. usuwanie aktów wandalizmu i śladów żerowania dzików.
4. **siedziska, śmietniczki, donice, inne elementy małej architektury**
	* 1. bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie na miejsce;
		2. drobne naprawy (materiał Wykonawcy);
		3. utrzymywanie w czystości (mycie);
5. **place zabaw**
	* 1. bieżące usuwanie aktów wandalizmu, drobne naprawy;
		2. sprzątanie i konserwacja placów zabaw; codzienne zbieranie nieczystości z terenu placów zabaw;
		3. kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa.
6. **system nawadniania**
	1. Sterowanie systemem nawadniania wraz z bieżącą konserwacją.

**II standard utrzymania**

1. Całoroczne utrzymanie czystości na terenach zieleni wraz z wywozem nieczystości na składowisko odpadów komunalnych;
2. usunięcie leżących gałęzi i konarów, zbieranie wszelkich nieczystości,
3. przycinanie drzew i krzewów przy chodniku, aby nie utrudniały ruchu pieszo – jezdnego.
4. Utrzymanie estetycznego wyglądu terenu Miasta zgodnie z zasadami przepisów porządkowych i sanitarnych;
5. Formowanie koron drzew, ściąganie posuszu;
6. usuwanie samosiejek do 10 lat;
7. Wycinka drzew w ramach decyzji Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami.
8. Koszenie trawników 2 razy w miesiącu, w rozumieniu skrócenia długości trawy do 3-4 cm, wraz z zebraniem i utylizacją skoszonej masy;
9. Bieżące utrzymanie aktów wandalizmu, utrzymanie w czystości, konserwacja, drobne naprawy elementów małej architektury.
10. zamiatanie chodników, zbieranie nieczystości, wymiatanie piasku zamulającego krawężniki, odcinanie darni przy krawężnikach.

**utrzymanie, zamiatanie chodników, schodów i alejek, zbieranie nieczystości,:**

**do godz. 8.00**

**prace interwencyjne**

1. Usuwanie wiatrołomów, niebezpiecznego posuszu gałęziowego, interwencyjne usuwanie drzew i krzewów.
2. Usuwanie aktów wandalizmu w obrębie elementów małej architektury.
3. Wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału Eks-ploatacji i Zarządzania Nieruchomościami;
4. Po uprzątnięciu terenu natychmiastowy wywóz zanieczyszczeń.

**W przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych prace pielę-gnacyjne w zieleni należy wykonać w najbliższym dogodnym terminie.**

*\*\*Zakres prac poza wyszczególnionymi miejscami obejmuje wszystkie tereny zieleni z wyjątkiem promenady nadmorskiej (ul. Uzdrowiskowa i ul. Żeromskiego), Placu Wolności.*

**LIPIEC**

**I standard utrzymania**

1. **powierzchnie utwardzone:**
2. zamiatanie chodników, zbieranie wszelkich nieczystości (w tym także gum do żucia),\*\*
3. wymiatanie piasku zamulającego krawężniki,
4. odcinanie darni przy krawężnikach wraz z natychmiastowym wywozem masy na wysypisko odpadów, codziennie do godziny 08.00.\*
5. **trawniki**
	* + - 1. Koszenie trawników 4x w miesiącu, w rozumieniu skrócenia długości trawy do 3-4 cm, wraz z zebraniem i utylizacją skoszonej masy;
				2. uzupełnianie pustych miejsc przesianą ziemią wraz z obsianiem trawą (ziemia i trawa

Wykonawcy), po pojawieniu się mchu także przeprowadzić piaskowanie;

* + - * 1. w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego;
				2. codziennie zbieranie wszelkich nieczystości z trawników, wygrabienie liści oraz ich wywóz na wysypisko odpadów;
1. **żywopłoty i krzewy ozdobne**
	1. odchwaszczanie, nawożenie i uzupełnienie warstwy kory na min. głębokość 5 cm;
	2. usuwanie posuszu, przycinanie;
	3. nawożenie i uzupełnienie warstwy kory, która powinna mieć 5-6 cm grubości;
	4. usuwanie samosiejek do 10 lat;
	5. podlewanie w razie potrzeb.
2. **drzewa**
	1. przeprowadzanie cięć pielęgnacyjnych, sanitarnych i technicznych (w razie potrzeby) zgodnie ze sztuką ogrodniczą – w uzgodnieniu z Zamawiającym.
	2. usuwanie samosiejek do 10 lat;
	3. podlewanie w razie potrzeb.
3. **kwietniki, rabaty, nasadzenia**
	1. odchwaszczanie kwietników, regulacja kształtu kwietników;
	2. pielęgnacja nasadzeń w rozumieniu podlewania, nawożenia, usuwania przekwitłych i uschniętych kwiatostanów.
	3. uzupełnianie brakujących nasadzeń,
	4. usuwanie aktów wandalizmu i śladów żerowania dzików.
4. **siedziska, śmietniczki, donice, inne elementy małej architektury**
	* 1. bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie na miejsce;
		2. drobne naprawy (materiał Wykonawcy);
		3. utrzymywanie w czystości (mycie);
5. **place zabaw**
	* 1. bieżące usuwanie aktów wandalizmu, drobne naprawy;
		2. sprzątanie i konserwacja placów zabaw; codzienne zbieranie nieczystości z terenu placów zabaw;
		3. kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa.
6. **System nawadniania**
	1. Sterowanie systemem nawadniania wraz z bieżącą konserwacją.

**II standard utrzymania**

1. Całoroczne utrzymanie czystości na terenach zieleni wraz z wywozem nieczystości na składowisko odpadów komunalnych;
2. usunięcie leżących gałęzi i konarów, zbieranie wszelkich nieczystości,
3. usuwanie samosiejek do 10 lat;
4. przycinanie drzew i krzewów przy chodniku, aby nie utrudniały ruchu pieszo – jezdnego.
5. Utrzymanie estetycznego wyglądu terenu Miasta zgodnie z zasadami przepisów porządkowych i sanitarnych;
6. Formowanie koron drzew, ściąganie posuszu;
7. Wycinka drzew w ramach decyzji Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami.
8. Koszenie trawników 2 razy w miesiącu, w rozumieniu skrócenia długości trawy do 3-4 cm, wraz z zebraniem i utylizacją skoszonej masy;
9. Bieżące utrzymanie aktów wandalizmu, utrzymanie w czystości, konserwacja, drobne naprawy elementów małej architektury.
10. zamiatanie chodników, zbieranie nieczystości, wymiatanie piasku zamulającego krawężniki, odcinanie darni przy krawężnikach.

**utrzymanie, zamiatanie chodników, schodów i alejek, zbieranie nieczystości,:**

**do godz. 8.00**

**prace interwencyjne**

1. Usuwanie wiatrołomów, niebezpiecznego posuszu gałęziowego, interwencyjne usuwanie drzew i krzewów.
2. Usuwanie aktów wandalizmu w obrębie elementów małej architektury.
3. Wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału Eks-ploatacji i Zarządzania Nieruchomościami;
4. Po uprzątnięciu terenu natychmiastowy wywóz zanieczyszczeń.

**W przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych prace pielę-gnacyjne w zieleni należy wykonać w najbliższym dogodnym terminie.**

*\*\*Zakres prac poza wyszczególnionymi miejscami obejmuje wszystkie tereny zieleni z wyjątkiem promenady nadmorskiej (ul. Uzdrowiskowa i ul. Żeromskiego), Placu Wolności.*

**SIERPIEŃ**

**I standard utrzymania**

1. **powierzchnie utwardzone:**
2. zamiatanie chodników, zbieranie wszelkich nieczystości (w tym także gum do żucia),
3. wymiatanie piasku zamulającego krawężniki,
4. odcinanie darni przy krawężnikach wraz z natychmiastowym wywozem masy na wysypisko odpadów, codziennie do godziny 08.00.\*
5. **trawniki**
6. koszenie trawników 4x w miesiącu, w rozumieniu skrócenia długości trawy do 3-4 cm, wraz z zebraniem i utylizacją skoszonej masy;
7. uzupełnianie pustych miejsc przesianą ziemią wraz z obsianiem trawą (ziemia i trawa

 Wykonawcy), po pojawieniu się mchu także przeprowadzić piaskowanie;

1. w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego;
2. codziennie zbieranie wszelkich nieczystości z trawników, wygrabienie liści oraz ich wywóz na wysypisko odpadów;
3. **żywopłoty i krzewy ozdobne**
	1. odchwaszczanie, nawożenie i uzupełnienie warstwy kory na min. głębokość 5 cm;
	2. usuwanie posuszu, przycinanie;
	3. usuwanie samosiejek do 10 lat;
	4. nawożenie i uzupełnienie warstwy kory, która powinna mieć 5-6 cm grubości;
	5. podlewanie w razie potrzeb.
4. **drzewa**
	1. przeprowadzanie cięć pielęgnacyjnych, sanitarnych i technicznych (w razie potrzeby) zgodnie ze sztuką ogrodniczą – w uzgodnieniu z Zamawiającym;
	2. usuwanie samosiejek do 10 lat;
	3. podlewanie w razie potrzeb.
5. **kwietniki, rabaty, nasadzenia**
	1. odchwaszczanie kwietników, regulacja kształtu kwietników;
	2. pielęgnacja nasadzeń w rozumieniu podlewania, nawożenia, usuwania przekwitłych i uschniętych kwiatostanów.
	3. uzupełnianie brakujących nasadzeń,
	4. usuwanie aktów wandalizmu i śladów żerowania dzików.
6. **siedziska, śmietniczki, donice, inne elementy małej architektury**
	1. bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie na miejsce;
7. drobne naprawy (materiał Wykonawcy);
8. utrzymywanie w czystości (mycie);
9. **place zabaw**
	* 1. bieżące usuwanie aktów wandalizmu, drobne naprawy;
		2. sprzątanie i konserwacja placów zabaw; codzienne zbieranie nieczystości z terenu placów zabaw;
		3. kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa.
10. **System nawadniania**
	1. Sterowanie systemem nawadniania wraz z bieżącą konserwacją.

**II standard utrzymania**

1. Całoroczne utrzymanie czystości na terenach zieleni wraz z wywozem nieczystości na składowisko odpadów komunalnych;
2. usunięcie leżących gałęzi i konarów, zbieranie wszelkich nieczystości,
3. przycinanie drzew i krzewów przy chodniku, aby nie utrudniały ruchu pieszo – jezdnego.
4. usuwanie samosiejek do 10 lat;
5. Utrzymanie estetycznego wyglądu terenu Miasta zgodnie z zasadami przepisów porządkowych i sanitarnych;
6. Formowanie koron drzew, ściąganie posuszu;
7. Wycinka drzew w ramach decyzji Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami.
8. Koszenie trawników 2 razy w miesiącu, w rozumieniu skrócenia długości trawy do 3-4 cm, wraz z zebraniem i utylizacją skoszonej masy;
9. Bieżące utrzymanie aktów wandalizmu, utrzymanie w czystości, konserwacja, drobne naprawy elementów małej architektury.
10. zamiatanie chodników, zbieranie nieczystości, wymiatanie piasku zamulającego krawężniki, odcinanie darni przy krawężnikach.

**utrzymanie, zamiatanie chodników, schodów i alejek, zbieranie nieczystości,:**

**do godz. 8.00**

**prace interwencyjne**

1. Usuwanie wiatrołomów, niebezpiecznego posuszu gałęziowego, interwencyjne usuwanie drzew i krzewów.
2. Usuwanie aktów wandalizmu w obrębie elementów małej architektury.
3. Wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału Eks-ploatacji i Zarządzania Nieruchomościami;
4. Po uprzątnięciu terenu natychmiastowy wywóz zanieczyszczeń.

**W przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych prace pielę-gnacyjne w zieleni należy wykonać w najbliższym dogodnym terminie.**

*\*\*Zakres prac poza wyszczególnionymi miejscami obejmuje wszystkie tereny zieleni z wyjątkiem promenady nadmorskiej (ul. Uzdrowiskowa i ul. Żeromskiego), Placu Wolności.*

***WRZESIEŃ***

**I standard utrzymania**

1. **powierzchnie utwardzone:**
2. zamiatanie chodników, zbieranie wszelkich nieczystości (w tym także gum do żucia),
3. wymiatanie piasku zamulającego krawężniki,
4. odcinanie darni przy krawężnikach wraz z natychmiastowym wywozem masy na wysypisko odpadów, codziennie do godziny 08.00.\*
5. **trawniki**
6. koszenie trawników 3x w miesiącu, w rozumieniu skrócenia długości trawy do 3-4 cm, wraz z zebraniem i utylizacją skoszonej masy;
7. uzupełnianie pustych miejsc przesianą ziemią wraz z obsianiem trawą (ziemia i trawa

 Wykonawcy), po pojawieniu się mchu także przeprowadzić piaskowanie;

1. w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego;
2. codziennie zbieranie wszelkich nieczystości z trawników, wygrabienie liści oraz ich wywóz na wysypisko odpadów;
3. **żywopłoty i krzewy ozdobne**
	1. odchwaszczanie, nawożenie i uzupełnienie warstwy kory na min. głębokość 5 cm;
	2. usuwanie posuszu, przycinanie;
	3. usuwanie samosiejek do 10 lat;
	4. nawożenie i uzupełnienie warstwy kory, która powinna mieć 5-6 cm grubości;
	5. podlewanie w razie potrzeb.
4. **drzewa**
	1. przeprowadzanie cięć pielęgnacyjnych, sanitarnych i technicznych (w razie potrzeby) zgodnie ze sztuką ogrodniczą – w uzgodnieniu z Zamawiającym;
	2. usuwanie samosiejek do 10 lat;
	3. podlewanie w razie potrzeb.
5. **kwietniki, rabaty, nasadzenia**
	1. odchwaszczanie kwietników, regulacja kształtu kwietników;
	2. pielęgnacja nasadzeń w rozumieniu podlewania, nawożenia, usuwania przekwitłych i uschniętych kwiatostanów.
	3. uzupełnianie brakujących nasadzeń,
	4. usuwanie aktów wandalizmu i śladów żerowania dzików.
	5. Uporządkowanie kwietników po usunięciu nasadzeń sezonowych.
6. **siedziska, śmietniczki, donice, inne elementy małej architektury**
	* 1. bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie na miejsce;
		2. drobne naprawy (materiał Wykonawcy);
		3. utrzymywanie w czystości (mycie);
7. **place zabaw**
	1. bieżące usuwanie aktów wandalizmu, drobne naprawy;
	2. sprzątanie i konserwacja placów zabaw; codzienne zbieranie nieczystości z terenu placów zabaw;
	3. kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa.
8. **System nawadniania**
	1. Sterowanie systemem nawadniania wraz z bieżącą konserwacją.

**II standard utrzymania**

1. Całoroczne utrzymanie czystości na terenach zieleni wraz z wywozem nieczystości na składowisko odpadów komunalnych;
2. usunięcie leżących gałęzi i konarów, zbieranie wszelkich nieczystości,
3. przycinanie drzew i krzewów przy chodniku, aby nie utrudniały ruchu pieszo – jezdnego.
4. usuwanie samosiejek do 10 lat;
5. Utrzymanie estetycznego wyglądu terenu Miasta zgodnie z zasadami przepisów porządkowych i sanitarnych;
6. Formowanie koron drzew, ściąganie posuszu;
7. Wycinka drzew w ramach decyzji Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami.
8. Koszenie trawników 1-2 razy w miesiącu, w rozumieniu skrócenia długości trawy do 3-4 cm, wraz z zebraniem i utylizacją skoszonej masy;
9. Bieżące utrzymanie aktów wandalizmu, utrzymanie w czystości, konserwacja, drobne naprawy elementów małej architektury.
10. zamiatanie chodników, zbieranie nieczystości, wymiatanie piasku zamulającego krawężniki, odcinanie darni przy krawężnikach.

**utrzymanie, zamiatanie chodników, schodów i alejek, zbieranie nieczystości,:**

**do godz. 8.00**

**prace interwencyjne**

1. Usuwanie wiatrołomów, niebezpiecznego posuszu gałęziowego, interwencyjne usuwanie drzew i krzewów.
2. Usuwanie aktów wandalizmu w obrębie elementów małej architektury.
3. Wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału Eks-ploatacji i Zarządzania Nieruchomościami;
4. Po uprzątnięciu terenu natychmiastowy wywóz zanieczyszczeń.

**W przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych prace pielę-gnacyjne w zieleni należy wykonać w najbliższym dogodnym terminie.**

*\*\*Zakres prac poza wyszczególnionymi miejscami obejmuje wszystkie tereny zieleni z wyjątkiem promenady nadmorskiej (ul. Uzdrowiskowa i ul. Żeromskiego), Placu Wolności.*

**PAŹDZIERNIK**

**I standard utrzymania**

1. **powierzchnie utwardzone:**
2. zamiatanie chodników, zbieranie wszelkich nieczystości (w tym także gum do żucia),\*\*
3. wymiatanie piasku zamulającego krawężniki,
4. odcinanie darni przy krawężnikach wraz z natychmiastowym wywozem masy na wysypisko odpadów.
5. **trawniki**
6. koszenie trawników 1x w miesiącu, w rozumieniu skrócenia długości trawy do 3-4 cm, wraz z zebraniem i utylizacją skoszonej masy;
7. w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego;
8. codziennie zbieranie wszelkich nieczystości z trawników, wygrabienie liści oraz ich wywóz na wysypisko odpadów;
9. **żywopłoty i krzewy ozdobne**
	1. odchwaszczanie;
	2. usuwanie posuszu, przycinanie;
	3. usuwanie samosiejek do 10 lat;
	4. uzupełnienie warstwy kory, która powinna mieć 5-6 cm grubości;
10. **drzewa**
	1. przeprowadzanie cięć pielęgnacyjnych, sanitarnych i technicznych (w razie potrzeby) zgodnie ze sztuką ogrodniczą – w uzgodnieniu z Zamawiającym;
	2. usuwanie samosiejek do 10 lat;
11. **kwietniki, rabaty, nasadzenia**
	1. odchwaszczanie kwietników, regulacja kształtu kwietników;
	2. codziennie zbieranie wszelkich nieczystości
	3. usuwanie aktów wandalizmu i śladów żerowania dzików.
12. **siedziska, śmietniczki, donice, inne elementy małej architektury**
	* 1. bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie na miejsce;
		2. drobne naprawy (materiał Wykonawcy);
		3. utrzymywanie w czystości (mycie);
13. **place zabaw**
	1. bieżące usuwanie aktów wandalizmu, drobne naprawy;
	2. sprzątanie i konserwacja placów zabaw; codzienne zbieranie nieczystości z terenu placów zabaw;
	3. kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa.
14. **System nawadniania**
	1. konserwacja systemu nawadniania i przygotowanie do sezonu zimowego, spisanie liczników.

**II standard utrzymania**

1. usunięcie leżących gałęzi i konarów, zbieranie wszelkich nieczystości,
2. całoroczne utrzymanie czystości na terenach zieleni wraz z wywozem nieczystości na składowisko odpadów komunalnych;
3. przycinanie drzew i krzewów przy chodniku, aby nie utrudniały ruchu pieszo – jezdnego.
4. usuwanie samosiejek do 10 lat;
5. utrzymanie estetycznego wyglądu terenu Miasta zgodnie z zasadami przepisów porządkowych i sanitarnych;
6. Formowanie koron drzew, ściąganie posuszu;
7. Wycinka drzew w ramach decyzji Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami.
8. Koszenie trawników 1 raz w miesiącu, w rozumieniu skrócenia długości trawy do 3-4 cm, wraz z zebraniem i utylizacją skoszonej masy;
9. Bieżące utrzymanie aktów wandalizmu, utrzymanie w czystości, konserwacja, drobne naprawy elementów małej architektury.
10. zamiatanie chodników, zbieranie nieczystości, wymiatanie piasku zamulającego krawężniki, odcinanie darni przy krawężnikach.

**utrzymanie, zamiatanie chodników, schodów i alejek, zbieranie nieczystości,:**

**do godz. 8.00**

**prace interwencyjne**

1. Usuwanie wiatrołomów, niebezpiecznego posuszu gałęziowego, interwencyjne usuwanie drzew i krzewów.

2. Usuwanie aktów wandalizmu w obrębie elementów małej architektury.

3. Wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału Eks-ploatacji i Zarządzania Nieruchomościami;

4. Po uprzątnięciu terenu natychmiastowy wywóz zanieczyszczeń.

**W przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych prace pielę-gnacyjne w zieleni należy wykonać w najbliższym dogodnym terminie.**

*\*\*Zakres prac poza wyszczególnionymi miejscami obejmuje wszystkie tereny zieleni z wyjątkiem promenady nadmorskiej (ul. Uzdrowiskowa i ul. Żeromskiego), Placu Wolności.*

**LISTOPAD**

**I standard utrzymania**

1. **powierzchnie utwardzone:**
2. zamiatanie chodników, zbieranie wszelkich nieczystości (w tym także gum do żucia),\*\*
3. wymiatanie piasku zamulającego krawężniki,
4. odcinanie darni przy krawężnikach wraz z natychmiastowym wywozem masy na wysypisko odpadów.
5. posypywanie piaskiem (na koszt Wykonawcy) oblodzonych chodników, odśnieżanie ciągów komunikacyjnych należy wykonywać z częstotliwością niezbędną dla bezpiecznego i bezkolizyjnego poruszania się osób po chodnikach i alejkach.\*/\*\*
6. **trawniki**
	1. w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego;
	2. codziennie zbieranie wszelkich nieczystości z trawników, wygrabienie liści oraz ich wywóz na wysypisko odpadów.
7. **żywopłoty i krzewy ozdobne**
	1. zabezpieczenie ozdobnych krzewów (m.in. róż) na zimę (okopczykowanie, ułożenie igliwia, agrowłóknina) – na koszt Wykonawcy;
	2. usuwanie samosiejek do 10 lat;
	3. uzupełnienie warstwy kory, która powinna mieć 5-6 cm grubości;
8. **drzewa**
	1. zabezpieczenie wrażliwych na mróz drzew na zimę (okopczykowanie, agrowłóknina, itp.) – na koszt Wykonawcy;
	2. usuwanie posuszu, przycinanie;
	3. przeprowadzanie cięć pielęgnacyjnych, sanitarnych i technicznych (w razie potrzeby) zgodnie ze sztuką ogrodniczą – w uzgodnieniu z Zamawiającym;
	4. usuwanie samosiejek do 10 lat;
9. **kwietniki, rabaty, nasadzenia**
	1. odchwaszczanie kwietników, regulacja kształtu kwietników;
	2. zabezpieczenie bylin, traw na zimę (okopczykowanie, ułożenie igliwia, wiązanie);
	3. usuwanie aktów wandalizmu i śladów żerowania dzików.
10. **siedziska, śmietniczki, donice, inne elementy małej architektury**
	* 1. bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie na miejsce;
		2. drobne naprawy (materiał Wykonawcy);
		3. utrzymywanie w czystości (mycie);
		4. usuwanie śniegu z siedzisk.
11. **place zabaw**
	1. bieżące usuwanie aktów wandalizmu, drobne naprawy;
	2. sprzątanie i konserwacja placów zabaw; codzienne zbieranie nieczystości z terenu placów zabaw;
	3. kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa.

**II standard utrzymania**

* + 1. usunięcie leżących gałęzi i konarów, zbieranie wszelkich nieczystości,
		2. całoroczne utrzymanie czystości na terenach zieleni wraz z wywozem nieczystości na składowisko odpadów komunalnych;
		3. przycinanie drzew i krzewów przy chodniku, aby nie utrudniały ruchu pieszo – jezdnego.
		4. usuwanie samosiejek do 10 lat;
		5. Utrzymanie estetycznego wyglądu terenu Miasta zgodnie z zasadami przepisów porządkowych i sanitarnych;
		6. formowanie koron drzew, ściąganie posuszu;
		7. wycinka drzew w ramach decyzji Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami.
		8. bieżące utrzymanie aktów wandalizmu, utrzymanie w czystości, konserwacja, drobne naprawy elementów małej architektury;
		9. zamiatanie chodników, zbieranie nieczystości, wymiatanie piasku zamulającego krawężniki, odcinanie darni przy krawężnikach.
		10. posypywanie piaskiem (na koszt Wykonawcy) oblodzonych chodników, odśnieżanie ciągów komunikacyjnych należy wykonywać z częstotliwością niezbędną dla bezpiecznego i bezkolizyjnego poruszania się osób po chodnikach i alejkach.\*/\*\*

**utrzymanie, zamiatanie chodników, schodów i alejek, zbieranie nieczystości,:**

**do godz. 9.00**

**prace interwencyjne**

1. Usuwanie wiatrołomów, niebezpiecznego posuszu gałęziowego, interwencyjne usuwanie drzew i krzewów.

2. Usuwanie aktów wandalizmu w obrębie elementów małej architektury.

3. Wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału Eks-ploatacji i Zarządzania Nieruchomościami;

4. Po uprzątnięciu terenu natychmiastowy wywóz zanieczyszczeń.

**W przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych prace pielę-gnacyjne w zieleni należy wykonać w najbliższym dogodnym terminie.**

\**Przy dłuższym okresie bez opadów śniegu prace zostają zamienione na oczyszczanie i konserwację alejek, zgrabianie liści, usuwanie chwastów oraz samosiewów. Prace ustalone z przedstawicielem Zamawiającego.*

*\*\*Zakres prac poza wyszczególnionymi miejscami obejmuje wszystkie tereny zieleni z wyjątkiem promenady nadmorskiej (ul. Uzdrowiskowa i ul. Żeromskiego), Placu Wolności.*

**GRUDZIEŃ**

**I standard utrzymania**

1. **powierzchnie utwardzone:**
2. zamiatanie chodników, zbieranie wszelkich nieczystości (w tym także gum do żucia),\*\*
3. posypywanie piaskiem (na koszt Wykonawcy) oblodzonych chodników, odśnieżanie ciągów komunikacyjnych należy wykonywać z częstotliwością niezbędną dla bezpiecznego i bezkolizyjnego poruszania się osób po chodnikach i alejkach\*/\*\*
4. **trawniki, kwietniki, rabaty**
	1. w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego;
	2. codziennie zbieranie wszelkich nieczystości,
	3. sprawdzanie stanu osłon zimowych i ich naprawa (w razie potrzeby).
5. **żywopłoty i krzewy ozdobne**
	1. sprawdzanie stanu osłon zimowych i ich naprawa (w razie potrzeby).
6. **drzewa**
	1. sprawdzanie stanu osłon zimowych i ich naprawa (w razie potrzeby).
7. **siedziska, śmietniczki, donice, inne elementy małej architektury**
	1. bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie na miejsce;
	2. drobne naprawy (materiał Wykonawcy);
	3. utrzymywanie w czystości (mycie);
	4. usuwanie śniegu z ławek.
8. **place zabaw**
	1. bieżące usuwanie aktów wandalizmu, drobne naprawy;
	2. sprzątanie i konserwacja placów zabaw; codzienne zbieranie nieczystości z terenu placów zabaw;
	3. kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa.

**II standard utrzymania**

1. usunięcie leżących gałęzi i konarów, zbieranie wszelkich nieczystości,
2. całoroczne utrzymanie czystości na terenach zieleni wraz z wywozem nieczystości na składowisko odpadów komunalnych;
3. Utrzymanie estetycznego wyglądu terenu Miasta zgodnie z zasadami przepisów porządkowych i sanitarnych;
4. wycinka drzew w ramach decyzji Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami.
5. bieżące utrzymanie aktów wandalizmu, utrzymanie w czystości, konserwacja, drobne naprawy elementów małej architektury;
6. posypywanie piaskiem (na koszt Wykonawcy) oblodzonych chodników, odśnieżanie ciągów komunikacyjnych należy wykonywać z częstotliwością niezbędną dla bezpiecznego i bezkolizyjnego poruszania się osób po chodnikach i alejkach.\*/\*\*

**utrzymanie, zamiatanie chodników, schodów i alejek, zbieranie nieczystości,:**

**do godz. 10.00**

**prace interwencyjne**

1. Usuwanie wiatrołomów, niebezpiecznego posuszu gałęziowego, interwencyjne usuwanie drzew i krzewów.

2. Usuwanie aktów wandalizmu w obrębie elementów małej architektury.

3. Wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału Eks-ploatacji i Zarządzania Nieruchomościami;

4. Po uprzątnięciu terenu natychmiastowy wywóz zanieczyszczeń.

**W przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych prace pielę-gnacyjne w zieleni należy wykonać w najbliższym dogodnym terminie.**

\**Przy dłuższym okresie (min. 3 tygodnie) bez opadów śniegu prace zostają zamienione na oczyszczanie i konserwację alejek, zgrabianie liści, usuwanie chwastów oraz samosiewów. Prace ustalone z przedstawicielem Zamawiającego.*

*\*\*Zakres prac poza wyszczególnionymi miejscami obejmuje wszystkie tereny zieleni z wyjątkiem promenady nadmorskiej (ul. Uzdrowiskowa i ul. Żeromskiego), Placu Wolności.*