§ 3

WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie całości prac zgodnie z umową stanowi 
    kwota netto: ..................................... zł plus …% podatku VAT w wysokości: .................... zł, 
    co stanowi łącznie wynagrodzenie ryczałtowe brutto określone w ofercie, równe: 
    .................................. zł (słownie złotych: ..............................................................), w tym za:

a) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kwota netto: ……………….zł plus 
    …% podatku VAT w wysokości: ……………………zł, co stanowi łącznie kwotę brutto: 
    ………………………………zł,

b) nadzór autorski kwota netto: ………………...zł, plus …% podatku VAT w wysokości

…………………….zł, co stanowi łącznie kwotę brutto: ……………..…………….zł.

2.  Wynagrodzenie wynika ze szczegółowego zestawienia cen poszczególnych elementów 
     wyszczególnionych w  zał. Nr 1 do  umowy: „Zakres rzeczowo-finansowy” ( vide: z  załącznika nr 1 
     do SIWZ/WIM.ZP.271.1.12.2014 – Oferta).

3. Strony dopuszczają płatności częściowe dokonywane przez Zamawiającego na podstawie faktur częściowych, wystawianych przez Wykonawcę za wykonane i odebrane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego elementy  wyszczególnione w zał. nr 1 do umowy oraz płatność końcową – po zakończeniu i odbiorze końcowym całości prac stanowiących przedmiot umowy – na podstawie faktury końcowej.

4.	Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 90 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w ust. 1 lit. a) niniejszego  paragrafu.

5.	Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest protokół częściowego odbioru prac potwierdzający ich wykonanie bez usterek, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

6.	Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy podpisany przez Zamawiającego.

7.	Płatność za sprawowanie nadzoru autorskiego realizowana będzie w miesięcznych ratach w wysokości 1/6 wynagrodzenia określonego w ust. 1 lit. b) na podstawie faktur wystawianych na koniec każdego okresu miesięcznego sprawowania czynności.

8. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana na rachunek Wykonawcy określony w fakturze, w 
      terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę.

9. Wykonawca wystawia  faktury na: Gmina-Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 
     Świnoujście; NIP: 8551571375

§ 4

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE I DODATKOWE

1. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w Prawie zamówień publicznych, 
     Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień uzupełniających do wartości nie 
     przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego na warunkach cenowych określonych w 
     ofercie Wykonawcy, w odniesieniu do rodzajów robót występujących w przedmiocie umowy.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych, 
     zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień dodatkowych do wartości nie przekraczającej 
     50% wartości realizowanego zamówienia na warunkach określonych w § 4 ust. 4 i 5 umowy w 
     odniesieniu do robót nie objętych przedmiotem umowy.

3. Ewentualne zamówienia dodatkowe, o których mowa w ust. 2 zostaną udzielone w trybie z wolnej 
     ręki z uwzględnieniem postanowień art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Do wyceny prac dodatkowych należy stosować normy i stawki przyjęte w wycenie prac objętych 
     niniejszą umową.

5.  W przypadku wystąpienia robót dodatkowych wymagane są następujące  dokumenty stanowiące podstawę przygotowania umowy (dla zamówienia dodatkowego)::

a) protokół konieczności podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę lub ich upoważnionych   
     przedstawicieli,

b) oferta cenowa Wykonawcy na zakres prac objętych protokołem konieczności,

c) protokół z rokowań upoważnionych przedstawicieli stron (w przypadkach, w których jest to 
     konieczne).

§ 5

OBOWIĄZKI STRON

1. Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze   
     Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, wyjaśnieniami treści SIWZ, zasadami 
     współczesnej wiedzy technicznej, ewentualnymi wytycznymi Zamawiającego, obowiązującymi 
     przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz właściwymi normami, jak też oświadcza , iż 
     przedmiot umowy należy do zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności.

2.  Wykonawca zapewni wykonanie opracowań wymienionych w §1:

- z należytą starannością i w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, któremu one służą,

- z  uwzględnieniem aktualnych przepisów, obowiązujących norm i zasad wiedzy technicznej,

- w sposób zapewniający bezpieczeństwo budowli i ekonomikę przyjętych rozwiązań projektowych.

3. Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest wykonać opracowania 
     i analizy oraz związane z nimi uzgodnienia nie wymienione w §1 oraz załącznikach do umowy, a 
     wynikające z wymagań przepisów prawa, urzędów lub właściwych jednostek. Wykonawca jest 
     również zobowiązany do koordynacji swoich prac z Zamawiającym i jednostkami wydającymi 
     warunki techniczne przyłączeń – jeśli takie wystąpią.

4. Wykonawca będzie informować na bieżąco Zamawiającego o postępie i zaawansowaniu prac przy 
     realizacji przedmiotu umowy oraz sygnalizować pojawiające się zagrożenia, przy usunięciu, 
     których może być pomocne działanie Zamawiającego.

5.  Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kopii wymaganych przepisami decyzji, 
     postanowień i opinii niezbędnych dla opracowania przedmiotu umowy w terminie 3 dni od daty 
     ich uzyskania.

6.  Wykonawca może zawrzeć umowę o wykonanie części prac związanych z zamówieniem 
     z  podwykonawcą za pisemną zgodą Zamawiającego.

7.  Zaakceptowane  protokolarnie  przez przedstawicieli Zamawiającego rozwiązanie zagospodarowania 
     pasa drogowego  ( jako   planu zagospodarowania terenu)  stanowić będzie podstawę  do dalszej 
     realizacji prac projektowych  przez Wykonawcę,

8. Wykonawca zobowiązany jest do konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie opracowywania 
     dokumentacji, w przypadku pojawienia się czynników mających istotny wpływ na koszt przyszłej 
     inwestycji tj. rozwiązań funkcjonalnych, planistyczno-urbanistycznych,  konstrukcyjnych, 
     materiałowych itp.

9. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym, o których mowa w § 5 
     pkt. 8 w formie multimedialnych prezentacji prac projektowych obejmujących wszystkie branże 
     budowlane.

10.Wykonawca zobowiązany jest do stosowania rozwiązań optymalnych z punktu widzenia 
      minimalizacji kosztów realizacji inwestycji przez Zamawiającego, przy zachowaniu 
      odpowiedniej jakości i trwałości obiektów lub budowli.

11.Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego na każdym etapie 
      opracowania dokumentacji, w przypadku pojawienia się czynników mających istotny wpływ na 
      koszt przyszłej inwestycji tj. rozwiązań funkcjonalnych, architektonicznych, konstrukcyjnych, 
      materiałowych itp.

12. Wykonawca zobowiązany jest do opisywania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą   parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną  możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca zobowiązany jest  do podania, co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń, a w przypadku 
niemożliwości do dopisania przy nazwie tekstu: „lub równoważny” oraz określenia na czym dopuszczona równoważność będzie polegać .

13. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowa ma 
      wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo 
      wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, a w szczególności odpowiada za rozwiązania 
      niezgodne z parametrami ustalonymi w założeniach, normach i przepisach techniczno – 
      budowlanych oraz rozwiązania ekonomicznie nieuzasadnione.

14. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w 
      stosunku do Wykonawcy i podwykonawców prac projektowych wraz z wygaśnięciem 
      odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót 
      wykonanych na podstawie tego projektu.

§ 6

WSPÓŁDZIAŁANIE

1. Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej realizacji 
     umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów określonych w umowie.

2.  Wykonawca jest obowiązany współdziałać z Zamawiającym w sprawach związanych z 
     wykonaniem czynności wymaganych przez prawo budowlane, niezbędnych do oddania 
     przedmiotu umowy stanowiącego wynik realizacji prac określonych w umowie.

3.  Wykonawca zobowiązuje się do:

-   ścisłej i bieżącej współpracy z Zamawiającym na etapie postępowania przetargowego 
      dotyczącego wyboru wykonawcy robót budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot 
      umowy, w tym   w zakresie udzielania wyjaśnień ( odpowiedzi na pytania wykonawców) 
      dotyczących rozwiązań   określonych dokumentacją projektową, techniczno-materiałowych i w 
      terminach umożliwiających Zamawiającemu wywiązanie się z przepisów ustawy Prawo 
      zamówień publicznych,

-  stwierdzania w toku wykonywanych robót budowlanych zgodności robót budowlanych z   
      opracowanym projektem,

-   niezwłocznego wyjaśniania wszelkich wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i   
      zawartych w niej rozwiązań oraz uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej,

-  uzgadniania z zamawiającym i wykonawcą robót realizowanych na podstawie projektu 
      możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, w   
      odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,

-    czuwania, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego  
       projektu budowlanego wymagającej uzyskania zmiany lub nowego zezwolenia na realizację,

-     udziału w organizowanych radach budowy i naradach technicznych,

-     kontroli budowy z częstotliwością uzależnioną od postępu robót, jednak nie rzadziej niż raz na  
      trzy tygodnie, w dniu roboczym, potwierdzonej stosownym wpisem w dzienniku budowy,

-  obecności w miejscu realizacji inwestycji na uzasadnione wezwanie zamawiającego z 
      zastrzeżeniem, że data obecności zostanie poprzedzona stosownym powiadomieniem na 3 dni 
      przed planowanym terminem spotkania.

Za powyższe czynności Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie.

4.  W razie powstania przeszkód w wykonaniu prac stanowiących przedmiot umowy każda ze Stron, 
       w ramach swoich obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych przeszkód pod rygorem  
       pokrycia szkód, doznanych z tego powodu przez drugą stronę.

§ 7

OSOBY DO KONTAKTÓW

1. Kierowanie pracami projektowymi i innymi zadaniami objętymi przedmiotem umowy z ramienia Wykonawcy będzie wykonywał ..............................., tel. służbowy ......................, tel. kom. .........................., e-mail: ………………………… .

2. Koordynację realizacji zobowiązań Zamawiającego oraz przyjęcie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Zamawiający powierza…………….. - Inspektorowi Wydziału Inżyniera Miasta, służbowy tel. ……….., fax: 091-327-06-29, e-mail: wim@um.swinoujscie.pl

§ 8

ODBIÓR PRAC, DOKUMENTACJI

1. Przedmiotem odbioru prac jest zakres określony w §1 niniejszej umowy oraz w załącznikach nr 1 i 
    i  nr 2 do umowy ( nr 2.1 i nr 2.2 . do SIWZ/WIM.ZP.271.1.12.2014).

2. Przekazywane Zamawiającemu opracowania i dokumenty będą:

a) zgodne z  wymaganiami ochrony środowiska,  aktualnymi przepisami, w tym techniczno – 
     budowlanymi;

b)  kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć,

c)  zawierać spisy treści rysunków oraz dokumentów i opracowań tworzących komplet,

d)  posiadać oświadczenia podpisane przez projektantów i sprawdzających odpowiedzialnych za 
     spełnienie wszelkich wymagań.

3.  Miejscem przekazania przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego.

4.  Dowodem przekazania dokumentacji projektowej jest protokół przyjęcia podpisany przez 
     Zamawiającego i Wykonawcę.

5.	Zamawiający w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia i przeprowadzenia przez Wykonawcę prezentacji zagospodarowania pasa drogowego  dokona akceptacji opracowania lub przedstawi Wykonawcy swoje uwagi. W razie zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca uwzględni je i w terminie 14 dni kalendarzowych dostarczy Zamawiającemu  zmiany w opracowaniach. Zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.

6. Niezwłocznie,  najpóźniej w terminie 20 dni kalendarzowych od dnia odbioru  ( potwierdzonego 
     protokółem odbioru)   kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego wraz z niezbędnymi 
     dokumentami,  Zamawiający złoży wniosek o uzyskanie decyzji realizacyjnej.

7. Zamawiający po otrzymaniu kompletu dokumentacji projektowo-kosztorysowej , 
    przystąpi do czynności odbioru końcowego przekazanej dokumentacji, które zakończy w terminie 
    21 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania  następująco:

a) podpisaniem protokołu końcowego odbioru dokumentacji, lub

b) zwrotem dokumentacji, z podaniem w piśmie przyczyn odmowy odbioru.

8. Nie wniesienie przez Zamawiającego uwag w terminie określonym w § 8 ust. 7 uznaje się za równoważne czynności określonej w § 8 ust. 7 lit. a) umowy.

§ 9

ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń 
    Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, tj.: jakichkolwiek 
    uchybień Wykonawcy w realizacji umowy lub złamania zobowiązań z niej wynikających, w tym    
    stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi.

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej lub kilku formach 
    określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

a) w formie ............................................................................................. na kwotę ..................... zł   
    (słownie: ..................................................................................),

b) w formie ............................................................................................. na kwotę ..................... zł 
    (słownie: .................................................................................),

c) w formie ............................................................................................. na kwotę ..................... zł 
    (słownie: .................................................................................),

stanowiącej / stanowiących łącznie 10% ceny ofertowej brutto, tj. ......................... zł , słownie   
    złotych: ..................................................................................................... ).

3. Zamawiający wymaga, aby niepieniężne formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
    miały charakter bezwarunkowy – równoważny pieniądzu, w przypadku gwarancji bankowych lub 
    gwarancji ubezpieczeniowych - były zgodne z projektem gwarancji należytego wykonania umowy 
    stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ/WIM.ZP.271.1.12.2014.

4. Strony ustalają następujące wymagania dotyczące dostarczenia niepieniężnej formy 
    zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiającemu, okresu jej ważności oraz 
    następujące warunki:

a) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wymaganych gwarancji bezwarunkowych w 
        dniu podpisania umowy;

b) do czasu przyjęcia przez Zamawiającego wymaganych gwarancji, wadium zabezpieczające    
        ofertę Wykonawcy nie zostanie zwrócone;

c)    Strony ustalają, iż okres ważności wymaganej gwarancji nie będzie krótszy niż okres 
        przewidziany na realizację przedmiotu umowy powiększony o okres realizacji robót budowlanych      
        wykonywanych  na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem  niniejszego zamówienia
        zamówienia, powiększony ponadto o okres usuwania wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru 
        końcowego wykonywanych robot budowlanych;

d) wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez Zamawiającego 
        protokołu bezusterkowego odbioru końcowego robót budowlanych, realizowanych na podstawie

dokumentacji będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.;

e)  kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowej zostanie zredukowana do 30% kwoty określonej 
        w § 9 ust. 2 po dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu bezusterkowego odbioru 
        końcowego dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.

f) jeżeli Wykonawca nie spełni któregokolwiek z wymagań dotyczących niepieniężnej formy 
       zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonych w ust .3 i ust. 4, lub jeżeli gwarancja 
       będzie odbiegała od wymaganego wzoru tego dokumentu (załącznik nr 3 do SIWZ/WIM.ZP. 
       271.1.12.2012), a w szczególności zawierała jakiekolwiek ograniczenia, wyłączenia bądź 
       zastrzeżenia zmieniające jej bezwarunkowy charakter, wówczas:

-  Zamawiający nie przyjmie przedłożonej gwarancji,

-  ulega zmianie wymagany rodzaj  zabezpieczenia  należytego wykonania umowy na zabezpieczenie   
           w pieniądzu zgodnie z zasadami określonymi w §10.

§ 10

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. W przypadku ustalonym w § 9 ust. 4 litera f ), Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego   
      wykonania umowy w pieniądzu w kwocie równej ...................... zł (słownie:        
       ......................................................................) stanowiącej 10% ceny ofertowej brutto w 
      następujący sposób:

a)  równowartość kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany 
       jest wnieść w dacie podpisania umowy, przy czym kwota wadium stanowiącego zabezpieczenie 
       oferty wniesiona w pieniądzu zostaje zaliczona jako część zabezpieczenia należytego wykonania 
       umowy za jego zgodą,

b) określoną wyżej kwotę zabezpieczenia Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek 
       Zamawiającego, numer rachunku 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187 z dopiskiem:

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy postępowanie nr WIM.ZP.271.1.12.2014”.

2.    Strony ustalają następujące warunki zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

a)  70 % kwoty stanowiącej zabezpieczenie zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po bezusterkowym  
       odbiorze końcowym przedmiotu umowy lub po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia usterek 
       stwierdzonych podczas odbioru końcowego,

b)   pozostała kwota zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 15 dni po dokonaniu 
       odbioru   końcowego robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji, będącej 
       przedmiotem   niniejszej umowy..

3.  Z kwot określonych w ust. 2 lit. a i b Zamawiający potrąci swoje roszczenia z tytułu   
       nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

§ 11

KARY I ODSZKODOWANIA

1.   Wykonawca ponosi wobec zamawiającego odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub 
      nienależytego wykonania umowy.

2. Niedotrzymanie terminu  prezentacji zagospodarowania pasa drogowego i terminu przekazania 
      kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej Zamawiającemu, terminu poprawienia     
     prezentowanych opracowań po uwagach Zamawiającego a  także terminu 
     usunięcia braków lub wad oraz niezgodności dokumentacji projektowo - kosztorysowej z 
     udokumentowanymi oczekiwaniami Zamawiającego i przepisami prawa budowlanego oraz Prawa 
     zamówień publicznych spowoduje naliczenie kar umownych w wysokości  100,00 zł  brutto  za 
     każdy dzień opóźnienia Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad dokumentacji projektowo – kosztorysowej w 
     następujących terminach:

a)   wad ujawnionych w okresie budowy – w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych,

b) pozostałych – w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia przez 
     Zamawiającego lub osoby upoważnione, o ile strony nie ustalą w danym przypadku innego 
     terminu.

4. Zamawiający może potrącić kary umowne obliczone zgodnie z postanowieniami zawartymi w ust. 
     2, 3 i 4 z wynagrodzenia ryczałtowego określonego w §3 ust. 1 umowy.

5. Zamawiający może nadto dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie 
     poniesionej szkody w szczególności w związku z niepełnym, nieterminowym lub wadliwym 
     wykonaniem przedmiotu umowy.

§ 12

ODSTĄPIENIE OD UMOWY - ROZWIĄZANIE UMOWY

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 
     okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
     można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku 
     może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2.  Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 14 dniowego okresu

wypowiedzenia, w następujących przypadkach:

a)  jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opóźnia wykonanie przedmiotu umowy lub jego 
     części a opóźnienie wynosi 14 dni mimo pisemnego wezwania do realizacji prac,

b)  projekt ma wady fizyczne, powodujące, że nie można na jego podstawie wystąpić o wydanie 
     zgody na realizacje inwestycji drogowej, lub rozwiązania projektowe nie uwzględniają założeń do 
     projektowania lub  uwag  wniesionych do prezentowanych opracowań,

c)  projekt ma wady prawne, np. polegające na naruszeniu przez projektanta praw autorskich innego 
     projektanta,

d)  w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,

e)  w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, a w szczególności zajęcia 
     wierzytelności z tytułu wykonania umowy.

§ 13

ZMIANY UMOWY

1.  Ewentualna zmiana umowy wymaga formy pisemnej i zgody obydwu Stron pod rygorem 
     nieważności.

2.  Dopuszcza się następujące możliwości zmiany treści umowy:

a)  zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 3,

b)	zmiana wynagrodzenia za nadzór autorski określonego w § 3 ust. 1 lit. b),

c) zmniejszenie zakresu przedmiotu Zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie 
     leży w interesie publicznym,

d)  zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:

-  działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie,

-  realizacji wymagań organów administracji publicznej postawionych na podstawie 
       obowiązujących przepisów, w szczególności o ochronie środowiska,

-  realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 
       powodującego konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,

-  konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym 
       zakresie nie leży w interesie Zamawiającego,

-  konieczności realizacji nadzoru autorskiego przez okres krótszy lub dłuższy niż wskazany w § 2    lit. c), gdy roboty budowlane zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Rozbudowa ulicy Bydgoskiej w Świnoujściu”  nie zostaną zakończone w   terminie wskazanym w § 2 lit. c) lub zostaną zakończone w terminie krótszym.

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach:

a)  ad ust. 2 lit. a) - stawka podatku VAT ulegnie zmianie na mocy powszechnie obowiązujących 
          przepisów,

b)  ad. ust. 2 lit. b) – zmiana wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej, w przypadku wydłużenia lub skrócenia czasu wykonywania nadzoru autorskiego w wyniku zmiany terminu realizacji robot budowlanych zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Rozbudowa ulicy Bydgoskiej w Świnoujściu”,

c)  ad ust. 2 lit. c) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu 
           publicznego,

d)   ad ust. 2 lit. d) - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia:

-  tiret pierwsze: o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego 
               działania,

-    tiret drugie: o okres określony przez organ administracji publicznej,

-  tiret trzecie: o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej 
              umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy,

-     tiret czwarte - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

-  tiret piąte – o okres wynikający z terminu zakończenia robót budowlanych zadania pn.:   
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Rozbudowa ulicy Bydgoskiej w   
  Świnoujściu”  .

§ 14

POSTANOWIENIA ODNOŚNIE PRAW AUTORSKICH

1. Wykonawca wyraża zgodę na przejęcie przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych do    
     opracowań stanowiących przedmiot niniejszej umowy zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 4 
     lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności do dokonywania przez 
     Zamawiającego lub podmioty działające na jego rzecz, dowolnych zmian w rozwiązaniach 
     urbanistycznych, architektonicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych oraz do korzystania z 
     opracowań na następujących polach eksploatacji:

a)  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania opracowania - wytwarzanie określoną techniką 
     egzemplarzy opracowań, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
     techniką cyfrową;

b)   w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowanie utrwalono - 
      wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania opracowania w sposób inny niż określony w lit. b) - publiczne 
     wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
     publiczne udostępnianie opracowania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 
     miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2.  Przeniesienie uprawnień określonych w ust. 1 następuje bez dodatkowego wynagrodzenia dla 
       Wykonawcy.

§ 15

SPORY

Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze polubownej, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia (w okresie 30 dni od powstania sporu) - mogą zostać skierowane na drogę postępowania sądowego w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

USTALENIA KOŃCOWE

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie w szczególności przepisy ustaw:

a) Kodeks cywilny,

b) Prawo budowlane,

c) Prawo zamówień publicznych,

d) O prawie autorskim i prawach pokrewnych,

e) O ochronie przyrody,

f) Prawo ochrony środowiska,

g) Prawo wodne,

oraz rozporządzenia wykonawcze do ww. ustaw.

§ 17

ZAŁĄCZNIKI

1. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

- Oferta (wypełniony formularz wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ/WIM.ZP.271.1      
     12.2014),

-   Zakres rzeczowo - finansowy (załącznik nr 2.1 do SIWZ.WIM.ZP.271.1.12.2014)

-   „Opis przedmiotu zamówienia” (załącznik nr 2.2. do SIWZ.WIM.ZP.271.1.12.2014),

-   gwarancja zabezpieczenia należytego wykonania.

2. Integralną częścią umowy jest również specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr    
      SIWZ.WIM.ZP.271.1.12.2014 z załącznikami.

3. Rozstrzygającą ewentualne rozbieżności w treści ww. dokumentów jest treść umowy a w 
      następnej kolejności treść grup dokumentów wymienionych w §17 ust. 1.

§ 18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                             WYKONAWCA: