UMOWA NR  WIM/........./2014

z dnia ................ 2014 r.

zawarta w Świnoujściu pomiędzy:

Gminą Miasto Świnoujście, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/5, w imieniu której działa Prezydent Miasta

...............................................................................................................................................

zwaną dalej Zamawiającym

a ...........................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

.............................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą,

w oparciu o najkorzystniejszą ofertę wybraną w postępowaniu nr WIM.ZP.271.1.23.2014 przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu”.

- Realizacja zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy ma na celu:

- przygotowanie zadania do realizacji;

- zapewnienie dokumentacji projektowo - kosztorysowej umożliwiającej uzyskanie niezbędnych decyzji realizacyjnych oraz wybór wykonawcy robót budowlanych w postępowaniu zgodnym z Prawem Zamówień publicznych,

- sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania.

- Zakres przedmiotu umowy określają załączniki:

a.)   załącznik nr 1.pn.: „Szczegółowy zakres zamówienia”

b)   załącznik nr  2. pn.: „Wykaz wycenionych elementów”.

§ 2

TERMINY

Strony ustalają następujące terminy realizacji robót stanowiących przedmiot umowy:

- termin rozpoczęcia:	w dniu podpisania umowy,

- opracowanie koncepcji w dwóch wariantach wraz z oszacowaniem kosztów i analizą kosztów budowy, eksploatacji i odtworzenia instalacji i urządzeń (podwarianty w wersji energooszczędnej) i zaprezentowanie ich w siedzibie zamawiającego – w ciągu 50 dni od daty podpisania umowy

- na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu koncepcyjnego -opracowanie i dostarczenie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego,  wszystkich branż, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich wraz z dokumentami niezbędnymi do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę – w ciągu 90  dni od daty akceptacji koncepcji przez Zamawiającego

- sprawowanie nadzoru autorskiego – 15 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji inwestycji dla której wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową będącą przedmiotem niniejszego zamówienia.

§ 3

WYNAGRODZENIE

- Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie całości prac zgodnie z umową stanowi kwota netto: ..................................... zł plus 23% podatku VAT w wysokości: .................... zł, co stanowi łącznie wynagrodzenie ryczałtowe brutto określone w ofercie, równe: .................................. zł (słownie złotych: ..............................................................), w tym za:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kwota netto: ……………….zł plus 23% podatku VAT w wysokości: ……………………zł, co stanowi łącznie kwotę brutto: ………………………………zł,

- nadzór autorski kwota netto: ………………...zł, plus 23% podatku VAT w wysokości

…………………….zł, co stanowi łącznie kwotę brutto: ……………..…………….zł.

- Wynagrodzenie wynika ze szczegółowego zestawienia cen poszczególnych elementów zawartych w załączniku nr 2 pn.: „Wykaz wycenionych elementów”, który stanowi integralną część niniejszej umowy.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w oparciu o załącznik nr 2. pn.: „Wykaz wycenionych elementów”, w określonych niżej częściach:

- I część wynagrodzenia (poz.1-5, Wykaz wycenionych elementów)  będzie płatna za: wykonanie, prezentację, przekazanie zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu koncepcyjnego, na podstawie prawidłowej faktury VAT otrzymanej przez Zamawiającego - z tym, że kwota I części wynagrodzenia nie może przekroczyć 20% kwoty określonej w § 3 ust. 1 lit a) umowy.

- II część wynagrodzenia (poz. 6-12, Wykaz wycenionych elementów) będzie płatna po dokonaniu odbioru końcowego i podpisaniu protokołu końcowego odbioru dokumentacji przez Zamawiającego, za stanowiące przedmiot umowy  prace i opracowania oraz przekazaną Zamawiającemu całkowitą dokumentację, na podstawie prawidłowej faktury VAT otrzymanej przez Zamawiającego – z tym, że kwota I i II części wynagrodzenia łącznie nie może przekroczyć 100% kwoty określonej w § 3 ust. 1 lit. a) umowy.

- III część wynagrodzenia (poz. 13, Wykaz wycenionych elementów) za sprawowanie nadzoru autorskiego  realizowana będzie w miesięcznych ratach w wysokości 1/15 wynagrodzenia określonego w ust. 1 lit. b) na podstawie faktur wystawianych na koniec każdego okresu miesięcznego sprawowania czynności– z tym że kwota III części wynagrodzenia nie może przekroczyć 100% kwoty określonej w § 3 ust. 1 lit. b) umowy.

- Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana na rachunek Wykonawcy określony w fakturze, w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę.

- Wykonawca wystawi faktury na: Gmina-Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście; NIP: 8551571375

§ 4

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE I DODATKOWE

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w Prawie zamówień publicznych, Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień uzupełniających do wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego na warunkach cenowych określonych w ofercie Wykonawcy, w odniesieniu do rodzajów robót występujących w przedmiocie umowy.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych, zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień dodatkowych do wartości nie przekraczającej 50% wartości realizowanego zamówienia na warunkach określonych w § 4 ust. 4 i 5 umowy w odniesieniu do robót nie objętych przedmiotem umowy.

- Ewentualne zamówienia dodatkowe, o których mowa w ust. 2 zostaną udzielone w trybie z wolnej ręki z uwzględnieniem postanowień art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Do wyceny prac dodatkowych należy stosować normy i stawki przyjęte w wycenie prac objętych niniejszą umową.

- W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub uzupełniających wymagane są następujące dokumenty stanowiące podstawę przygotowania umowy (zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego):

- protokół konieczności podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę lub ich upoważnionych przedstawicieli,

- oferta cenowa Wykonawcy na zakres prac objętych protokołem konieczności,

- protokół z rokowań upoważnionych przedstawicieli stron (w przypadkach, w których jest to konieczne).

§ 5

OBOWIĄZKI  STRON

- Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, wyjaśnieniami treści SIWZ, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, ewentualnymi wytycznymi Zamawiającego, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz właściwymi normami, jak też oświadcza , iż przedmiot umowy należy do  zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności.

- Wykonawca zapewni wykonanie opracowań wymienionych w §1:

- z należytą starannością i w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, któremu one służą,

- z uwzględnieniem aktualnych przepisów, obowiązujących norm i zasad wiedzy technicznej

- w sposób zapewniający bezpieczeństwo budowli i ekonomikę przyjętych rozwiązań projektowych.

- Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest wykonać opracowania i analizy oraz związane z nimi uzgodnienia nie wymienione w §1 oraz załącznikach do umowy, a wynikające z wymagań przepisów prawa, urzędów lub właściwych jednostek. Wykonawca jest również zobowiązany do koordynacji swoich prac z Zamawiającym i jednostkami wydającymi warunki techniczne przyłączeń – jeśli takie wystąpią.

- Wykonawca będzie informować na bieżąco Zamawiającego o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji przedmiotu umowy oraz sygnalizować pojawiające się zagrożenia, przy usunięciu, których może być pomocne działanie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kopii wymaganych przepisami decyzji, postanowień i opinii niezbędnych dla opracowania przedmiotu umowy w terminie 3 dni od daty ich uzyskania.

- Wykonawca może zawrzeć umowę o wykonanie części prac związanych z zamówieniem podwykonawcy za pisemną zgodą Zamawiającego.

- Zatwierdzona protokołem odbioru – podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy – koncepcja, stanowić będzie dane wyjściowe do realizacji prac projektowych przez Wykonawcę, a ich spełnienie – istotny warunek odbioru prac projektowych przez Zamawiającego,

- Wykonawca zobowiązany jest do konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie opracowywania dokumentacji, w przypadku pojawienia się czynników mających istotny wpływ na koszt przyszłej inwestycji tj. rozwiązań funkcjonalnych, architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych itp.

- Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym, o których mowa w § 5 pkt. 8 w formie multimedialnych prezentacji prac projektowych obejmujących wszystkie branże budowlane.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania rozwiązań optymalnych z punktu widzenia minimalizacji kosztów realizacji inwestycji przez Zamawiającego, przy zachowaniu odpowiedniej jakości i trwałości obiektów lub budowli.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego na każdym etapie opracowania dokumentacji, w przypadku pojawienia się czynników mających istotny wpływ na koszt przyszłej inwestycji tj. rozwiązań funkcjonalnych, architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych itp.

- Wykonawca zobowiązany jest do opisywania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca zobowiązany jest do podania, co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń, a w przypadku niemożliwości do dopisania przy nazwie tekstu: „lub równoważny”.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w założeniach, normach i przepisach techniczno – budowlanych oraz rozwiązania ekonomicznie nieuzasadnione.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy i podwykonawców prac projektowych wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót wykonanych na podstawie tego projektu.

§ 6

WSPÓŁDZIAŁANIE

- Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej realizacji umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów określonych w umowie.

- Wykonawca jest obowiązany współdziałać z Zamawiającym w sprawach związanych z wykonaniem czynności wymaganych przez prawo budowlane, niezbędnych do oddania przedmiotu umowy stanowiącego wynik realizacji prac określonych w umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

-	ścisłej i bieżącej współpracy  z Zamawiającym na etapie postepowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy robót budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot umowy, w tym zakresie udzielania wyjaśnień ( odpowiedzi na pytania wykonawców) dotyczących rozwiązań określonych dokumentacją projektową, w tym techniczno-materiałowych, w terminach umożliwiających Zamawiającemu wywiązanie się z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,

-	stwierdzania w toku wykonywanych robót budowlanych zgodności robót budowlanych z opracowanym projektem,

-	niezwłocznego wyjaśniania wszelkich wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań oraz uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej,

-	uzgadniania z zamawiającym i wykonawcą robót realizowanych na podstawie projektu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,

-	czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego wymagającej uzyskania zmiany lub nowego zezwolenia na realizację,

-	udziału w organizowanych radach budowy i naradach technicznych,

-	kontroli budowy z częstotliwością uzależnioną od postępu robót, jednak nie rzadziej niż raz na trzy tygodnie w dniu roboczym potwierdzonej stosownym wpisem w dzienniku budowy,

-	obecności w miejscu realizacji inwestycji na uzasadnione wezwanie zamawiającego 
z zastrzeżeniem, że data obecności zostanie poprzedzona stosownym powiadomieniem na 3 dni przed planowanym terminem spotkania.

Za powyższe czynności Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie.

- W razie powstania przeszkód w wykonaniu prac stanowiących przedmiot umowy każda ze Stron, w ramach swoich obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych przeszkód pod rygorem pokrycia szkód, doznanych z tego powodu przez drugą stronę.

§ 7

OSOBY DO KONTAKTÓW

- Kierowanie pracami projektowymi i innymi zadaniami objętymi przedmiotem umowy z ramienia Wykonawcy będzie wykonywał ..............................., tel. służbowy  ......................, tel. kom.  .......................... .

- Koordynację realizacji zobowiązań Zamawiającego oraz przyjęcie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Zamawiający powierza Krzysztofowi Jaworskiemu - podinspektorowi Wydziału Inżyniera Miasta, służbowy tel. 091-321-26-64, fax: 091-327-06-29.

§ 8

ODBIÓR PRAC, DOKUMENTACJI

- Przedmiotem odbioru prac jest dokumentacja określona w §1 niniejszej umowy oraz w załącznikach nr 1 i nr 2 do umowy.

- Przekazywane Zamawiającemu opracowania i dokumenty będą:

- zgodne z:

- wymaganiami ochrony środowiska,

- aktualnymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi;

- kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć,

- zawierać spisy treści rysunków oraz dokumentów i opracowań tworzących komplet,

- posiadać oświadczenia podpisane przez projektantów i sprawdzających odpowiedzialnych za spełnienie wszelkich wymagań.

- Miejscem przekazania przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego.

- Dowodem przekazania dokumentacji projektowej jest protokół przyjęcia podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Zamawiający w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia i przeprowadzenia przez Wykonawcę prezentacji multimedialnej projektu koncepcyjnego dokona akceptacji projektu lub przedstawi Wykonawcy swoje uwagi. W razie zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca uwzględni je i w terminie 14 dni kalendarzowych dostarczy Zamawiającemu projekt koncepcyjny i przeprowadzi jego prezentację multimedialną. Zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.

- Niezwłocznie najpóźniej w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od wykonawcy kompleksowego projektu budowlanego wraz z niezbędnymi dokumentami do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, zamawiający złoży wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej przystąpi do czynności odbioru końcowego przekazanej dokumentacji, które zakończy w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania dokumentacji następująco:

- podpisaniem protokołu końcowego odbioru dokumentacji, lub

- zwrotem dokumentacji, z podaniem w piśmie przyczyn odmowy odbioru.

- Nie wniesienie przez Zamawiającego uwag w terminie określonym w § 8 ust. 7 uznaje się za równoważne czynności określonej w § 8 ust. 7 lit. a) umowy.

§ 9

ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, tj.: jakichkolwiek uchybień Wykonawcy w realizacji umowy lub złamania zobowiązań 
z niej wynikających, w tym stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi.

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

- w formie ............................................................................................. na kwotę ..................... zł (słownie: ..................................................................................),

- w formie ............................................................................................. na kwotę ..................... zł (słownie: .................................................................................),

- w formie ............................................................................................. na kwotę ..................... zł (słownie: .................................................................................),

stanowiącej / stanowiących łącznie 10% ceny ofertowej brutto, tj. ......................... zł

(słownie złotych: ..................................................................................................... ).

3.	Zamawiający wymaga, aby niepieniężne formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy miały charakter bezwarunkowy – równoważny pieniądzu, w przypadku gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych - były zgodne z projektem gwarancji należytego wykonania umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

4.	Strony ustalają następujące wymagania dotyczące dostarczenia niepieniężnej formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiającemu, okresu jej ważności oraz następujące warunki:

  - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wymaganych gwarancji bezwarunkowych w dniu podpisania umowy.

  - Do czasu przyjęcia przez Zamawiającego wymaganych gwarancji, wadium zabezpieczające ofertę Wykonawcy nie zostanie zwrócone.

  - Strony ustalają, iż okres ważności wymaganej gwarancji nie będzie krótszy niż okres przewidziany na realizację przedmiotu umowy powiększony o okres rękojmi powiększony ponadto o okres usuwania wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego.

  - Wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie rękojmi lub w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu usunięcia usterek określonych w protokole odbioru ostatecznego.

  - Kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowej zostanie zredukowana do 30% kwoty określonej w § 9 ust. 2 po dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, lub po dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego.

  - Jeżeli Wykonawca nie spełni któregokolwiek z wymagań dotyczących niepieniężnej formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonych w ust .3 i ust. 4, lub jeżeli gwarancja będzie odbiegała od wymaganego wzoru tego dokumentu (załącznik nr 7 do SIWZ), a w szczególności zawierała jakiekolwiek ograniczenia, wyłączenia bądź zastrzeżenia zmieniające jej bezwarunkowy charakter, wówczas:

- Zamawiający nie przyjmie przedłożonej gwarancji,

- ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zabezpieczenie w pieniądzu zgodnie z zasadami określonymi w §10.

§ 10

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

    - W przypadku ustalonym w § 9 ust. 4 litera f Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu w kwocie równej ...................... zł (słownie: .....................................................................................) stanowiącej 10% ceny ofertowej brutto w następujący sposób:

- równowartość kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść w dacie podpisania umowy, przy czym kwota wadium stanowiącego zabezpieczenie oferty wniesiona w pieniądzu zostaje zaliczona jako część zabezpieczenia należytego wykonania umowy za jego zgodą,

- określoną wyżej kwotę zabezpieczenia Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek Zamawiającego, numer rachunku 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187 z dopiskiem: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na opracowanie dokumentacji  projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu”.

2.	Strony ustalają następujące warunki zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

- 70 % kwoty stanowiącej zabezpieczenie zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy lub po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego,

b)	pozostała kwota zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

3.	Z kwot określonych w ust. 2 lit. a i b Zamawiający potrąci swoje roszczenia z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

§ 11

KARY I ODSZKODOWANIA

- Wykonawca ponosi wobec zamawiającego odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Niedotrzymanie terminu zakończenia i prezentacji koncepcji, terminu przekazania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej Zamawiającemu, terminu poprawienia koncepcji po uwagach Zamawiającego, a także terminu usunięcia braków lub wad oraz niezgodności dokumentacji projektowo - kosztorysowej z udokumentowanymi oczekiwaniami Zamawiającego i przepisami prawa budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych spowoduje naliczenie kar umownych w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust 1, za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy.

- W przypadku naruszenia któregokolwiek ze zobowiązań określonych w § 5 ust 5 lub 8, lub 11, lub § 6 ust. 3 umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust.1 umowy, za każdy przypadek naruszenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad dokumentacji projektowo – kosztorysowej w następujących terminach:

- wad ujawnionych w okresie budowy – w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych,

- wad ujawnionych przez organ wydający pozwolenie na budowę – w terminie określonym w postanowieniu wydanym przez ten organ,

- pozostałych – w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego lub osoby upoważnione, o ile strony nie ustalą w danym przypadku innego terminu.

- Zamawiający może potrącić kary umowne obliczone zgodnie z postanowieniami zawartymi w ust. 2, 3 i 4 z wynagrodzenia ryczałtowego określonego w §3 ust. 1 umowy.

- Zamawiający może nadto dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody w szczególności w związku z niepełnym, nieterminowym lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

§ 12

odstąpienie od umowy - ROZWIĄZANIE UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, w następujących przypadkach:

- jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opóźnia wykonanie przedmiotu umowy lub jego części a opóźnienie wynosi 14 dni mimo pisemnego wezwania do realizacji prac,

- projekt ma wady fizyczne, powodujące że nie można na jego podstawie wystąpić o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, lub rozwiązania projektowe nie uwzględniają założeń do projektowania lub koncepcji wstępnej,

- projekt ma wady prawne, np. polegające na naruszeniu przez projektanta praw autorskich innego projektanta,

- w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,

- w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, a w szczególności zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania umowy.

§ 13

ZMIANY UMOWY

1.  Ewentualna zmiana umowy wymaga formy pisemnej i zgody obydwu Stron pod rygorem 
     nieważności.

2.  Dopuszcza się następujące możliwości zmiany treści umowy:

a)  zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 3,

b)	zmiana wynagrodzenia za nadzór autorski określonego w § 3 ust. 1 lit. b),

c) zmniejszenie zakresu przedmiotu Zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie  leży w interesie publicznym,

d)  zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:

- 	działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie    terminie,

-  	realizacji wymagań organów administracji publicznej postawionych na podstawie 
obowiązujących przepisów, w szczególności o ochronie środowiska,

-  	realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej                umowy,    powodującego konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,

-  	konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w    pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego,

-  	konieczności realizacji nadzoru autorskiego przez okres krótszy lub dłuższy niż wskazany w § 2    lit. c), gdy roboty budowlane zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Budowa Przedszkola Miejskiego przy ulicy Bydgoskiej w Świnoujściu”  nie zostaną zakończone w   terminie wskazanym w § 2 lit. c) lub zostaną zakończone w terminie krótszym.

3. 	Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach:

a)	ad ust. 2 lit. a) - stawka podatku VAT ulegnie zmianie na mocy powszechnie obowiązujących przepisów,

b) ad. ust. 2 lit. b) – zmiana wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej, w przypadku wydłużenia lub skrócenia czasu wykonywania nadzoru autorskiego w wyniku zmiany terminu realizacji robot budowlanych zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Budowa Przedszkola Miejskiego przy ulicy Bydgoskiej  w Świnoujściu”,

c) ad ust. 2 lit. c) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu  publicznego,

d)  ad ust. 2 lit. d) - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia:

-  	tiret pierwsze: o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego 
działania,

-    tiret drugie: o okres określony przez organ administracji publicznej,

-  	tiret trzecie: o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej 
umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy,

-    tiret czwarte - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

-  	tiret piąte – o okres wynikający z terminu zakończenia robót budowlanych zadania pn.:   
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Budowa Przedszkola Miejskiego przy ulicy Bydgoskiej w   Świnoujściu”  .

§ 14

POSTANOWIENIA ODNOŚNIE PRAW AUTORSKICH

1.	Wykonawca wyraża zgodę na przejęcie przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych do opracowań stanowiących przedmiot niniejszej umowy zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności do dokonywania przez Zamawiającego lub podmioty działające na jego rzecz, dowolnych zmian w rozwiązaniach architektonicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych oraz do korzystania z opracowań na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania opracowania - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy opracowań, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowanie utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

- w zakresie rozpowszechniania opracowania w sposób inny niż określony w lit. b) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie opracowania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

    - Przeniesienie uprawnień określonych w ust.1następuje bez dodatkowego

wynagrodzenia dla Wykonawcy.

§ 15

SPORY

Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze polubownej, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia (w okresie 30 dni od powstania sporu) - mogą zostać skierowane na drogę postępowania sądowego w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

USTALENIA KOŃCOWE

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie w szczególności przepisy ustaw:

- Kodeks cywilny,

- Prawo budowlane,

- Prawo  zamówień  publicznych,

- O prawie autorskim i prawach pokrewnych,

- O ochronie przyrody,

- Prawo ochrony środowiska,

- Prawo wodne,

oraz rozporządzenia wykonawcze do ww. ustaw.

§ 17

ZAŁACZNIKI

- Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

-   Szczegółowy zakres zamówienia, (załącznik nr  1)

-   Wykaz wycenionych elementów,  (załącznik nr 2)

-    Gwarancja zabezpieczenia należytego wykonania.

- Integralną częścią umowy są również:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr SIWZ/WIM.ZP.271.1.23.2014 z załącznikami,

- oferta Wykonawcy z dnia [dd.mm.rrrr] z załącznikami.

- Rozstrzygającą ewentualne rozbieżności w treści ww. dokumentów jest treść umowy a w następnej kolejności treść grup dokumentów wymienionych w §17 ust. 2 lit. a, b w kolejności, w jakiej zostały wymienione.

§ 18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:						         WYKONAWCA:

……………………………	……………………….

Biuro prawne