**Zakres rzeczowo - finansowy przedmiotu zamówienia:**

**„Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Świnoujściu”**

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa przeznaczona dla realizacji inwestycji p.n.: „Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Świnoujściu”.

**a/** dane podstawowe:

* **Lokalizacja:** dzielnica Świnoujścia Warszów, dla której uchwałą nr XX/158/2004 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 19.02.2014r. został zatwierdzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - jednostka obszarowa V ( Dziennik Urzędowy Woj. Zach. Nr 22 z dnia 06.04.2004r.),
* **Oznaczenie w mpzp:** ulica kategorii gminnej o długości ca 180 mb, oznaczona jako 26.V.KD.D wraz z sięgaczem oznaczonym jako 61.V.KD.W ( droga wewnętrzna) o długości ca 122 mb,
* **Stan istniejący:** ulica utwardzona kruszywem łamanym ( frakcje: 0 – 35 mm), uzbrojenie podziemne: woda oraz kanalizacja sanitarna.

**b/** wymagania dotyczące formy dokumentacji:

1. Dokumentację projektową należy sporządzić w formie projektu budowlano-wykonawczego ( 5 egz. drukowanych, wersja elektroniczna w PDF oraz dwg), zawierającego:
* geotechniczne badania podłoża gruntowego,
* rozwiązania techniczne w branży drogowej, odwodnienia, oświetlenia, likwidacji kolizji, stałej organizacji ruchu, zieleni,
* projekt zagospodarowania terenu z planszą zbiorczą sieci,
1. Kosztorysy i przedmiary należy sporządzić odrębnie dla każdego odcinka ulicy ( 26.V.KD.D i 61.V.KD.W) i zgodnie ze stosownymi, obowiązującymi rozporządzeniami Ministra Infrastruktury ( Dz.U. Nr 130 z 2004r. poz. 1389 oraz Dz.U. nr 202 z 2004r., poz. 2072) – po 2 egz. drukowane oraz wersja elektroniczna w PDF i ath,
2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, obejmujące wszystkie prace związane z wykonaniem obu odcinków ulicy – 3 egz. drukowane oraz wersja elektroniczna w PDF.

**c/** inne wymogi:

1. Sporządzenie mapy do celów projektowych leży po stronie Wykonawcy.
2. W terminie 1 miesiąca od daty podpisania umowy Wykonawca przedstawi propozycję zagospodarowania pasa drogowego całości przedmiotu zamówienia i po ostatecznej akceptacji Zamawiającego - przystąpi do sporządzenia projektu.
3. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest wykonać opracowania i analizy oraz związane z nimi uzgodnienia wynikające z przepisów prawa, urzędów lub właściwych jednostek a także jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeśli dokumentacja projektowo-kosztorysowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel, któremu ma posłużyć: celem jest uzyskanie przez Zamawiającego decyzji realizacyjnej oraz wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
4. **Określenie wartości przedmiotu zamówienia:**

W ofercie należy podać wartości części zamówienia oraz wartość ogółem - wg poniższej tabeli:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa elementu** | **Cena netto ( zł)** | **Vat 23% ( zł)**  | **Cena brutto ( zł)** |
| 1. | Projekt w branży drogowej |  |  |  |
| 2. | Projekt odwodnienia |  |  |  |
| 3. | Projekt oświetlenia |  |  |  |
| 4. | Projekt usunięcia kolizji |  |  |  |
| 5. | Projekt zieleni |  |  |  |
| 6. | Projekt stałej organizacji ruchu |  |  |  |
| 7. | Badanie geotechn. warunków podłoża gruntowego |  |  |  |
| 8. | Sporządzenie mapy do celów projektowych |  |  |  |
| 9. | Inne: w tym uzgodnienia, opinie itp. |  |  |  |
| **10.** |  **RAZEM:** |  |  |  |

**Pożądany termin realizacji zamówienia:**

- 1 miesiąc od daty podpisania umowy – sporządzenie koncepcji

- 3 m-ce od daty zatwierdzenia koncepcji – pozostałe opracowania.