UCHWAŁA NR XLVI/385/2008

RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIA

z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2007-2010”.

Na podstawie art.21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu                   w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, zm. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033), Rada Miasta Świnoujścia uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale  NR XXV/207/2007 Rady Miasta  Świnoujścia z dnia 27 września 2007 roku w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych                            i kanalizacyjnych na lata 2007 – 2010” do stosowania przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się Rozdział III i nadaje mu nową treść w brzmieniu ujętym w załączniku NR 1 do niniejszej uchwały,

2. Zmienia się wykaz zadań „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2007 – 2010”, któremu nadaje się nową treść ujętą w załączniku NR 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Pomieczyński

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 21 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, we wrześniu 2007 został zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta przedmiotowy plan wieloletni. Przy ustalaniu zakresu planu oraz formułowaniu poszczególnych programów wzięto pod uwagę dokumenty planistyczne, w szczególności: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta, Strategię Rozwoju Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu.

W rezultacie późniejszych ustaleń dotyczących planowanych inwestycji drogowych w roku 2009 korekty wymaga „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji” w ramach programu „Rozbudowa i wymiana sieci wod-kan. w zakresie uwzględniającym zamierzenia Miasta dotyczące inwestycji drogowych”. Korekta uwzględnia także finansowanie zadań, które zostały złożone we wniosku o pozyskanie środków finansowych z funduszy unijnych.

Zakres oraz planowane pokrycie kosztów planowanych do wykonania inwestycji w roku 2009 w zakresie powyższego programu przedstawia się następująco:

| Nazwa inwestycji | Całkowity koszt inwestycji (netto) | ZWiK Sp. z o.o. | Budżet Miasta 2009 (netto) | UE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt systemu kanalizacji dla Karsiborza | 300.000 | 300.000 | - | - |
| Kanalizacja w ul. Barlickiego( od torów do ul. Szwedzkiej) | 180.000 | - | 36.000 | 144.000 |
| Kanalizacja tłoczna z przepompowni P-1 , etap II | 1.500.000 | - | 300.000 | 1.200.000 |
| Kanalizacja w ul. Okólnej | 440.000 | - | 88.000 | 352.000 |
| Wodociąg w ul. Kochanowskiego | 80.000 | - | 80.000 |  |
| Sieć wod-kan. w ul. B. Chrobrego (zwrot nakładów) | 180.000 | 180.000 |  |  |
| Kanalizacja grawitacyjna i wodociąg w ul. Wybrzeże Władysława IV | 330.000 | - | 165.000 | 165.000 |
| RAZEM | 3.010.000 | 480.000 | 669.000 | 1.861.000 |

Planowane obecnie znaczne zwiększenie kosztów w roku 2009 tego programu wynika w szczególności z przeniesienia na rok 2009 realizacji kolejnego etapu kanalizacji tłocznej z przepompowni P-1. Pierwotnie inwestycja ta była zaplanowana do realizacji całościowo w roku 2008, w ramach pozyskania funduszy unijnych. ZWiK Sp. z o.o. złożył stosowny wniosek do POIŚ, ale trwająca do tej pory procedura oceny i kwalifikacji wniosków spowodowała, że umowy na przyznanie środków unijnych nie zostały jeszcze zawarte.

Ze względu na bardzo wysokie koszty realizacji tej inwestycji ZWiK Sp. z o.o. mógł, korzystając z kredytu, zrealizować w roku 2008 tylko najpilniejszy etap w zakresie ul. B. Chrobrego. Pozostały zakres został podzielony na etapy, z których na rok 2009 przypada kwota 1.500.000 zł netto.

Ponadto program „Rozbudowa i wymiana sieci wod -kan…” został uzupełniony o wykonanie części kanalizacji w ul. Barlickiego, wymianę wodociągu w ul. Kochanowskiego i przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnych w ul. Wybrzeże Władysława IV. ZWiK Sp. z o.o. zamierza także wykonać dokumentację techniczną na kompleksowe rozwiązanie systemu kanalizacyjnego dla dzielnicy Karsibórz, co umożliwi aplikację o środki z UE w kolejnych latach.

W proponowanej korekcie większe środki zostały zaplanowane w roku 2009, na realizację programu 1.2.1. „Wdrożenie koncepcji zaopatrzenia w wodę prawobrzeża Świnoujścia - modernizacja technologii SUW ODRA, wykonanie nowych studni, regeneracja istniejących”. Ich wielkość wynika z opracowanej dokumentacji budowlanej na modernizację stacji uzdatniania „Odra”.

Wprowadzono także do realizacji zadania w ramach programu 2.4.1. „Modernizacja przepompowni i sieci”, z przeznaczeniem na remont głównej przepompowni PP, tłoczącej ścieki z prawobrzeżnej części Świnoujścia. Znacznemu zmniejszeniu uległa wartość programu 2.8.1. „ Zakup sprzętu i środków transportu”, ze względu na rezygnację z planowanego na rok 2009 zakupu dźwigu.

Załącznik NR 1 do

Uchwały NR XLVI/385/2008

Rady Miasta Świnoujścia

z dnia 27 listopada 2008r.

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO – MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

W latach 2007-2010 Zakład Wodociągów Sp. z o.o. zamierza kontynuować bądź rozpocząć przedsięwzięcia ujęte skrótowo w załączniku tabelarycznym. W ramach realizacji poszczególnych programów ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu przeprowadzi budowę sieci wod-kan. oraz prace modernizacyjne na eksploatowanych obecnie stacjach uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków.

W szczególności są to następujące działania:

A. Modernizacja ujęcia wody GRANICA, w ramach której planuje się realizację następujących głównych przedsięwzięć:

- Wykonanie nowych studni głębinowych na ujęciu wody GRANICA – jest to niezbędny zakres przygotowawczy przez przystąpieniem do modernizacji technologii stacji uzdatniania GRANICA, umożliwiający wykorzystanie pełnych zasobów eksploatacyjnych.

- Modernizacja/optymalizacja ujęcia wody GRANICA - prowadzona obecnie zgodnie z opracowanymi wytycznymi. Wprowadzone dotychczas usprawnienia i zmiana reżimów eksploatacyjnych pozwalają na osiągnięcie parametrów wody zgodnej z normą na poziomie 90-100 m3/h. W roku 2007 zaplanowano modernizację systemu napowietrzania wody przed filtrami. Wprowadzenie powyższych czynności umożliwi w dalszej kolejności ustalenie następnych prac modernizacyjnych, które wymagać będą daleko niższych nakładów finansowych niż pierwotnie planowano.

- Regeneracja studni eksploatowanych.

B. Modernizacja ujęcia wody WYDRZANY i automatyzacja ujęć:

- Wykonanie nowych studni głębinowych w ramach zasobów ujęcia wody Wydrzany i przeprowadzenie regeneracji kilku studni pracujących.

- Modernizacja złóż filtracyjnych pracujących w technologii uzdatniania wody ujęcia Wydrzany.

- Zakup i wymiana pomp i urządzeń technologicznych.

- Modernizacja i rozbudowa systemu sterowania ujęć w zakresie studni i technologii.

C. Modernizacja ujęcia wody ODRA :

- Kontynuacja modernizacji stacji uzdatniania ODRA. Modernizacja ma zapewnić możliwość uzdatniania 120 m3/ h wody zmieszanej z zasobów ujęcia wody WYDMY i ODRA.

- Dla utrzymania możliwości korzystania z wielkości zatwierdzonych zasobów na potrzeby stacji uzdatniania ODRA na poziomie 120 m3/h spółka planuje wykonać nowe studnie głębinowe – przewidywana kwota na ten cel to ok. 300 tys.

- Wykonanie podłączenia energetycznego UW ODRA. Dotychczas wykorzystywane zasilanie realizowane było za pośrednictwem PPD i UR ODRA.

D. Poprawa sprawności oczyszczalni ścieków:

- W roku 2006/2007 została przeprowadzona modernizacja programu wizualizacji, sterowników i jednostki centralnej na oczyszczalni ścieków w Świnoujściu .W zakresie tej pozycji planowane jest także w  2007r. modernizacja systemu płukania i odwadniania piasku i skratek.

- Wymiana kabla transmisji danych w 2008 r. i zakup dmuchawy powietrza.

- Modernizacja, przebudowa kanałów ściekowych w obrębie hali krat i piaskownika 2010 r.

E. Zakup sprzętu i środków transportu

Spółka posiada kilkunastoletni tabor samochodowy, którego koszty remontów zaczynają być nieekonomiczne. W miarę posiadanych środków finansowych należy dążyć do odnowienia środków transportu, szczególnie w zakresie potrzeb wydziału sieci i wydziału remontów.

W roku 2007 zaplanowano zakup samochodu asenizacyjnego na potrzeby eksploatacji sieci, a w kolejnych latach sukcesywną wymianę wyeksploatowanego sprzętu i środków transportu.

F. Rozbudowa i wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:

Zakres rozbudowy i wymiany sieci wodociągowej i kanalizacyjnej jest corocznie uzgadniany z Miastem w celu powiązania go z zamierzeniami Miasta w zakresie budowy i modernizacji ulic. Realizacja budowy i modernizacji sieci wod.-kan. w roku 2008 i 2009 uzależniona jest od pozyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 i innych dostępnych programów unijnych. W katach 2007 i 2008 ZWiK Sp. z o.o. przygotował dokumentacje techniczne na następujące zadania, które przedstawi do realizacji w kolejnych latach, jako wnioski o przyznanie środków unijnych:

do realizacji w roku 2008 :

    - wymiana magistralnej sieci wodociągowej w ul. Wrzosowej,

    - modernizacja sieci wodociągowej w ul. Norweskiej,

    - modernizacja sieci wodociągowej w ul. Jaracza,

    - budowa kanalizacji tłocznej z przepompowni P-1 przy u. Chrobrego do oczyszczalni ścieków –etap I

do realizacji w roku 2009:

    - budowa kanalizacji w ul. Barlickiego( od torów do ul. Szwedzkiej),

    - budowa kanalizacji tłocznej z przepompowni P-1, etap II,

    - budowa kanalizacji w ul. Okólnej.

Ponadto, w ramach środków uzyskanych z budżetu Miasta, zrealizowana zostanie wymiana sieci wodociągowej w ul. Kochanowskiego. Miasto zamierza także złożyć wniosek o fundusze z UE, na kompleksową przebudowę ul. Wybrzeża Władysława IV. W ramach pozyskanych środków przekaże do ZWiK Sp. z o.o. środki na realizację wymiany kanalizacji grawitacyjnej i wodociągu w tej ulicy na odcinku od ul. Steyera do ul. Marynarzy.

do realizacji w roku 2010:

    - budowa systemu kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Karsibór,

Ponadto w ramach środków uzyskanych z budżetu Miasta zrealizowana zostanie sieć wodociągowa i kanalizacyjna w ul. Sosnowej

do realizacji w roku 2011:

    - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krzywej,

    - rozbudowę systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w dzielnicy Przytór.

W przypadku pozyskania środków unijnych na realizację powyższych zadań  należy przewidzieć w budżecie Miasta pokrycie tzw. wkładów własnych beneficjenta przy założeniu , że będzie to ok. 20-30% wartości planowanych inwestycji. Na rok 2008 należy zabezpieczyć kwotę 1.356.000 zł , w roku 2009 –590.000 zł i w roku 2010 – 1.500.000 zł .

W przypadku braku pozyskania funduszy ze środków zewnętrznych, w budżecie Miasta na rok 2008 powinna zostać zabezpieczona kwota w wysokości 620 000 zł ,na wykonanie sieci wodociągowej w ul. Wrzosowej , Jaracza i Norweskiej. Wynika to ze zobowiązań przedstawionych na spotkaniu z mieszkańcami Warszowa .

W ramach środków własnych Spółka planuje wykonać

w roku 2008:

- sieć wodociągową w ulicy równoległej do ul. Mostowej (ok. 250 m)

W roku  2009:

- projekt kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Karsibór

- zwrot poniesionych nakładów za budowę sieci wod. – kan. w ul. Chrobrego

W roku 2010:

- rozbudowę systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w dzielnicy Przytór  zgodnie z planem

zagospodarowania  przestrzennego

IV. NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

Nakłady inwestycyjne przewidziane na realizację zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączonym planie rzeczowo – finansowym na lata 2007 – 2010.

### V. SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI

Realizację planu inwestycji w latach 2007 - 2010 planuje się pokryć ze środków własnych spółki oraz ze środków pozyskiwanych z RPOWZ i innych funduszy unijnych na lata 2007-2013, szczególnie w zakresie inwestycji związanych z budową i modernizacją sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Załącznik  Nr 2

do Uchwały NR XLVI/385/2008

Rady Miasta Świnoujścia

z dnia 27 listopada 2008r.

| WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu |  |  |
| na lata 2007 - 2010 |  |  |
| CEL STRATEGICZN | CEL OPERACYJNY | PROGRAM |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 2008 |  |  |
| Nr | Nazwa | Nr | NAZWA | Nr | NAZWA | Nakłady [tys.zł] | Zakończone [tys.zł] | Nakłady [tys.zł] | Zakończone [tys.zł] |  |  |
| 1 | PRODUKCJA WYSTARCZAJĄCEJ ILOŚCI DOBREJ JAKOŚCIOWO WODY | 1.1 | Dostosowanie wody do norm jakościowych | 1.1.1. | Modernizacja ujęcia GRANICA | 105 | 105 | 350 | 350 |  |  |
|  |  | 1.2 | Uaktywnienie całości dostępnych zasobów wodnych | 1.2.1. | Wdrożenie koncepcji zaopatrzenia w wodę prawobrzeża Świnoujścia( modernizacja technologii SUW ODRA, wykonanie nowych studni , regeneracja istniejących) | 990 | 700 | 255 | 545 |  |  |
|  |  | 1.3 | Łagodzenie szczytowych poborów wody | 1.3.1. | Program retencji | 20 | 20 |  |  |  |  |
| 2 | ROZBUDOWA I PODWYŻSZENIE SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ I EKONOMICZNEJ SIECI ORAZ OBIEKTÓW TECHNOLOGICZNYCH | 2.1 | Rozbudowa i wymiana sieci wod-kan | 2.1.1 | Rozbudowa i wymiana sieci wod-kan. w zakresie uwzględniającym zamierzenia Miasta dot. inwestycji drogowych | 711 | 711 | 4720 | 4720 |  |  |
|  |  | 2.2 | Ekonomizacja pracy ujęć wodnych | 2.2.1 | Modernizacja ujęcia Wydrzany , automatyzacja procesów technologicznych , wizualizacja danych | 213 | 213 | 200 | 200 |  |  |
|  |  | 2.3 | Podniesienie sprawności systemu oczyszczania ścieków | 2.3.1 | Program poprawy sprawności oczyszczalni ścieków :modernizacja sterowania , optymalizacja bloków technologicznych , modernizacja urządzeń, zagospodarowanie osadów pokoagulacyjnych) | 288 | 288 | 180 | 180 |  |  |
|  |  | 2.4 |  | 2.4.1 | Modernizacja przepompowni i sieci: rozbudowa układu sterowania, , modernizacja pompowni i kanalizacji tłocznej | 20 | 20 | 120 | 120 |  |  |
|  |  | 2.5 | Racjonalizacja pracy sieci wodociągowej | 2.5.1 | Monitoring ciśnienia w sieci | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 2.6 |  | 2.6.1 | modernizacja zaplecza technicznego | 90 | 90 | 130 | 130 |  |  |
|  |  | 2.7 | System zarządzania jakością w laboratoriach | 2.7.1 | system zarządzania jakością w laboratorium wody ISO90001 , system akredytacji w laboratorium wody i ścieków |  |  | 55 | 55 |  |  |
|  |  | 2.8 | Sprzęt | 2.8.1 | zakup sprzętu i środków transportu | 505 | 505 | 130 | 130 |  |  |
|  |  | RAZEM | 2952 | 2662 | 6150 | 6440 |  |  |
| WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH |  |  |
| na lata 2007 - 2010 |  |  |
| CEL STRATEGICZN | CEL OPERACYJNY | PROGRAM | było |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | jest |  |  |
|  |  |  | 2009 |  | 2009 |  | 2010 |  |
| Nr | Nazwa | Nr | NAZWA | Nr | NAZWA | Nakłady [tys.zł] | Zakończone [tys.zł] | Nakłady [tys.zł] | Zakończone [tys.zł] | Nakłady [tys.zł] | Zakończone [tys.zł] |
| 1 | PRODUKCJA WYSTARCZAJĄCEJ ILOŚCI DOBREJ JAKOŚCIOWO WODY | 1.1 |  | 1.1.1. | Modernizacja ujęcia GRANICA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2 | Uaktywnienie całości dostępnych zasobów wodnych | 1.2.1. | Wdrożenie koncepcji zaopatrzenia w wodę prawobrzeża Świnoujścia( modernizacja technologii SUW ODRA, wykonanie nowych studni , regeneracja istniejących) | 230 | 230 | 350 | 350 | 250 | 250 |
|  |  | 1.3 | Łagodzenie szczytowych poborów wody | 1.3.1. | Program retencji |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ROZBUDOWA I PODWYŻSZENIE SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ I EKONOMICZNEJ SIECI ORAZ OBIEKTÓW TECHNOLOGICZNYCH | 2.1 | Rozbudowa i wymiana sieci wod-kan | 2.1.1 | Rozbudowa i wymiana sieci wod-kan. w zakresie uwzględniającym zamierzenia Miasta dot. inwestycji drogowych | 700 | 700 | 3010 | 3010 | 4810 | 4810 |
|  |  | 2.2 | Ekonomizacja pracy ujęć wodnych | 2.2.1 | Modernizacja ujęcia Wydrzany, automatyzacja procesów technologicznych ujęć , wizualizacja danych | 180 | 180 | 130 | 130 | 95 | 95 |
|  |  | 2.3 | Podniesienie sprawności systemu oczyszczania ścieków | 2.3.1 | Program poprawy sprawności oczyszczalni ścieków :modernizacja sterowania , optymalizacja bloków technologicznych , modernizacja urządzeń | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
|  |  | 2.4 |  | 2.4.1 | Modernizacja przepompowni i sieci: rozbudowa układu sterowania, , modernizacja pompowni i kanalizacji tłocznej |  |  | 80 | 80 |  |  |
|  |  | 2.5 | Racjonalizacja pracy sieci wodociągowej | 2.5.1 | Monitoring ciśnienia w sieci |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.6 |  | 2.6.1 | modernizacja zaplecza technicznego |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.7 | System zarządzania jakością w laboratoriach | 2.7.1 | system zarządzania jakością w laboratorium wody ISO90001 , system akredytacji w laboratorium wody i ścieków | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
|  |  | 2.8 | Sprzęt | 2.8.1 | zakup sprzętu i środków transportu | 465 | 465 | 95 | 95 | 80 | 80 |
|  |  | RAZEM | 1940 | 1940 | 4030 | 4030 | 5700 | 5700 |
| ** realizacja programu rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych |  |  |