UMOWA NR  WIM/      /2014

z dnia          2014 r.

zawarta w Świnoujściu pomiędzy:

Gminą  Miasto Świnoujście, w imieniu której działa Prezydent Miasta Świnoujście

mgr inż. Janusz Żmurkiewicz

z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/5,

zwaną dalej Zamawiającym

a

.............................................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą,

bez stosowania trybów zamówień publicznych z uwagi na cenę której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Wycinka i karczowanie drzew i krzewów  pod  przebudowę boiska przy ul. Białoruskiej w dzielnicy Warszów w Świnoujściu  – działki nr 2, 6, 7/2 obręb 12 Warszów”.

- Zakres przedmiotu umowy określa zakres rzeczowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Przedmiot umowy obejmuje także inne prace towarzyszące niż wynikające z ust. 2, jeżeli są one niezbędne do należytego wykonania i przekazania do użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami umowy i obowiązującymi przepisami.

§ 2

TERMINY

Strony ustalają następujące terminy realizacji robót stanowiących przedmiot umowy:

- termin rozpoczęcia:	w dniu podpisania umowy,

- termin zakończenia: 30 listopad 2014 r.

§ 3

WYNAGRODZENIE

- Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową ustala się na podstawie złożonej oferty na kwotę netto       (słownie złotych:        ) powiększoną o należny podatek VAT      tj.       zł, co łącznie stanowi wynagrodzenie ryczałtowe brutto       zł (słownie złotych:                  ).

- Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera VAT i inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wg stanu prawnego na dzień złożenia oferty.

- Strony ustalają, że wymieniona kwota jest ostateczna i nie ulegnie zwiększeniu nawet w przypadku wystąpienia innych nieprzewidzianych robót.

- Strony ustalają jednorazową płatność końcową – po zakończeniu i odbiorze końcowym całości prac stanowiących przedmiot umowy – na podstawie faktury końcowej.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego dla całego przedmiotu umowy, potwierdzający, że został wykonany bez usterek; podpisany przez

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku, gdy protokół odbioru końcowego zawiera informacje o usterkach robót stwierdzonych przez komisję podczas odbioru, podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół potwierdzający usunięcie usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego, podpisany przez przedstawiciela zamawiającego.

6.       Płatność będzie dokonana przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty doręczenia

faktury.                                                                                                                                       7.      Wykonawca wystawia fakturę na: Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5,

72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375.

- Wykonawca jest zobowiązany do zakupu od Zamawiającego drewna pozyskanego z wycinki, którego cena zgodnie z szacunkiem brakarskim wynosi: brutto: 10030,05 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy trzydzieści 05/100) , wg wyszczególnienia w tabeli:

| Lp. | Sortyment | Ilość m³ | Cena netto zł/m³ | VAT % | Cena z VAT zł/m³ | Wartość brutto | Wartość netto dla VAT 8 % | Wartość Netto dla VAT 23% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S2b dąb | 22,10 | 180,00 | 23% | 221,40 | 4.892,93 |  | 3.978,00 |
| 2 | S2b brzoza | 7,80 | 150,00 | 23% | 184,50 | 1.439,10 |  | 1.170,00 |
| 3 | S4 dąb | 4,84 | 145,00 | 8% | 156,60 | 757,94 | 701,80 |  |
| 4 | S4 brzoza | 16,33 | 130,00 | 8% | 143,64 | 2.292,73 | 2.122,90 |  |
| 5 | S4 olcha | 1,26 | 110,00 | 8% | 118,80 | 149,69 | 138,60 |  |
| 6 | S4 topola + wierzba | 5,12 | 90,00 | 8% | 97,20 | 497,66 | 460,80 |  |
| 7 | Razem | 57,45 | --- | --- | --- | 10.030,05 | 3424.10 | 5.148,00 |
|  |  |  |  |  |  | VAT 8% | 273,92 | 1.184,040 |
|  |  |  |  |  |  | VAT 23% |  | 1.184,04 |
|  |  |  |  |  |  | Razem brutto | 10.030,05 |

- Zamawiający wystawi Wykonawcy fakturę sprzedaży drewna na kwotę brutto określoną w ust. 7 w terminie do 14 dni od daty końcowego odbioru robót.

- Zapłata faktury określonej w ust. 8 zostanie dokonana metodą kompensaty (Zamawiający zapłaci Wykonawcy różnicę między kwotą faktury Wykonawcy określoną w ust. 5, a ceną drewna określoną w ust. 8), z zastrzeżeniem ust. 11.

- W przypadku gdy wartość drewna określona w ust. 8 przewyższy wartość faktury określonej w ust. 10, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu różnicę, w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury Zamawiającego, na rachunek bankowy nr: 95 1240 3914 1111 0010 0965 0933.

§ 4

ODBIÓR  ROBÓT

- Przedmiotem odbioru są prace stanowiące przedmiot umowy..

- Gotowość do odbioru końcowego, oznacza zakończenie przez Wykonawcę wszystkich robót.

- O osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zawiadamia Zamawiającego pismem, w którym wskazuje przedstawiciela posiadającego pełnomocnictwo Wykonawcy do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.

- Odbioru końcowego dokonuje  Komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli Zamawiającego.

- Komisja odbiorowa rozpocznie prace nie później niż w 14 dniu po potwierdzeniu zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru końcowego przez  przedstawiciela Zamawiającego.

- Termin rozpoczęcia, program i termin zakończenia prac odbiorowych określa Zamawiający. Informację o:

- przedstawicielach Zamawiającego dokonujących odbioru,

- terminie rozpoczęcia, programie i terminie zakończenia odbioru,

Zamawiający przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.

- W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć:

- przedstawiciele (posiadający odpowiednie pełnomocnictwa):

- Wykonawcy i Podwykonawców,

- Zamawiającego,

- komisja odbiorowa,

- przedstawiciele jednostek i instytucji, których udział nakazują odrębne przepisy.

- Z czynności odbioru końcowego zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane przez komisję w toku odbioru a także terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych usterek i wad. Protokół odbioru końcowego przygotowany przez komisję podpisują:

- komisja odbiorowa,

- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,

- Jeżeli czynności odbiorowe ujawnią, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, Zamawiający może odmówić odbioru.

§ 6

WSPÓŁDZIAŁANIE

- Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej realizacji umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów określonych w umowie.

- W razie powstania przeszkód w wykonaniu robót stanowiących przedmiot umowy każda ze stron, w ramach swoich obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych przeszkód pod rygorem pokrycia szkód, doznanych z tego powodu przez drugą stronę.

- Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach określonych w umowie jest:  Krzysztof Jaworski tel. 91-321-26-64, fax. 91-327-06-29, email: kjaworski@um.swinoujście.pl.

- Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach określonych w umowie jest: ...........................................................................................................................................

- Zmiana osób określonych w ust. 3 i 4 wymaga pisemnego zawiadomienia.

- Nie wniesienie zastrzeżeń na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji określonej w ust. 5 strony umowy uznają za akceptacje zmiany.

§ 7

PODWYKONAWCY

- Wykonawca może zlecić podwykonawcy wykonanie części zamówienia stanowiącego przedmiot umowy określony w § 1.

- Umowy z podwykonawcami Wykonawca zawiera za pisemną zgodą Zamawiającego uwzględniając wykaz części zamówienia określony w ofercie jakie zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

- W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców a zachodzi taka konieczność z przyczyn, których wcześniej nie można było przewidzieć, oraz w przypadku wystąpienia konieczności zmiany w stosunku do wykazu podwykonawców zawartego w ofercie z przyczyn jw., Wykonawca obowiązany jest wybrać i wskazać podwykonawcę oraz powierzany mu zakres zamówienia na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienie oraz uzyskać akceptację zmiany przez Zamawiającego.

- Wykonawca obowiązany jest przedstawić na żądanie Zamawiającego wszelkie dokumenty dotyczące umowy Wykonawcy z podwykonawcami i realizacji robót objętych umowami.

- Strony zgodnie postanawiają, iż płatności za prace wykonane przez podwykonawców dokonywane będą przez Zamawiającego bezpośrednio na ich rachunki, po przedstawieniu Zamawiającemu oryginału faktury Wykonawcy wraz z dyspozycją przekazania płatności na rzecz podwykonawców oraz kopii faktur podwykonawców wystawionych dla Wykonawcy, obejmujących wyżej wymienione prace.

- Podstawą do wystawienia faktur przez podwykonawców jest protokół odbioru spisany pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, iż zaplata przez Zamawiającego wynagrodzenia bezpośrednio na rachunki podwykonawców, zgodnie z ust. 5, skutkuje wygaśnięciem wszelkich zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia umownego, za część robót wykonaną przez podwykonawców, do wysokości kwoty zapłaconej bezpośrednio na rachunki podwykonawców.

§ 8

OBOWIĄZKI  STRON

1.	Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy terenu wycinki w dniu podpisania umowy,

- zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemów zgłoszonych podczas realizacji umowy w formie odpowiadającej co najmniej formie ich zgłoszenia bez zbędnej zwłoki, przy czym na każde zapytanie lub problem zgłoszony przez Wykonawcę w formie pisemnej zamawiający udzieli odpowiedzi również w formie pisemnej:

- w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania na piśmie,

- powołanie Komisji i rozpoczęcie odbioru końcowego robót – w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia zakończenia realizacji robót (potwierdzonego przez upoważnionego  przedstawiciela Zamawiającego),

2.	Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie i oddanie Zamawiającemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy,

- zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemów zgłoszonych podczas realizacji umowy w formie odpowiadającej co najmniej formie ich zgłoszenia bez zbędnej zwłoki, przy czym na każde zapytanie lub problem zgłoszony przez Zamawiającego w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi również w formie pisemnej:

- w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania na piśmie,

- informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o istotnych problemach dotyczących realizacji przedmiotu umowy, które nie mogły zostać rozwiązane przez przedstawicieli stron,

- opracowanie, uzgodnienie i wdrożenie projektów organizacji ruchu drogowego  w związku z prowadzonymi robotami dla poszczególnych faz i etapów robót oraz prowadzenie robót w sposób dostosowany do organizacji ruchu (jeżeli zachodzi taka konieczność),

- zorganizowanie robót w sposób ograniczający uciążliwości z nimi związane do koniecznego minimum,

- usunięcie usterek po ich zgłoszeniu przez zamawiającego, w terminie 7 dni, chyba, że strony ustalą inny termin,

g)	zabezpieczenie terenu wycinki pod względem bhp i ochrony p. pożarowej,

h)	ubezpieczenie realizowanych robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w wyniku zdarzeń losowych, od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących robotników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami.

- Bez względu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody, które mogą być wyrządzone w związku z wykonywanymi robotami.

§ 9

KARY I ODSZKODOWANIA

1.	Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią – z zastrzeżeniem ust. 3 - kary umowne z następujących tytułów i w podanych niżej wysokościach, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

- za odstąpienie od umowy, z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego, w wysokości 20,00 % wartości wynagrodzenia brutto umowy,

- za rozwiązanie umowy, z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego, w wysokości 20,00 % wartości wynagrodzenia brutto umowy,

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części – 0,50% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia po terminach zakończenia określonych w § 2 niniejszej umowy,

- za opóźnienie w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego – 0,25% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia po terminach określonych w protokołach odbioru końcowego.

2.	Kary umowne o których mowa w ust. 1 lit. a) ÷ d) Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy. Kary, o których mowa w ust. 1, mogą być potrącone z wystawionej faktury lub Wykonawca zapłaci je na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej.

3.       Jeżeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić         odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach.

- Pod pojęciem nienależytego wykonania umowy należy rozumieć w szczególności:

- pozostawienie odpadów z wycinki (niezgrabione liście, kora drzew, gałęzie, konary,

- masy ogrodniczej itp.)

- przemieszczanie odpadów z wycinki na inne przyległe tereny,

- składowanie odpadów z wycinki w miejscach do tego nie wyznaczonych

- niewykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową.

§ 10

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- jeżeli Wykonawca nie przyjął terenu wycinki lub nie rozpoczął wycinki zgodnie z umową bez uzasadnionych przyczyn, a opóźnienie przekracza 10 dni mimo wcześniejszego wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie, Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 3 dni liczonym od 11 dnia opóźnienia.

2. 	Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający opóźni przekazanie terenu wycinki o więcej niż 10 dni w stosunku do terminu określonego w umowie. Oświadczenie o odstąpieniu Wykonawca może złożyć w terminie 3 dni liczonych od 11 dnia opóźnienia.

§ 11

ROZWIĄZANIE UMOWY

Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w następujących przypadkach:

- jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał wykonywanie robót i mimo pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dłużej niż 14 dni,

- jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opóźnia wykonanie przedmiotu umowy lub jego części a opóźnienie wynosi 14 dni mimo pisemnego wezwania do realizacji prac,

- w przypadku wykonywania robót z naruszeniem warunków umowy, mimo pisemnego wezwania do działań korygujących nieprawidłowości,

- w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,

- w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, a w szczególności zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania umowy.

§ 12

OBOWIĄZKI ODSTĘPUJĄCEGO OD UMOWY

  - Odstępujący od umowy, z wyjątkiem przypadku określonego w § 10 ust.1 lit. a), jest obowiązany naprawić drugiej stronie szkodę spowodowaną odstąpieniem, chyba że odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada druga strona.

  - W razie odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:

- sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokółu inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia lub wypowiedzenia,

- zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony, która odpowiada za odstąpienie lub  umowy,

- wezwanie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonywanych  robót w toku i robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

  - W razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający jest zobowiązany do:

- dokonania odbioru robót w toku i robót zabezpieczających oraz zapłaty wynagrodzenia,

- przejęcia terenu wycinki.

  - Do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednie postanowienia umowy o odbiorze robót.

  - W przypadkach, gdy brak współdziałania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego wezwania) w przekazaniu terenu wycinki, inwentaryzacji robót, w sytuacjach o których mowa wyżej, Zamawiający ma prawo do przejęcia terenu wycinki i komisyjnej inwentaryzacji robót, bez udziału Wykonawcy.

§ 13

    - Ewentualna zmiana umowy wymaga formy pisemnej zamówień zgody obydwu Stron pod rygorem nieważności.

    - W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy, w tym m. in.: ustawy Kodeks cywilny oraz ustaw i przepisów wykonawczych do nich:

- Prawo zamówień publicznych,

### Prawo Ochrony przyrody,

- Prawo Ochrony środowiska,

    - Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

- Zakres rzeczowy zamówienia publicznego(załącznik nr 1),

- Szacunek brakarski (załącznik nr 2),

- mapa ewidencyjna (załącznik nr

-          Oferta Wykonawcy z dnia dd.mm.rrrr  z załącznikami.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

## ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA:

Finansowanie: Dział:  710, rozdział 71035, § 6050 Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Świnoujściu.

....................................................

Dysponent środków finansowych

Sporządził .............................

Biuro prawne: .............................