( wzór)

UMOWA NR  WIM/  ..... /…………

z dnia ................................... r.

zawarta w Świnoujściu pomiędzy:

Gminą  Miasto Świnoujście, w imieniu której działa Prezydent Miasta  mgr inż. Janusz  Żmurkiewicz

z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/5,

zwaną dalej Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………………………

zwanym  dalej Wykonawcą,

bez stosowania trybów przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji opracowanie dokumentacji projektowo-
     kosztorysowej dla zadania: „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Leśmiana do ulicy Matejki 
    w Świnoujściu”.

2. Strony ustalają następujący zakres przedmiotu umowy:

Projekty wykonawcze  obejmujące:

-    branżę drogową,

-    przebudowę oświetlenia  na oświetlenie w technologii LED,

-    przebudowę kanalizacji deszczowej z włączeniem  do ulicy Konstytucji 3 Maja,

-    stałą organizację ruchu z włączeniem się  do istniejącej (funkcjonującej ) na skrzyżowaniu 
     z    ul. Matejki/ Konstytucji 3 Maja;

-    usunięcie wszelkich kolizji z uzbrojeniem podziemnym,

-    inwentaryzację zieleni, o ile  zajdzie bezwzględna konieczność ingerencji w istniejący 
     drzewostan ( czego się nie zaleca),

-    uporządkowanie pod względem  bezpieczeństwa ruchu zjazdu z ul. Wojska Polskiego do 
     Placu Mickiewicza: zaprojektowanie ciągów pieszych, jezdni, wyznaczenie miejsca 
     postojowego dla pojazdu  Poczty Polskiej wraz ze stosownym oznakowaniem pionowym,

opracowanie projektu organizacji ruchu,
-    wykonanie przedmiarów i kosztorysów oraz   specyfikacji technicznych,

-    wykonanie  geotechnicznych badań podłoża  gruntowego a także pozyskanie  mapy 
     do  celów projektowych;

Ilości egzemplarzy poszczególnych elementów stanowiących przedmiot umowy są następujące:

- projekty oraz specyfikacje – po 3 egz. drukowane oraz wersja elektroniczna w pdf i dwg,

- kosztorysy, przedmiary – po 2 egz. drukowane oraz wersja elektroniczna w ath.

3. Realizacja zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy ma na celu:

a)     przygotowanie zadania do realizacji;

b)     zapewnienie dokumentacji projektowo - kosztorysowej umożliwiającej uzyskanie   niezbędnych decyzji    
        realizacyjnych oraz wybór wykonawcy robót budowlanych w  postępowaniu zgodnym z Prawem  
        zamówień   publicznych,

§ 2

TERMINY

Strony ustalają następujące terminy realizacji robót stanowiących przedmiot umowy:

- termin rozpoczęcia:		w dniu podpisania umowy,

- termin  prezentacji zagospodarowania pasa drogowego  ulicy wraz z zjazdem na Plac Mickiewicza:

– 1 miesiąc od daty podpisania umowy,

- termin zakończenia wszystkich prac objętych umową – ( zgodnie z ofertą)

§ 3

WYNAGRODZENIE

1.   Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie całości prac zgodnie z umową stanowi  kwota netto:

…… zł plus 23 % podatku VAT w wysokości: …….. zł, co stanowi łącznie wynagrodzenie    ryczałtowe   
     brutto określone w ofercie, równe:  ………. zł (słownie złotych: …………………………………………….).

2.	Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy podpisany przez Zamawiającego.

3.  Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana na rachunek Wykonawcy określony w fakturze, w terminie 21 dni 
     kalendarzowych od daty otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę.

4. Wykonawca wystawia  fakturę na: Gmina-Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 
     Świnoujście; NIP: 8551571375.

§ 4

OBOWIĄZKI STRON

1.   Wykonawca zapewni  kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

- z należytą starannością i w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, któremu ona służy,

- z  uwzględnieniem aktualnych przepisów, obowiązujących norm i zasad wiedzy technicznej,

- w sposób zapewniający bezpieczeństwo  i ekonomikę przyjętych rozwiązań projektowych.

2.   Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest wykonać opracowania  i analizy 
     oraz związane z nimi uzgodnienia nie wymienione w §1 umowy oraz załącznikach do umowy, a wynikające z 
      wymagań przepisów prawa, urzędów lub właściwych jednostek. Wykonawca jest  również zobowiązany do 
      koordynacji swoich prac z Zamawiającym i jednostkami wydającymi  warunki techniczne usunięcia kolizji

– jeśli   takie wystąpią.

3. Wykonawca będzie informować na bieżąco Zamawiającego o postępie i zaawansowaniu prac przy 
     realizacji przedmiotu umowy oraz sygnalizować pojawiające się zagrożenia, przy usunięciu 
     których może być pomocne działanie Zamawiającego.

4.  Zaakceptowane  pisemnie,  przez przedstawicieli Zamawiającego, zagospodarowanie pasa  drogowego ulicy    
      wraz ze zjazdem na Plac Mickiewicza,  stanowić będą podstawę do dalszej realizacji prac projektowych przez  
      Wykonawcę.

5.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do konsultacji z  Zamawiającym  na  każdym  etapie opracowywania 
      dokumentacji,  w przypadku pojawienia się czynników mających istotny wpływ na koszt przyszłej  inwestycji 
     tj. rozwiązań funkcjonalnych, planistyczno-urbanistycznych,  konstrukcyjnych, materiałowych itp.

6.  Wykonawca zobowiązany jest do stosowania rozwiązań optymalnych z punktu widzenia  minimalizacji 
      kosztów realizacji inwestycji przez Zamawiającego, przy zachowaniu  odpowiedniej jakości i trwałości 
      obiektów lub budowli.

7.  Wykonawca zobowiązany jest do opisywania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą     
 parametrów    technicznych, tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną   
 możliwością będzie  podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca zobowiązany jest  do podania 
 co najmniej dwóch   producentów tych materiałów lub urządzeń, a w przypadku  niemożliwości - do 
 dopisania przy nazwie tekstu:    „lub równoważny” oraz określenia na czym dopuszczona  równoważność  
 będzie polegać .

8.   Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowa ma      wady 
      zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo   wynikający z 
      okoliczności lub przeznaczenia, a w szczególności odpowiada za rozwiązania   niezgodne z parametrami 
      ustalonymi w założeniach, normach i przepisach techniczno – budowlanych oraz rozwiązania ekonomicznie 
     nieuzasadnione.

9.  Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w  stosunku do    
      Wykonawcy i podwykonawców prac projektowych wraz z wygaśnięciem  odpowiedzialności wykonawcy 
      robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót  wykonanych na podstawie tego projektu.

§ 5

WSPÓŁDZIAŁANIE

1.  Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej realizacji  umowy, w 
     szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów określonych w umowie.

2.  Wykonawca jest obowiązany współdziałać z Zamawiającym w sprawach związanych z   wykonaniem 
      czynności wymaganych przez prawo budowlane, niezbędnych do oddania  przedmiotu umowy stanowiącego 
     wynik realizacji prac określonych w umowie.

3.  Wykonawca zobowiązuje się do:

-     ścisłej i bieżącej współpracy z Zamawiającym na etapie postępowania przetargowego  dotyczącego wyboru 
      wykonawcy robót budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot  umowy, w tym   w zakresie udzielania 
      wyjaśnień ( odpowiedzi na pytania wykonawców)  dotyczących rozwiązań   określonych dokumentacją 
      projektową, techniczno-materiałowych i w  terminach umożliwiających Zamawiającemu wywiązanie się z 
      przepisów ustawy Prawo  zamówień publicznych,

-     stwierdzania w toku wykonywanych robót budowlanych zgodności robót budowlanych z   opracowanym 
      projektem,

-     niezwłocznego wyjaśniania wszelkich wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i   zawartych w

niej rozwiązań oraz uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej,

-   uzgadniania z Zamawiającym i wykonawcą robót realizowanych na podstawie projektu  możliwości 
      wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, w   odniesieniu do 
      materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,

-    czuwania, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego  projektu 
      budowlanego wymagającej uzyskania zmiany lub nowego zezwolenia na realizację,

-      obecności w miejscu realizacji inwestycji na uzasadnione wezwanie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że data 
      obecności zostanie poprzedzona stosownym powiadomieniem na 3 dni  przed planowanym terminem 
      spotkania.  Za powyższe czynności Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie.

4.   W razie powstania przeszkód w wykonaniu prac stanowiących przedmiot umowy każda ze Stron,  w ramach 
       swoich obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych przeszkód pod rygorem   pokrycia szkód, doznanych 
      z tego powodu przez drugą Stronę.

§ 6

OSOBY DO KONTAKTÓW

1. Kierowanie pracami projektowymi i innymi zadaniami objętymi przedmiotem umowy z ramienia Wykonawcy 
    będzie wykonywał :

……………………………………………………………….., tel. służbowy………………., e-mail:

…………………………..

2. Koordynację realizacji zobowiązań Zamawiającego oraz przyjęcie dokumentacji projektowo - kosztorysowej   
    Zamawiający powierza :…………………………………………………………………… tel. 91-327 06 29,   
    fax: 91-327-06-29, e-mail: wim@um.swinoujscie.pl

§ 7

ODBIÓR PRAC, DOKUMENTACJI

1. Przedmiotem odbioru prac jest zakres określony w §1 niniejszej umowy.

2. Przekazywane Zamawiającemu opracowania i dokumenty będą:

a)  zgodne z  wymaganiami ochrony środowiska, aktualnymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi;

b)  kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć,

c)  zawierać spisy treści rysunków oraz dokumentów i opracowań tworzących komplet,

d)  posiadać oświadczenia podpisane przez projektantów i sprawdzających odpowiedzialnych za  spełnienie 
      wszelkich wymagań.

3.  Miejscem przekazania przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego.

4.  Dowodem przekazania dokumentacji projektowej jest protokół przyjęcia podpisany przez  Zamawiającego i 
     Wykonawcę.

5.	Zamawiający w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia i przeprowadzenia przez Wykonawcę prezentacji zagospodarowania pasa drogowego  dokona akceptacji opracowania  lub przedstawi Wykonawcy swoje uwagi. W razie zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca uwzględni je i w terminie 7 dni kalendarzowych dostarczy Zamawiającemu  zmiany w opracowaniach. Zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.

6. Zamawiający  złoży wniosek o uzyskanie decyzji realizacyjnej niezwłocznie po dokonaniu odbioru 
     końcowego dokumentacji  projektowo-kosztorysowej ( potwierdzonego  protokółem   odbioru).

7.  Zamawiający po otrzymaniu całości dokumentacji projektowo-kosztorysowej  przystąpi do  czynności odbioru 
     końcowego przekazanej dokumentacji, które zakończy w terminie 14 dni kalendarzowych  od daty jej 
     otrzymania  następująco:

a) podpisaniem protokołu końcowego odbioru dokumentacji, lub

b) zwrotem dokumentacji, z podaniem w piśmie przyczyn odmowy odbioru.

8. Nie wniesienie przez Zamawiającego uwag w terminie określonym w § 7 ust. 7 uznaje się za równoważne 
    czynności określonej w § 7 ust. 7 lit. a) umowy.

§ 8

KARY I ODSZKODOWANIA

1.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub  nienależytego 
     wykonania umowy.

2. Niedotrzymanie terminu  prezentacji koncepcji, terminu przekazania kompletnej dokumentacji 
      projektowo – kosztorysowej Zamawiającemu, terminu poprawienia  prezentowanych opracowań po uwagach 
      Zamawiającego a także terminu usunięcia braków lub wad oraz niezgodności dokumentacji projektowo - 
      kosztorysowej z  udokumentowanymi oczekiwaniami Zamawiającego i przepisami prawa budowlanego, 
     spowoduje naliczenie  kar umownych w wysokości  100,00 zł  brutto  za  każdy dzień opóźnienia    
     Wykonawcy.

3.   Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad dokumentacji projektowo – kosztorysowej w następujących     
      terminach:

a)   wad ujawnionych w okresie budowy – w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych,

b) pozostałych – w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia przez 
      Zamawiającego lub osoby upoważnione, o ile strony nie ustalą w danym przypadku innego 
      terminu.

4.   Zamawiający może potrącić kary umowne obliczone zgodnie z postanowieniami zawartymi w ust. 2 i 3  z 
      wynagrodzenia ryczałtowego określonego w §3 ust. 1 umowy.

5.   Zamawiający może nadto dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie  poniesionej    
      szkody w szczególności w związku z niepełnym, nieterminowym lub wadliwym  wykonaniem przedmiotu    
     umowy.

§ 9

ODSTĄPIENIE OD UMOWY - ROZWIĄZANIE UMOWY

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 
     okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie   można było 
     przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku  może nastąpić w terminie 30     
     dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2.  Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 14 dniowego okresu

wypowiedzenia, w następujących przypadkach:

a) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opóźnia wykonanie przedmiotu umowy lub jego 
     części a opóźnienie wynosi 14 dni mimo pisemnego wezwania do realizacji prac,

b) projekt ma wady fizyczne, powodujące, że nie można na jego podstawie wystąpić o wydanie 
      zgody na prowadzenie robót budowlanych lub rozwiązania projektowe nie uwzględniają założeń do 
      projektowania lub  uwag  wniesionych do prezentowanych opracowań,

c)   projekt ma wady prawne, np. polegające na naruszeniu przez projektanta praw autorskich innego  projektanta,

d)  w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,

e)   w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, a w szczególności zajęcia  wierzytelności z tytułu 
      wykonania umowy.

§ 10

ZMIANY UMOWY

1.  Ewentualna zmiana umowy wymaga formy pisemnej i zgody obydwu Stron pod rygorem  nieważności.

2.  Dopuszcza się następujące możliwości zmiany treści umowy:

a)  zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 3,

b)  zmniejszenie zakresu przedmiotu Zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie  leży w 
        interesie publicznym,

c)  zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:

-   działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie,

-  realizacji wymagań organów administracji publicznej postawionych na podstawie obowiązujących     
         przepisów, w szczególności o ochronie środowiska,

-    realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodującego 
         konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach:

a)     ad ust. 2 lit. a) - stawka podatku VAT ulegnie zmianie na mocy powszechnie obowiązujących  przepisów,

b)  ad ust. 2 lit. b) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu 
           publicznego,

c)    ad ust. 2 lit. c) - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia:

-  tiret pierwsze: o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego  działania,

-  tiret drugie: o okres określony przez organ administracji publicznej,

-  tiret trzecie: o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej  umowy,    
            realizowanych w drodze odrębnej umowy,

§ 11

POSTANOWIENIA ODNOŚNIE PRAW AUTORSKICH

1. Wykonawca wyraża zgodę na przejęcie przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych do    
     opracowań stanowiących przedmiot niniejszej umowy zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 4 
     lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności do dokonywania przez 
     Zamawiającego lub podmioty działające na jego rzecz, dowolnych zmian w rozwiązaniach 
     urbanistycznych, architektonicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych oraz do korzystania z 
     opracowań na następujących polach eksploatacji:

a)  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania opracowania - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 
      opracowań, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz  techniką cyfrową;

b)   w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowanie utrwalono -  wprowadzanie do 
      obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania opracowania w sposób inny niż określony w lit. b) - publiczne 
      wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
      publiczne udostępnianie opracowania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 
      miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2.   Przeniesienie uprawnień określonych w ust. 1 następuje bez dodatkowego wynagrodzenia dla  Wykonawcy.

§ 12

SPORY

Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze polubownej, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia (w okresie 30 dni od powstania sporu) - mogą zostać skierowane na drogę postępowania sądowego w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

USTALENIA KOŃCOWE

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie w szczególności przepisy ustaw:

a) Kodeks cywilny,

b) Prawo budowlane,

c) Prawo zamówień publicznych,

d) O prawie autorskim i prawach pokrewnych,

e) O ochronie przyrody,

f) Prawo ochrony środowiska,

g) Prawo wodne,

oraz rozporządzenia wykonawcze do ww. ustaw.

§ 14

Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy z dnia …………….. – zał. Nr 1 do umowy.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                             WYKONAWCA: