UCHWAŁA NR LX/492/2009

# RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE

z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie zmiany „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych                     i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2007-2010”.

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu                   w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858        zm. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, zm. z 2009r. Nr 18, poz. 97) Rada Miasta Świnoujście uchwala,                  co następuje:

§ 1.1. Na wniosek  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu z dnia 22.10.2009 r. w uchwale nr XXV/207/2007 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 27 września 2007 r.              w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych                                       i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2007 – 2010” wprowadza się następujące zmiany:

- W tytule uchwały i tytule Planu liczbę 2010 określającą końcowy rok obowiązywania Planu, zastępuje się liczbą 2011,

- Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały (rozdział III Planu) w ten sposób, że zmienia się opis przedsięwzięć rozwojowo - modernizacyjnych na lata 2008-2010 i dodaje się opis roku 2011, wg treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

- Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały (wykaz zadań) w ten sposób, że zmienia się wykaz zadań na lata 2008 - 2010 i dodaje się zadania na rok 2011, wg treści określonej w złączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Pomieczyński

UZASADNIENIE

do  wprowadzenia korekty Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów  i kanalizacji Sp. z o.o.                               w Świnoujściu

Pierwsza korekta "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu na lata 2007 - 2010 została wprowadzona Uchwałą Rady Miasta XLVI/385/2008 z dnia 27 listopada 2008 r.

Obecnie proponowana korekta zmiana opisu i wykaz zadań Planu dotyczący lat 2208-2010 i wprowadza do Planu zadania inwestycyjne na rok 2011. Korekta dotyczy 2007 r.

Korekta uwzględnia aktualne możliwości  pozyskania finansowania na planowane inwestycje ze środków  unijnych oraz szczegółowe zamierzenia inwestycyjne Gminy dotyczy roku 2010. Przy ustalaniu zakresu korekty  planu wzięto pod uwagę  dokumenty planistyczne , w szczególności : Miejscowy  plan zagospodarowania przestrzennego. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta , Strategię Rozwoju Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu . Korekta rozszerza także Plan wieloletni o  zadania inwestycyjne na rok 2011.

Wprowadzane zmiany do Wieloletniego planu  są wynikiem następujących zagadnień :

- Wniosek o dotację z  Funduszu Spójności dotyczący budowy i modernizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych  złożony w 2008 r. nie uzyskał dofinansowania. W związku z tym  planowane do  realizacji w roku 2008 inwestycje nie zostały zrealizowane w pełnym zakresie. Konsekwencją tego jest przesuniecie na rok 2010 budowy kanalizacji w ul. Okólnej i Barlickiego oraz realizacji kolejnego etapu budowy kanalizacji tłocznej z przepompowni P-1.Do realizacji wymienionych inwestycji należy zabezpieczyć w budżecie Miasta środki na pokrycie wkładu  beneficjenta w wysokości ok. 550 tys. zł

- Określono szczegółowy zakres  planowanych inwestycji drogowych na rok 2010. Wymusza to zmiany w zakresie   Programu  „ Rozbudowa  i  wymiana sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie uwzględniającym zamierzenia Miasta dotyczących  inwestycji drogowych”. W rezultacie w Planie zostają ujęte następujące inwestycje :

- budowa sieci  wodociągowej w ul. Gdyńskiej

- budowa wodociągu w ul. Ludzi Morza

- modernizacja  kanalizacji w ul. Konopnickiej

- wymiana wodociągu w ul. Kossaków

3. Zwiększono  o 180 tys. zł zaplanowane środki w 2010 r. na realizację programu „Wdrożenie koncepcji zaopatrzenia w wodę prawobrzeża Świnoujścia -modernizacja technologii SUW ODRA ”. Ich  wielkość wynika z kalkulacji kosztów potrzebnych na oddanie do eksploatacji II etapu technologii uzdatniania wody , tj. filtrów otwartych , kaskady napowietrzającej , pompowni przewałowej i systemu odprowadzenia wód popłucznych.