## Załącznik Nr 1 do

## Uchwały Nr LX/492/2009

## Rady Miasta Świnoujście

## z dnia 26 listopada 2009r.

II KOREKTA

WIELOLETNIEGO PLANU ROZWOJU

I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH

I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

W ŚWINOUJŚCIU

Październik  2009

Korekta wprowadza zmiany w z  „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2007-2010”  przyjętym uchwałą Nr XXV/207/2007 Rady Miasta z dnia 27 września 2007 roku  i Uchwałą Nr XLVI/385/2008 z dnia 27.11.2008 r. w  zakresie roku 2008 , 2009 i 2010 oraz rozszerza o rok 2011. Zmiany dotyczą treści rozdziału III „Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach „ oraz w załączniku – zestawieniu tabelarycznym planowanych inwestycji na lata 2008 – 2011 ,

które przyjmują następującą  treść :

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO – MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH

LATACH

Zakład Wodociągów Sp. z o.o. w latach 2008-2011 zaplanował do realizacji przedsięwzięcia ujęte skrótowo w załączniku tabelarycznym. W ramach realizacji poszczególnych programów ZwiK Sp. z o.o. w Świnoujściu będzie wykonywał modernizację i budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych  oraz prace modernizacyjne na eksploatowanych obecnie stacjach uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków .

W szczególności są to następujące działania :

A. Modernizacja ujęcia wody GRANICA , w ramach  której  planuje się realizację następujących

głównych  przedsięwzięć :

- Wykonanie nowych  studni  głębinowych na ujęciu wody GRANICA – jest to niezbędny zakres przygotowawczy  przed przystąpieniem do modernizacji  technologii stacji uzdatniania GRANICA  umożliwiające wykorzystanie pełnych  zasobów eksploatacyjnych.

- Kontynuację modernizacji i optymalizacji ujęcia wody GRANICA  - prowadzona obecnie zgodnie z opracowanymi wytycznymi  .Wprowadzone dotychczas usprawnienia i zmiana reżimów eksploatacyjnych pozwalają na osiągnięcie parametrów wody zgodnej z normą przy zwiększonej wydajności stacji do 170  m3/h. Uzyskanie Zgodnych  z norma parametrów wody do picia dla pełnych możliwości zasobowych tj. dla 230 m3/h będzie wymagało wyposażenia stacji w dodatkową infrastrukturę techniczną . Zakres i koszty do osiągnięcia takiego efektu zostanie określony do końca roku 2009 .

- Regenerację studni eksploatowanych

B. Modernizacja ujęcia wody WYDRZANY  i automatyzacja ujęć :

- Wykonanie nowych  studni głębinowych  w ramach  zasobów ujęcia wody  Wydrzany i prowadzenie regeneracji  studni pracujących

- modernizacja złóż filtracyjnych pracujących  w technologii uzdatniania wody  ujęcia Wydrzany.

- zakup i wymiana pomp i urządzeń technologicznych.

- modernizacja i rozbudowa systemu sterowania ujęć w zakresie studni i technologii

C. Modernizacja ujęcia wody ODRA :

- Kontynuacja modernizacji  stacji  uzdatniania ODRA – wykonanie II etapu modernizacji tj.  kaskady napowietrzającej , filtrów otwartych , systemu odprowadzenia wód popłucznych . Modernizacja ma zapewnić możliwość uzdatniania 120 m3/ h  wody zmieszanej  z zasobów ujęcia wody  WYDMY i  ODRA .

- Wykonanie podłączenia energetycznego UW ODRA .

D. Poprawa sprawności oczyszczalni ścieków :

- modernizacja bloku odwadniania osadów

- prace remontowe i  modernizacyjne zbiorników otwartych tj. osadników wstępnych i osadników wtórnych

- hermetyzacja obiektów

E. Zakup sprzętu i środków transportu

W miarę  posiadanych  środków finansowych  należy dążyć do odnawiania środków transportu i samochodów specjalistycznych , szczególnie w zakresie potrzeb  wydziału sieci i  wydziału  remontów.

F. Rozbudowa i wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Zakres  rozbudowy i wymiany sieci wodociągowej i kanalizacyjnej planowany jest i corocznie uzgadniany z Miastem  w celu powiązania go z zamierzeniami Miasta w zakresie budowy i modernizacji ulic.

Realizacja budowy i modernizacji sieci wod.-kan. w kolejnych latach uzależniona jest od pozyskania środków  pomocowych z UE . W roku 2009 , 2010 i 2011 ZwiK Sp. z o.o. planuje wykonanie wyszczególnionych poniżej inwestycji sieciowych . Na część z nich będzie składać wnioski o przyznanie środków unijnych :

do realizacji w roku 2009 :

- budowa II etapu kanalizacji tłocznej z przepompowni P-1 do oczyszczalni ścieków

- przebudowa wodociągu w ul. Prusa

- wymiana kanalizacji grawitacyjnej i wodociągu w ul. Wybrzeże Władysława IV

- wymiana sieci  wodociągowej w ul. Moniuszki

- budowa wodociągu w ul. Zapolskiej

- przebudowa wodociągu w ul. Modrzejewskiej

do realizacji w roku 2010 :

- budowa kanalizacji tłocznej z przepompowni P-1 , etap III – finansowanie  UE + budżet

Miasta

- budowa kanalizacji w ul. Okólnej - finansowanie  UE + budżet Miasta

- budowa kanalizacji w ul. Barlickiego( od torów do ul. Szwedzkiej) – finansowanie UE +

budżet Miasta

- budowa sieci  wodociągowej w ul. Gdyńskiej – finansowanie budżet Miasta

- budowa wodociągu w ul. Ludzi Morza – finansowanie ZWiK Sp. z o.o.

- budowa kanalizacji w ul. Konopnickiej - finansowanie ZwiK Sp. z o.o.

- przebudowa wodociągu w ul. Kossaków - finansowanie ZwiK Sp. z o.o.

Na realizację wymienionych  inwestycji w roku  2010 powinna  w budżecie Miasta zostać zabezpieczona kwota 633 tys. zł.

do realizacji w roku 2011:

- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krzywej (finansowanie - ZWiK Sp. z o.o.,  budżet

Miasta),

- rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej  w dzielnicy Karsibór (finansowanie - UE , ZWiK

Sp. z o.o., budżet Miasta , Gminny Fundusz Ochrony Środowiska).

Kwota jaka powinna zostać zabezpieczona w budżecie miasta na rok 2011 jest uzależniona od wysokości pozyskanego dofinansowania z UE. Przy założeniu pozyskania funduszy unijnych na poziomie 70 -75 % w budżecie Miasta będzie musiała zostać zabezpieczona kwota 3.090 tys. zł. ,na pokrycie wkładu beneficjenta dla inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej  w dzielnicy Karsibór oraz budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Krzywej

IV. NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

Nakłady inwestycyjne przewidziane na realizację zadań inwestycyjnych  przedstawiono w załączonym planie rzeczowo – finansowym na lata 2008 – 2011.

### V. SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI

Realizację planu inwestycji w latach 2008 - 2011 planuje się pokryć ze środków własnych spółki , budżetu Miasta  oraz ze środków pozyskiwanych z dostępnych  funduszy unijnych na lata 2007-2013 , Zaangażowanie środków z Budżetu Miasta będzie dotyczyło budowy i modernizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych .Pozostałe inwestycje rozwojowe  i odtworzeniowe Spółka będzie realizować ze środków własnych i kredytów.