WIM.271.1.37.2015.EP                                                                Świnoujście, dnia 2015-11-2

1.	Wykonawcy - uczestnicy postępowania przetargowego WIM.271.1.37.2015

2.	Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono WIM.271.1.37.2015

Dotyczy:	odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące postępowania przetargowego WIM.271.1.37.2015 p.n. „Przebudowa ulicy Bohaterów Września w Świnoujściu - odcinek od ul. Bol. Chrobrego do ul. Jana z Kolna”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), uwzględniając wystąpienia Wykonawców zawierające pytania dotyczące treści SIWZ nr WIM.271.1.37.2015 udzielam wyjaśnień przekazując treść pytań Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytania wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

# Pytanie nr 1: Dotyczy warunków umowy do umowy o roboty budowlane -  § 2.

Prosimy Zamawiającego o wskazanie brzmienia powyższej jednostki redakcyjnej poprzez ustalenie terminu rozpoczęcia robót nie od daty podpisania umowy, lecz od daty przekazania Podwykonawcy placu budowy . Zgodnie, bowiem z brzmieniem § 8 punktu 1  lit. b przekazanie placu budowy jest obowiązkiem Zamawiającego nieograniczonym jednak żadnym terminem. Zmiana brzmienie ww. § umowy zapewni, zatem jednolitość umowy i wykluczy sprzeczność mogącą powstać w ramach stosowania umowy w przypadku nie przypadku późniejszego  niż w dacie podpisania umowy przekazania placu budowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi potrzeby dokonania zmiany w umowie.

Zgodnie z brzmieniem § 8 punktu 1  lit. b przekazanie placu budowy jest obowiązkiem Zamawiającego ograniczony terminem 7 dniowym a nie nieograniczonym.

Pytanie nr 2: Dotyczy warunków umowy do umowy o roboty budowlane -  § 1 ust. 4.

Z uwagi na przyjętych charakter wynagrodzenia, jako wynagrodzenia szacunkowego prosimy o wskazanie jak będą rozliczane roboty koniczne do wykonania zadania, o których mowa w ust. 4 ww. jednostki redakcyjnej a które nie zostały wprost określone w załączniku nr 2 do projektu umowy.

Odpowiedź:

Prace przewidziane w § 1 ust. 4 umowy obciążają Wykonawcę.

Pytanie nr 3: Dotyczy warunków umowy o roboty budowlane - § 8 ust. 2. lit. d

Prosimy Zamawiającego przekazanie umowy z Enea Operator lub usunięcie części przedmiotowej jednostki redakcyjnej – Wykonawca nie może się zobowiązać do usunięcia kolizji zgodnie z umową z podmiotem trzecim nie znając treści jej postanowień.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść § 8 ust. 2. lit. d oraz pkt. 17.5 lit. b) myślnik 8 SIWZ i usuwa część przedmiotowej jednostki redakcyjnej dotyczącej umowy z Enea Operator.

Pytanie nr 4: Dotyczy warunków umowy do umowy o roboty budowlane -  § 10 ust.  i 3.

Prosimy Zamawiającego o odpowiednią zmianę wyżej wskazanej jednostki redakcyjnej poprzez przyjęcie jako podstawy do naliczenia - tak po stronie wykonawcy jak i Zamawiającego  kary umownej okoliczności, za którą Wykonawca lub Zamawiający ponosi winę, tj. „zwłoki” Wykonawcy Lub Zamawiającego  w miejsce „opóźnienia”. Dotychczasowe sformułowanie skutkuje bowiem obciążeniem Wykonawcę oraz Zamawiającego, karami umownymi w sytuacji, w której nieterminowe wykonanie zobowiązania umownego jest skutkiem okoliczności za które nie ponosi on winy.

Odpowiedź:

Zamawiający uwzględnił wniosek wykonawcy i zmienił treść umowy w powyższym zakresie, naniesione zmiany są wyróżnione kolorem czerwonym (w załączeniu nowa treść umowy - Zmiana nr 2).

Pytanie nr 5: Dotyczy dokumentów do oferty

W treści umowy napisano:

„§ 3 Wynagrodzenie

Pkt. 3

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie ze SIWZ oraz ofertą Wykonawcy, jest wynagrodzenie wynikające z cen jednostkowych zawartych w załączniku 2 do niniejszej umowy oraz zaakceptowanego przez przedstawiciela Zamawiającego, obmiaru wykonanych robót.”

Jednakże w żadnym miejscu w SIWZ Zamawiający nie obliguje Wykonawców do załączenia do oferty wypełnionego zakres rzeczowo – finansowy.

Opierając się na posiadanym doświadczeniu w przygotowywaniu ofert przetargowych kiedy to rozliczenie inwestycji następuje na podstawie cen jednostkowych i ilości faktycznie wykonanych robót, do oferty standardowo załącza się kosztorys ofertowy.

Nie dołączenie Kosztorysu ofertowego do oferty przetargowej w sytuacji kiedy przewidziano rozliczenie robót według cen jednostkowych i ilości faktycznie wykonanych robót stanowi według Wykonawcy przesłankę do unieważnienia postępowania przetargowego.

Wobec powyższego prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wymaga aby Wykonawcy dołączyli do oferty wypełniony zakres rzeczowo – finansowy?

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. 9 SIWZ dotyczącym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postepowaniu i innych dokumentów oferty Zamawiający wymaga złożenia oferty wraz z wypełnionym formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zgodnie z treścią pkt. 5 niniejszego formularza oferty załącznikiem do oferty jest wypełniony: „Zakres rzeczowo-finansowy”.

Zapis ten obliguje wszystkich Wykonawców do załączenia do oferty wypełnionego zakresu rzeczowo – finansowego.

Pytanie  nr  6: Dotyczy zakresu rzeczowo – finansowego podrozdział „Podbudowa z kruszywa łamanego”

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o połączenie pozycji podrozdziału „Podbudowa z kruszywa łamanego”:

Pozycja:

| KNNR 6 0113/02 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm, tj.: | m2 | 1 544,000 |
| --- | --- | --- | --- |

w/w pozycja jest sumą pozycji:

| podbudowa ulicy | m2 | 1 462,000 |
| --- | --- | --- |
| podbudowa zjazdów na parkingi osiedlowe | m2 | 66,000 |
| podbudowa zjazdu str. P | m2 | 16,000 |

I zdaniem Wykonawcy nie ma potrzeby „rozbijania” jednej pozycji na 3 następne.

Proponujemy następujący zapis w/w pozycji:

| KNNR 6 0113/02 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm, tj: podbudowa ulicy - 1 462,000 m2 podbudowa zjazdów na parkingi osiedlowe - 66,000 m2 podbudowa zjazdu str.P - 16,000 m2 | m2 | 1 544,000 |
| --- | --- | --- | --- |

Układ w/w pozycji ma istotny wpływ na wypełnianie zakresu rzeczowo-finansowego, który należy wypełnić i przedstawić Zamawiającemu do umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający uwzględnił wniosek Wykonawcy w zakresie przedmiotowych pozycji i wprowadził zmianę w zakresie rzeczowo finansowym stanowiący zał. Nr 2.2 do umowy. Wprowadzone zmiany zaznaczono kolorem czerwonym.

Pytanie nr 7: Dotyczy kostki kamiennej

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o sprecyzowanie jakiego koloru ma być kostka kamienna:

- Kostka kamienna nieregularna gr. 10 cm

- Kostka kamienna mozaikowa gr. 5 cm

Odpowiedź:

Kostka kamienna nieregularna gr. 10 cm z kolor grafitowy (kostka kamienna nieregularna gr. 10 cm z rozbiórki - materiał inwestora dostępny na magazynie Miejskim).

Kostka kamienna mozaikowa gr. 5 cm kolor szary.

Pytanie nr 8: Dotyczy zakresu rzeczowo – finansowego pozycja o oborniku naturalnym

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie niżej wymienionych pozycji:

| KNR 2-21 0208-02 | Rozrzucenie nawozów naturalnych w ilości 30 t/ha przy uprawie ręcznej kat. gruntu III - obszar mniejszy niż 0.15 ha | m2 | 295,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| KNR 2-21 0208-07 | Rozrzucanie obornika - dodatek za każde 10 t/ha przy uprawie ręcznej - obszar mniejszy niż 0.15 ha | m2 | 295,000 |

  - Czy Wykonawca ma przyjąć obornik naturalny? Jeżeli tak, to prosimy o podanie jakiego ma być pochodzenia.

  - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie nawozów sztucznych.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadził zmianę w zakresie rzeczowo-finansowym dotyczącą nawożenia m.in. trawników. Zmiana została naniesiona kolorem czerwonym. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastosowanie nawozów sztucznych zawierających azot, fosfor i potas. W przypadku obornika najlepiej zastosować granulowany w dawce podanej przez producenta.

Pytanie nr 9: Dotyczy SST D-04.04.02 w pkt. 2.2.1

W SST D-04.04.02 w pkt. 2.2.1 napisano, że przedstawiona tam krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej (MM) jest określona w oparciu o normę PN-EN 933-1. Norma ta  dotyczy wyłącznie oznaczenia składu ziarnowego i nie zawiera informacji na temat pola dobrego uziarnienia MM. Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach SST D-04.04.02 odnośnie materiałów i wymagań w stosunku do warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie oraz powołanie się na aktualne normy (PN-EN 13285, PN-EN 13242 i normy związane) i dokumenty techniczne (WT-4:2010). Zgodnie z zapisami prawa budowalnego każdy wyrób budowlany musi posiadać Deklaracje Właściwości Użytkowych (DWU), klasyfikującą wyrób w oparciu o obowiązujące normy prawne.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienił specyfikację w przedmiotowym zakresie i załączył zaktualizowaną SST na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 10: Dotyczy SST D-04.07.01

W SST D-04.07.01 napisano, że warstwa podbudowy ma być wykonana betonu asfaltowego o uziarnieniu do 16 mm (AC 22 P 50/70). Identyczne uziarnienie jest przewidziane dla mieszanki na warstwę wiążącą (AC 16 W). W związku z powyższym prosimy o umożliwienie zastosowania do warstwy podbudowy betonu asfaltowego o uziarnieniu do 22 mm (AC 22 P 50/70). Pozwoli to na zróżnicowanie uziarnienia pomiędzy warstwami podbudowy i wiążącą 
(AC 16 W). Efektem tego będzie poprawa szczelności międzywarstwowej, a tym samym współpracy pomiędzy warstwami konstrukcyjnymi, czego efektem będzie wzrost trwałości (nośności) całej konstrukcji nawierzchni.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienił specyfikację w przedmiotowym zakresie i załączył zaktualizowaną SST na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 11: Dotyczy SST D-04.07.01 w zakresie wolnej przestrzeni próbek AC 22 P 50/70

Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach SST D-04.07.01 w zakresie wolnej przestrzeni próbek betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 pobranych z drogi z warstwy podbudowy (próbki rdzenie z drogi) oraz ich określenie na poziomie 4,0-9,0% (dla KR1-2). Obecny zapis dotyczący zawartości wolnej przestrzeni (tabl. 8) wynoszący 4,5-9,0% (KR1-2) nie uwzględnia wymagań na etapie projektowania MMA, w którym ten zakres dla próbek formowanych w laboratorium mieści się pomiędzy 4,0 a 8,0% (KR1-2). Przy uwzględnieniu zagęszczenia na poziomie 98% górny poziom wolnej przestrzeni powinien być przesunięty do 9,0% - co uwzględniono w SST. Nie wiadomym natomiast jest, dlaczego ograniczono wolną przestrzeń od dołu, tj. między 4,0 a 4,5%. Taki zapis oznacza, że wykonawca nie może dogęszczać mieszanki do 100%. W praktyce oznacza to ograniczanie trwałości zmęczeniowej warstwy, która wzrasta wraz z gęstością objętościową (i maleje ze wzrostem wolnej przestrzeni). W konsekwencji może dojść do szybszego zniszczenia warstwy na skutek spękań zmęczeniowych.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienił specyfikację w przedmiotowym zakresie i załączył zaktualizowaną SST na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 12: Dotyczy SST D-05.03.05b w zakresie wolnej przestrzeni AC 16 W 50/70

Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach SST D-05.03.05b w zakresie wolnej przestrzeni próbek betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 pobranych z drogi z warstwy wiążącej (próbki rdzenie z drogi) oraz ich określenie na poziomie 3,0-7,0% (dla KR1-2). Obecny zapis dotyczący zawartości wolnej przestrzeni (tabl. 8) wynoszący 3,5-7,0% (KR1-2) nie uwzględnia wymagań na etapie projektowania MMA, w którym ten zakres dla próbek formowanych w laboratorium mieści się pomiędzy 3,0 a 6,0% (KR1-2). Przy uwzględnieniu zagęszczenia na poziomie 98% górny poziom wolnej przestrzeni powinien być przesunięty do 7,0% - co uwzględniono w SST. Nie wiadomym natomiast jest, dlaczego ograniczono wolną przestrzeń od dołu, tj. między 3,0 a 3,5%. Taki zapis oznacza, że wykonawca nie może dogęszczać mieszanki do 100%. W praktyce oznacza to ograniczanie trwałości zmęczeniowej warstwy, która wzrasta wraz z gęstością objętościową (i maleje ze wzrostem wolnej przestrzeni). W konsekwencji może dojść do szybszego zniszczenia warstwy na skutek spękań zmęczeniowych.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienił specyfikację w przedmiotowym zakresie i załączył zaktualizowaną SST na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 13: Dotyczy SST D-05.03.05a w zakresie wolnej przestrzeni AC 8 S 50/70

Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach SST D-05.03.05a w zakresie wolnej przestrzeni próbek mieszanki AC 8 S 50/70 pobranych z drogi z warstwy ścieralnej (rdzenie) oraz ich określenie na poziomie 1,0-4,0% (dla KR1-2). Obecny zapis dotyczący zawartości wolnej przestrzeni (tabl. 7) wynoszący 1,5-4,0% nie uwzględnia wymagań na etapie projektowania MMA, w którym ten zakres dla próbek formowanych w laboratorium mieści się pomiędzy 1,0 a 3,0% (KR1-2). Przy uwzględnieniu zagęszczenia na poziomie 98% górny poziom wolnej przestrzeni powinien być przesunięty do 4,0% - co uwzględniono w SST. Nie wiadomym natomiast jest, dlaczego ograniczono wolną przestrzeń od dołu, tj. między 1,0 a 1,5%. Taki zapis oznacza, że wykonawca nie może dogęszczać mieszanki do 100%, przedział zagęszczenia powinien się mieścić nawet pomiędzy 99 a 97% (co jednocześnie może wykluczać spełnienie dwóch wymagań: wskaźnik zagęszczenia, wolna przestrzeń w próbkach). W praktyce oznacza to, że odporność na działanie czynników klimatyczno-pogodowych warstwy ścieralnej jest ograniczana. W konsekwencji doprowadzi to do szybszego zniszczenia warstwy.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienił specyfikację w przedmiotowym zakresie i załączył zaktualizowaną SST na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 14: Dotyczy branży sanitarnej

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie zakresu wykonania odnośnie branży sanitarnej.

Zgodnie z rysunkiem „11 rys nr 1” na projekcie znajduje się nie tylko kanalizacja deszczowa (znajduje się w zakresie rzeczowo – finansowym) ale także sieć wodociągowa (zaznaczona na rysunku kolorem niebieskim) oraz sanitarka (zaznaczona na rysunku kolorem czerwonym).

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie zakresu w związku z przebudową/budową branży sanitarnej:

  - Czy zakres opracowania uwzględnia również sieć wodociągową i sanitarką?

  - Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdzące, to prosimy o dodanie odpowiednich pozycji w zakresie rzeczowo – finansowym.

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia w branży sanitarnej obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej Dn 315. Zakresem nie są objęte przyłącza wodociągowe i przyłączy kanalizacji sanitarnej do działek nr 148/16 i 148/16 obręb 7.

Pytanie nr 15: Dotyczy załącznika nr 2 do umowy WIM/…/2015 Zakres rzeczowo-finansowy, dział ZIELEŃ – PIELĘGNACJA GWARANCYJNA

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wykreślenie tego działu z zakresu rzeczowo-finansowego.

Uzasadnienie:

Wykonawca robót budowlanych nie może być w ramach ceny oferty obciążony obowiązkami eksploatacyjnymi, które nie są czynnościami związanymi z samą budową i zapewnieniem jej sprawnego przebiegu i jakościowego wyniku. Obowiązek utrzymania zieleni po odbiorze robót nie mieści się w definicji umowy o roboty budowlane, ani nie jest z takimi robotami bezpośrednio związany. Zdaniem Wykonawcy, niewłaściwym jest przerzucanie na wykonawców w okresie trwania gwarancji (minimum 36 miesięcy) obowiązku wymiany uszkodzonych lub skradzionych drzew i krzewów. Wykonawca wskazuje, ze do jego obowiązków nie należy Zamawiającemu obiektu. Dlatego też nie widzimy podstaw do ponoszenia odpowiedzialności za skradzione, czy uszkodzone drzewa lub krzewy. Dodatkowo Wykonawca wskazuje, że niemożliwym jest skalkulowanie takiego ryzyka, gdyż przy tak długim okresie odpowiedzialności z tytułu gwarancji trudno ustalić ile takich zdarzeń będzie miało miejsce. Uzasadniając wniosek chcielibyśmy poinformować, ze w innym postepowaniu, prowadzonym przez Gminę Miasto Szczecin, tego typu sprawa była przedmiotem rozstrzygnięcia przez Krajowa Izbę Odwoławczą (syg. Akt. KIO 411/14 wyrok z dnia 06 marca 2013 r. ), w którym to KIO uwzględniła zarzut i nakazała Zamawiającemu zmienić postanowienia SIWZ i umowy. W tym miejscu Wykonawca przywołuje fragment z uzasadnienia tego wyroku:

„Stanowisko Izby (13):

Izba uznała zarzut za zasadny. Przedmiot zamówienia według kodu CPV 45.233.120-6 stanowią roboty budowlane w zakresie budowy dróg głównych, a nie utrzymanie terenów zielonych przez oznaczony czas po odbiorze inwestycji, tj. przez rok. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty. Należyte wykonanie robót w tym nasadzeń objęte jest także rękojmią za wady. Wykonawca jedynie w przypadku ujawnionych wad zobowiązany jest do ich usunięcia. Wykonawca robót budowlanych nie może być w ramach ceny oferty obciążany obowiązkami eksploatacyjnymi,, które nie są czynnościami związanymi z sama budową i zapewnieniem jej sprawnego przebiegu i jakościowego wyniku. Obowiązek utrzymywania zieleni po odbiorze robót nie mieści się w definicji umowy o roboty budowlane, ani nie jest z takimi robotami bezpośrednio związany. Zakres zamówienia obejmuje jedynie nowe nasadzenia według projektu zieleni. Stawianie takich wymagań jedynie po to, aby uniknąć ewentualnych sporów, co do właściwej jakości sadzonek, lub zaniedbań pielęgnacyjnych- nie jest wystarczającym uzasadnieniem dla nakładania na wykonawcę w ramach ceny oferty – obowiązków eksploatacyjnych m- utrzymania zieleni. Zamawiający winien wyeliminować omawiane wyżej wymaganie, jako naruszające art. 29 ust. 1 Pzp”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w SIWZ i nie podziela argumentacji  w Państwa piśmie z dnia 15.10.2015 r. Odwoływanie się przez państwa do oznaczenia KIO w sprawie 411/14 jest niezasadne albowiem Państwa uwadze wymyka się to, iż Zamawiający określił przedmiot zamówienia zupełnie inaczej aniżeli w sprawie KIO 411/14.

Przedmiotem zamówienia udzielanego przez Zamawiającego jest „Przebudowa ulicy Bohaterów Września w Świnoujściu- odcinek od ul. Bol. Chrobrego do ul. Jana z Kolna” przy czym przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w § 1 ust. 2 i 3 umowy oraz dokumentacja stanowiąca załącznik do umowy i obejmuje m.in. wycinkę kolidujących drzew i wykonanie nasadzeń zastępczych oraz trawników i ich utrzymanie w okresie 1 roku od ich odbioru.

Przedmiotem zamówienia nie jest zatem wyłącznie wykonanie robót budowlanych ale nadto świadczenie przez Wykonawcę usługi utrzymania zielni w okresie 1 roku od jej odbioru. Znalazło to odzwierciedlenie w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i przywołanych kodach CPV.

Pytanie nr 16: Dotyczy branży drogowej

W części rysunkowej projektu drogowego – plan sytuacyjny nie został zaznaczony rodzaj nawierzchni po lewej stronie na odcinku od 0.000 km do około 0,014 km w miejscu istniejącego chodnika i terenu zieleni – za krawężnikiem wystającym aż do granicy działki. Czy teren ten jest objęty opracowaniem? Jeżeli tak to jaki rodzaj nawierzchni projektuje się na tym terenie

Odpowiedź:

Nawierzchnię chodnika po lewej stronie na odcinku od 0.000 km do około 0,014 km w miejscu istniejącego chodnika i terenu zieleni należy wyregulować wysokościowo do nowego przebiegu i rzędnej projektowanej krawężnika. Zamawiający zmienił zakres rzeczowo finansowy zał. Nr 2.2 i dodał pozycję obejmującą regulację nawierzchni chodnika z materiałów z rozbiórki.

Pytanie nr 17: Dotyczy branży drogowej

Czy elementy chodników zaznaczone kolorem żółtym w części rysunkowej projektu drogowego – plan sytuacyjny zlokalizowane na działce nr 148/13 wchodzą w zakres opracowania.

Odpowiedź:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje nawierzchnie chodników znajdujące się w pasie drogi publicznej ul. Boh. Września (dz. nr 145/1 obręb 7) i Jana z Kolna (dz. nr 26 i 134 obręb 7).

Wskazana przez wykonawcę działka o nr 148/13,  na planie sytuacyjnym w części rysunkowej projektu drogowego, nie występuje.

Pytanie nr 18: Dotyczy kanalizacji deszczowej

Wg projektu budowlanego kanalizacji deszczowej należy wykonać rurociąg PVC fi 250 trasa rurociągu jest na terenie działki miejskiej oraz istnieje zapis w specyfikacji technicznej o tym, że w/w rurociąg wchodzi w zakres. Natomiast brak jest takich pozycji w zał. 2.2. Proszę o informację, czy w/w roboty należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Rurociąg Dn250 stanowi przyłącze kanalizacji deszczowej z sąsiedniej działki 148/15 i 148/16 obręb 7 i nie jest objęty przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 19: Dotyczy kanalizacji deszczowej

W projekcie budowlanym zaznaczona jest studnia o oznaczeniu „D31”. Natomiast brak jest jej dokładnej lokalizacji oraz trasy przebiegu sieci kanalizacji deszczowej przez studnie co uniemożliwia wycenę tej studni.

Odpowiedź:

Współrzędne studni D31 są podane na planie sytuacyjnym. Jest to studnia końcowa zbierająca wody opadowe z dwóch wpustów ulicznych WU7 i WU8.

Pytanie nr 20: Dotyczy kanalizacji deszczowej

Wg projektu budowlanego kanalizacji deszczowej dwie studnie oznaczone są kolorem (D31, D18). Natomiast pozostałe studnie znajdujące się na trasie projektowanej sieci są zaznaczone na szaro (D19, D20, D31’). Czy studnie zaznaczone na kolor szary mają pozostać istniejące.

Odpowiedź:

Studnie oznaczone kolorem szarym też są projektowane. Pomyłka Projektanta w oznaczeniach (koloru). Symbol D31’ wskazuje na pkt. włączenia wpustu WU9 na trójnik .

Pytanie nr 21: Dotyczy branży sanitarnej

Wg projektu budowlanego na terenie działki objętej przetargiem widnieje projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej. Natomiast brak jest takiej pozycji w zał. 2.2 do SIWZ. Czy wchodzi to w zakres zamówienia?

Odpowiedź:

Przyłącze kanalizacji sanitarnej nie jest objęte przedmiotem zamówienia. Jej wykonanie jest po stronie właściciela działki.

Pytanie nr 22: Dotyczy branży wodociągowej

Wg projektu budowlanego na terenie działki objętej przetargiem widnieją projektowane przyłącza wodociągowego. Natomiast brak jest takiej pozycji w zał. 2.2 do SIWZ. Czy wchodzi to w zakres zamówienia?

Odpowiedź:

Przyłącze wodociągowe nie jest objęte przedmiotem zamówienia. Jej wykonanie jest po stronie właściciela działki.

Pytanie nr 23: Dotyczy dokumentacji geotechnicznej

Czy Zamawiający posiada dokumentację geotechniczną? Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie jej na stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Dla potrzeb projektu budowlanego Projektant wykorzystał dokumentację geotechniczną wykonaną dla terenów sąsiadujących. Zamawiający udostępni ją na stronie internetowej Zamawiającego w przedmiotowym postepowaniu.

Pytanie nr 23: Dotyczy dokumentacji zieleni

Zgodnie z projektem nasadzeń, tereny pomiędzy jezdnią a chodnikiem, po prawej stronie od 0+146,66 km do 0+197,15 km należy zagospodarować przez nasadzenie krzewów, tymczasem zgodnie z planem sytuacyjnym projektu drogowego przez ułożenie kostki kamiennej. W jaki sposób należy zagospodarować te tereny i w których pozycjach zakresu rzeczowo-finansowego należy te prace wycenić.

Odpowiedź:

Tereny pomiędzy jezdnią a chodnikiem, po prawej stronie od 0+146,66 km do 0+197,15 km należy zagospodarować przez nasadzenie krzewów. Prace te należy wycenić wg poz. 112 zał. Nr 2.2 do SIWZ.

Pytanie nr 24: Dotyczy zieleni

Według naszych obliczeń na podstawie projektu nasadzeń oraz projektu zagospodarowania terenu łączny obszar projektowanych trawników wynosi 421 m2. Zakres rzeczowo-finansowy przewiduje 299 m2 wykonania trawników w dziale: Roboty drogowe, Zieleń drogowa oraz 385 m2 w dziale : Zieleń, Trawniki. Ile m2 wykonania trawników należy przyjąć do wyceny i w którym dziale?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienił w przedmiotowym zakresie zał. Nr 2.2. Należy przyjąć do wyceny 421m2 trawników  ujęte w dziale Zieleń. Zmiany w przedmiotowych pozycjach naniesiono kolorem czerwonym.

Pytanie nr 25: Dotyczy zieleni

W zakresie rzeczowo-finansowym w dziale Zieleń została przyjęta pielęgnacja trawników w ilości odpowiadającej wykonaniu trawników. W dziale: Roboty drogowe, Zieleń drogowa także zostało przewidziane wykonanie trawników ale bez pielęgnacji. Czy do tej pozycji także należy przyjąć pielęgnację trawników?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienił w przedmiotowym zakresie zał. Nr 2.2.. Należy przyjąć do wyceny w poz. 116 pielęgnację trawników w okresie jednego roku po odbiorze prac.

Pytanie nr 26: Dotyczy zieleni

Zgodnie z opisem technicznym należy wykonać trawniki z siewu i z rolki. Specyfikacja techniczna zieleni oraz zakres rzeczowo-finansowy nie uwzględnia wykonania trawników z rolki. Jaką metodą należy wykonać trawniki?

Odpowiedź:

Trawniki należy wykonać metodą z siewu.

Jednocześnie Zamawiający w załączeniu przekazuje zmienioną treść SIWZ wraz z następującymi załącznikami:

| 1. |  | Oferta – formularz –zmiana nr 2.......................................................................................... | ZP_37_15_1_0_0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | Projekt umowy- zmiana nr 2. ............................................................................................ | ZP_37_15_2_0_0 |
|  | 2. | Zakres rzeczowo-finansowy zmiana nr 2………..……………………… | ZP_37_15_2_2_0 |
| 9. |  | Wzór karty gwarancyjnej………………………………………………………………….. | ZP_37_15_9_0_0 |