UCHWAŁA NR LXXVII/611/2010

# RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2009-2012”.

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu                             w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 zm. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, zm. z 2009r. Nr 18, poz. 97, z 2010r. Nr 47, poz. 278) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu                         z dnia 13.10.2010r. przyjmuje się „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2009 – 2012”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXV/207/2007 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 27 września 2007r. w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju                     i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2007 – 2010”.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Pomieczyński

Uzasadnienie

Na podstawie art. 21 Ustawy o  zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i  zbiorowym odprowadzaniu  ścieków  przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjne są zobowiązane opracować powyższy plan dla urządzeń będących  w posiadaniu przedsiębiorstwa , który  powinien określać w szczególności:

- planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych ,

- przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych  latach ,

- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody  oraz wprowadzanie ścieków ,

- nakłady inwestycyjne w poszczególnych  latach .

- sposoby  finansowania planowanych inwestycji .

Uchwalony plan jest aktualizacją „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu  na lata 2008- 2011 ”, zatwierdzonego przez Radę Miasta  uchwałą Nr LX/492/2009  z dnia 26.11.2009 r.

Aktualizacja uwzględnia aktualne możliwości  pozyskania środków zewnętrznych na finansowanie planowanych inwestycji oraz  szczegółowe zamierzenia inwestycyjne Miasta dotyczące roku 2011. Przy ustalaniu zakresu  planu wzięto pod uwagę  dokumenty planistyczne , w szczególności : Miejscowy  plan zagospodarowania przestrzennego , Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta , Strategię Rozwoju Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu .

W ramach  aktualizacji :

- - zmieniono  horyzont czasowy planu tj. na lata  2009-2012

- - dostosowano zakres planowanych  inwestycji do  aktualnych  potrzeb oraz możliwości  finansowych  spółki

- - dostosowano plan do  budżetu  Miasta na lata 2010 i 2011

- - zmniejszono w okresie 2009-2011 nakłady  inwestycyjne  ogółem o kwotę 2720 tys. zł

- - wyprowadzono  z zestawienia tabelarycznego dotyczącego planowanych inwestycji ( umieszczonego  na końcu planu ) cel operacyjny pt : „ Racjonalizacja pracy sieci wodociągowej”. Działania podejmowane w zakresie  zracjonalizowania pracy  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (  monitoring ciśnienia  , przebudowy układów pomiarowych  itp.)  rozliczane są bądź bezpośrednio w kosztach  eksploatacji , bądź tworzą pozycję inwestycyjną w ramach  celu  operacyjnego „Rozbudowa i  wymiana sieci wod-kan”.”

- - w roku 2010 wyprowadzono z  realizacji programu  „ Rozbudowa  i  wymiana sieci wodociągowych i kanalizacyjnych ”  część inwestycji , które miały  być realizowane ze środków unijnych  , to jest : modernizację kanalizacji  tłocznej  z przepompowni  P-1 do oczyszczalni  ścieków  i budowę kanalizacji w ul. Okólnej . Realizacja tych inwestycji  została przesunięta na rok 2011.

Realizację planu inwestycji w latach 2009 - 2012 planuje się pokryć ze środków własnych spółki , pochodzących  głównie z odpisów amortyzacyjnych majątku Spółki , budżetu Miasta, pożyczek  oraz ze środków pozyskiwanych z dostępnych  funduszy unijnych na lata 2007-2013 . Zaangażowanie środków z Budżetu Miasta będzie dotyczyło budowy i modernizacji części sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w powiązaniu z planowanymi remontami i budową dróg. Pozostałe inwestycje rozwojowe  i odtworzeniowe Spółka będzie realizować ze środków własnych i kredytów.

W roku 2010 ZWiK Sp. z o.o.  zaplanował na wydatki inwestycyjne kwotę 2 200 tys. zł ,        z czego  150 tys. zł  otrzymał od Miasta w formie podwyższenia kapitału .

Na rok 2011 została przewidziana kwota na  inwestycje w wysokości 3 890 tys. zł.

ZWiK Sp. z o.o. złożył w grudniu 2009 r. wniosek o przyznanie dotacji  z UE w kwocie 3 483 tys. zł  na inwestycje związane z modernizacją i budową sieci kanalizacyjnych . Wniosek otrzymał pozytywna ocenę  i znalazł się na liści rezerwowej.  W  związku  z tym, że nie została jeszcze podjęta decyzja przez NOŚiGW o przyznaniu dopłaty z POiŚ dla wniosków znajdujących się na liście rezerwowej  projektów , ZWiK Sp. z o.o. podjął starania  o  uzyskanie preferencyjnej pożyczki  z WFOŚiGW  w kwocie ok. 3 miliony  zł , na wcześniejszą realizacje inwestycji  umieszczonych  we wniosku  o  dotację . Umożliwi  to  zakończenie realizacji  takich inwestycji jak budowa kanalizacji  w ul. Okólnej i budowa kanalizacji  tłocznej  z przepompowni  P-1 do  oczyszczalni ścieków ,  jeszcze   w roku 2011 .