## UCHWAŁA NR IV/11/2010

## RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE

## z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku

budżetowego.

Na podstawie art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i 152, poz. 1020) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010. Wykaz wydatków wraz z terminem ich realizacji stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta do przedstawienia Radzie Miasta sprawozdania z realizacji wydatków nie wygasających w terminie do 31 sierpnia 2011 roku oraz 31 marca 2012 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Paweł Sujka

# Uzasadnienie

Upoważnienie do ustalenia przez Radę Miasta wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010, wynika z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z cytowanym przepisem, niezrealizowane kwoty wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta, z wyjątkiem wydatków, których źródłem finansowania są dochody gromadzone na wydzielonym rachunku, wygasają z upływem roku budżetowego.

Rada Miasta może ustalić - wykaz wydatków, do których nie stosuje się powyższego przepisu oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie.

Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływa 30 czerwca 2011 roku.

Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, Rada Miasta ustala - plan finansowy tych wydatków, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie wydatków nie wygasających są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego Urzędu Miasta.

Środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym przez Radę Miasta podlegają przekazaniu na dochody budżetu Urzędu Miasta w terminie 7 dni od dnia określonego przez Radę Miasta.

Za podstawę ujęcia niektórych wydatków majątkowych do wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2010 przyjęto następujące uzasadnienie:

Ad. poz. 1

Zgodnie z umowami nr WIM/82/2009 oraz WIM/235/2010 zawartymi z firmą EDBO Sp. z o.o. ze Szczecina na wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową ulicy Gdyńskiej (I etap) i dokonanym odbiorem robót w dniu 04.11.2010r. ustalono, iż usterki zostaną usunięte do końca maja 2011r.

Wobec powyższego zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na rozliczenie finansowe wykonanych prac (20% wartości umów) po usunięciu wyspecyfikowanych na odbiorze usterek.

Z uwagi na brak tytułu inwestycyjnego w budżecie na 2011r. wprowadzenie wydatków niewygasających jest konieczne.

Ad. poz. 2

Dokumentacja projektowa przebudowy przystani jachtowej w Świnoujściu – Łunowie – umowa nr WIM/67/2008 zawartą z OSA Biurem Projektowym S.C. z Poznania.

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa została opracowana. Nie uzyskano pozwolenia na budowę z uwagi na konieczność zmiany decyzji środowiskowej (listopad 2010r.), która spowodowała opóźnienie w uzyskaniu pozwolenia wodno – prawnego i tym samym opóźniła złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. W związku z powyższym końcowe rozliczenie finansowe za ww. prace projektowe (20% po uzyskaniu pozwolenia na budowę) możliwe będzie w 2011r.

Z uwagi na brak tytułu inwestycyjnego w budżecie na 2011r. wprowadzenie wydatków niewygasających jest konieczne.

Ad. poz. 3

Zabezpieczenie środków w ramach wydatków niewygasających na opłacanie prac wykonywanych na przełomie grudnia 2010r. i stycznia 2011r. związanych z pełnieniem, w ramach umowy zlecenia, nadzoru inwestorskiego nad wykonywanymi w mieście rozbiórkami obiektów.

Ad. poz. 4

Dokumentacja projektowa rozbudowy cmentarza komunalnego w Świnoujściu - umowa nr WIM/95/2009 - Pracownia Projektowa Metropolis ze Szczecina.

Uwzględniając aktualny przebieg prac projektowych, gdzie Projektant do dnia 06.12.2010 r. nie złożył wymaganego umową projektu (po uwzględnieniu wszystkich uzgodnień wprowadzonych w 2009r.), przewiduje się, iż prace projektowe zostaną zakończone w 2011r.

Powyższe powoduje konieczność przesunięcia niewykorzystanych środków finansowych określonych w umowie nr WIM/95/2009 na rok 2011. Rozliczenie umowy w I półroczu 2011r.

Z uwagi na brak tytułu inwestycyjnego w budżecie na 2011r. wprowadzenie wydatków niewygasających jest konieczne.

Ad. poz. 5

Zabezpieczenie środków w ramach wydatków niewygasających, umożliwi pełną realizację rozpoczętego zadania „Remont pomieszczenia w budynku przy ul. Dąbrowskiego 4 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie”. W bieżącym roku sporządzono wstępny kosztorys i zakres rzeczowy robót budowlanych związanych z wykonaniem pomieszczenia przyjęć osób niepełnosprawnych przy ulicy J. Dąbrowskiego 4. W wyniku analizy zakresu robót oraz uwzględnieniu wariantu prac, który najbardziej przyczyniłby się do poprawy obsługi osób niepełnosprawnych okazało się, że należy wystąpić o zmianę sposobu użytkowania części budynku i potrzebna jest specjalistyczna dokumentacja. Niestety, procedura jest czasochłonna i wymaga uzgodnień rzeczoznawców, natomiast realizacja zamierzenia jest konieczna i oczekiwana.