Świnoujście, dnia 12.09.2016r.

WIM.271.2.83/2016.RŁ( WD)

**Strona internetowa Urzędu Miasta
 Świnoujście**

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

1. Zamawiający:

 Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście,

 Komórka organizacyjna Urzędu Miasta Świnoujście prowadząca postępowanie:

 Wydział Inżyniera Miasta, tel./fax (91) 327-06-29, mail: wim@um.swinoujscie.pl,

zaprasza do złożenia ofert na następujący przedmiot zamówienia:

**Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania:**

**„Obszar koncentracji usług w rejonie ulic**

**Wojska Polskiego i Bałtyckiej w Świnoujściu – ETAP I: zagospodarowanie terenu zaplecza komunikacyjnego”.**

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Kryteria oceny ofert:

 Zamawiający oceni oferty w ramach jednego kryterium – najniższa cena.

1. Warunek udziału w postępowaniu:

 Wykonanie co najmniej jednej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
 analogicznego zadania – zagospodarowania terenu przeznaczonego na komunikację: parkingi,
 drogi manewrowe, ciągi piesze i towarzyszące elementy małej architektury, o łącznej
 powierzchni min. 1ha. Powyższe należy udokumentować poprzez dołączenie do oferty
 poświadczenia od Zamawiającego.

1. Termin realizacji zamówienia:

 - wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu i jej prezentacja - 2 tygodnie od daty
 podpisania umowy,

 - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, przedmiarów i kosztorysów oraz
 specyfikacji technicznych - 2 miesiące od daty pisemnej akceptacji koncepcji
 przez Zamawiającego.

 - pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji - ca 3 m-ce .

1. Miejsce i termin złożenia oferty:

- złożenie ofert w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Inżyniera Miasta ( pok. 304) lub przesłanie faxem ( nr 91 327 06 29) lub e-mailem ( wim@um.swinoujscie.pl),

- w terminie do dnia **20.09.2016r.**

1. Data otwarcia ofert: **21.09.2016r.**
2. Warunki płatności: 14 dni od daty złożenia faktury do siedziby Zamawiającego; fakturowanie przejściowe:

- za zatwierdzoną koncepcję i wtórnik do prac projektowych – do 30% wartości umownej prac;

- po wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej i przekazaniu Zamawiającemu do
 weryfikacji – do 80% wartości umowy.

1. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu oferty (Załącznik Nr 2 do zapytania).

 *Z up. Prezydenta Miasta*

***mgr inż. Rafał Łysiak***

 *Naczelnik Wydziału Inżyniera Miasta*

Załącznik nr 1: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2: formularz oferty do wypełnienia.