Świnoujście, dnia 10 kwietnia 2017 r.

Wg rozdzielnika

# ZAPYTANIE OFERTOWE

- Zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście
Komórka organizacyjna: Wydział Urbanistyki i Architektury (WUA)

- Dane do kontaktu:
Piotr Górkiewicz, inspektor WUA, tel.: 91 327 86 19
e-mail: pgorkiewicz@um.swinoujscie.pl

zaprasza do złożenia ofert na:

wykonanie uchwały w przedmiocie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla Gminy Miasto Świnoujście zwanej dalej uchwałą Krajobrazową.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało m.in:

- przygotowanie analizy uwarunkowań:

- wyodrębnienie w granicach miasta stref o czytelnych walorach przestrzennych wymagających ustalenia odrębnych reguł i zasad ekspozycji reklamy oraz zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury i ogrodzeń z uwagi na ochronę walorów estetycznych przestrzeni publicznej i ekspozycji krajobrazu oraz wartości historycznej zabudowy lub innych uwarunkowań związanych z terenem;

- wskazanie obszarów problematycznych wymagających działań interwencyjnych;

- wyznaczenie osi widokowych, panoram oraz punktów widokowych i wymagających szczególnej ochrony dla zachowania ładu wizualnego w przestrzeni publicznej i ochrony wartości krajobrazowych;

- analiza uwarunkowań formalnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa lokalnego w tym ustaleń obowiązujących planów miejscowych, obszarów chronionych, gminnej ewidencji zabytków, pasa technicznego (pod kątem potencjalnych kolizji z oznaczeniami sygnalizacyjnymi);

- przedstawienie przeprowadzonych analiz przestrzennych w formie plansz papierowych 
w skali 1: 10 000.

- opracowanie projektu uchwały krajobrazowej do uzgodnień i opinii, w tym:

- projektu części tekstowej uchwały;

- wypracowanie wzornika dla zestawu nośników systemu informacji miejskiej (SIM): takich jak tablice adresowe, tablice uliczne z nazwami ulic, tablice kierunkowe dla ruchu pieszego, tablice kierunkowe dla ruchu kołowego, oznakowanie cieków, informacja przystankowa, informacja opisowo-graficzna, witacze, słupy ogłoszeniowe – wyborcze i referendalne, tablice informacyjne nieoświetlone, tablice pulpitowe z przeznaczeniem pod umieszczenie informacji o charakterystycznych miejscach, naścienne moduły informacyjne o patronach ulic, skwerów i placów, naścienne moduły informacyjne o obiektach;

- wypracowanie wzornika dla ogrodzeń w poszczególnych strefach miasta, ze wskazaniem obszarów objętych zakazem grodzenia oraz obszarów z nakazem stosowania ogrodzeń zielonych (żywopłoty), przy uwzględnieniu ustaleń obowiązujących planów miejscowych;

- wypracowanie katalogu mebli miejskich, ze wskazaniem części miasta im przypisanych;

- wypracowanie wzornika dla małej architektury miejskiej z opracowaniem katalogu zalecanej małej architektury oraz wskazaniem stref, w których ich stosowanie jest obowiązkowe;

- wypracowanie w wzornika dla urządzeń reklamowych i tablic reklamowych wraz z kartą wskazań dla obszarów wymagających szczególnej ochrony z uwagi na walory historyczne, krajobrazowe.

- opracowanie kart wskazań dla poszczególnych w/w grup tematycznych, z określeniem zalecanych lokalizacji, dopuszczonych parametrów elementu, zasad sytuowania, materiału z którego należy wykonać element oraz innych koniecznych danych;

- konsultacja wszystkich wskazanych powyżej w punkcie 2 grup tematycznych z Zespołem Zadaniowym powołanym Zarządzeniem NR 592/2016 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 18 listopada 2016r.;

- projekt uchwały – wersja konsultowana z Zespołem Zadaniowym powołanym Zarządzeniem NR 592/2016 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 18 listopada 2016r.

- prezentacja koncepcji radnym i środowiskom społecznym;

- przygotowanie wersji uchwały krajobrazowej do uzyskania opinii, uzgodnień;

- przygotowanie materiałów i pism do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień projektu uchwały;

- przygotowanie wersji uchwały krajobrazowej przeznaczonej do wyłożenia:

- przygotowanie rozpatrzenia uwag w oparciu o listę uwag zebranych podczas okresu wyłożenia projektu uchwały;

- przygotowanie projektu planu do niezbędnych, przewidzianych w ustawie o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, uzgodnień i opinii;

- sporządzenie następujących wykazów:

  - uwag po wyłożeniu;

  - opinii i uzgodnień do projektu uchwały krajobrazowej;

  - uwag wniesionych do projektu uchwały krajobrazowej, wraz z propozycją ich rozpatrzenia;

- udział w dyskusjach publicznych nad przyjętymi w projekcie uchwały krajobrazowej rozwiązaniami;

- wprowadzenie zmian do projektu uchwały krajobrazowej wynikających z rozpatrzenia uwag 
i ewentualne przygotowanie dokumentacji projektu uchwały krajobrazowej celem powtórzenia procedury w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kolejnego wyłożenia;

- przygotowanie projektu uchwały krajobrazowej wraz z rozpatrzeniem uwag nieuwzględnionych na sesję oraz udział i prezentacja na Komisjach przed sesją Rady Miasta, udział w sesji Rady Miasta;

- przekazanie ostatecznej wersji uchwalonej uchwały krajobrazowej;

- przygotowanie uchwały do publikacji w Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego;

- przekazanie ostatecznej wersji uchwalonej uchwały krajobrazowej;

- ponowienie w niezbędnym zakresie procedury w przypadku, gdy wynikać to będzie 
z rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody;

- przekazanie części tekstowej uchwały w formacie doc oraz załączników graficznych 
w formie cyfrowej: wektorowej (plik dwg i dxf) oraz pdf i rastrowej (plik jpg, tif);

- opracowanie rysunku granic strefowania miasta w oparciu o podkład elektroniczny przekazany przez zamawiającego – wydruk w skali 1:10 000;

- przygotowanie publikacji multimedialnych prezentujących w sposób możliwie najprostszy przykłady dobrych praktyk związanych z prezentacją urządzeń reklamowych, tablic reklamowych, SIM (systemu informacji miejskiej) oraz w zakresie ogrodzeń, małej architektury i tzw. „mebli miejskich” na podstawie przyjętej uchwały (prezentacja w formacie avi, broszury w formacie pdf - z przeznaczeniem do publikacji w Internecie z krótkim wstępem wyjaśniającym skutki wprowadzenia uchwały krajobrazowej).

Koszty przejazdów do siedziby Zamawiającego oraz innych instytucji, związane między innymi z koniecznością przeprowadzenia analiz, konsultacji, dyskusji, prezentacji projektu planu spoczywają na Wykonawcy.

Do obowiązków Zamawiającego będzie należało:

- ogłoszenie w prasie miejscowej, a także w sposób zwyczajowo przyjęty o podjęciu uchwały 
w sprawie przygotowania przez Prezydenta Miasta Świnoujście projektu uchwały w przedmiocie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowalnych, z jakich mogą być wykonane, dla Gminy Miasto Świnoujście.

- wystąpienie o konieczne uzgodnienia i opinię do właściwych organów w oparciu 
o wystąpienia przygotowane przez projektanta;

- ogłoszenie w prasie miejscowej, a także w sposób zwyczajowo przyjęty o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w przedmiocie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowalnych, z jakich mogą być wykonane, dla Gminy Miasto Świnoujście;

- zorganizowanie publicznej dyskusji nad przyjętymi w projekcie uchwały krajobrazowej rozwiązaniami oraz sporządzenie protokołu;

- przyjmowanie uwag dotyczących projektu uchwały krajobrazowej i przekazanie ich Wykonawcy;

- dostarczenie kopii mapy ewidencyjnej na potrzeby sporządzenia projektu planu.

- transponowanie projektu uchwały krajobrazowej (części tekstowej) w formie strukturalnego tekstu XML.

- Data realizacji zamówienia: Termin zakończenia prac nad uchwałą krajobrazową nie później niż do dnia 21 maja 2018 r.

- Okres gwarancji: nie dotyczy

- Miejsce i termin złożenia oferty:

Urząd Miasta Świnoujście, Stanowisko Obsługi Interesantów, ul. Wojska Polskiego 1/5, 
72-600 Świnoujście, do dnia 27 kwietnia 2017 r. do godz. 14.00. Na zakopertowanej ofercie proszę napisać pełne dane adresowe składającego ofertę oraz napisać:

„Oferta na wykonanie projektu uchwały krajobrazowej dla Miasta Gminy Świnoujście. 
Nie otwierać przed godz. 14.00 w dniu 27 kwietnia 2017 r.”

- Termin otwarcia ofert: 27 kwietnia 2017 r. godz. 14.00 w tut. Wydziale Urbanistyki 
i Architektury.

- Warunki płatności: 21 dni od daty otrzymania faktury.

- Sposób przygotowania oferty:

  - ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym formularzu oferty cenowej;

  - „udokumentowane realizacje w przestrzeni publicznej w zakresie małej architektury” – wykaz wraz z zaznaczeniem okoliczności o których mowa w pkt. 10.1 ppkt. II. Zapytania;

- Kryteria wyboru oferty

  - Kryteria wyboru oferty i ich waga

O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów (suma Σ=Pc + Pk, gdzie Pc – punkty za cenę oferty brutto, Pk – punkty za „udokumentowane realizacje w przestrzeni publicznej w zakresie małej architektury” przedsięwzięcia) uzyskanych przez ofertę, obliczona przez zespół uzgadniający wg poniższego schematu.

- Najniższa cena 									0-50 pkt

  - Punkty za cenę ofertową brutto obliczane są według wzoru:
Pc=0,5 x (Cmin / Cp) x 100 pkt
gdzie:
Cmin – cena ryczałtowa brutto najniższa
Cp – cena ryczałtowa brutto rozpatrywana

- Punkty za „udokumentowane realizacje w przestrzeni publicznej w zakresie małej architektury” (Pk):

| Kryteria oceny doświadczenia projektowego w aranżacji przestrzeni publicznej obiektami małej architektury. | Ocena |
| --- | --- |
| Brak realizacji, projekty w trakcie realizacji. | 0-20 pkt |
| Zrealizowane projekty aranżacji przestrzeni publicznej obiektami małej architektury. | 21-30 pkt |
| Zrealizowane projekty aranżacji przestrzeni publicznej obiektami małej architektury wyłonione w konkursach ogólnokrajowych. | 31-40 pkt |
| Zrealizowane projekty aranżacji przestrzeni publicznej obiektami małej architektury wyłonione w konkurach ogólnokrajowych i międzynarodowych. | 41-49 pkt |
| Zrealizowane projekty aranżacji przestrzeni publicznej obiektami małej architektury wyłonione w konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych, nagodzone, publikowane w branżowej prasie architektonicznej i urbanistycznej krajowej i zagranicznej. | 50 pkt |

Brak w złożonej ofercie poświadczonego realizacjami aranżacji przestrzeni publicznej obiektami małej architektury pozwalających na przyznanie punktów cząstkowych skutkować będzie nieprzyznaniem punktów („0”) w zakresie, którego dotyczyć będą stwierdzone braki.

Niezgodne ze stanem faktycznym poświadczenie o aranżacji przestrzeni publicznej obiektami małej architektury” spowoduje że oferta zostanie odrzucona.

  - Procedura oceny:

O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Oferenta 
w poszczególnych kryteriach. Każda oferta podlegać będzie ocenie wg poniższych zasad:

Zespół oceniający ofertę sporządzi zbiorcze zestawienie oceny ofert z pisemnym uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej oferty zawierającym wyliczenie punktów za cenę dla każdej nieodrzuconej oferty.

W celu prawidłowego sporządzenia oferty Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Załączniki:

Nr 1 –	 Uchwała Nr …/…/2017 Rady Miasta Świnoujście z dnia 30 marca 2017 r.

Nr 2 –	 formularz Oferty cenowej

Nr 3 – projekt umowy wraz z załącznikami

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

# Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego z dnia 10 kwietnia 2017 r.

# Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego z dnia 10 kwietnia 2017 roku.

OFERTA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10 kwietnia 2017 r. dotyczące wykonania usługi projektowej polegającej na sporządzeniu projektu uchwały krajobrazowej dla miasta Świnoujście.

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto …………………… zł (słownie złotych:…………………......……………………	…………………………………………………….....................................……………………)

podatek VAT ………………… zł (słownie złotych: 	……………………...…………………….

…………………………………………………………………………….................................)

cenę brutto …………………… zł (słownie złotych: 	………………………...…………….........

…...…….....................................………………………………………………………………).

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

Nazwa wykonawcy: 	…….....……………………………………………………………………

Adres, tel., e-mail wykonawcy: 	....………………………………………………………….......

NIP: ………………………………….....……… Regon: 	……………………………………...

Nr rachunku bankowego: 	………………………………….....………………………………....

Termin realizacji zamówienia: 	………………………………......……………………………...

Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia: 	…………………….........…………………

Miejscowość ………………………………, 	dnia	……………………………………

Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej	...........………………………

Pieczątka wykonawcy	………………………………

# Załącznik Nr 3

do zapytania ofertowego z dnia 10 kwietnia 2017 r.

- PROJEKT -

UMOWA NR WUA/..../2017

z dnia ……….2017 r.

zawarta w Świnoujściu pomiędzy:

Gminą - Miasto Świnoujście, w imieniu której działa Prezydent Miasta

Janusz Żmurkiewicz

z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/5,

REGON 811684290, NIP 8551571375

zwaną dalej Zamawiającym,

a

………………………….

zwaną dalej Wykonawcą,

Niniejsza umowa została zawarta z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy oraz zawierana jest na podstawie Zarządzenia nr 579/2016 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 9 listopada  2016 r. w sprawie  Zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Świnoujście ustawy Prawo zamówień publicznych, Regulaminu pracy komisji przetargowej oraz Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

§ 1

## PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać „Projekt uchwały w przedmiocie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla Gminy Miasto Świnoujście, zainicjowanej uchwałą Rady Miasta Świnoujście 
Nr …/…/2017 z dnia 30 marca 2017 r., zwanej w dalszej części umowy projektem uchwały krajobrazowej, na zasadach i w terminach określonych w niniejszej umowie.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Harmonogram rzeczowo-finansowy (zwany w dalszej części umowy Harmonogramem) stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Realizacja zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy ma na celu wykonanie projektu uchwały krajobrazowej, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778, poz. 904, poz. 961, poz. 1250 i poz. 1579), a także wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami oraz osiągnięciami współczesnej wiedzy. Uchwała po jej uchwaleniu przez Radę Miasta Świnoujście stanowić będzie prawo miejscowe.

- Wykonawca  zapewnia,  że  wykonywany  przez  niego  przedmiot umowy zostanie  wykonana  zgodnie  z  przepisami obowiązującymi na dzień przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością, w szczególności dokumentacja będzie wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, z zachowaniem najwyższych standardów zawodowych.

- Wykonawca  oświadcza,  że  ponosi  odpowiedzialność  za  szkody  Zamawiającego  i  osób  trzecich spowodowane istnieniem oraz usuwaniem wad ukrytych przedmiotu umowy oraz za szkody powstałe przy usuwaniu tych wad.

§ 2

## TERMINY

Strony ustalają następujące terminy realizacji robót stanowiących przedmiot umowy:

- termin rozpoczęcia:	w dniu podpisania umowy,

- termin zakończenia wszystkich czynności

związanych z wykonaniem projektu uchwały krajobrazowej:	do dnia 21 maja 2018 r.

§ 3

## ODBIÓR PRAC

- Przedmiotem odbioru są opracowania projektowe i czynności określone w § 1 i § 6 niniejszej umowy oraz w Harmonogramie.

- Miejscem przekazania przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego.

- Dowodem przekazania każdego z etapów prac Zamawiającemu jest protokół przekazania prac, podpisany przez  Zamawiającego i Wykonawcę.

- Zamawiający po otrzymaniu każdego z etapów prac przystąpi do czynności odbioru prac, które zakończy w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty przekazania prac następująco:

  - podpisaniem protokołu zatwierdzenia prac, lub

  - zwrotem opracowań projektowych, z podaniem w piśmie przyczyn odmowy odbioru i z podaniem terminu wykonania korekt, wyznaczonego przez Zamawiającego.

- Do czynności odbioru prac dla poszczególnych etapów Zamawiający powoła Komisję odbiorową.

§ 4

## WYNAGRODZENIE

- Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na kwotę ..................... zł (słownie złotych: .............................złotych), powiększoną o należny podatek VAT 23 % tj. ..................zł, co łącznie stanowi kwotę brutto ................zł (słownie złotych: ....................................... złotych).

- Strony ustalają, że wymieniona kwota jest ostateczna i nie ulegnie zwiększeniu nawet w przypadku wystąpienia konieczności 2 wyłożeń projektu uchwały, łącznie z ponowieniem niezbędnych opinii i uzgodnień.

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT.

- Podstawą do wystawienia faktur jest każdorazowo protokół zatwierdzenia prac podpisany przez członków Komisji, o których mowa w § 3 ust. 5.

- Wykonawca wystawia fakturę na: Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72 - 600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375.

- Rozliczenie całości prac nastąpi czterema fakturami VAT:

  - faktura przejściowa w wysokości:	............zł brutto dla fazy obejmującej Etap I,

  - faktura przejściowa w wysokości:	............zł brutto dla fazy obejmującej Etap II,

  - faktura przejściowa w wysokości:	............ zł brutto dla fazy obejmującej Etap III,

  - faktura końcowa w wysokości: 	............ zł brutto dla fazy obejmującej Etap IV.

- Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z pełną realizacją poszczególnych etapów Harmonogramu. W ramach wynagrodzenia ustalonego w niniejszej umowie Wykonawca uwzględnił wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty materiałów, uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień i prognoz, łącznie z kosztami przyjazdów.

- Płatność będzie dokonana przez Zamawiającego bezzwłocznie i w każdym przypadku w ciągu 21 dni od daty doręczenia faktury wraz z załączoną kopią podpisanego przez  upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokołu zatwierdzenia prac.

§ 5

## WSPÓŁDZIAŁANIE

- Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej realizacji umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów określonych w umowie.

2.	Kierowanie pracami projektowymi i innymi zadaniami objętymi przedmiotem umowy z ramienia Wykonawcy będzie wykonywał/a.............………………………..,
tel. służbowy: ……………., tel. kom.: ………………, fax ……….., e-mail ……………............................................

3.	Koordynację realizacji zobowiązań Zamawiającego oraz czynności związane z przyjęciem prac projektowych  Zamawiający powierza .....................................- pracownikowi Wydziału Urbanistyki i Architektury, tel. służbowy: ......................., fax. służbowy: ......................, e-mail : ......................@um.swinoujscie.pl

4.	Strony uznają za skuteczne dokonywanie doręczeń wszelkich pism, opracowań
i dokumentów pod następujące adresy:

1) Wykonawca:	...............................................................

...............................................................

...............................................................

2) Zamawiający:        	Urząd Miasta Świnoujście

Wydział Urbanistyki i Architektury

ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

- Wszelkie zmiany adresów do doręczeń oraz osób odpowiedzialnych za kontakty pomiędzy stronami nie wymagają zmiany niniejszej umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej strony w formie listu poleconego, ewentualnie bezpośrednio do rąk uprawnionych osób. Niepowiadomienie o zmianie adresu uprawnia do doręczania pism na dotychczasowy adres.

- Strony ustalają, iż wszelkie uwagi do opracowań i dokumentów projektowych sporządzane będą w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności innych form.

- Przekazywanie uwag do opracowań i dokumentów odbywać się będzie w formie listu poleconego. Dopuszcza się formę faksu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, której otrzymanie potwierdziła druga strona, ewentualnie bezpośrednio do rąk uprawnionych osób.

§ 6

## OBOWIĄZKI STRON

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - przekazanie materiałów wyjściowych, niezbędnych do opracowania „uchwały krajobrazowej” oraz wszystkich innych materiałów wymienionych w Załączniku 
nr 2;

  - współudział w przeprowadzeniu procedury legislacyjnej przewidzianej przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym w szczególności w następujących czynnościach dotyczących:

    - zamieszczania w prasie stosownych ogłoszeń i ponoszenia kosztów publikacji prasowych,

    - adresowania, wysyłania, czy ponoszenia kosztów korespondencji wysyłanej w imieniu Zamawiającego,

    - ogłoszenia w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania uchwały krajobrazowej,

    - zbierania uwag do projektu uchwały krajobrazowej i przekazania ich Wykonawcy,

    - rozsyłanie korespondencji i dokumentów związanych z opracowaniem projektu planu, w tym dotyczących etapu opiniowania i uzgadniania,

    - ogłoszenia w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty o wyłożeniu projektu uchwały krajobrazowej do publicznego wglądu,

    - zorganizowania publicznej dyskusji nad przyjętymi w projekcie uchwały krajobrazowej rozwiązaniami oraz sporządzenia protokołu,

    - przyjmowania uwag dotyczących projektu uchwały krajobrazowej 
i przekazania ich Wykonawcy,

  - wyłożenie projektu uchwały krajobrazowej do publicznego wglądu, dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami oraz przyjmowanie uwag odbywać się będą w siedzibie Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - wykonanie przedmiotu umowy wymienionego w §1, którego zakres rzeczowy został uszczegółowiony w Harmonogramie, z należytą starannością i w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu któremu ma służyć, z uwzględnieniem uwag Zamawiającego i w sposób zapewniający możliwość uchwalenia przez Radę Miasta.

  - wykonanie opracowań i analiz oraz związanych z nimi uzgodnień nie wymienionych w §1 oraz Harmonogramie, a wynikających z wymagań urzędów lub właściwych jednostek, a także konsultacje i pomoc przy redagowaniu odpowiedzi, stanowisk i informacji przekazanych przez organy, instytucje, jednostki organizacyjne i firmy oraz osoby fizyczne, napływające w trakcie procedury stanowienia uchwały krajobrazowej;

  - bezzwłoczne zgłoszenie pisemnego wniosku w przypadku wystąpienia uzasadnionej potrzeby uzyskania innych materiałów wyjściowych niż wymienione w Załączniku nr 2;

  - informowanie na bieżąco Zamawiającego co dwa miesiące - w formie pisemnego raportu, o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji przedmiotu umowy oraz bezzwłoczne sygnalizowanie o pojawiających się zagrożeniach, przy usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego;

  - konsultowanie się z Zamawiającym na każdym etapie opracowywania projektu uchwały krajobrazowej, a w szczególności w przypadku pojawienia się czynników mogących mieć istotny wpływ na termin realizacji umowy. W przypadku powstania okoliczności opóźniających termin realizacji, należy pisemnie powiadomić o nich Zamawiającego i określić nowy termin realizacji prac;

  - spełnienie następujących warunków:

    - Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia niezbędne i wymagane dla wykonania niniejszej umowy, dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania niniejszej umowy - skład zespołu autorskiego stanowi załącznik nr 4; Projekt uchwały krajobrazowej będzie opracowany przez zespół pod kierownictwem uprawnionego urbanisty lub architekta, przy udziale biegłego w technice prawodawczej prawnika (dokument uchwały krajobrazowej musi zostać opracowany zgodnie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r., w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. 2016 poz. 283);

    - Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy - z wyjątkiem podzlecania wykonania opracowań specjalistycznych (np. nadania dokumentowi uchwały krajobrazowej struktury zgodnej z ZPT) - o ile w zespole, o którym mowa w 
§ 6 ust. 2 pkt 6 nie ma osób przygotowanych do sporządzania takich opracowań. W przypadku podzlecania opracowań specjalistycznych Wykonawca zapewni wynagrodzenie za wykonanie podzleconych prac z części własnego wynagrodzenia, a także weźmie odpowiedzialność za jakość tych opracowań.

  - opracowanie załącznika graficznego uchwały krajobrazowej na mapie ewidencyjnej oraz w wersji elektronicznej na mapie wektorowej zawierający obszary miasta dla których przewidziano różne regulacje w ramach uchwały krajobrazowej, opracowanie załączników graficznych uchwały krajobrazowej w formie kart wskazań dla urządzeń reklamowych, tablic reklamowych, obiektów małej architektury i ogrodzeń oraz katalogu mebli miejskich.

§ 7

## KARY I ODSZKODOWANIA

- Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne z następujących tytułów i w podanych niżej wysokościach, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,1% kwoty brutto zł za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia po terminie zakończenia prac każdego z czterech wyszczególnionych etapów wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy;

  - za zwłokę w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru projektu uchwały krajobrazowej - 0,1% kwoty brutto zł za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- Kary umowne, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) i 2), Zamawiający może potrącić 
z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach.

- Przekroczenie terminu wykonania prac spowodowane wydłużeniem procedury opracowania projektu uchwały krajobrazowej z przyczyn leżących poza właściwościami Wykonawcy nie skutkuje naliczaniem kar.

§ 8

PRAWA AUTORSKIE

- Wykonawca wyraża zgodę na przejęcie przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych do opracowań stanowiących przedmiot niniejszej umowy zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2016 r. poz. 666 z póżn. zm.), w szczególności do korzystania przez Zamawiającego z opracowań na następujących polach eksploatacji:

  - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania opracowania - wytwarzanie techniką drukarską, reprodukcji oraz techniką cyfrową;

  - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowanie utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

  - w zakresie rozpowszechniania opracowania w sposób inny niż określony w ust. 1 pkt 2) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie opracowania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

- Przekazanie i przeniesienie autorskich praw majątkowych do poszczególnych etapów prac przechodzi na Zamawiającego z chwilą zapłaty wynagrodzenia za dany etap.

- Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem umowy nie będą,  z wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne  w  celu wykonania umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 9

## ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w tym w szczególności:

    - istotnej zmiany uwarunkowań prawnych w zakresie warunkującym przyjęcie uchwały,

    - zmiany stanowiska Zamawiającego w odniesieniu do przyjętych założeń programowych,

    - nieuzyskania od organów wymaganych uzgodnień i opinii, co w efekcie uniemożliwi zrealizowanie uchwały Rady Miasta Świnoujście nr  ……/……/2017 z dnia 
30 marca 2017 r.

Odstąpieniu od umowy przez Zamawiającego towarzyszy rozliczenie zaawansowania prac i zapłata proporcjonalna do stopnia ich wykonania. Stopień wykonania prac zostanie stwierdzony protokolarnie przy udziale przedstawiciela Wykonawcy i Komisji odbiorowej, o której mowa w § 3 ust. 5 umowy.

Zamawiający może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy do dnia 29 grudnia 2017r.

§ 10

## ROZWIĄZANIE UMOWY

Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn pozostaje w zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowy lub jego części, a zwłoka ta wynosi 30 dni, mimo pisemnego wezwania do realizacji prac.

§ 11

## USTALENIA KOŃCOWE

- Ewentualna zmiana umowy wymaga formy pisemnej i zgody obydwu Stron pod rygorem nieważności.

- Dopuszcza się następujące możliwości zmiany treści umowy:

  - zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 4,

  - zmniejszenie zakresu przedmiotu Zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym,

  - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:

    - wystąpienia okoliczności leżących poza właściwościami Wykonawcy, uniemożliwiających wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie,

    - realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodujących konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,

    - konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego.

- Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach:

  - ad ust. 2 pkt 1) - stawka podatku VAT ulegnie zmianie na mocy powszechnie obowiązujących przepisów;

  - ad ust. 2 pkt 2) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu publicznego;

  - ad ust. 2 pkt 3) - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia:

    - lit. a): o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,

    - lit. b): o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy,

    - lit. c): o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy, w tym ustawy Kodeks cywilny.

- Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał 	sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

## ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

  - harmonogram rzeczowo-finansowy zawierający szczegółowy zakres prac projektowych (załącznik nr 1);

  - wykaz materiałów dostarczanych przez Zamawiającego (załącznik nr 2);

  - oświadczenie podmiotu realizującego prace planistyczne nad „projektem Uchwały Krajobrazowej miasta Świnoujście” (załącznik nr 3);

  - skład zespołu autorskiego projektu uchwały krajobrazowej (załącznik nr 4);

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 
i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:					ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik Nr 1
do umowy Nr WUA/....../2017
z dnia …….2017 r.

# HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

## Etap gromadzenia i porządkowania informacji oraz rozpoczęcia prac nad projektem uchwały krajobrazowej, w tym:

- identyfikacja obszarów (urbanistycznych, historycznych, krajobrazowych, przyrodniczych), miejsc, obiektów, grup obiektów, pierzei ulicznych istotnych dla krajobrazu miejskiego 
o specyficznych walorach będących podstawą do ich ochrony oraz punktów i osi widokowych – opracowana w wersji opisowej i graficznej.

- analiza materiałów wyjściowych i informacyjnych dostarczonych przez Zamawiającego;

- wyodrębnienie w granicach miasta stref o czytelnych walorach przestrzennych wymagających ustalenia odrębnych reguł i zasad ekspozycji tablic reklamowych i nośników reklamowych oraz zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury i ogrodzeń z uwagi na ochronę walorów estetycznych przestrzeni publicznej i ekspozycji krajobrazu przy uwzględnieniu wartości historycznych zabudowy i innych uwarunkowań wykazanych w terenie;

- wskazanie obszarów problematycznych w których ekspozycja reklamy ze względów bezpieczeństwa lub negatywnego oddziaływania na przestrzeń i obiekty wymaga natychmiastowych działań interwencyjnych;

- analizy uwarunkowań formalnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa lokalnego w tym ustaleń obowiązujących planów miejscowych, gminnej ewidencji zabytków, pasa technicznego (pod kontem potencjalnych kolizji z oznaczeniami sygnalizacyjnymi) udzielonych przez gminę zgód na ekspozycję reklamy w pasie drogowym - dróg publicznych oraz wydanych zgód na umieszczenie reklam na budynkach gminnych;

- przedstawienie przeprowadzonych analiz przestrzennych w formie plansz papierowych 
o skali 1:10 000 (1 egz).

Materiały i opracowania przekazywane Zamawiającemu po I etapie:

- identyfikacja obszarów (urbanistycznych, krajobrazowych, przyrodniczych), miejsc, obiektów, grup obiektów, pierzei ulicznych istotnych dla krajobrazu miejskiego 
o specyficznych walorach będących ich ochrony oraz punktów i osi widokowych opracowana w formie plansz rysunkowych z opisem (2 egz.);

- plansza zawierająca propozycję strefowania obszarów miasta na dla których przewidziano różne reguły i zasady ekspozycji tablic reklamowych, urządzeń reklamowych oraz zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury i ogrodzeń wraz z katalogiem mebli miejskich z uwagi na ochronę walorów estetycznych przestrzeni publicznej i ekspozycji krajobrazu przy uwzględnieniu wartości historycznych zabudowy i innych uwarunkowań wykazanych w terenie (2 egz.);

- plansza zawierająca wykaz terenów problemowych, terenów objętych planem miejscowym wymagających wprowadzenia nowych ustaleń w zakresie regulowanym uchwałą krajobrazową oraz terenów objętych obowiązującymi planami miejscowymi o ustaleniach odbiegających od proponowanych uchwałą krajobrazową (2 egz.).

Termin zakończenia fazy obejmującej I etap (wynikający z protokołu przekazania prac):

do dnia 31 lipca 2017 r.

Czynności odbioru prac zakończone podpisaniem protokołu zatwierdzenia prac:

do dnia 21 sierpnia 2017 r.

Koszt: ...............………. zł (brutto)

## Etap opracowania projektu uchwały krajobrazowej z uzgodnieniami i opiniami, w tym:

  - opracowanie propozycji załączników do uchwały krajobrazowej: kart wskazań 
„dla nośników reklamowych, małej architektury, mebli miejskich, ogrodzeń oraz SIM”;

  - konsultacja proponowanych zasad lokalizacji i standardów jakościowych oraz parametrów dla nośników reklamowych, ogrodzeń, mebli miejskich oraz SIM z Zespołem Zadaniowym powołanym Zarządzeniem NR 592/2016 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 18 listopada 2016r.;

  - na podstawie wytycznych po opracowaniu koncepcji i uwzględnieniu ewentualnych uwag, opracowanie „uchwały krajobrazowej” w formie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem 
i załącznikiem graficznym strefowania oraz kartami wskazań;

  - prezentacja projektu uchwały krajobrazowej i uzyskanie opinii o projekcie uchwały krajobrazowej od Zespołu Zadaniowego powołanego przez Prezydenta Miasta Świnoujście;

  - uzyskanie akceptacji projektu uchwały krajobrazowej przez Prezydenta Miasta Świnoujście;

  - opracowanie projektu uchwały krajobrazowej w formie przygotowanej do opiniowania i uzgadniania z wymaganymi organami i instytucjami - 1 egz. dla Zamawiającego oraz odpowiednia liczba egzemplarzy dla organów opiniujących i uzgadniających (wydruki oraz w formie cyfrowej na płycie CD/DVD);

  - opracowanie projektu korespondencji związanej z opiniowaniem i uzgadnianiem projektu planu;

  - ewentualna korekta uchwały krajobrazowej po uzyskaniu kompletu opinii i uzgodnień.

Materiały i opracowania przekazywane Zamawiającemu po II etapie:

- projekt uchwały krajobrazowej w formie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem 
i załącznikiem graficznym w formie przygotowanej do opiniowania i uzgadniania 
z wymaganymi organami i instytucjami – 1 egz. dla Zamawiającego oraz odpowiednia liczba egzemplarzy dla organów opiniujących i uzgadniających (wydruki oraz w formie cyfrowej na płycie CD/DVD);

- karty wskazań dla urządzeń reklamowych, tablic reklamowych i szyldów, małej architektury, mebli miejskich, ogrodzeń oraz SIM – załącznik do projektu uchwały krajobrazowej;

  - Karta wskazania dla urządzenia reklamowego/tablicy reklamowej - powinna zawierać oznaczenie numeru karty, oznaczenie numeru urządzenia reklamowego wraz 
z adresem (dotyczy wyłącznie obszarów wymagających szczególnej ochrony), współrzędne geodezyjne położenia urządzenia reklamowego, określenie zakresu tolerancji w lokalizacji urządzenia reklamowego, specyfikacje materiałową urządzenia reklamowego (przeszklenie – opisać materiał przeszklenia, proponowane zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, zabezpieczenia przed kondensacją pary wodnej), materiał konstrukcji urządzenia reklamowego (rodzaj materiału, kolor malowania w palecie RAL oraz opisowo, charakterystyka w zakresie odporności na promieniowanie UV oraz antyrefleksyjności), oświetlenie (rodzaj źródła światła, kolor świateł, temperatura barwowa światłą, system sterowania oświetleniem, czujniki zmierzchu), mapa orientacyjna z lokalizacja przybliżoną urządzania/urządzeń opisanych kartą w strefie, mapa w skali 1: 500 zawierająca lokalizację oznaczonych urządzeń reklamowych, rzut i widok urządzenia reklamowego wraz z podstawowymi wymiarami.

  - Karta wskazań dla SIM powinna zawierać: graficzne przedstawienie nośnika w kolorze, skala od 1:5 ÷1:20, wraz z wymiarami, graficzne objaśnienie zasady umieszczenia nośnika, krótka definicja elementu dla którego przygotowano kartę, oznaczenie strefy w której wolno stosować nośnik, kolor nośnika w palecie RAL oraz opisany słownie, wymiary charakterystyczne i szczegółowe w mm, konieczne od odwzorowania nośnika, rodzaj użytego materiału i opis standardów wykonania.

  - Karta wskazań dla ogrodzeń powinna zawierać: wzornik elementów ogrodzeń / ogrodzeń zielonych (żywopłoty) wraz ze specyfikacją projektowanych elementów konieczną do odwzorowania, oznaczenie obszaru miasta objętego obowiązkiem stosowania katalogowych rozwiązań oraz wyłączonych z obowiązku stosowania rozwiązań katalogowych a także tych które objęte są zakazem grodzenia.

  - Katalog mebli miejskich zawierać powinien: wzornik ławek, latarni, donic, koszy na śmieci, słupków z łańcuchami, barier, kraty pod drzewa, stojaków na rowery, osłony drzew, klap studzienek ulicznych (z godłem miasta), poidełka, wiaty przystankowe oraz innych koniecznych elementów. Należy wskazać strefy obowiązkowego stosowania, oraz obszary wyłączone z ograniczeń oraz strefy z dopuszczonymi rozwiązaniami specyficznymi.

Termin zakończenia fazy obejmującej II etap (wynikający z protokołu przekazania prac):

do dnia 31 października 2017 r.

Czynności odbioru prac zakończone podpisaniem „protokołu zatwierdzenia prac”:

do dnia 21 listopada 2017 r.

Koszt : ..................…… zł (brutto)

## III. Etap wyłożenia projektu uchwały krajobrazowej do wglądu oraz zbierania uwag, w tym:

- opracowanie autorskich propozycji rozstrzygnięć wobec wniesionych uwag przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo ostatecznej decyzji dotyczącej sposobu rozpatrzenia uwag;

- kompletowanie dokumentacji projektu uchwały krajobrazowej, w tym analiza uwag 
i opracowanie propozycji ich rozpatrzenia - wg obowiązującego wzoru;

- opracowanie projektu uchwały krajobrazowej z wprowadzeniem uwag uwzględnionych przez Prezydenta Miasta;

- opracowanie załącznika do uchwały – rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu uchwały krajobrazowej;

- ewentualne ponowne wyłożenie do publicznego wglądu w niezbędnym zakresie oraz udział w kolejnej dyskusji publicznej.

Materiały i opracowania przekazywane Zamawiającemu po III etapie:

- projekt uchwały krajobrazowej uwzględniający rozstrzygnięcia uwag uwzględnionych przez Prezydenta Miasta wraz z wymaganymi załącznikami i uzasadnieniem do projektu uchwały 
w postaci wydruku oraz w formie cyfrowej wraz załącznikiem graficznym do uchwały (strefy) oraz kartami wskazań stanowiącymi załącznik do uchwały;

- propozycja rozpatrzenia uwag do projektu uchwały krajobrazowej po wyłożeniu.

Termin zakończenia fazy obejmującej III etap (wynikający z protokołu przekazania prac):

do dnia 05 luty 2018 r.

Czynności odbioru prac zakończone podpisaniem „protokołu zatwierdzenia prac”:

do dnia 26 luty 2018 r.

Koszt : ........................... (brutto)

## Etap uchwalenia projektu uchwały krajobrazowej, w tym:

- prezentacja projektu uchwały krajobrazowej podczas posiedzenia komisji Rady Miasta Świnoujście i na sesji, na której będzie uchwalana;

- opracowanie projektu uchwały krajobrazowej w formie przygotowanej do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego w terminie 5 dni od daty podjęcia uchwały (w tym sporządzenie uchwały w formie edytowalnego pliku Word oraz strukturalnego tekstu XML i załączników graficznych do uchwały w formacie PDF i JPG – również w postaci umożliwiającej transponowanie do XML – wg wytycznych zamawiającego);

- współudział w skompletowaniu wymaganej prawem dokumentacji prac legislacyjnych, oprawa dokumentacji i przekazanie jej w 2 egz. Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty podjęcia uchwały;

- ponowienie w niezbędnym zakresie procedury w przypadku, gdy wynikać to będzie z rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody;

- przekazanie 6 egzemplarzy uchwały krajobrazowej zatwierdzonego przez Radę Miasta - część graficzna w skali umożliwiające jednoznaczną identyfikację oznaczeń i ustaleń, w tym 1 zalaminowany egzemplarz w kolorze (zalaminowany) oraz w formie cyfrowej [wektorowej (formacie DXF i DWG) oraz PDF i rastrowej (w formacie JPG lub TIFF)] - w terminie 14 dni od daty uchwalania.

- przygotowanie publikacji multimedialnych prezentujących w sposób możliwie najprostszy ogólne założenia uchwały oraz przykłady dobrych praktyk związanych z prezentacją nośników reklamowych, SIM (system informacji miejskiej) oraz w zakresie ogrodzeń, małej architektury i tzw. „mebli miejskich” (prezentacja avi, broszura w formacie pdf – z przeznaczeniem do publikacji w intrenecie).

Materiały i opracowania przekazywane Zamawiającemu po IV etapie:

- projekt uchwały krajobrazowej przygotowany w formie do publikacji (patrz punkt IV ppkt 2 
i ppkt 5);

- prezentacja multimedialna w formacie avi oraz broszura w formacie pdf – z przeznaczeniem do publikacji w intrenecie w zakresie tematycznym określony w punkcie IV ppkt. 8;

Termin zakończenia fazy obejmującej IV etap (wynikający z protokołu przekazania prac):

do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Czynności odbioru prac zakończone podpisaniem protokołu zatwierdzenia prac:

do dnia 21 maja 2018 r.

Koszt : ................ (brutto)

WYKONAWCA						ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik Nr 2
do umowy Nr WUA/..../2017
z dnia …….2017 r.

WYKAZ MATERIAŁÓW
DOSTARCZONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający w dniu podpisania umowy zobowiązany jest do dostarczenia Wykonawcy następujących materiałów wejściowych (obejmujących obszar Miasta Gminy Świnoujście):

- mapa ewidencyjną w formacie dxf;

- obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z uchwałą o jego uchwaleniu – na CD;

- GEZ – Gminna Ewidencja Zabytków – na CD;

- Waloryzacja Przyrodnicza Gminy Świnoujście – na CD;

- wypis z mpzp w zakresie ustaleń dotyczących nośników reklamowych, ogrodzeń;

- rejestr graficzny miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wg stanu na dzień 16 grudnia 2016r.

a także w miarę potrzeby (na bieżąco):

- inne materiały wstępne wymagane przez podmioty uczestniczące w procedurze sporządzania projektu uchwały krajobrazowej;

- kopie lub oryginały materiałów napływających lub wysyłanych przez Zamawiającego w ramach procedury sporządzania projektu uchwały krajobrazowej.

Załącznik Nr 3
do umowy Nr WUA/.../2017
z dnia ………….2017 r.

Oświadczam, iż prace planistyczne nad "Projektem Uchwały Krajobrazowej miasta Świnoujście,” będzie realizowała pracownia:

…………………………..

Adres do korespondencji:

……………………………

Załącznik Nr 4
do umowy Nr WUA/...../2017
z dnia …………2017 r.

Skład zespołu projektowego

Nazwa Wykonawcy

..........................................................................................................

Adres Wykonawcy

..........................................................................................................

Numer telefonu

........................................................................................................

| Nazwisko, imię | Nr upr. | Rola w realizacji zamówienia | Doświadczenie | Przykładowe uchwalone projekty | Forma współpracy z oferentem (umowa o pracę, zlecenie, itp.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Podpis

/upoważniony przedstawiciel Wykonawcy/