ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

pn.:„Wykonanie dokumentacji projektowej oraz instalacji systemu monitoringu wizyjnego w Porcie Jachtowym Basen Północny, ul. Wybrzeże IV w Świnoujściu” .

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania zakresu robót zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartych w SIWZ.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA

1. Rozpoczęcie zadania – Wykonawca w ciągu dwóch tygodni od dnia podpisania umowy przedstawi projekt systemu monitoringu. Na zaakceptowane, zaproponowane rozwiązanie Zamawiający złoży dokumenty o pozwolenie na budowę.

2. Zakończenie zadania realizacja zamówienia położenie okablowania, dostawa i zainstalowanie urządzeń systemu monitoringu - 30 dni kalendarzowych od daty uzyskania pozwolenia na budowę.

WYNAGRODZENIE

- Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie zadania zostanie ustalone w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego przetargu, po wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny 
NIP 855-15-71-375

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę:

tzw. ustawowego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 147 i następnych ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto).

- Zabezpieczenie, o którym mowa wyżej, może być wnoszone we wszystkich formach

przewidzianych, w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.

3.   Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia, o którym mowa w pkt 1, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, pozostawiając 30% kwoty jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta zostanie  zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

Wykonawca będzie zobowiązany do:

- Wykonania i oddania przedmiotu zamówienia w uzgodnionym terminie.

- Wykonania zdania z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

- Zapewnienia obsługi geodezyjnej – wytyczenia i wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

- Ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót z winy Wykonawcy (np. elementów zagospodarowania terenu).

- W razie nienależytego wykonania robót lub powstania szkody z winy Wykonawcy zobowiąże się on do naprawienia powstałej szkody w całości i pokrycia kosztów nienależytego wykonania  - zgodnie z art. 363 art. 483 i 484 Kodeksu Cywilnego.

- Zapewnienia wykwalifikowanej kadry robotniczej wraz z nadzorem, stosowania materiałów i urządzeń o standardzie niezbędnym do wykonania robót w stopniu, w jakim wymaga tego ich jakość.

- Po zakończeniu robót, usunięcia z terenu budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza, itp. oraz uporządkowania terenu i przywrócenia do stanu pierwotnego.

- Zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego pełnej dostępności do robót, jak również informowania o wcześniejszych odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu.

- Zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy i ochrony ppoż., stosowanie się do wymogów BHP.

- Informowania na piśmie Zamawiającego o zaistnieniu sytuacji zagrażającej przerwaniem robót lub nie dotrzymaniem terminu realizacji.

- Nieodpłatnego usunięcia usterek stwierdzonych w toku robót, podczas odbioru oraz w okresie gwarancji i rękojmi.

- Zgłoszenia w imieniu Zamawiającego oraz uzyskania i opłacenia wszelkich wymaganych pozwoleń i decyzji administracyjnych, niezbędnych do wykonania kompletnego zadania i przekazania przedmiotu zamówienia do użytkowania.

- Ubezpieczenia robót realizowanych w ramach niniejszego zadania oraz zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

PODWYKONAWCY

Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót Podwykonawcom, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ. Wykonanie robót przez Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań dotyczących realizowanego zadania. Wykonawca odpowiadać będzie za  działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.

USUWANIE USTEREK I WAD ORAZ WYKONANIE ZASTĘPCZE

1. Zamawiający ma prawo sprawdzić wykonanie robót i o wykrytych wadach oraz usterkach poinformować niezwłocznie Wykonawcę, bez oczekiwania na częściowy lub końcowy odbiór robót. Zgłoszone wady oraz usterki Wykonawca usunie nieodpłatnie, w uzgodnionych obustronnie terminach. Również w tym terminie powinny być usunięte wady i usterki wykryte przez Wykonawcę we własnym zakresie.

2. Wykonawca nieodpłatnie usunie wady i usterki powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ujawnione w toku odbioru końcowego i gwarancyjnego. Wykonawca usunie również wszelkie uszkodzenia infrastruktury, które nastąpią przy okazji lub w związku z realizacją przedmiotu umowy.

3. Jeżeli wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w uzgodnionym terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu Wykonawcy, a koszty potrącić  z wynagrodzenia Wykonawcy pierwotnego lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bez utraty gwarancji na wykonane roboty. O zamiarze powierzenia usunięcia wad i usterek innemu Wykonawcy, Zamawiający powiadomi Wykonawcę pierwotnego, co najmniej 14 dni przed ich powierzeniem.

- W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę całego zakresu zleconych prac Zamawiający może je zlecić do wykonania innemu Wykonawcy. Nastąpi wówczas obniżenie wynagrodzenia proporcjonalnie do wykonanego zakresu robót, co nie wyklucza naliczenia kar umownych.

- O zamiarze powierzenia wykonania brakującego zakresu robót innemu Wykonawcy,   Zamawiający powiadomi Wykonawcę pierwotnego, co najmniej 7 dni przed ich powierzeniem.

ODBIORY ROBÓT

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru  robót - pisemnym zgłoszeniem na adres siedziby Zamawiającego.

- Odbiór końcowy inwestycji rozpocznie się w terminie do 5 dni roboczych od daty uzyskania gotowości do odbioru, potwierdzonej pismem Wykonawcy do Zamawiającego.

- W protokolarnym odbiorze robót uczestniczyć będą - inspektor nadzoru, kierownik budowy oraz minimum po jednym upoważnionym przedstawicielu Zamawiającego oraz Wykonawcy.

- Gdy roboty będące przedmiotem odbioru zostaną wykonane przez Podwykonawcę bądź z jego udziałem, w odbiorze będzie uczestniczył dodatkowo Podwykonawca. Jeżeli Zamawiający dokona odbioru bez zastrzeżeń, to oświadcza, że kwituje wykonanie robót przez Wykonawcę i kwituje wykonanie robót przez Podwykonawcę.

- Protokół odbioru sporządzony będzie w dwóch egzemplarzach - po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy oraz dodatkowo po jednym egzemplarzu dla każdego Podwykonawcy.

- Data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego uważana będzie za termin wykonania przedmiotu umowy.

- Odbiór gwarancyjny zostanie przeprowadzony na pisemne żądanie Wykonawcy. Data podpisania protokołu odbioru gwarancyjnego bez uwag będzie oznaczała zakończenie obowiązywania gwarancji.

- O zakończeniu okresu gwarancji Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie   w takim czasie, aby Zamawiający mógł wyznaczyć termin komisji odbioru gwarancyjnego, najpóźniej w dniu poprzedzającym termin zakończenia gwarancji.

GWARANCJA i RĘKOJMIA

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu zamówienia na okres minimum 24 miesięcy  od dnia podpisania/bez uwag/protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca będzie odpowiadał z tytułu rękojmi przez okres 24 miesięcy od dnia wydania  przedmiotu zamówienia Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu karty gwarancyjnej na sprzęt i instalacje, w której sprecyzowane będą wymagania dotyczące sposobu i częstotliwości zabiegów pielęgnacyjnych nie później niż w dniu podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie ……….. dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym niezawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu ………… dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

INNE POSTANOWIENIA

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień:

- opóźnienia w wykonaniu zadania,

- opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po odbiorze.

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w    wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn      zależnych od Zamawiającego w  wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami będą miały   zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy „Prawo budowlane” oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uwaga:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy dotyczą realizacji zakresu prac wskazanego w SIWZ i dokumentacji projektowej zadania.