UCHWAŁA NR XVIII/141/2011

# RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE

z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych                           i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2011-2014”.

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r.     Nr 147, poz. 1033, z 2009r. Nr 18, poz. 97, z 2010r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Świnoujściu z dnia 21.10.2011r. przyjmuje się „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2011 – 2014”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc uchwała nr LXXVII/611/2010 Rady Miasta Świnoujście z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2009 – 2012”.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  Miasta

Paweł Sujka

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 21 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne są zobowiązane opracować plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, który powinien określać w szczególności:

- Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,

- Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach,

- Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,

- Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,

- Sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Przedłożony plan jest aktualizacją i kontynuacją „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu na lata 2009 – 2012”, uchwalonego przez Radę Miasta uchwałą Nr LXXVII/611/2010 z dnia 28.10.2010 r.

Aktualizacja uwzględnia obecne możliwości pozyskania środków zewnętrznych na finansowanie planowanych inwestycji oraz szczegółowe zamierzenia inwestycyjne dotyczące roku 2012. Przy ustalaniu zakresu planu wzięto pod uwagę dokumenty planistyczne, w szczególności: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta, Strategię Rozwoju Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu.

W ramach aktualizacji :

1.   Zmieniono horyzont czasowy planu tj. na lata 2011 – 2014.

2.   Dostosowano zakres planowanych inwestycji do aktualnych potrzeb oraz możliwości

finansowych ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu.

3.   Począwszy od roku 2012 wyprowadzono z wieloletniego planu programy

uszczegóławiające zakres działań prowadzony dla realizacji poszczególnych celów

operacyjnych

4.   Utworzono jeden cel operacyjny w wyniku połączenia następujących zadań:

„Dostosowanie wody do norm jakościowych”, „Uaktywnienie całości dostępnych

zasobów wodnych” oraz „Ekonomizacji pracy ujęć”

5.   Rozszerzono zakres celu operacyjnego ”Podniesienie sprawności systemu

oczyszczania ścieków” o zakres obejmujący gospodarkę osadową

6.  Wyprowadzono z planu zrealizowany cel operacyjny „System zarządzania jakością

w laboratoriach”.

Realizację poszczególnych zadań z wieloletniego planu w latach 2011 – 2014 planuje się pokryć ze środków własnych spółki, pochodzących głównie z odpisów amortyzacyjnych majątku Spółki, budżetu Miasta, z pożyczek oraz ze środków pozyskiwanych z dostępnych funduszy unijnych na lata 2007 – 2013.

Aktualizacja Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w odniesieniu do roku 2011 wynika przede wszystkim ze zmniejszenia kwoty przeznaczonej na inwestycje z 3890 tys. zł do 1444 tys. zł z następujących przyczyn:

1.   Koszty związane z modernizacją Ujęcia Wody Granica rozpoczną się dopiero w

roku 2012. Pierwszym etapem realizacji tego zadania będzie koncepcja

modernizacji  na podstawie pracy stacji pilotażowej.

2.   Przy realizacji modernizacji SUW Odra zmniejszono zakres prac zleconych na

zewnątrz i wykonano je w ramach zasobów własnych, co spowodowało

zmniejszenie kwoty wcześniej zaplanowanej na to zadanie.

- Ze względu na konieczność unieważnienia postępowania na wyłonienie

wykonawcy "Modernizacji rurociągu tłocznego z P-1 do oczyszczalni ścieków w

Świnoujściu” przesunął się termin realizacji tego zadania i płatność przejdzie na

I kwartał 2012 r.

- Na I kwartał 2012 r. przesunie się zakończenie wykonania sieci wodociągowej i

kanalizacyjnej w ul. Legionów (przyczyną jest możliwość wykonania koniecznej

wycinki drzew dopiero w drugiej połowie października).

5.   Przesunie się termin realizacji wymiany wodociągu w ul. Kościuszki ze względu

na roboty drogowe na ul. Konstytucji 3 Maja.

W zakresie roku 2012 plan został powiększony z kwoty 1600 tys. do 6949 tys. zł. Zmiana ta wynika w szczególności z:

- Zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację celu strategicznego „Dostosowanie wody do norm jakościowych, uaktywnienie całości dostępnych zasobów wodnych, ekonomizacja pracy ujęć wody” z kwoty 850 tys. zł do 1165 tys. zł, poprzez wprowadzenie zadania „Projekt prac geologicznych oraz zatwierdzenie zasobów ujęcia Kodrąbek i Kołczewko na potrzeby Świnoujścia”.

- Zwiększenie kwoty do 1773 tys. zł na realizację celu „Rozbudowa i modernizacja

sieci wod. – kan.” wynikające z wprowadzenia do planu wymiany sieci wodociągowej

i kanalizacyjnej w ul. Sosnowej, budowy sieci wodociągowej w ul. Odrzańskiej oraz

przesunięcia niektórych inwestycji na rok 2012.

- Zwiększenia planowanej kwoty na realizację celu „Podniesienie sprawności systemu oczyszczania ścieków i gospodarki osadowej, utrzymanie wymogów ochrony środowiska” wynikającego z wprowadzenia do planu zakupu wirówki do odwadniania

osadów pościekowych, oraz w kolejnych latach na rozwiązanie gospodarki osadowej.

- Zwiększenia kwoty na realizację celu „Rozbudowa i modernizacja bazy sprzętowej i środków transportu” wynikającego z wprowadzenia do planu zakupu samochodu asenizacyjnego na potrzeby eksploatacji sieci.