#### **Opis przedmiotu zamówienia**

w postępowaniu nr WIM.271.1.76.2017 dotyczącym wyboru wykonawcy usługi na realizację zamówienia publicznego pn.: **„Wycinka i karczowanie drzew i krzewów na terenach realizacji inwestycji Kurort Nadmorski Świnoujście - nowa wizja przestrzeni publicznej”.**

Kody CPV 77211400-6 Usługi wycinania drzew

Przedmiotem zamówienia jest całkowita wycinka drzew i krzewów wraz z usunięciem i utylizacją gałęzi, karczy i innych pozostałości po wycince znajdujących się na działkach nr 50, 51, 9, 10, 12, 13, 14/1, 14/6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 35, 27/1, 27/2, 28/1, 28/3, 29/2, 30/2, 31/2, 34/2, 36/1, 36/4, 37/1, 41/2, 46/2, 47/2, 48/2, 48/4, 49/3, 2/3, 3/5, 3/7, 3/10, 3/11, 3/13, 3/15, 3/17 obręb 001 oraz na działkach nr: 3, 4, 5/1, 5/5, 5/7, 5/11, 9, 17/27, 17/28, 17/29, 17/30, 19, 179/4, 179/5, 179/7, 179/9, 179/13, 179/18, 179/20, 180/18, 204 obręb 002 w Dzielnicy Nadmorskiej w jednostce ewidencyjnej Miasto Świnoujście.

Zakres zamówienia został podzielony na trzy etapy:

I etap- według załącznika nr 2 Inwentaryzacji drzew i krzewów (Zał. 2. Planowana promenada) bez pozycji 632,663-676,701,721,835-838, 897-900 – łącznie 872 drzew i 3 krzewy oraz załącznika 4 Inwentaryzacji drzew i krzewów ( Zał. 4. Hotelarz) – łącznie 298 drzew i 3 krzewy

**- Razem całość dla etapu I : 1170 drzew i 6 krzewów.**

II etap – wg załącznika 1 Inwentaryzacji drzew i krzewów ( Zał. 1 Obszar promenady) bez pozycji 3-5,92-115- łącznie 98 drzew i 2 krzewy.

**- Razem całość dla etapu II: 98 drzew i 2 krzewy.**

III etap- wg załącznika 3 Inwentaryzacji drzew i krzewów ( Zał. 3 Obszar Natura) – łącznie 30 drzew , załącznika 1 Inwentaryzacji drzew i krzewów ( Zał. 1 Obszar promenady) – pozycja 3-5 oraz 92-115 – łącznie 27 drzewa, załącznika nr 2 Inwentaryzacji drzew i krzewów (Zał. 2. Planowana promenada) pozycje 701,721 - łącznie 2 drzewa

**- Razem dla etapu III : 59 drzew**

Prace należy wykonać wg dokumentacji projektowej ( Projekt zieleni w zakresie wycinki), inwentaryzacji drzew i krzewów oraz decyzji pozwolenia na wycinkę stanowiącej integralną część umowy.

Zgodnie z §9 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt ( Dz. U. z 2016 r. poz 2183): zakaz usuwania gniazd, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 8 oraz w § 8 ust. 1 pkt 6, nie dotyczy usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd z budek dla ptaków i ssaków.

Na odstępstwo od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków ptaków objętych ochroną poprzez umyślne nieszczelnie siedliska i gniazda, Gmina Miasto Świnoujście uzyskała zezwolenie na od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Wykonawca jest zobowiązany do:

* pocięcia konarów i pni ( o obwodzie powyżej 35 cm) na maksymalnie 30-40 cm kawałki i wywiezienia na miejsce wskazane przez Gminę Miasto Świnoujście. O wskazanie miejsca występuje Wykonawca robót.

Wszystkie pozostałe odpady z wycinki należy wywieść na wysypisko lub do utylizacji. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty opłat wysypiskowych.

* uwzględnienia w oferowanej kwocie również kosztu uprzątnięcia działek ze śmieci komunalnych wraz z ich utylizacją.