Świnoujście, dnia 20.12.2017r.

Znak sprawy: WIM.271.1.62.2017

Strona internetowa Bip Urzędu Miasta

Świnoujście

nazwa i adres wykonawcy

ZAPYTANIE OFERTOWE

- Zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście (komórka organizacyjna UM prowadząca postępowanie): 	powierzył   przeprowadzenie   przedmiotowego postępowania na podstawie

umowy nr WIM/72/2017 z dnia 19.06.2017r firmie NBQ Sp. z o.o. ul. Tadeusza Wendy 10 C, 70-655 Szczecin.

- Dane do kontaktu: NBQ Sp. z o.o. ul. Tadeusza Wendy 10C, 70-655 Szczecin; telefon 91 423 74 68/ faks 91 423 26 12; adres email: zp@nbq.pl,

zaprasza do złożenia ofert na: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla ul. Odrzańskiej w Świnoujściu, dla zadania polegającego na przebudowie drogi .

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryteriów: cena 100%

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty podana przez Wykonawcę
w „Formularzu oferty”. Najwyższą ocenę otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla ul. Odrzańskiej w Świnoujściu, dla zadania polegającego na przebudowie drogi, w tym m.in.:

-	projektu wykonawczego służącego do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę;

-	specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;

-	przedmiarów;

-	kosztorysów inwestorskich,

a także:

- uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień, pozwoleń, sprawdzeń, zatwierdzeń projektów, postanowień, których dołączenia do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, wymagają obowiązujące przepisy lub które mogą okazać się konieczne do realizacji inwestycji,

- dokonanie zgłoszenia we właściwym organie zamiaru wykonania robót budowlanych oraz uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu;

- przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej,

- sprawowanie nadzoru autorskiego.

- Przedmiot i zakres zamówienia określa niniejszy dokument - opis przedmiotu zamówienia oraz projekt umowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

- Przedmiot zamówienia odpowiada następującym kodom CPV:

Główny przedmiot: 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

- Dokumentacja projektowa powinna posiadać wszelkie niezbędne projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami, tak, aby Zamawiający mógł przeprowadzić postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych   zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Do Wykonawcy należy także:

a) uzyskanie we własnym zakresie wszelkich niezbędnych materiałów do wykonania dokumentacji projektowej i przedmiotu umowy, m.in.: (i) aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych w wersji papierowej i cyfrowej, (ii) aktualnej mapy ewidencyjnej wraz z wypisami z rejestru gruntów, (iii) dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością na cel realizacji inwestycji od właściciela terenu oraz

b) wykonanie wszelkich niezbędnych badań i pomiarów mających na celu prawidłową realizacje przedmiotu zamówienia (np. warunki gruntowo – wodne, ocena stanu technicznego nawierzchni na podstawie oględzin i badań, dostosowanie nośności nawierzchni do warunków przewidywanego obciążenia ruchem).

Opracowania będące przedmiotem zamówienia należy przekazać Zamawiającemu w następujących ilościach:

- dokumentację projektową – 3 egz. drukowane oraz wersja elektroniczna edytowalna (opisy w .doc i rysunki w .dwg), a także wersja .pdf tożsama z wersją drukowaną (skan z podpisami);

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – wersja drukowana w 3 egz. oraz wersja elektroniczna edytowalna (w .doc), a także wersja .pdf tożsama z wersją drukowaną;

- przedmiary – po 3 egz. drukowane  oraz wersja elektroniczna  edytowalna (w .ath), a także wersja .pdf tożsama z wersją drukowaną;

- kosztorysy inwestorskie – po 2 egz. drukowane  oraz wersja elektroniczna  edytowalna (w .ath  lub .rds), a także wersja .pdf tożsama z wersją drukowaną.

Zestawienie ulic objętych przedmiotem zamówienia:

| Lp. | Nazwa ulicy | Orientacyjne parametry | Zakres robót |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odrzańska | Długość ok: 770 mb Szerokość ok: 6 m | wymiana nawierzchni jezdni z bitumicznej na bitumiczną |

Dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).

Dokumentacja musi zawierać m.in.: szczegółowy opis techniczny (zawierający określenie warunków gruntowo-wodnych), plan ze współrzędnymi punktów charakterystycznych, niweletę, przekrój poprzeczny drogi, konstrukcję drogi.

Dokumentacja projektowa powinna zawierać również plan zagospodarowania terenu wraz z dokonaniem analizy możliwości wystąpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym i analizy bezpieczeństwa ruchu pod kątem usytuowania drzewostanu (skrajnia) i ewentualnego wskazania drzew do wycinki (szczegółowa inwentaryzacja z opisem i numeracją drzew w terenie).

Przedmiary i kosztorysy inwestorskie należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389).

- Nadzór autorski (NA)

Wykonawca w ramach podstawowych obowiązków projektanta wynikających z zawartej umowy będzie sprawował także nadzór autorski wynikający z art. 20 ust.1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 199. Prawo budowlane.

W szczególności nadzór autorski sprawowany przez Wykonawcę będzie obejmował:

a)	stwierdzanie w toku wykonywanych robót budowlanych zgodności robót budowlanych z opracowanym projektem;

b)	niezwłoczne wyjaśnianie wszelkich wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań oraz uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej w razie zaistnienia takiej potrzeby;

c) 	uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót realizowanych na podstawie projektu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych;

d)	czuwanie by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego wymagającej uzyskania zmiany lub nowego zezwolenia na realizacje;

e)	udział w organizowanych radach budowy (minimum 1 raz w miesiącu) i naradach technicznych (średnio 3 wizyty w miesiącu na każde wezwanie Zamawiającego lub jego przedstawiciela na budowie w terminie do 3 dni od daty otrzymania wezwania)-udział  potwierdzony przez Inżyniera Kontraktu ;

f)	kontrola budowy z częstotliwością uzależnioną od postępu robót, na każde wezwanie Zamawiającego lub jego przedstawiciela na budowie w terminie do 3 dni od daty otrzymania wezwania, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc w dniu roboczym potwierdzona protokołem potwierdzającym dokonania nadzoru autorskiego lub potwierdzonym stosownym wpisem w dzienniku budowy.

- Szczegółowe obowiązki Wykonawcy oraz istotne postanowienia umowy, określa załącznik nr 1 do niniejszego zapytania – projekt umowy.

- Data realizacji zamówienia:

- termin zakończenia prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej umowy dla przedmiotu zamówienia ul. Odrzańskiej - 80 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy; za wykonanie przedmiotu umowy w tym zakresie uznaje się przedłożenie Zamawiającemu kompletnej i zgodnej w umową dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz zaświadczenia właściwego organu o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamierzenia wykonania robót budowlanych,

- termin wykonywania czynności nadzoru autorskiego dla przedmiotu zamówienia – od planowanego terminu rozpoczęcia robót budowlanych objętych dokumentacją projektową do III kwartału 2018 roku.

- Okres gwarancji i rękojmi: określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

- Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy przesłać na adres e-mail: zp@nbq.pl lub za pośrednictwem faksu 91 423 26 12 lub dostarczyć osobiście do sekretariatu NBQ Sp. z o.o. ul. Tadeusza Wendy 10C, 70-655 Szczecin.

Oznaczenie oferty: „Oferta na zadanie nr sprawy : WIM.271.1.62.2017”

Data składania/otwarcia ofert: 10.01.2018r, godz. 14:00.

- Warunki płatności: Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana na rachunek Wykonawcy określony w fakturze, w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę. Szczegółowy opis dotyczący warunków wynagrodzenia znajduje się w § 3 projektu umowy stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

- Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić pisemnie w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Sporządził: Edyta Karpik-przedstawiciel firmy NBQ

..............................................................

Podmiot, któremu Zamawiający

zlecił przeprowadzenie postępowań