UMOWA  Nr WIZ/         /2019

Zawarta w dniu …………………………... w  Świnoujściu  pomiędzy:

Gminą  Miasto Świnoujście w imieniu której działa Prezydent Miasta Świnoujście Janusz Żmurkiewicz, z siedzibą w Świnoujściu,72-600 Świnoujście,  ul. Wojska Polskiego 1/5, zwaną  dalej  „Zamawiającym”,

a:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym   dalej „Wykonawcą”

w rezultacie wyłonienia oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 1986) – zwanej dalej „Pzp” WIZ.271.1.9.2018  na wykonanie usługi dla zadania "Pielęgnacja  i utrzymanie  zieleni w pasach dróg krajowych, powiatowych i gminnych, na terenie Gminy Miasto Świnoujście w latach 2019-2022”

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: "Pielęgnacja  i utrzymanie  zieleni w pasach dróg krajowych, powiatowych i gminnych, na terenie Gminy Miasto Świnoujście w latach 2019 - 2022”  o powierzchni:

- drogi krajowe: 		305 515 m2,

- drogi powiatowe: 		265 150 m2,

- drogi gminne: 		277 542 m2.

- Przedmiot zamówienia obejmuje  w szczególności:

- podcinka pielęgnacyjna drzew i krzewów,

- odsłanianie poprzez podcinkę gałęzi drzew i krzewów zasłoniętych: znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej, lamp ulicznych, reklam umieszczonych w  pasach drogowych,

- usuwanie drzew i krzewów,

- frezowanie pni,

- usunięcie gałęzi i krzewów ograniczających skrajnie drogową oraz złamanych lub uszkodzonych,

- podcinanie i formowanie żywopłotów,

- usuwanie odrostów przy drzewach, znakach drogowych, barierkach,

- koszenie i zbieranie skoszonej trawy,

- renowacja nawierzchni trawnikowych,

- leczenie drzew,

- sadzenie drzew i krzewów  w pasach drogowych,

- pielęgnacja nowych nasadzonych drzew, palikowanie,  wiązania elastyczne,

- odchwaszczanie skupin krzewów na wysepkach drogowych,

- nawożenie,

- podlewanie.

- Szczegółowy przedmiot   i  zakres  umowy  określają:   zakres    rzeczowo    -    finansowy  stanowiący Załącznik nr1 do umowy  oraz  Specyfikacja     Techniczna  Wykonania  i Odbioru  Robót  stanowiąca  Załącznik nr 2 do umowy.

- W ramach wyszczególnionych w zakresie rzeczowo- finansowym  prac należy wykonać również:

- wszelkie prace pomocnicze, tymczasowe i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę prac ujętych w kosztorysie ofertowym, w tym prace pomocnicze, tymczasowe i towarzyszące wynikające ze specyfikacji technicznej i sztuki ogrodniczej;

- wszelkie inne prace, czynności, obowiązki i wymogi wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia (umowy, specyfikacji technicznej wykonania o odbioru robót).

- Materiały, urządzenia niezbędne do realizacji zleconych prac objętych umową zapewnia Wykonawca.

- Odpady (chwasty, odcięte pędy, itp.) powstałe w trakcie realizacji usług przejmie Wykonawca i wywiezie poza teren prac oraz będzie z nimi postępował zgodnie z obowiązują prawem, w  tym ustawą  z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 21).

§ 2

TERMINY

Strony ustalają następujące terminy realizacji prac stanowiących przedmiot umowy:

- termin rozpoczęcia: w dniu podpisania umowy,

- termin zakończenia: 3 lata od podpisania umowy.

§ 3

WYNAGRODZENIE

- Strony zgodnie postanawiają, że określona przez Wykonawcę w Załączniku nr 2.1 do SIWZ szacunkowa wartość wynagrodzenia ofertowego za wykonanie całości przedmiotu umowy,  o którym mowa § 1, w kwocie ………………………………………..(słownie:) złotych brutto, została określona jako suma iloczynu szacunkowej ilości wykonanych usług i stawek jednostkowych wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy oraz podatek VAT.

- Strony zgodnie oświadczają, iż świadome są tego, że rzeczywista ilość wykonanych prac może różnić się od szacunkowej ilości. W związku z powyższym Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za faktyczne wykonane prace w ramach realizacji umowy z zastosowaniem stawek jednostkowych w wysokości wskazanej w Załączniku nr 1 do umowy.

- Stawki jednostkowe, wskazane przez Wykonawcę w Załączniku nr 1 do umowy obowiązują w okresie trwania umowy i nie będą podlegały zmianie, za wyjątkiem sytuacji określonych w niniejszej umowie.

- Strony postanawiają, że dokonywane będą przez Zamawiającego płatności częściowe na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę za wykonane i odebrane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego prace.

- Podstawą do wystawienia faktury są: protokół odbioru prac potwierdzający, że zostały wykonane bez usterek oraz obmiar wykonanych prac, podpisane przez upoważnianego przedstawiciela Zamawiającego.

- Zapłata wynagrodzenia określona w fakturze nastąpi w formie przelewu na wskazany w fakturze rachunek bankowy, w terminie 14 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

- Wykonawca będzie wystawiał faktury na: Gmina Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, REGON 811684290.

- W przypadku wystawienia przez wykonawcę faktury VAT niezgodnie z umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu usunięcia tej niezgodności. W takim przypadku Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za okres wstrzymania się z dokonaniem zapłaty wynagrodzenia.

- W razie gdy ostateczne wynagrodzenie wynikające z umowy będzie niższe niż określone w ust. 1 Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu roszczenia wobec Zamawiającego.

§ 4

- Ustalanie rzeczowego zakresu prac w ramach bieżącej pielęgnacji i utrzymania zieleni w pasach dróg krajowych, powiatowych i gminnych, na terenie Gminy Miasto Świnoujście odbywać się będzie na podstawie przeglądów dokonywanych przez Wykonawcę w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

- Zakres prac koniecznych do wykonania z uwagi na utrzymanie właściwego stanu zieleni w pasach drogowych oraz termin realizacji zostanie określony w protokołach z przeglądów, które będą jednocześnie zleceniem wykonania prac.

- Zamawiający może w szczególnych przypadkach zlecić niezbędne do wykonania prace telefonicznie lub na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail …………………. . Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku do niezwłocznego potwierdzenia Zamawiającemu otrzymania zlecenia. Zlecenie pisemne zostanie wystawione w okresie 2 dni roboczych od telefonicznego lub elektronicznego przesłania zlecenia.

- Poza przeglądem dokonywanym przez Wykonawcę w obecności przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca jest obowiązany do wykonania samodzielnych, bieżących przeglądów zieleni w pasach drogowych i bezzwłocznego informowania Zamawiającego o stwierdzanych zagrożeniach dla ruchu drogowego i pieszego.

- W przypadku prac określonych protokołem z samodzielnego przeglądu Wykonawcy, ustalenie zakresu prac do wykonania na poszczególnych ulicach odbywać się będzie następująco:

  - Wykonawca zgłasza Zamawiającemu wykaz prac niezbędnych do wykonania w celu uzyskania akceptacji zakresu prac.

  - W przypadku, gdy dokonanie przeglądu z udziałem Zamawiającego jest chwilowo niemożliwe, jego przedstawiciel informuje Wykonawcę o sposobie zabezpieczenia lub wykonania doraźnych prac – do czasu dokonania wspólnego przeglądu. W dniu następnym Zamawiający potwierdza w protokole zakres i termin poleconych do wykonania prac.

  - Polecenia telefoniczne wymagają potwierdzenia pisemnego w następnym dniu roboczym.

- Wykonawca zobowiązuje się realizować zlecone zadania na rzecz Zamawiającego w pierwszej kolejności.

§ 5

1. Wykonawca udziela rękojmi na:

a) nasadzenia drzew i  krzewów – 36 miesięcy,

b) nasadzenia bylin – 24 miesięcy,

c) rekultywacji trawników – 12 miesięcy.

2. Okres rękojmi liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego prac.

3. Wykonawca oświadcza, że objęte niniejszą rękojmią  przedmiot umowy został wykonany zgodnie z postanowieniami umowy, SIWZ, STWiOR, zasadami wiedzy ogrodniczej, obowiązującymi normami oraz przepisanymi prawa powszechnie obowiązującego.

4.  Wykonawca jest odpowiedzialny za naprawienie w jakikolwiek części przedmiotu umowy usterki i wady, jakie mogą pojawić się lub powstać podczas okresu rękojmi i które powstały w wyniku:

a) użycia wadliwych materiałów lub nieprawidłowego wykonawstwa,

b) jakiegokolwiek działania lub zaniechania Wykonawcy w tym okresie wykonywania prac,

c) ujawnienia ich w trakcie kontroli dokonywanej przez lub w imieniu Zamawiającego.

5. W okresie rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych w okresie rękojmi.

6. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie technicznie i organizacyjnie uzasadnionym, wyznaczonym pisemnie przez Zamawiającego (listem, e-mailem lub faksem), nie dłuższym niż 14 dni, chyba, że strony ustalą inny termin.

7. Usuwanie wad powinno być stwierdzono protokolarnie.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych prac w tym:

a) jakość posadzonego materiału roślinnego i zobowiązuje się do usuwania wad przez nieodpłatne uzupełnienie – wymianę roślin obumarłych, uszkodzonych przez szkodniki itp., poza przypadkami, o którym mowa w pkt. 13,

b) jakość zrekultywowanego trawnika i zobowiązuje się do usuwania wad przez nieodpłatne uzupełnienie – naprawę darni z tzw. łysiną (łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% powierzchni obsianej) poza przypadkami, o których mowa w pkt. 13.

9. Zakres czynności związanych z usuwaniem wad, obejmuje w szczególności usuniecie uschniętych lub zniszczonych drzew i krzewów, bylin (itp.)  a następnie nasadzenie nowych roślin w dotychczasowym miejscu lub jego najbliższym sąsiedztwie wg ustalonych standardów. Nowe nasadzenia musza odpowiadać cechom usuniętych tj. gatunek, zbliżony wiek, obwód pnia i wielkość (STWiOR).

10. Prace o których mowa w ust. 9 należy wykonać po uzgodnieniu z Zamawiającym.

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac związanych z usuwaniem wad.

12. Uprawnienia zamawiającego z tytułu rękojmi ulegają przedłużeniu o okres usuwania zgłoszonej wady lub usterki, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub usterki, do dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia usuwania wady lub usterki.

13. Wykonawca zwolniony będzie z realizacji rękojmi w przypadku powstania wady lub usterki na skutek działań, wojennych, stanu wyjątkowego, strajków, manifestacji, rewolucji, wszelkich wewnętrznych zamieszek, aktów terroru, sabotażu, wandalizmu, klęsk żywiołowych.

14. W przypadkach braku reakcji Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego do  usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający ponownie wzywa do ich usunięcia, pod rygorem zlecenia ich usunięcia innemu Wykonawcy (Wykonawcy zastępczemu) na koszt Wykonawcy.

§ 6

- W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych, wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń losowych lub pogodowych, Zamawiający dokonuje polecenia wykonania awaryjnych prac interwencyjnych za pośrednictwem SMS z numerów komórkowych: ………………………., ……………..……………., ……………..……….. lub e-mail z adresu:…………………...…………………. . Polecenia wykonania prac awaryjnych dokonywane są w godzinach od 6.00 do 20.00 zarówno w dni robocze jak i ustawowo wolne od pracy.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania polecenia, jednak nie później niż w okresie ……. minut (słownie: …………………..) na nr telefonu lub adres e-mail, z którego polecenia zostało wysłane.

- Wykonawca winien przystąpić do wykonania prac poleconych w trybie awaryjnym w czasie od/do ….. godziny do …. godzin/-y, zgodnie z czasem reakcji zadeklarowanym w ofercie, zarówno w dni robocze jak i ustawowo wolne od pracy.

- Zamawiający w najbliższym dniu roboczym od przekazania polecenia wykonania prac awaryjnych dokumentuje ten fakt sporządzając notatkę z zaistnienia takiego zdarzenia. Notatka zawierać będzie wszystkie niezbędne informacje dotyczące daty zdarzenia, przedmiotu, rodzaju oraz zakresu wykonanych prac.

§ 7

WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ZATRUDNIENIA

- Zamawiający zastrzega, że wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem wszystkich usług wymienionych w kosztorysie rzeczowo-finansowym muszą być wykonywane przez osoby zatrudnione na umową o prace w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).

- Wykonawca, najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji umowy, jest zobowiązany do złożenia wykazu osób, które będą realizować zmówienie i wykonywać czynności , o których mowa w  ust 1, wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o pracę. Zamawiający nie dopuści Wykonawcy do realizacji zamówienia do momentu  otrzymania wykazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Wynikłe z tego tytułu opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy będzie traktowane, jako opóźnienie z winy Wykonawcy.

- W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale Podwykonawców, każdorazowo jest on zobowiązany do Przekazania Zamawiającemu, najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji robót przez Podwykonawcę, wykaz osób, które będą realizowały zamówienie na rzecz Podwykonawcy i wykonywać czynności, o których mowa w ust 1, wraz z oświadczeniem Podwykonawcy, że sa one zatrudnione na umowę o pracę.

- W przypadku zmiany osób wymienionych w wykazach, o których mowa w ust.2 oraz 3, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zaktualizowanych wykazów osób wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o pracę, w terminie 5 dni od dokonania zmiany. Zmiana wykazu osób, o których mowa w ust. 2 oraz 3, nie wymaga aneksu.

- Wykonawca każdorazowo na żądanie Zamawiającego, jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiającego, przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace osób wskazanych w wykazach, o których mowa w ust. 2 oraz 3.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robót w celu zweryfikowania faktu, czy osoby  wykonujące określone w ust.1 czynności są osobami wskazanymi w wykazach osób, o których mowa w ust.2 oraz 3.

§ 8

RODO

1. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

2. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

3. Zamawiający, w trybie art. 28 RODO powierza Wykonawcy dane osobowe, tj. imię i nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail wskazane w umowie Umowy do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.

4. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone na podstawie niniejszej umowy dane osobowe   wyłącznie w celu realizacji Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji niniejszej Umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 RODO oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy oraz będzie prowadził i aktualizował ich rejestr.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO,  danych przetwarzanych w zakresie Umowy, a w  szczególności  nieudostępniania ich innym podmiotom, także w postaci zagregowanych danych statystycznych, zarówno podczas trwania Umowy, jak i po jej ustaniu.

- Wykonawca może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Podwykonawca, o którym mowa w ust. 9, winien spełniać te same wymogi i obowiązki, jakie zostały nałożone na Wykonawcę w niniejszej Umowie, w szczególności w zakresie gwarancji ochrony powierzonych danych osobowych.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewywiązywanie przez podwykonawcę ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych.

- Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Zamawiającego, chyba, że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego, tj. bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, powiadomienia Zamawiającego o próbie lub fakcie naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji Umowy. Zawiadomienie to powinno być dokonane w formie pisemnej i mailowej.

- Wykonawca na pisemne żądanie Administratora Danych Osobowych, umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych. Wykonawca zobowiązuje się, pod rygorem niezwłocznego rozwiązania Umowy, do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca po zakończeniu Umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na podstawie regulacji Umowy oraz wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 7 dni. Po wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca  powiadomi Zamawiającego pisemne o fakcie usunięcia danych.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

§ 9

WSPÓŁDZIAŁANIE

- Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej realizacji umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów określonych w umowie i zleceniach.

- W razie powstania przeszkód w wykonaniu prac stanowiących przedmiot umowy każda ze stron, w ramach swoich obowiązków jest zobowiązana do usunięcia tych przeszkód pod rygorem pokrycia szkód, doznanych z tego powodu przez drugą stronę.

- Przedstawicielami Zamawiającego są: Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Zieleni Miejskiej  oraz pracownik  Wydziału Infrastruktury i Zieleni Miejskiej, sprawujący bezpośredni nadzór nad pracami objętymi umową, których Zamawiający upoważnił do:

- zlecania prac do wykonania,

- odbioru prac i podpisywania protokołu odbioru,

- korygowania planowanych prac w zależności od warunków atmosferycznych.

e-mail……………., telefon……………………..

- Przedstawicielem Wykonawcy (Koordynatorem) jest:……………………………………

e-mail ………………….., telefon ……………………….

5. Kierownikiem usług /kierownikiem robót w zieleni z ramienia Wykonawcy posiadającym   wykształcenie ………………..…..       oraz doświadczenie w kierowaniu usługami związanymi z pielęgnacją zieleni (za które przyznane zostały Wykonawcy punkty  w ramach postępowania przetargowego )będzie:

- ..........................................................................................

4. W przypadkach uzasadnionych dopuszcza się możliwość dokonania zmian osób odpowiedzialnych za kierowanie usługami pod warunkiem, że nowe zaproponowane osoby spełniają warunki wymagane (od tych osób) w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym (z uwzględnieniem doświadczenia, za które na etapie oceny ofert otrzymały dodatkowe punkty). Zmiana powyższa wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, nie wymaga natomiast sporządzenia aneksu do umowy.

Na potwierdzenie spełnienia wymaganych warunków Wykonawca przedłoży Zamawiającemu stosowne dokumenty.

§ 10

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

a) uszkodzenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji prac,

b) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w terenie sąsiadującym z terenem realizacji prac,

c) szkody i zniszczenia spowodowane w terenie realizacji prac w tych elementach terenu 
i jego urządzeniach, które będą użytkowane po zakończeniu prac, zieleńce, krzewy, drzewa, znaki  drogowe, chodniki, jezdnie, ogrodzenia, mała architektura, itp.,

d) szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji prac niezgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym: projektem czasowej organizacji ruchu, przepisami BHP,

e) wszelkie szkody powstałe z powodu niewykonania, nienależytego wykonania lub nieterminowego wykonania przedmiotu umowy,

f) wszelkie inne szkody wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

2. Zgodnie z ust. 5 STWiOR Załącznik nr 2 do umowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, za   tymczasową organizację ruch, wyłączenie i włączanie prądu (w miarę potrzeb). Koszty prac wymienionych w ust. 5 STWiOR Załącznik nr 2 do umowy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę zamówienia.

3. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych usługach na skutek zdarzeń losowych i innych, powstałe przed odbiorem częściowym i końcowym usług Wykonawca naprawia na własny koszt.

§ 11

OBOWIĄZKI  STRON

Zamawiający:

  - Rozpoczęcie i zakończenie realizacji zleconych prac będących przedmiotem umowy  będzie następować w terminach określonych w protokołach  z przeglądu zieleni w pasach drogowych.

  - Zamawiający uprawniony jest do zlecania Wykonawcy wykonania usług według bieżącej potrzeby.

  - Zamawiający uprawniony jest do nadzoru i kontroli sposobu wykonywania przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy bez konieczności uprzedniego informowania Wykonawcy o zamiarze, czasie i miejscu przeprowadzania kontroli.

  - Zamawiający dokona  odbioru wykonanych prac w terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych,   licząc od daty otrzymania zgłoszenia zakończenia realizacji prac.

  - W przypadku braku zgłoszenia  złożenie przez Wykonawcę kosztorysu powykonawczego traktuje się jako równoznaczne ze zgłoszeniem zakończenia prac.

  - Czynności odbiorowe zakończone podpisaniem protokołu odbioru wykonanych prac, polegają na dokonaniu oceny zgodności i ilości wykonanych prac.

  - Zamawiający może odmówić odbioru prac w następujących przypadkach:

- gdy wykonany zakres prac jest mniejszy niż wymagany,

- złej jakości wykonanych prac,

- przekroczenia wyznaczonego terminu wykonania prac.

  - Zamawiający będzie zajmował stanowisko w odniesieniu do problemów zgłaszanych podczas realizacji umowy w formie odpowiadającej co najmniej formie ich zgłoszenia bez zbędnej zwłoki, przy czym na każde zapytanie lub problem zgłoszony przez Wykonawcę w formie pisemnej zamawiający udzieli odpowiedzi również w formie pisemnej w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na piśmie.

Wykonawca:

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich obowiązków wymienionych w Załączniku nr 2 do umowy, w sposób określony w ww. załączniku  oraz niniejszej umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi w czasie realizacji  przepisami prawa, z zachowaniem szczególnej staranności, przestrzegając ustalonych norm, wymogów technicznych i sztuką ogrodniczą oraz szczegółowymi uzgodnieniami z Zamawiającym.

- Wykonawca wyznaczy osobę – Koordynatora umowy, z którym Zamawiający będzie mógł się kontaktować bezpośrednio w dniach od poniedziałku do piątku oraz w dni wolne od pracy. Koordynator umowy odpowiedzialny będzie za nadzorowanie i koordynowanie wykonywania przez wykonawcę postanowień niniejszej umowy. Dane Koordynatora  wskazuje się w  § 9.

- Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność cywilną  za skutki zdarzeń zaistniałych w związku z realizacją przedmiotu umowy, w tym zdarzeń skutkujących szkodą w sferze życia, zdrowia i mienia osób trzecich.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie prac wykonywanych w pasie drogowym. Podczas wykonywania prac w pasie drogowym dróg publicznych, Wykonawca winien zapewnić przez cały czas wykonywania prac udział osoby uprawnionej i posiadającej wymagane przepisami kwalifikacje do kierowania ruchem drogowym.

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania na własny koszt umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej dzielności gospodarczej związanej z realizacją przedmiotu umowy na kwotę nie niższą niż 100 000,00 zł przez cały okres realizacji umowy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię umowy ubezpieczenia (lub polisy) w terminie 3 dni od podpisania umowy. W przypadku,  gdy umowa ubezpieczenia obejmuje okres krótszy niż okres realizacji umowy, Wykonawca obowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia do końca realizacji umowy na wymagana kwotę oraz przedłożenia kopii kolejnych umów (polis), w terminach wskazanych przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac związanych z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni w pasach drogowych dróg krajowych, powiatowych i gminnych zgodnie z ustalonym zakresem, warunkami technicznymi wykonania prac, obowiązującymi normami, oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki ogrodniczej.

- Wykonawca zobowiązuje się do opracowania oraz uzgodnienia wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania porządku na terenie prowadzonych prac, prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie prac.

- Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania Zamawiającemu do odbioru wykonanych elementów prac zanikających i prac całkowicie zakończonych.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienie środka transportu przedstawicielowi Zamawiającego celem wspólnego dokonywania przeglądów oraz nadzoru i odbioru prac.

- Wykonawca zobowiązuje się do usuwania usterek po ich zgłoszeniu przez Zamawiającego:

- w przypadku awarii – w terminie ustalonym w umowie, tj. § 6 ,

- w pozostałych – w terminie 3 dni.

- Wykonawca zobowiązuje się do organizowania prac w sposób ograniczający uciążliwość z nimi związane do koniecznego minimum.

- Wykonawca zobowiązuje się do zajmowania stanowiska w odniesieniu do problemów zgłaszanych podczas realizacji umowy w formie odpowiadającej co najmniej formie ich zgłaszania bez zbędnej zwłoki, przy czym na każde zapytanie lub problem zgłoszony przez Zamawiającego w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi również w formie pisemnej:

- w sprawach wymagających zaangażowania lub stanowiska organu zarządzającego przedsiębiorstwem Wykonawcy – w terminie do 14 dni od daty otrzymania zapytania na piśmie,

- w sprawach pozostałych – do 7 dni.

§ 12

PODWYKONAWCY

      - Przedmiot umowy będzie realizowany przez Wykonawcę samodzielnie w pełnym zakresie prac.

[lub w przypadku wskazania Podwykonawców w ofercie]

Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy przy udziale następujących Podwykonawców, w poniżej określonym zakresie prac:

- [oznaczenie Podwykonawcy] – zakres powierzonych prac [……………………………………………………………………………………………………],

- [oznaczenie Podwykonawcy] – zakres powierzonych prac [……………………………………………………………………………………………………]

      - Zmiana zakresu prac wykonywanych przez Wykonawcę lub podwykonawców, rezygnacja z podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy, wymaga uprzedniego poinformowania Zamawiającego oraz wprowadzenia zmian ust. 1 w formie aneksu do umowy.

      - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

      - Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

      - W przypadku stwierdzenia, iż przedmiot umowy jest realizowany przez podmioty niewskazane w ust. 1, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną określoną w § 15

      - Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 3 dni od wezwania.

7. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podmiotów, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również podmiotów, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 13

ZAMÓWIENIA O KTÓRYCH  MOWA W ART. 67 UST. 1  PKT. 6  PZP

- Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień , o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 ustawy pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego na warunkach określonych w umowie, do 50 % wartości zamówienia podstawowego, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia.

- Do określenia wynagrodzenia za prace uzupełniające zostaną zastosowane stawki jednostkowe z zakresu rzeczowo- finansowego.

§ 14

ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, tj. w kwocie…………………..…. zł (słownie ……………………………

- Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie:

- ………………………

- …

- Strony ustalają następujące warunki zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

- 70% kwoty stanowiącej zabezpieczenie zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po     zakończeniu obowiązywania umowy,

- pozostała  kwota  zabezpieczenia   zostanie   zwrócona  Wykonawcy  w  ciągu  15  dni od daty    bezusterkowego  odbioru  końcowego  lub   od   daty  usunięcia  usterek,  wad  określonych  w    protokole odbioru końcowego prac.

- Z  kwoty   określonej    w    ust.  1   Zamawiający   potrąci  swoje  roszczenia  z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, także jeszcze przed terminem wypłaty zabezpieczenia.

- W przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostanie w formie gwarancji ubezpieczeniowej, bankowej lub poręczenia - okres ich obowiązywania winien być́ nie krótszy niż̇ terminy wskazane w § 2.. W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji umowy i ustalenia nowego terminu przez Strony w taki sposób, że okres obowiązywania gwarancji/poręczenia nie będzie obejmował nowego terminu, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, najpóźniej do momentu zawarcia aneksu do umowy, zmiany do gwarancji/poręczenia albo nowej gwarancji/poręczenia obejmujących ustalony przez Strony w aneksie nowy termin realizacji przedmiotu umowy.

§ 15

KARY I ODSZKODOWANIA

- Za każdorazowe stwierdzenie odstępstw od wymagań w wykonywaniu przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ I STWIOR lub zleceniu dodatkowym Zamawiający będzie naliczał Wykonawcy kary umowne.

- Przerwy w realizacji prac spowodowanie działaniem sił wyższych oraz innymi przyczynami, niezawinionymi przez Wykonawcę, nie pociągają za sobą obowiązku zapłaty kar umownych. Jeżeli Wykonawca nie jest w stanie wykonać pracy zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy i otrzymanym zleceniem z ww. powodów, jest zwolniony z jej świadczenia. O zaistniałej sytuacji Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

- Przesunięcia terminów w realizacji prac wywołane ważnymi powodami i uzgodnione z przedstawicielem Zamawiającego nie stanowią podstawy do obniżenia wynagrodzenia albo obciążenia Wykonawcy karami umownymi.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania  umowy przez Wykonawcę  w tym stwierdzenie wad i usterek zostanie  sporządzony protokół  z zaleceniem ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego. Odmowa podpisu protokołu przez Wykonawcę  nie zwalnia z obowiązku wykonania postanowień w nim zawartych.

- Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej za brak estetycznej odzieży roboczej, oznaczonej wg postanowień STWIOR w wysokości 50 zł za każde zdarzenie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach i w następujących wysokościach :

a) w wysokości 20 % wynagrodzenia ofertowego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania jej przez którąkolwiek ze stron  z przyczyn dotyczących Wykonawcy

b)  w wysokości 200 zł dziennie za każdy dzień opóźnienia w stosunku do ustalonego terminu zakończenia poszczególnych prac,

c) w wysokości 300 zł dziennie za każdy dzień opóźnienia w usuwaniu wad i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie rękojmi  ,

d) nienależytego wykonania prac tzn. niezgodnego z warunkami realizacji umowy i standardami jakościowymi wykonania prac zawartymi w umowie i załącznikach do niej w wysokości 10% wartości prac brutto co do których stwierdzono nieprawidłowości, za każdy stwierdzony przypadek  , jednak nie mniej niż 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc);

e) w przypadku realizacji przedmiotu zamówienia przez inne podmioty, niż wymienione
w § 12 umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 3 000 zł
(słownie złotych: trzy tysiące), za każdy stwierdzony przypadek;

- za wykonywanie czynności określonych w § 1 umowy przez osoby niezatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę - w wysokości 1 000 zł za każdy stwierdzony przypadek.

- Naliczanie kar nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac, ani z innych zobowiązań.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia robót innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, jeżeli Wykonawca opóźnia  realizację zleconych prac a opóźnienie wynosi minimum 14 dni.

- Kary umowne oraz odszkodowania mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy jak również udzielonego zabezpieczenia, także jeszcze przed terminem wymagalności jego zapłaty. Wykonawca w związku z powyższym wyraża zgodę na pomniejszenie płatności z przedłożonych faktur, jak również na zaspokajanie roszczeń z udzielonego zabezpieczenia  o wysokość naliczonych kar umownych zgodnie z wystawionymi notami księgowymi.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach.

§ 16

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

§ 17

ROZWIĄZANIE UMOWY

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadku:

- niedotrzymania przez Wykonawcę dwukrotnie w ciągu jednego miesiąca terminu wykonania prac;

- naruszenia przez Wykonawcę w sposób rażący warunków wykonania umowy określonych umowie w szczególności w przypadku wykonania ich niezgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania robót mimo pisemnego wezwania do działań korygujących nieprawidłowości;

c) gdy łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy kwotę 30 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści   tysięcy);

d) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał wykonywanie prac i mimo pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dłużej niż 10 dni,

e) jeżeli Zamawiający zmuszony był do wcześniejszego dwukrotnego zlecenia wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w § 15 pkt 8 ,

f) w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, a w szczególności zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania umowy,

w przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy.

§ 18

OBOWIĄZKI ODSTĘPUJĄCEGO OD UMOWY

- W razie odstąpienia lub wypowiedzenia umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

- sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji prac w toku, na dzień odstąpienia lub wypowiedzenia,

- zabezpieczenia przerwanych prac na koszt strony, która odpowiada za odstąpienie lub wypowiedzenie umowy,

- sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, których pozostawienie na placu prac  jest niezbędne,

- wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru wykonywanych prac w toku i prac zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający jest zobowiązany do:

- dokonania odbioru prac w toku i prac zabezpieczających oraz zapłaty wynagrodzenia,

- przejęcia terenu prac.

- Do odbioru prac  w toku i prac zabezpieczających stosuje się odpowiednie postanowienia umowy o odbiorze prac.

§ 19

ZMIANY UMOWY /  USTALENIA KOŃCOWE

- Zmiana umowy wymaga formy pisemnej i zgody obydwu Stron pod rygorem nieważności.

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie i na zasadach określonych w art. 144 i 145 ustawy pzp.

3.    Zamawiający przewiduje możliwość:

- rezygnacji z części usług w przypadku zawyżenia w zakresie rzeczowo- finansowym ilości usług do wykonania;

b) zmiany ustalonych podwykonawców w sytuacjach, gdy dotychczasowy podwykonawca nie realizuje umowy w sposób należyty, bądź z przyczyn losowych nie może kontynuować usług;

c) wprowadzenia podwykonawcy do wykonania części zamówienia w trakcie jego realizacji;

d) zmiany ustalonych w umowie osób odpowiedzialnych za kierowanie usługami i w uzasadnionych przypadkach. Nowe osoby odpowiedzialne za kierowanie usługami i winny spełniać warunki co najmniej takie jakie były postawione dla tych osób w specyfikacji (z uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, za które na etapie oceny ofert otrzymały dodatkowe punkty);

e) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki  podatku VAT;

f) zmiany treści umowy w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej.

4. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 pzp wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zmiany wynagrodzeń za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinnej osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo do wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

5. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 pzp wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie.

6. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w art. 142 ust. 5 ustawy pzp obowiązywać będzie od dnia podpisania aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 4 i 5, lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzającymi wpływ zmian, o których mowa w ust. 4 i 5 na wynagrodzenie Wykonawcy.

7. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:

- działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie,

- zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających

wykonanie prac,

- realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodującej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,

- konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego.

- o okres niezbędny do należytego wykonania umowy.

§ 20

1.	Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

a) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca Załącznik nr 2,

b) zakres rzeczowo - finansowy stanowiący Załącznik nr 1,

2. 	Integralną częścią umowy są również:

a)	specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr SIWZ.WIZ.271.1.9.2018 z załącznikami,

b) oferta Wykonawcy z dnia ……………………… z załącznikami.

3.	Rozstrzygającą   ewentualne   rozbieżności  w    treści   ww.  dokumentów   jest  treść   umowy a   w  następnej   kolejności   treść  grup   dokumentów   wymienionych  w  ustępie  2 lit. a)  i  b) w kolejności, w jakiej zostały wymienione.

4. W sprawach nieuregulowanych   niniejszą   umową   mają   zastosowanie   obowiązujące

przepisy, w tym m.in.: ustawy Kodeks cywilny oraz ustaw i przepisów wykonawczych do  nich:

a) Prawo zamówień publicznych,

b) Ustawa o ochronie przyrody.

§ 21

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności.

2. Wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu na rzecz osób trzecich  bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej.

- Wszelkie spory wynikłe z treści i realizacji umowy będą poddane orzecznictwu właściwego sądu  powszechnego właściwego dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

## ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA:

finansowanie zaplanowano w Dziale 600, Rozdziale 60015, 60016, § 4300

# Comments

Proszę o rozważenie czy z uwagi na specyfikę zamówienia nie warto dodać bardziej szczegółowych zapisów:

1. Wykonawca wykona we własnym zakresie niezbędne do prowadzenia prac urządzenie terenu prac.

Po zakończeniu prac w terminie 2 dni Wykonawca dokona likwidacji urządzonego terenu prac.

2.  Przy wykonywaniu prac w pasie drogowym Wykonawca zobowiązany jest:

- wykonać i uzgodnić projekt (projekty) czasowej organizacji ruchu na czas prac zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 784);

- dokonać oznakowania terenu prac zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu;

- wykonać wszelkie inne prace, roboty, obiekty wynikające z uzgodnionego projektu czasowej organizacji ruchu (drogi tymczasowe, objazdy, itp.);

- w okresie trwania prac utrzymywać w stanie sprawności oznakowanie prac, o którym mowa
 w pkt b) niniejszego ustępu oraz wykonane obiekty,  roboty, o których mowa w pkt c) niniejszego ustępu;

- po przywróceniu stałej organizacji ruchu zlikwidować czasowe oznakowanie terenu oraz obiekty (drogi tymczasowe, objazdy itp.). Uzyskane z likwidacji materiały, urządzenia stanowią własność Wykonawcy (znaki, płyty drogowe, kruszywo drogowe, itp.).

3. Koszt prac wymienionych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę zamówienia.

Proszę o rozmowę, ponieważ nie wiem dlaczego miasto chce się tak ograniczać. Dopuszczalny zapis, ale czy na pewno ma pozostać.

Może wpisać, że ma polisę na dzień zawarcia umowy, a jak nie będzie miał później kolejnych to kara z tego tytułu

Na pewno jest taki zapis, nie udało mi się znaleźć.

W umowie nie przewidziano gwarancji

Jeden czy pięć tysięcy bo była nieścisłość w wersji słownej i cyfrowej