**Naczelnik Wydziału Inżyniera Miasta Rafał Łysiak** na posiedzeniu XII sesji Rady Miasta Świnoujście w dniu 27 sierpnia 2015 r. udzielił odpowiedzi radnej Elżbiecie Jabłońskiej w sprawie realizacji przebudowy dróg powiatowych i gminnych:

Cyt.: „Pani radna Jabłońska zadała pytanie dotyczące przebudowy dróg powiatowych i gminnych, czyli realizacji tych zamierzeń, które na ten rok mamy w budżecie, na jakim jest etapie. Realizujemy to sukcesywnie, w Karsiborzu część dróg, w zasadzie wszystkie, które były planowane na ten rok zostały już wykonane. Na lewobrzeżu, między innymi ulica Husarska, na Warszowie taki fragment ulicy Jaracza. Została również na lewobrzeżu przebudowana ulica Kochanowskiego. Zostały jeszcze do wykonania ulice w Przytorze, te które zostały zaplanowane na ten rok, jesteśmy na etapie przygotowywania postępowania przetargowego. Na lewobrzeżu ulice Strzelecka, Rycerska, które też w tym samym przetargu będą ujęte. Są jeszcze chodniki na ulicy Trentowskiego i Sienkiewicza, tutaj trochę problemów nam sprawiła zmiana ustawy Prawo budowlane, od końca czerwca obowiązkowo w strefach objętych ochroną konserwatorską obowiązuje nas otrzymanie pozwolenia na budowę. W związku z tym, musimy po prostu zrobić projekty budowlane i uzyskać pozwolenie na budowę. Będziemy starali się, to jak najszybciej zakończyć, mam nadzieję, że wszystkie te zadania, które były planowane zostaną w tym roku zakończone”.