# ZARZĄDZENIE Nr 599/2020

# PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE

# z dnia 18 września 2020 r.

w sprawie zmiany terminu realizacji inwestycji

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.), postanawiam:

§ 1. Uwzględniając wniosek Właściciela nieruchomości stanowiącej działki nr 114/44, 114/45, 114/46 o łącznej pow. 2,2134 ha (dawniej działka nr 114/32 o pow. 2,2137 ha), położonej 
w obrębie 0002 m. Świnoujście, przy ul. Uzdrowiskowej oraz wskazywane w nim okoliczności przesunięcia terminu realizacji inwestycji na ww. nieruchomości, zmieniam termin zakończenia realizacji inwestycji określony pierwotnie w § 7 umowy sprzedaży 
w formie aktu notarialnego Rep A Nr 5772/2016 zawartej w dniu 29.12.2016r. pomiędzy Gminą Miastem Świnoujście a właścicielem, z 60 miesięcy liczonych od dnia nabycia nieruchomości na 96 miesięcy liczonych od dnia nabycia nieruchomości tj. do dnia 29.12.2024 roku.

§ 2. Zamiana opisana w § 1 nastąpi w formie aneksu do umowy sprzedaży sporządzonego
w formie aktu notarialnego na podstawie zawartego pomiędzy stronami protokołu uzgodnień.

§ 3. Wszystkie koszty związane z zawarciem zmiany o której mowa w § 1 i § 2 poniesie Właściciel nieruchomości oznaczonej numerami działek 114/44, 114/45, 114/46 o łącznej pow. 2,2134 ha (dawniej działka nr 114/32 o pow. 2,2137 ha), obręb 0002 
m. Świnoujście.

§ 4. Wykonanie zarządzenia, w tym przygotowanie protokołu uzgodnień i następnie zawarcie
aneksu do umowy sprzedaży powierza się Naczelnikowi Wydziału Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Barbara Michalska

Zastępca Prezydenta